Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
ՀԲՄ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Պատվիրատուն` ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի                     5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՀԲՄԱՊՁԲ-7/3» ծածկագրով ՀԲՄ ընթացակարգի արդյունքում 2019թ-ի հուլիսի 17-ին կնքված N ԳՀԱՊՁԲ-7/3-1 ծածկագրով գնման  պայմանագրում                      2019թ-ի սեպտեմբերի 30-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև` Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության պատճառ։ Պայմանագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշել են Պայմանագրի   գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն:
Փոփոխության նկարագրություն Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին N ՀԲՄԱՊՁԲ-7/3-1 գնման պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն  ըստ հավելված N 1,2-ի:
Փոփոխության հիմնավորում։
Սույն փոփոխություն կատարվում է` հիմք ընդունելով Պայմանագրի             8.5 կետը: Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. № 526-Ն որոշման 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին: Պայմանագրում նման փոփոխություն կատարվում է առաջին անգամ:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության բաժնի պետ Ա. Գրիգորյան:
Հեռախոս՝ 010-29-44-18։
Էլ. փոստ՝ a.grigoryan@mil.am։
Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:
Հավելված N 1
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ` ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

	Հ/հ
	Գնման ենթակա ապրանքի անվանումը
	Չ/մ
	Ընդհանուր քանակը
	Միավորի գինը,          ՀՀ դրամ
	Ընդհանուր գինը,                ՀՀ դրամ
	Մատակարարումը 2019թ-ին՝ 

	
	
	
	
	
	
	3-րդ եռամսյակ
	Մինչև հոկտեմբերի 30-ը

	1
	Միներալյուղ /15W40/
	կգ
	170 000
	1 087
	184 790 000
	46 620
	123 380

	2
	Փոխանցման տուփի յուղեր /ՏԱՊ-15վ/
	կգ
	50 000
	1 017
	50 850 000
	49 950
	50

	3
	Փոխանցման տուփի յուղեր /ՏՍՊ-15կ/
	կգ
	25 000
	1 069.2
	26 730 000
	24 975
	25

	4
	Նավթային լուծիչ

 /Նեֆրաս Ս-50/170/
	կգ
	150 000
	746.4
	111 960 000
	
	150 000

	
	Ընդամենը
	374 330 000 (երեք հարյուր յոթանասունչորս միլիոն երեք հարյուր երեսուն հազար) ՀՀ դրամ


Մատակարարման  վայրը` 2-րդ և 3-րդ անվանատողերի համար` Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, Կարմիր բանակայինների փողոց, իսկ 1-ին և 4-րդ անվանատողոերի համար` Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, Կարմիր բանակայինների փողոց և Լոռու մարզ, կայարան Ղալթաղչի` 70%, 30% հարաբերությամբ:
Հավելված N 2

 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ` ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

	Հ/հ
	Գնման ենթակա ապրանքի անվանումը
	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2019թ. ըստ ամիսների, այդ թվում`

	
	
	CPV կոդը
	Հոկտեմբեր
	Նոյեմբեր
	Դեկտեմբեր,
 բայց ոչ ուշ քան 10.12.2019թ.

	1
	Միներալյուղ /15W40/
	09211140/3
	184 790 000
	184 790 000
	184 790 000

	2
	Փոխանցման տուփի յուղեր /ՏԱՊ-15վ/
	09211410/6
	50 850 000
	50 850 000
	50 850 000

	3
	Փոխանցման տուփի յուղեր /ՏՍՊ-15կ/
	09211410/7
	26 730 000
	26 730 000
	26 730 000

	4
	Նավթային լուծիչ

 /Նեֆրաս Ս-50/170/
	39831120/2
	111 960 000
	111 960 000
	111 960 000



Ծանոթություն՝  Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

PAGE  
1

