Հավելված N 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկների շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԱՇՁԲ-20/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի հուլիսի 08-ին կնքված N ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԱՇՁԲ-20/2-1 պայմանագրում 2020 թվականի նոյեմբերի 04-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ`

Կապալառու կազմակերպության՝ «Բիդեք» ՍՊԸ-ի, 03․11․2020թ․-ի (մուտք N 8668) գրությունը՝ ՀՀ ԱՆ «Արմավիր» քրեակատարողական հիմնարկի շինարարական աշխատանքների կատարման ժամկետը 30 օրացուցային օրով երկարաձգելու վերաբերյալ:

Փոփոխության նկարագրություն`

Կողմերը որոշեցին` Պայմանագրի 1.3 կետով և շինարարական աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ ՀՀ ԱՆ «Արմավիր» քրեակատարողական հիմնարկի շինարարական աշխատանքների (չափաբաժին թիվ 3) կատարման ժամկետը երկարաձգել 30 օրացուցային օրով:

Փոփոխության հիմնավորում`

Հիմք ընդունելով 08.07.2020թ.-ին կնքված N ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԱՇՁԲ-20/2-1 ծածկագրով պայմանագրի 8.5 և 8․8 կետերը:

Պատվիրատու` ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայություն