Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ԲՄ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ

ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն` ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲՄԱՊՁԲ-7/42-2» ծածկագրով ԲՄ ընթացակարգի արդյունքում  2018թ-ի հուլիսի 27-ին կնքված N ԲՄԱՊՁԲ-7/42-2 ծածկագրով գնման  պայմանագրում   2018թ. սեպտեմբերի 28-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև` Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։

Փոփոխության պատճառ։ Պայմանագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշել են պայմանագրի  գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն:

Փոփոխության նկարագրություն։  Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին N ԲՄԱՊՁԲ-7/42-2 գնման պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն  ըստ հավելված N 1, 2-ի՝ մատակարարման համար սահմանված վերջնաժամկետի երկարաձգմամբ:

Փոփոխության հիմնավորում։	Սույն փոփոխություն կատարվում է` հիմք ընդունելով Պայմանագրի 8.6 կետը: Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. № 526-Ն որոշման 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին: Պայմանագրում նման փոփոխություն կատարվում է առաջին անգամ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության բաժնի առաջատար մասնագետ Գ. Վարդանյանին:

Հեռախոս՝ 010-29-44-18։

Էլ. փոստ՝ g.vardanyan@mil.am։

Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:

- Հավելված N 1

ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

| Չ/Հ | Գնման ենթակա ապրանքների անվանումը | Չ/մ | Քանակը | Միավորի գինը (ՀՀ դրամ) | Ընդհանուր գումարը (ՀՀ դրամ) | Մատակարարումը 2018թ-ին՝ ըստ եռամսյակների |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 4-րդ եռամսյակ, ոչ ուշ քան հոկտեմբերի 30-ը |
| 1 | Ցուցափեղկեր (պահարաններ) | հատ | 140 | 91 950 | 12 873 000 | 140 |

- Հավելված N 2

Վճարման ժամանակացույց

ՀՀ դրամ

| Չ/Հ | Գնման ենթակա ապրանքների անվանումը | CPV կոդ | Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ.-ին ըստ ամիսների, բայց ոչ ուշ քան 10.12.2018թ. ընդ որում |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր |
| 1 | Ցուցափեղկեր (պահարաններ) | 39132170/1/9/2 | 12 873 000 | 12 873 000 | 12 873 000 |

* Վճարման ենթակա գումարը ներկայացված Է աճողական կարգով