ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N 1

N  ԳՀԱՊՁԲ-9/4/2-1 ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան				                                                                             -ը        2018թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ                             Մ. Ղամբարյանի, ով  գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա` այսուհետև Գնորդ, մի կողմից  և «ԱԼՖԱ-ՖԱՐՄ ԻՄՊՈՐՏ» ՓԲԸ-ն` ի դեմս ընկերության տնօրեն Ս. Շիլաջյանի,  ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև Վաճառող, մյուս կողմից, երկուսը միասին` Կողմեր` հիմք ընդունելով 09.02.2018թ. կնքված № ԳՀԱՊՁԲ-9/4/2-1 գնման Պայմանագրի (այսուհետև` Պայմանագիր) 8.6 կետը, ինչպես նաև Պայմանագրին կից 27.04.2018թ. կնքված N 1 համաձայնագրի (այսուհետև` Համաձայնագիր) 3.4 կետը` փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն փոփոխությունը (այսուհետև` Փոփոխություն) հետևյալի մասին.

- Փոփոխության առարկան

1.1  Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի (Համաձայնագրի) գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն` ըստ կից ներկայացվող N 1 և 2 Հավելավծների:

- Այլ պայմաններ

2.1  Սույն Փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը։

2.2 Սույն Փոփոխության մեջ չնշված` Կողմերի Պայմանագրով (Համաձայնագրով) նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները, Ապրանքի հանձման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ։

2.3  Սույն Փոփոխությունը հանդիսանում է Պայմանագրի (Համաձայնագրի) անբաժանելի մասը, կազմված է 3 էջից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունը։

| ԳՆՈՐԴ | ՎԱՃԱՌՈՂ |
| --- | --- |
| ՀՀ պաշտպանության նախարարություն ք. Երևան Բագրևանդի 5 ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն Հ/Հ 900011144129 ՀՎՀՀ 02522157 ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ | «ԱԼՖԱ-ՖԱՐՄ ԻՄՊՈՐՏ» ՓԲԸ Ք. Երևան, Շիրակի 1/68 «Արարատբանկ» ԲԲԸ Հ/Հ 1510031007170100 ՀՎՀՀ 02606482 տնօրեն Ս. ՇԻԼԱՋՅԱՆ |

- Հավելված N 1

- N ԳՀԱՊՁԲ-9/4/2-1 պայմանագրի

- N 1 փոփոխությանը կից

ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ` ԸՍՏ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ (ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ)

| Հ/հ | Ապրանքի անվանում | Չ/Մ | Քանակ | Միավորի գինը /դրամ/ | Ընդհանուր գումար /դրամ/ | Մատակարարումը` 2018թ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2-րդ եռամսյակ, | 3-րդ եռամսյակ |
| 1. | Այլ դեղորայք /Ֆլուոցինոլոնի ացետոնիդ, fluocinolone acetonide/ | տուփ | 310 | 184 | 57,040 | 110 | 200 |
| 2. | Այլ դեղորայք /Օքսազեպամ oxazepam/ | դեղահատ | 1,000 | 39 | 39,000 | 1,000 |  |
| Ընդամենը |  |  |  |  | 96,040 |  |  |

ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ` ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

| Հ/հ | Ապրանքի անվանում | Չ/Մ | Քանակ | Միավորի գինը /դրամ/ | Ընդհանուր գումար /դրամ/ | Մատակարարումը` 2018թ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2-րդ եռամսյակ, | 3-րդ եռամսյակ, բայց ոչ ուշ քան 30.07.2018թ. | 3-րդ եռամսյակ |
| 1. | Այլ դեղորայք /Ֆլուոցինոլոնի ացետոնիդ, fluocinolone acetonide/ | տուփ | 310 | 184 | 57,040 | 110 |  | 200 |
| 2. | Այլ դեղորայք /Օքսազեպամ oxazepam/ | դեղահատ | 1,000 | 39 | 39,000 |  | 1,000 |  |
| Ընդամենը |  |  |  |  | 96,040 |  |  |  |

| ԳՆՈՐԴ | ՎԱՃԱՌՈՂ |
| --- | --- |
| ՀՀ պաշտպանության նախարարություն ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ | «ԱԼՖԱ-ՖԱՐՄ ԻՄՊՈՐՏ» ՓԲԸ տնօրեն Ս. ՇԻԼԱՋՅԱՆ |

- Հավելված N 2

- N ԳՀԱՊՁԲ-9/4/2-1 պայմանագրի

- N 1 փոփոխությանը կից

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ` ԸՍՏ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ (ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ)

| Հ/հ | Ապրանքի անվանում | CPV կոդ | Ընդհանուր գին/դրամ/ | Վճարումը նախատեսվում է իրականացնել 2018թ., համապատասխան ամիսների, այդ թվում` |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ապրիլ | Մայիս | Հունիս | Հուլիս | Օգոստոս | Սեպտեմբեր | Հոկտեմբեր | Նոյեմբեր | Դեկտեմբեր, բայց ոչ ուշ, քան 10.12.18թ. |
| 1. | Այլ դեղորայք /Ֆլուոցինոլոնի ացետոնիդ, fluocinolone acetonide/ | 33691176/478/10/5 | 57,040 | 20,240 | 20,240 | 20,240 | 57,040 | 57,040 | 57,040 | 57,040 | 57,040 | 57,040 |
| 2. | Այլ դեղորայք /Օքսազեպամ oxazepam/ | 33691176/465/10/8 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 |
| Ընդամենը |  |  | 96,040 | 59,240 | 59,240 | 59,240 | 96,040 | 96,040 | 96,040 | 96,040 | 96,040 | 96,040 |

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ` ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

| Հ/հ | Ապրանքի անվանում | CPV կոդ | Ընդհանուր գին/դրամ/ | Վճարումը նախատեսվում է իրականացնել 2018թ., համապատասխան ամիսների, այդ թվում` |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ապրիլ | Մայիս | Հունիս | Հուլիս | Օգոստոս | Սեպտեմբեր | Հոկտեմբեր | Նոյեմբեր | Դեկտեմբեր, բայց ոչ ուշ, քան 10.12.18թ. |
| 1. | Այլ դեղորայք /Ֆլուոցինոլոնի ացետոնիդ, fluocinolone acetonide/ | 33691176/478/10/5 | 57,040 | 20,240 | 20,240 | 20,240 | 57,040 | 57,040 | 57,040 | 57,040 | 57,040 | 57,040 |
| 2. | Այլ դեղորայք /Օքսազեպամ oxazepam/ | 33691176/465/10/8 | 39,000 | 0 | 0 | 0 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 |
| Ընդամենը |  |  | 96,040 | 20,240 | 20,240 | 20,240 | 96,040 | 96,040 | 96,040 | 96,040 | 96,040 | 96,040 |

| ԳՆՈՐԴ | ՎԱՃԱՌՈՂ |
| --- | --- |
| ՀՀ պաշտպանության նախարարություն ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ | «ԱԼՖԱ-ՖԱՐՄ ԻՄՊՈՐՏ» ՓԲԸ տնօրեն Ս. ՇԻԼԱՋՅԱՆ |