N ՄԽ/12238-2021	   «      »                         202    թ․

«Սմարթիմփայեր» ՍՊԸ տնօրեն

պարոն Դ. Շահբազյանին

Հասցե՝ ք. Երևան, Երվանդ Քոչար 23, բն. 64

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ

Կադաստրի կոմիտեի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և «Սմարթիմփայեր» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ Կատարող) միջև 2021 թվականի սեպտեմբերի 06-ին կնքված                ԿԿ-ԷԱՃԾՁԲ-21/04-1 ծածկագրով պետության կարիքների համար ցանցային համակարգչային ծրագրային փաթեթների մշակման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) համաձայն՝ Կատարողի կողմից պետք է մատուցվեին ցանցային համակարգչային ծրագրային փաթեթների մշակման ծառայություններ՝ պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան, սակայն խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը, ինչպես նաև պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից մատուցված ծառայությունը չի ընդունվել:

Ելնելով վերոգրյալից և հիմք ընդունելով Պայմանագրի 2.1.2 կետը, ինչպես նաև 2.1.3-րդ կետի «բ» ենթակետը՝ Կադաստրի կոմիտեն 2021 թվականի դեկտեմբերի 27-ին միակողմանի լուծում է Պայմանագիրը:

Հարգանքով՝ Մհեր Խաչատրյան

Կատարող՝ Լ. Մանուչարյան

Գնումների կազմակերպման բաժնի պետ՝ Հ. Մանուկյան

Հեռ.՝ 060-474142