ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

ЗАО «ААЭК» ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 27 июля 2020года в договор №03/20, заключенный 22 мая 2020 года в результате процедуры закупки под кодом «HAEK-BMTsDzB-2/20» организованной с целью приобретения Неразрушающий контроль коллекторов парогенераторов 2ПГ-1÷6 «Г» и «Х» и шпильки главного разъема 2КР М145 (№5) ВВЭР-440 блока №2 ААЭС для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения № 1 - Продление срока действия договора

Описание изменения     - В Приложении № 1 (Техническая характеристика-График закупки) к Договору срок выполнения услуг «Конечный срок завершения - 31.07.2020г.» изложить в следующей редакции:

«Конечный срок завершения - 30.08.2020г.».

Обоснование изменения - доклодная НОДМ

Заказчик: ЗАО «ААЭК»