ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор.

Е.​ Чаренци имя литература и искусство "музей" Ниже SNCO представляет текущие ремонтные работы в зданиях и сооружениях, необходимые для его нужд . Копия двусторонне утвержденного документа, содержащая краткую информацию о внесенных 16 и 18 мая 2026 года изменениях в контракт № ԳԱԹ-ԳՀԱՇՁԲ-2026/03, подписанный 25 марта 2026 года , в результате процедуры закупок , организованной в целях приобретения , и внесенных изменений .

Причиной изменений является увеличение объема услуг, необходимых для выполнения первоначального контракта .

Изменять описание :

- Срок завершения работы — продлено на 30 календарных дней .

- Увеличение объема работ, необходимых для выполнения первоначального контракта, вследствие объективно непредвиденных обстоятельств. 10% от суммы контракта

Изменять Обоснование: Пункт 8.5 , пункт 8.8 контракта № ԳԱԹ-ԳՀԱՇՁԲ-2026/03, Подпункт 2 пункта 56 Положения об организации процесса закупок, утвержденного Правительством Республики Армения, № 526-Н, поправка 1, от 4 мая 2017 г.

Клиент: " Э. Чаренци имя литература и искусство "музей" СНКО