ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«Ե․ Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարան» ՊՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված N ԳԱԹ-ԳՀԱՇՁԲ-2026/03 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2026թ. մարտի 25-ին կնքված N ԳԱԹ-ԳՀԱՇՁԲ-2026/03 պայմանագրում 2026 թվականի մայիսի 16-ին և մայիսի 18-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ` սկզբնական պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ դարձած ծառայությունների ծավալների ավելացում:

Փոփոխության նկարագրություն՝

- Աշխատանքի կատարման ժամկետի երկարաձգում 30 օրացուցային օրով:

- օբյեկտիվորեն չնախատեսված հանգամանքներից ելնելով՝ սկզբնական պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ դարձած աշխատանքների ծավալների ավելացումը պայմանագրի 10%-ի չափով

Փոփոխության հիմնավորում: N ԳԱԹ-ԳՀԱՇՁԲ-2026/03 պայմանագրի 8.5 կետ, 8.8 կետ, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն հաելված 1-ով հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետ

Պատվիրատու` «Ե․ Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարան» ՊՈԱԿ