ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Պատվիրատուն՝ <<ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ>>-ը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Կոտայքի մարզի  Գառնի համայնքում գտնվող երկրորդ աշխարհամարտի զոհվածների պատմական   հուշարձանի  հիմնանորոգման  աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված « ԳՀ–ԳՀԱՇՁԲ-20/10»  ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի  օգոստոսի 5-ին կնքված N « ԳՀ–ԳՀԱՇՁԲ-20/10-1»  ծածկագրով պայմանագրում 2020 թվականի հոկտեմբերի 30-ին կատարված  փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ  հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1։	ՀՀ Կոտայքի մարզի  Գառնի համայնքում գտնվող երկրորդ աշխարհամարտի զոհվածների պատմական   հուշարձանի  հիմնանորոգման աշխատանքների պատշաճ կատարման համար Կապալառուի կողմից առաջարկվել է պայմանագրի ժամկետը երկարաձգել մինչև 30 օրացույցային օրով:

Փոփոխության նկարագրություն N 1։ 	Պայմանագրի 1.3 կետում և Հավելված թիվ 2-ում աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարաձգում 30 օրացույցային օրով:

Փոփոխության հիմնավորում N 1։			ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետ։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Ռ. Ասատրյանին։

Հեռախոս՝ 096 50 50 09:

Էլ. փոստ՝ garnihamaynq@mail.ru

Պատվիրատու ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ