ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ՓԱՐԱՔԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԱԻՐԻ ՓՈՂՈՑԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ԵՎ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

2019թ.

Ծրագրով նախատեսվոմ է իրականացնել Փարաքար համայնքի Նաիրի փողոցի 1460 գծմ երկարությամբ և 7 մ միջին լայնությամբ ասֆալտբետոնե ծածկույթի հիմնանորոգման աշխատանքները: Նաիրի փողոցը Փարաքար համայնքի կենտրոնական փողոցն է, որը սկիզբ է առնում Մերձավանի Խճուղուց և հատվում Երևան-Էջմիածին մայրուղուն:Սովետական տարիների ընթացքում իրականացված ասֆալտապատումից հետո մինչ օրս փողոցում հիմնովին վերանորոգման աշխատանքներ չեն իրականացվել համայնքի բյուջեի սուղ լինելու պատճառով, միայն պարբերաբար համայնքի ուժերի ներածի չափով կատարվել են փոսալցման աշխատանքներ: Ներկա պահին փողոցը գտնվում է անմխիթար վիճակում որոշ հատվածներում ամբողջովին բացակայում է ասֆալտբետոնե ծածկույթը իսկ որոշ հատվածներում այն գտնվում է քայքայված և քանդված վիճակում, որը իր արդարացի դժգոհությունն է առաջացնում համայնքի բնակիչների և Երևան-Էջմիածին մայրուղու խցանման ժամանակ փողոցից օգտվող վարորդների շրջանում:

Համայնքապետարանի կողմից «ԵՐՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ ընկերությանը պատվիրվել է իրականացնել փողոցի հետազոտության և նախագծա-նախահաշվային փաստաթղտերի մշակման աշխատանքները: Համապատասխան մասնագետների ուսումնասիրությունների արդյունքում հիմնական լուծում է առաջարկվում փողոցի կապիտալ վերանորոգումը՝ գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկույթի քերում 3-4 սմ հաստությամբ, ամբողջ փողոցի երկայնքով հարթեցում գրեյդելով բերելով մեկ ընդհանուր հարթության և համապատասխան նախագծային նիշերի: Քերված պիտանի ասֆալտե ծածկույթը նախատեսվում է օգտագործել համայնքի այլ երկրորդական փողոցների փոսալցման աշխատանքների համար: Նախքան խճապատման աշխատանքները նախատեսվում է փողոցում առկա կոյուղու դիտահորերի վերանորոգում և բարձրացում համապատասխան նիշի և փողոցի գրունտի տոփանում համապատասխան տեխնիկայով: Տոփանված գրունտի վրա նախատեսվում է խոշորհատիկ /20-40մմ չափերի/ խճե շերտի փռում  6-8 սմ հաստությամբ և հարթեցում ծանր տեխնիկայով, այնուհետև նույն սկզբունքով մանր խճի /10-20 չափերի/ իրականացում:Վերջնական հարթեցումից և ծանր տեխնիկայով տոփանումից հետո նախատեսվում է իրականացնել ասֆալտբետոնե ծածկույթե շերտի իրականացում 4-5 սմ հաստությամբ: Նախատեսվում է նաև ճանապարհի մի կողմով կառուցել մայթ 1-1.2 մ լայնությամբ, որը փողոցից բաժանվում է բետոնե եզրաքարով բարձրությունը ասֆալտի նիշից 20-25սմ բարձրությամբ, մայթի արտաքին ծածկոիյթը նախատեսվում է իրականացնել ասֆալտբիտումե ծածկույթով մատչելի լինելու նկատառումով: Ծրագիրը հավանության արժանանալուց և բարեհաջող իականացնելուց  հետո համայնքապետարանը  մեծ ուշադրություն և հոգատարություն է ցուցաբերելու կատարաված աշխատանքները նույն վիճակին և որակին պահելու համար:

կատ.  Ա. Սարգսյան

հեռ. 0231 6 00 42