Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Վարկ 3284-ARM (ԱԶԲ) «Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագիր»

ԱՆՀԱՏ խորհրդատուի ընտրության մեթոդ

ապրիլի 20, 2022թ.

Վարկի համարը՝ 3284-ARM (ԱԶԲ) «Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագիր»

Առաջադրանքի անվանումը՝ Փորձաքննող ինժեներ (խորհրդատու)

Փաթեթի համարը (համաձայն գնումների պլանի)՝ AIC-16

Վերջնաժամկետ՝ 2022թ. մայիսի 4-ը

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը (այսուհետև՝ «Կառավարություն») ստացել է վարկ Ասիական զարգացման բանկից (ԱԶԲ) «Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագիրը» (Ծրագիր) իրականացնելու նպատակով: Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը (ՀՏԶՀ) Ծրագրի իրականացնող գործակալությունն է և մտադիր է այդ վարկային միջոցների մի մասն օգտագործել խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման համար:

Յուրաքանչյուր ենթածրագրի համար ՀՏԶՀ-ն նշանակում է ենթածրագրի պատասխանատու ինժեներ (ՊԻ), որը կընդգրկվի ԱԶԲ-ի կողմից ֆինանսավորվող ՍԱԲ Ծրագում՝ ենթածրագրի նախապատրաստման, և շինարարական աշխատանքների վերահսկման նպատակով:

Անհատ խորհրդատուի աշխատանքային պարտականությունները ներառում են.

- Ենթածրագրի պատասխանատու ինժեները տեղեկացնում է դպրոցական / համայնքային ներկայացուցիչներին իր այցելության օրվա/ժամանակի մասին:

- Ծրագրի տեղանք այցելելիս ինժեները` մանրամասնորեն ուսումնասիրում է կառուցմանը / ուժեղացմանը ենթակա շենքը և աշխատանքային տեղանքը: ՊԻ-ն հավաքում է բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները, որոնք վերաբերում են շրջակա միջավայրին, սոցիալական և տեխնիկական գնահատումներին, նաև` այլ բնույթի տեղեկատվություն, որը պետք է ընդգրկվի նախագծային ընկերությանը տրվող տեխնիկական առաջադրանքի մեջ: Հստակեցնում է աշխատանքների շրջանակները և ծավալը, առաջարկ է ներկայացնում իրականացվելիք աշխատանքների վերաբերյալ: Ճշտում է դպրոցի ներկա և ակնկալվող հզորությունը:

- Տեղանք այցելելուց հետո պատասխանատու ինժեները պատրաստում է ենթածրագրի իրականացման համար բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը:

- Նախագծային կազմակերպության հետ համատեղ պատրաստում է յուրաքանչյուր ենթածրագրի նախագծային առաջադրանքը:

- Նախագծման  ընթացքում վերահսկում է նախագծային աշխատանքների ընթացքը, ըստ փուլերի:

- Իրեն տրված հանձնարարության հիման վրա, Պատասխանատու ինժեները ստուգում է նախագծի համապատասխանությունը նախագծային առաջադրանքին, հիմնական տեխնիկական լուծումների համապատասխանությունն առկա նորմերին և ՍԱԲԾ-ի պահանջներին, ներկայացված նախագծի ամբողջականությունը: Նաև` այն դեպքում, երբ նախագիծը ներկայացվել է անկախ փորձաքննության, նա ստուգում է փորձաքննության մեկնաբանությունների և առաջարկությունների արտացոլումը նախագծում:

- Շինարարության ընթացքում Պատասխանատու ինժեները այցելում է ենթածրագրի տեղանք առնվազն ամիսը երկու անգամ: Այցելությունների ընթացքում, անհրաժեշտության դեպքում նա հանդիպում է դպրոցի և համայնքի ղեկավարության և համայնքի բնակիչների հետ՝ ծրագրի իրականացման հետ առնչվող հարցերի քննարկման նպատակով:

- Տեղանքում ինժեներն առաջին հերթին ուսումնասիրում է շինարարության վարման մատյանում նախորդ այցելություններից հետո արված գրառումները: Նա կարող է այդ պահին կատարված աշխատանքների ցանկից պատահականորեն ընտրել որոշակի աշխատանքների հատվածներ և տեղում ստուգել աշխատանքները՝ պարզելու համար, թե. (1) արդյոք աշխատանքներն իրականացվել են ըստ գործող նախագծի պայմանների, (2) արդյոք տեխնիկական վերահսկողի և կապալառուի կողմից արձանագրված առաջընթացը համապատասխանում է իրականությանը, (3) արդյոք իրականացված աշխատանքները համապատասխանում են կապալառուի և տեխնիկական հսկիչի կողմից ներկայացված ծավալներին: Եթե որևէ անճշտություն հայտնաբերվի, ՊԻ-ն գրանցում է դա տեխնիկական հսկիչի և նախագծողի մատյաններում և գրավոր ներկայացնում բաժնի պետին: Եթե այդ անհամապատասխանությունը զգալի է, ապա Պատասխանատու ինժեները կարող է լրացուցիչ հետաքննել կամ կարգադրել դադարեցնել աշխատանքները: Նա պատասխանատու է այս հարցն անմիջապես բաժնի պետի ուշադրությանը ներկայացնելու համար:

- Ինժեների տեղանք այցելության ընթացքում կապալառուն պարտավոր է նրա հաստատմանը և ստորագրությանը ներկայացնել կատարողական ակտը` մշակված տեխնիկական հսկիչի հետ համագործակցությամբ: Տեխնիկական հսկիչը պետք է ստորագրի ակտը: Եթե ինժեները բավարարված է բոլոր ավարտված աշխատանքներով, և տեխնիկական հսկողության մատյանում գրանցված տեղեկատվությունը համապատասխանում է փաստացի կատարված աշխատանքներին, ապա Պատասխանատու ինժեները ստորագրում է կատարողական ակտը:

- Շինարարության ավարտից հետո Պատասխանատու ինժեները մասնակկցում է հանձնող-ընդունող հանձնաժողովի աշխատանքներին և վավերացնում է ավարտական ակտը:

- Իրականացնում է Ծրագրի փորձաքննության և իրականացման բաժնի պետի, Փորձաքննության և վերլուծման խմբի ղեկավարի հանձնարարությամբ այլ գործառույթներ:

Կնքվելիք ծառայությունների մատուցման պայմանագրի գործունեության ժամկետը կսահմանվի 1 տարի՝ երկարաձգման հնարավորությամբ:

Խորհրդատուների կարճ ցուցակի կազմման չափանիշներն են`

- Շինարար-ճարտարագետի բարձրագույն կրթություն,

- Նախագծման և շինարարության վերահսկման բնագավառում առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ,

- Համակարգչային գիտելիքներ (MS OFFICE),

Անգլերենի իմացությունը ցանկալի է:

Հետաքրքրված խորհրդատուն պետք է ներկայացնի տվյալներ  իր կրթության և աշխատանքային փորձի վերաբերյալ (CV): Խորհրդատուի ընտրությունը կիրականացվի Ասիական Զարգացման Բանկի «Խորհրդատուների օգտագործման ուղեցույցում» (մարտ, 2013թ., որը պարբերաբար լրամշակվում է) սահմանված «Անհատ Խորհրդատուի ընտրության» ընթացակարգին համաձայն:

Լրացուցիչ տեղեկություններ հնարավոր է ստանալ ստորև բերված հասցեում, ՀՏԶՀ-ի գրասենյակից, աշխատանքային օրերին, ժամը 09:00-ից մինչև 18:00-ը:

Ինքնակենսագրականները պետք է ներկայացվեն էլ-փոստով՝ procurement@atdf.am և atdf@atdf.am  հասցեներով, ոչ ուշ քան 2022թ. մայիսի 4-ը, ժամը 17:00: Միայն կարճ ցուցակում ընդգրկված անձիք կհրավիրվեն հարցազրույցի։

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ,

ՀՀ, ք.Երևան, 0037, Կ.Ուլնեցու 31, ՀՏԶՀ գրասենյակ,

Գնումների բաժին

Հեռախոսը՝ (374 60) 50-15-60: