*Типовая форма*

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБ СРОЧНОМ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ[[1]](#footnote-1)\*

Настоящий текст объявления утвержден Решением Оценочной Комиссии от "18" "04" 2022 года "2"

**Процедура закупки организована на основании части 6 статьи 15 Закона**

Код процедуры «ShМАН-SC-HBMAShDzB-22/03»

Заказчик Ахурянский муниципалитет, находящийся по адресу: находящийся по адресу Ширакский марз, Р.А. Ахурян, Гюмрийское шоссе 42 объявляет срочный открытый конкурс, который проводится в два этапа. Этап I в 2022 г. և Этап II в 2023 г..

Участнику, отобранному по итогам настоящей процедуры, в установленном порядке будет предложено заключить договор на поставку **Строительство детского сада в поселке Карнут, община Ахурян, Ширакская область, РА**

(далее — договор).

Согласно статье 7 Закона Республики Армения "О закупках", любое лицо, независимо от того, является ли оно иностранным физическим лицом, организацией или лицом без гражданства, имеет равное право на участие в настоящей процедуре.

Условия предъявляемые к лицам, не имеющим права на участие в данной процедуре, а также участникам, установлены приглашением на настоящую процедуру. Отобранный участник определяется из числа участников, подавших заявки, оцененные удовлетворительно по неценовым условиям, по принципу предпочтения, отдаваемого участнику, представившему минимальное ценовое предложение.

Для получения приглашения на процедуру в бумажной форме необходимо обратиться к заказчику до 14:30 часов 16-го дня со дня опубликования настоящего объявления. При этом для получения приглашения в бумажной форме заказчику должно быть представлено письменное заявление. Заказчик обеспечивает бесплатное предоставление приглашения в бумажной форме в первый рабочий день, следующий за получением такого требования.

При наличии требования о предоставлении приглашения в электронной форме заказчик обеспечивает бесплатное предоставление приглашения в электронной форме в течение рабочего дня, следующего за днем получения заявления.

Неполучение приглашения не ограничивает права участника на участие в настоящей процедуре.

Заявки на настоящую процедуру необходимо подавать по адресу Ширакский марз, Р.А. Ахурян, Гюмрийское шоссе 42,

в документарной форме, до 14:30 часов 16-го дня со дня опубликования настоящего объявления. Кроме армянского языка заявки могут быть поданы также на английском или русском языке.

Вскрытие заявок будет проводиться по адресу Ширакский марз, Р.А. Ахурян, Гюмрийское шоссе 42, в 14:30 часов "04" "05" "2022".

Жалобы относительно настоящей процедуры должны быть поданы лицу, рассматривающее связанные с закупками жалобы по адресу: ул. Мелик-Адамяна 1, Ереван. Обжалование осуществляется в порядке, установленном приглашением на настоящий конкурс. Для подачи жалобы требуется плата в размере 30 000 (тридцать тысяч) драмов РА, которая должна быть перечислена на казначейский счет № 900008000482, открытый на имя Министерства финансов Республики Армения.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можете обратиться к секретарю Оценочной комиссии

Анаит Яврумян

Телефон 094754603

Электронная почта anahit.yavrumyan@mail.ru

Заказчик Ахурянский муниципалитет

*Утверждено*

Решением Оценочной комиссии открытого конкурса *под кодом ShМАН-SC-HBMAShDzB-22/03   
№ 2 от 18.04. 2022 г.*

*"Ахурянский муниципалитет"*

ПРИГЛАШЕНИЕ

НА СРОЧНЫЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС, ОБЪЯВЛЕННЫЙ С ЦЕЛЬЮ ПРИОБРЕТЕНИЯ " **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА В ПОСЕЛКЕ КАРНУТ, ОБЩИНА АХУРЯН, ШИРАКСКАЯ ОБЛАСТЬ, РА**

"ДЛЯ НУЖД " АХУРЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ "

*Уважаемый участник, прежде чем составить и подать заявку просим Вас подробно изучить настоящее Приглашение, поскольку не соответствующие Приглашению заявки подлежат отклонению.*

**СОДЕРЖАНИЕ**

**СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА В ПОСЕЛКЕ КАРНУТ, ОБЩИНА АХУРЯН, ШИРАКСКАЯ ОБЛАСТЬ, РА ДЛЯ НУЖД " АХУРЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ "**

**ПРИГЛАШЕНИЯ НА СРОЧНЫЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС,   
ОБЪЯВЛЕННЫЙ С ЦЕЛЬЮ ПРИОБРЕТЕНИЯ**

**ЧАСТЬ I.**

1. Характеристика предмета закупки

2. Требования к праву участника на участие и порядок их оценки, в случае признания отобранным участником-условия представления обеспечения квалификации.

3. Разъяснение приглашения и порядок внесения изменения в приглашение

4. Порядок подачи заявки

5. Ценовое предложение заявки

6. Срок действия заявки, порядок внесения изменений в заявки и их отзыва

8. Вскрытие, оценка заявок и подведение итогов

9. Заключение договора

10. Обеспечения квалификации и договора

11. Объявление процедуры несостоявшейся

12. Право участника и порядок обжалования им действий и (или) принятых решений, связанных с процессом закупки

**ЧАСТЬ II.**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВКИ   
НА СРОЧНЫЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС**

1. Общие положения

2. Заявка на процедуру

3. Приложения № 1-7

Настоящее Приглашение предоставляется в дополнение к объявлению об открытом конкурсе, проводимом под кодом «ShМАН-SC-HBMAShDzB-22/03» (далее — процедура).

Настоящее Приглашение составлено в соответствии с требованиями законодательства Республики Армения о закупках, в том числе Закона Республики Армения "О закупках" (далее — Закон), "Порядка организации процесса закупок", утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 526-N от 4 мая 2017 года (далее — Порядок) и иных правовых актов, и имеет цель информировать лиц (далее — участник), намеренных участвовать в объявленной "наименование заказчика" (далее — заказчик) процедуре об условиях процедуры: о предмете закупок, проведении процедуры, определении отобранного участника и заключении с ним договора, а также содействовать при подготовке заявки на процедуру.

Заявки могут подавать все лица, независимо от того, являются ли они иностранным физическим лицом, организацией или лицом без гражданства.

К отношениям, связанным с настоящей процедурой, применяется право Республики Армения. Споры, связанные с настоящей процедурой, подлежат рассмотрению в судах Республики Армения.

Адрес электронной почты секретаря оценочной комиссии «anahit.yavrumyan@mail.ru».

**ЧАСТЬ I**

**1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ**

1.1. Предметом закупки является приобретение " **Строительство детского сада в поселке Карнут, община Ахурян, Ширакская область, РА** (далее — также работа) для нужд "Ахурянский муниципалитет", которые сгруппированы в лоты "1":

|  |  |
| --- | --- |
| ***Номера лотов*** | ***Наименование лота*** |
| 1 | **Строительство детского сада в поселке Карнут, община Ахурян, Ширакская область, РА** |

Технические характеристики работы, а также ее спецификация, технические данные и полное и эквивалентное описание прочих неценовых условий составляют неотъемлемую часть заключаемого договора, проект которого представлен в Приложении № 6 к настоящему Приглашению.

**2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВУ УЧАСТНИКА НА УЧАСТИЕ,   
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ИХ ОЦЕНКИ**

2.1. В настоящей процедуре не имеют права участвовать лица:

1) которые на день подачи заявки в судебном порядке признаны банкротом;

2) которые на день подачи заявки имеют просроченные обязательства по контролируемым налоговым органом доходам в размере до одного процента от представленного ими ценового предложения, но не превышающие пятьдесят тысяч драмов Республики Армения;

3) которые или представитель исполнительного органа которых в течение трех лет, предшествующих дню подачи заявки, были осуждены за финансирование терроризма, эксплуатацию детей или преступление, включающее трафикинг людей, создание преступного сообщества или участие в нем, получение взятки, дачу взятки или посредничество при взяточничестве и за предусмотренные законом преступления, направленные против экономической деятельности, за исключением случаев, когда судимость в установленном законом порядке снята или погашена;

4) в отношении которых в течение одного года, предшествующего дню подачи заявки, имеется вынесенный в установленном законом порядке необжалуемый административный акт за антиконкурентное соглашение или злоупотребление доминирующим положением в сфере закупок;

5) которые по состоянию на день подачи заявки включены в список участников, не имеющих права на участие в процессе закупок, опубликованный согласно законодательству стран-членов Евразийского экономического союза о закупках;

6) которые по состоянию на день подачи заявки включены в список участников, не имеющих права на участие в процессе закупок.

При этом если участник был включен в предусмотренные подпунктами 5 и 6 настоящего пункта списки после дня подачи заявки, то данная его заявка не подлежит отклонению.

2.2. Для оценки права на участие участник должен представить в заявке утвержденное им письменное объявление, предусмотренное пунктом 2.1. части 2 настоящего приглашения. Помимо предусмотренного настоящим пунктом объявления от участника, в том числе отобранного участника не могут быть истребованы иные документы или обоснования для оценки права на участие. Оценочная комиссия (далее — комиссия) оценивает подлинность объявления участника на условиях, предусмотренных настоящим приглашением.

2.3. Запрещается одновременное участие в настоящей процедуре (на один и тот же лот) организаций, учрежденных установленными настоящим пунктом взаимосвязанными лицами и (или) одним и тем же лицом (одними и теми же лицами), или организаций, имеющих принадлежащую одному и тому же лицу (одним и тем же лицам) долю (пай) в размере более пятидесяти процентов, за исключением случаев участия в процессе закупок организаций, учрежденных государством или общинами, и (или) участия в порядке совместной деятельности (консорциумом).

По смыслу пункта 119 Порядка:

1) физические лица считаются взаимосвязанными, если они являются членами одной семьи, или ведут общее хозяйство либо занимаются совместной предпринимательской деятельностью, или действовали согласованно, исходя из общих экономических интересов,

2) физические и юридические лица считаются взаимосвязанными, если они действовали согласованно, исходя из общих экономических интересов, или если данное физическое лицо либо член его семьи является:

а. участником, распоряжающимся более чем десятью процентами акций данного юридического лица;

б. лицом, имеющим возможность предопределять решения юридического лица иным, не запрещенным законодательством Республики Армения образом;

в. председателем Совета данного юридического лица, заместителем председателя Совета, членом Совета, исполнительным директором, его заместителем, председателем или членом коллегиального органа, осуществляющего функции исполнительного органа;

г. сотрудником юридического лица, который работает под непосредственным руководством исполнительного директора либо имеет существенное влияние в вопросе принятия решений органами управления юридического лица;

3) участники, не имеющие статуса физического лица, считаются взаимосвязанными, если:

а. данное лицо с правом голосования владеет десятью и более процентами дающих право голоса акций (долей, паев, далее — акция) другого лица, либо в силу своего участия или в соответствии с заключенным между данными лицами договором имеет возможность предопределять решения другого лица;

б. участник (акционер) и (или) участники (акционеры) либо члены их семей (если участник — физическое лицо), владеющие более чем десятью процентами дающих право голоса акций одного из них, или имеющие возможность иным, не запрещенным законом образом предопределять его решения, имеют право прямо или косвенно владеть (в том числе на основании договоров купли-продажи, доверительного управления, совместной деятельности, или на основании поручения или других сделок) более чем десятью процентами дающих право голоса акций другого лица, или имеют возможность предопределять решения последнего иным, не запрещенным законодательством Республики Армения образом;

в. кто-либо из членов какого-либо органа управления одного из них или из числа лиц, исполняющих подобные обязанности, а также членов их семей одновременно является членом какого-либо органа управления другого лица или другим лицом, исполняющим подобные обязанности;

г. они действовали или действуют согласованно, исходя из общих экономических интересов.

По смыслу настоящего пункта членами семьи считаются отец, мать, супруг (супруга), родители супруга (супруги), бабушка, дедушка, сестра, брат, дети, супруг сестры или супруга брата и их дети.

22.4. **Участник, в случае признания отобранным участником, в сроки и порядке, установленными статьей 35 Закона, представляет обеспечение квалификации в размере 30 процентов5**,1 представленного им ценового предложения. Обеспечение квалификации не представляется, если отобранный участник по состоянию на день открытия заявок имеет рейтинг кредитоспособности, присвоенный авторитетными международными организациями (Fitch, Moodys, Standard & Poor's) как минимум в размере суверенного рейтинга, присвоенного Республике Армения.

2.5. Заключаемый в рамках настоящей процедуры договор может быть осуществлен посредством заключения договора субподряда. Стороной договора субподряда не может являться участник, подавший заявку с целью участия в настоящей процедуре (на один и тот же лот).

2.6. Участники могут участвовать в настоящей процедуре в порядке совместной деятельности (консорциумом).

В подобном случае:

1) ни одна из сторон договора о совместной деятельности не может подать отдельную заявку на одну и ту же процедуру (на один и тот же лот). В случае несоблюдения требования настоящего абзаца, на заседании по вскрытию заявок отклоняются как заявки, поданные в порядке совместной деятельности, так и заявки, представленные отдельно.

2) Участники несут совместную и солидарную ответственность. При этом в случае выхода члена консорциума из его состава договор, заключенный заказчиком с консорциумом, расторгается в одностороннем порядке, и в отношении членов консорциума применяются предусмотренные договором меры ответственности.

**3. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРИГЛАШЕНИЯ   
И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИГЛАШЕНИЕ**

3.1. Согласно статье 29 Закона участник вправе требовать от заказчика разъяснения приглашения.

Участник имеет право в письменной форме требовать от комиссии разъяснения приглашения как минимум за пять календарных дня до истечения окончательного срока подачи заявок. Комиссия в письменной форме предоставляет разъяснение представившему запрос участнику в течение двух календарных дней, следующих за днем получения запроса[[2]](#footnote-2)5.

3.2. В день предоставления разъяснения объявление о запросе и о содержании разъяснения опубликовывается в подразделе "Объявления относительно разъяснений приглашений" раздела "Объявления о закупках" бюллетеня, действующего на сайте www.procurement.am (далее - бюллетень) без указания данных участника, совершившего запрос.

3.3. Разъяснения не предоставляется, если запрос представлен с нарушением установленного настоящим разделом срока, а также в случае, если запрос выходит за рамки содержания настоящего Приглашения, или если запрос касается соответствия технических характеристик предлагаемых участником товаров техническим характеристикам, предусмотренным настоящим приглашением. При этом участник в письменной форме уведомляется об основаниях непредоставления разъяснения в течение двух календарных дней, следующих за днем получения запроса.

3.4. В приглашение могут быть внесены изменения минимум за пять календарных дней до истечения окончательного срока подачи заявок. В течение трех календарных дней, следующих за днем внесения изменения, в бюллетене опубликовывается объявление о внесении изменений и условиях их предоставления.

3.5 Каждое лицо без указания имени, до истечения срока, установленного для внесения изменений в приглашение, имеет право по электронной почте представить секретарю оценочной комиссии обоснования по характеристикам предмета закупки установленным приглашением с точки зрения предусмотренных Законом требований обеспечения конкуренции и исключения дискриминации. В случае признания представленных обоснований приемлемыми оценочная комиссия в установленный срок вносит обусловленные ими изменения в приглашение.

3.6. При внесении изменений в приглашение окончательный срок подачи заявок исчисляется со дня опубликования в бюллетене объявления об этих изменениях. В этом случае участники обязаны продлить срок действия представленного ими обеспечения заявки или представить новое обеспечение заявки[[3]](#footnote-3)6.

**4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ**

4.1. Для участия в настоящей процедуре участник подает заявку в Комиссию. Заявка — это предложение, представляемое участником на основании настоящего Приглашения.

Участник может подать заявку как для каждого лота, так и для нескольких или всех лотов.

Заявка подается до истечения срока, установленного для этого настоящим Приглашением.

Порядок подготовки заявки описан в части 2 настоящего приглашения - в инструкции по подготовке заявок на срочный открытый конкурс.

4.2. Заявки на процедуру необходимо подать в комиссию по адресу "Ширакский марз, Р.А. Ахурян, Гюмрийское шоссе 42 " не позднее, чем "14:30" часов "16"-го дня с даты опубликования в бюллетене объявления и приглашения на настоящую процедуру.

Заявки на процедуру получает и в журнале регистрации заявок регистрирует секретарь комиссии "АнаитЯврумян". Секретарь комиссии регистрирует заявки в журнале регистрации по очередности их получения, с указанием в журнале регистрации номера регистрации, даты и времени. По требованию участника об этом выдается справка. Заявки, поданные после истечения окончательного срока подачи заявок, в журнале регистрации не регистрируются, и в течение двух рабочих дней, следующих за днем их получения, возвращаются секретарем.

4.3. В заявке участник представляет:

1) утвержденное им заявление-объявление, предусмотренное пунктом 2.1 части 2 настоящего приглашения указав адрес электронной почты, учетный номер налогоплательщика, адрес деятельности и номер телефона , которое включает:

а) подтверждение о соответствии своих данных требованиям права на участие, установленным настоящим приглашением;

б) подтверждение об обязательстве предоставления обеспечения квалификации в размере представленного ценового предложения в порядке и сроки, установленные пунктом 2.4 части 1 настоящего приглашения в случае признания отобранным участником

в) объявление об отсутствии злоупотребления доминирующим положением и антиконкурентного соглашения в рамках настоящей процедуры

г) объявление об отсутствии в рамках настоящей процедуры одновременного участия взаимосвязянных с ним лиц и (или) учрежденных им организаций либо организаций, имеющих принадлежащую ему долю (пай) в размере более пятидесяти процентов;

д) Декларацию о реальных бенефициарах согласно Приложению 1. Декларация не представляется, если участник является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом. При этом, если участник объявляется отобранным участником, то предусмотренная настоящим абзацем информация, публикуется в бюллетене вместе с объявлением о решении заключить договор;

2) утвержденное им ценовое предложение;

4) при закупке строительных работ:

- утвержденную им, заполненную объемную ведомость-смету, с учетом приложенной к данному приглашению объемной спецификации по разделам работ, с указанием определенных максимальных весов - объемных значений. При этом, объемные значения, применяемые участником к своему ценовому предложению, не могут быть больше или меньше 10%, имеется в виду расхождение объемных значений с разделами спецификации, приложенной к настоящей конкурсной документации. Разделы работ не могут быть искусственно объединены или разъедены.

- технические характеристики, товарные знаки, фирменные наименования, марки, производителей и гарантийные сроки соответствующего оборудования и приборов, определенных проектной документацией, приложенной к данному приглашению;[[4]](#footnote-4)8

5) копию договора субподряда и данные лица, являющегося стороной этого договора, если заключаемый договор будет исполняться через субподряд;

6) представить копию договора о совместной деятельности, если участники участвуют в настоящей процедуре в порядке совместной деятельности (консорциумом);

При этом в случае участия в настоящей процедуре в порядке совместной деятельности (консорциумом)

• ни одна из сторон договора о совместной деятельности не может подавать отдельную заявку на данную процедуру (на один и тот же лот). В случае несоблюдения требования настоящего абзаца на заседании по вскрытию заявок отклоняются как в порядке совместной деятельности, так и отдельно представленные заявки;

• если договором о совместной деятельности установлено, что общие дела участников ведет отдельный участник договора о совместной деятельности, то заявка подается, а в случае заключения договора выплаты производятся этому участнику. В случае, когда договором о совместной деятельности предусмотрено, что при ведении общих дел каждый участник имеет право действовать от имени всех участников, то в случае заключения договора платежи на его основании производятся представившему заявку участнику.

**5.ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАЯВКИ**

5.1. Предлагаемая цена помимо стоимости работ включает также расходы по части транспортировки, страхования, пошлин, налогов, иных платежей и не может быть ниже их себестоимости. Расчет предлагаемой цены должен быть представлен в заявке.

5.2. Участник представляет ценовое предложение в форме расчета, состоящего из обобщенных компонентов - стоимость (совокупность себестоимости и прогнозируемой прибыли) и налог на добавленную стоимость. Расчет компонентов стоимости — разбивка или другие детали — не требуются и не представляются. Если по части данной сделки участник должен уплатить в государственный бюджет Республики Армения налог на добавленную стоимость, то в представляемом ценовом предложении отдельной строкой предусматривается размер суммы, подлежащей выплате по части данного вида налога.

Оценка и сравнение ценовых предложений участников осуществляются без исчисления указанной в настоящем пункте суммы налога. При этом заявка участника не подлежит отклонению, если:

а. графы "стоимость" и "налог на добавленную стоимость" ценового предложения заполнены только цифрами, а графа "общая цена" — и прописью, и цифрами или только прописью.

б. между суммами, указанными прописью или цифрами в графах "стоимость" и "налог на добавленную стоимость", есть несоответствие, однако общая сумма какой-либо из сумм, указанных прописью или цифрами, соответствует указанной прописью сумме в графе "общая цена";

в. номер лота в ценовом предложении указан неверно, однако наименование предмета закупки заполнено правильно.

г. стоимость, налог на добавленную стоимость и общая сумма ценового предложения, указанные в графах прописью или цифрами, округлены до пяти десятых-до целого числа ниже, а пять десятых и более-до целого числа выше,

д. в графах стоимость и налог на добавленную стоимость ценового предложения суммы заполнены как цифрами, так и прописью, и они соответствуют друг другу, а в сумме, указанной буквами в графе общей цены, заполнены лишние слова, в результате чего получается несуществующая цифра. При этом в случае, указанном в настоящем абзаце, оценочная комиссия при оценке заявки принимает за основу совокупность сумм, заполненных прописью в графах "стоимость" и "налог на добавленную стоимость".

е. в суммах, заполненных буквами в графах ценового предложения, лумы указаны в цифрах.

5.3. Если цена заключаемого договора стабильна, то ценовое предложение представляется одним числом — общей предлагаемой для исполнения договора ценой. При этом от участника не может требоваться представления обоснований ценового предложения или каких-либо сведений или документов иного типа, также размер прибыли участника не может быть ограничен приглашением.

**6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ЗАЯВКИ,   
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАЯВКИ И ИХ ОТЗЫВА**

6.1. Согласно статье 31 Закона заявка действительна до заключения договора в соответствии с Законом, отзыва заявки участником, отклонения заявки или объявления настоящей процедуры несостоявшейся.

6.2. Согласно статье 31 Закона участник до указанного в пункте 4.2 части 1 настоящего Приглашения окончательного срока подачи заявок может изменить или отозвать свою заявку.

**8.ВСКРЫТИЕ, ОЦЕНКА ЗАЯВОК И   
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ**

8.1. Вскрытие заявок произойдет на заседании комиссии по вскрытию заявок на **"16"-ый день в "14:30"** со дня опубликования в бюллетене объявления и приглашения на настоящую процедуру.

На заседании по вскрытию и оценке заявок:

1) председатель комиссии (председательствующий на заседании) объявляет заседание открытым и оглашает выраженную одним числом цену на закупаемые в рамках настоящей процедуры работы, а также выраженные одним числом ценовые предложения подавших заявки участников, принимая за основание представленную прописью запись.

2) после передачи председателю (председательствующему на заседании) документов, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, комиссия оценивает:

а. соответствие составления и подачи содержащих заявки конвертов установленному порядку и вскрывает заявки, оцененные как соответствующие;

б. наличие требуемых (предусмотренных) документов в каждом вскрытом конверте и соответствие их составления установленным приглашением реквизитам;

3) председатель комиссии объявляет выраженные одним числом ценовые предложения подавших заявки участников, принимая за основание представленную прописью запись.

8.2. Заявки оцениваются в порядке, установленном настоящим приглашением.

Если количество лотов в процедуре закупок не превышает семдесять пять лотов- оценка заявок осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня истечения окончательного срока их подачи, а при превышении- в течение пятнадцати рабочих дней.

"Удовлетворительно" оцениваются заявки, соответствующие предусмотренным настоящим приглашением условиям, в противном случае, заявки оцениваются как неудовлетворительные и отклоняются. При этом, на заседании по вскрытию и оценке заявок комиссия отклоняет те заявки, в которых отсутствуют ценовое предложение, либо те, которые не соответствуют требованиям приглашения.

8.3. Отобранный участникопределяется из числа участников, представивших заявки, оцененные как удовлетворительные, по принципу предпочтения, отдаваемого участнику, представившему минимальное ценовое предложение. Причем при определении комиссией отобранного участника и участников, занявших последующие места, оценка и сравнение ценовых предложений осуществляются без исчисления суммы налога, указанного в пункте 5.2. части 1 настоящего приглашения.

8.4. Если в заявке имеется несоответствие между суммами, написанными прописью и цифрами, за основание принимается сумма, написанная прописью. Если предлагаемые цены представлены в двух или более валютах, они сопоставляются с драмом Республики Армения по курсу установленному Центральным банком на дату открытия заявок [[5]](#footnote-5)10.

8.5. Переговоры между комиссией, заказчиком и участниками запрещаются, за исключением случаев,

1) когда в процедуре принял участие один участник, поданная заявка которого соответствует требованиям приглашения, либо если в результате оценки заявок заявка только одного участника была оценена как соответствующая требованиям приглашения, или при равенстве предложенных минимальных цен, или если ценовые предложения, представленные всеми участниками, подавшими заявки, которые оценены как удовлетворяющие неценовым условиям, превышают финансовые средства, предусмотренные абзацем 2 пункта 8.1. части 1 настоящего приглашения для осуществления этой закупки или закупка осуществляется на основании части 6 статьи 15 Закона. Переговоры, которые ведутся согласно настоящему пункту, могут привести только к снижению предложенной цены или изменению условий оплаты, а переговоры ведутся одновременно со всеми участниками;

2) иных случаев, предусмотренных Законом.

8.6. Из числа участников, подавших заявки, оцененные как удовлетворяющие требованиям приглашения, комиссия отбирает и объявляет отобранного участника и участников, занявших последующие места. При закупке строительных программ комиссия также оценивает соответствие технических характеристик представленных приборов и оборудования требованиям приглашения. При равенстве предложенных наименьших цен или в случае если ценовые предложения всех участников, подавших заявки, оцененные как удовлетворяющие неценовым условиям, превышают цену, установленную заявкой на закупку приобретаемых в рамках настоящей процедуры товаров или закупка осуществляется на основании части 6 статьи 15 Закона:

а. для определения отобранного участника и участников, занявших последующие места, с целью сокращения предложенных на заседании комиссии цен, со всеми участниками, которые оценены как удовлетворяющие неценовым условиям, проводятся одновременные переговоры, если на заседании присутствуют все участники (наделенные соответствующим полномочием представители),

б. в противном случае заседание комиссии приостанавливается, и в течение одного рабочего дня секретарь комиссии в электронной форме одновременно уведомляет всех оцененных удовлетворительно участников о дате, времени и месте проведения одновременных переговоров по снижению цен,

в. переговоры проводятся не раннее чем на второй и не позднее чем на пятый рабочий день со дня отправки извещения,

г. представленное на тот момент каждым участником ценовое предложение оглашается для остальных участников, и до истечения предусмотренного для переговоров окончательного срока участник может пересмотреть свое ценовое предложение,

д. на момент истечения установленного для переговоров окончательного срока, по представленным присутствующим на переговорах участниками ценам, которые не превышают цену, установленную заявкой на закупку, определяются и объявляются отобранный участник и участники, занявшие последующие места,

е. если на момент истечения установленного для переговоров окончательного срока представленные присутствующими на переговорах участниками цены превышают цену, установленную заявкой на закупку, то оценочная комиссия может объявить отобранным участника, представившего в результате переговоров низкое ценовое предложение, при условии, что права и обязанности сторон, предусмотренные договором, заключаемым с отобранным участником, вступают в силу в случае предусмотрения дополнительных финансовых средств в размере цены, превышающей цену, установленную заявкой на закупку, и заключения соглашения между сторонами. При этом соглашение заключается в течение пятнадцати рабочих дней после предусмотрения дополнительных финансовых средств с продлением сроков выполнения работ на период со дня заключения договора до дня заключения соглашения. Договор, заключенный в соответствии с настоящим абзацем, расторгается, если в течение шестидесяти календарных дней, следующих за заключением договора, дополнительные финансовые средства не предусматриваются.

ж. в момент истечения установленного для переговоров срока, если цены, представленные присутствующими на нем участниками, превышают цену, установленную заявкой на закупку, или если наименьшие цены равны, то процедура закупки объявляется несостоявшейся на основании пункта 1 части 1 статьи 37 Закона, за исключением случая, предусмотренного абзацем ,, е " настоящего подпункта.8.7. При наличии требования секретарь комиссии незамедлительно предоставляет предъявившему такое требование участнику копию заявки любого участника,. При невозможности выполнения требования лицу, предъявившему требование, незамедлительно предоставляются включенные в заявку документы, с которыми он ознакомляется на месте, с правом фотографировать их, и которые он возвращает секретарю комиссии в ходе заседания, не препятствуя нормальному функционированию комиссии.

8.7. Если в результате оценки, проведенной в ходе заседания по вскрытию и оценке заявок, в заявке участника фиксируются несоответствия требованиям приглашения, то секретарь комиссии в тот же день в электронной форме информирует об этом участника, предлагая последнему исправить несоответствия до окончания срока приостановления.

В случае обоснованного решения на основании пункта 67 Порядка Оценочная комиссия посредством Комитета государственных доходов РА может проверить достоверность подтверждения, представленного заявкой участника (участников) об удовлетворении пункта 2 части 1 статьи 6 Закона. В случае применения данного абзаца представляемая в комитет информация должна, как минимум, содержать данные о наименовании участника (участников), учетном номере налогоплательщика и дате (число, месяц, год) представления заявки.Если несоответствие зафиксировано на основании информации, полученной из Комитета государственных доходов РА, то к уведомлению, направляемому участнику, прилагается также отсканированная с оригинала информация, полученная из Комитета. В уведомлении, направленном участнику, подробно описываются все несоответствия, обнаруженные при оценке заявки.

8.8. Если участник исправляет зафиксированное несоответствие в срок, установленный пунктом 8.7. настоящего приглашения, то его заявка оценивается удовлетворительно. В противном случае, заявка данного участника оценивается неудовлетворительно и отклоняется, включительно, если участник в установленный настоящим приглашением срок не представляет оригинал обеспечения заявки, а отобранным участником признается участник, занявший последующее место.

Если в результате оценки заявок несоответствие было зафиксировано в результате информации, полученной из Комитета по государственным доходам РА, то оно считается исправленным, если участник представляет воспроизведенный (отсканированный) экземпляр документа, обосновывающего выплату указанной суммы в предоставленной информации.

8.9. Член или секретарь комиссии не может принимать участия в работе комиссии, если на заседании по вскрытию заявок выясняется, что учрежденная им организация или организация, в которой он имеет долю (пай), либо лицо, состоящее с ним в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также родители, дети, братья или сестры супругов), либо учрежденная таким лицом организация или организация, в которой такое лицо имеет долю (пай), подала заявку на участие в данной процедуре. При наличии предусмотренного настоящим пунктом условия член или секретарь Комиссии, имеющий конфликт интересов в связи с данной процедурой, непосредственно после заседания по вскрытию заявок заявляет самоотвод от данной процедуры.

8.10. После вскрытия и оценки заявок составляется протокол в порядке, установленном законодательством Республики Армения о закупках. При этом в протоколе заседания комиссии подробно описываются несоответствия, зафиксированные в результате оценки заявок, и основания отклонения обусловленных ими заявок. Протокол подписывают присутствующие на заседании члены комиссии.

8.11. Не позднее чем на следующий рабочий день после завершения заседания по вскрытию и оценке заявок секретарь комиссии:

1) опубликовывает в бюллетене воспроизведенный (отсканированный) с оригинала вариант протокола заседания по вскрытию заявок и сводный лист рассмотрения обоснований, указанных в пункте 3.5 части 1 настоящего приглашения, содержащий также сведения о дате получения обоснований и адресах электронной почты. Если обоснования не были представлены, то в протоколе заседания комиссии об этом делаются соответствующие заметки.

2) опубликовывает в бюллетене воспроизведенные (отсканированные) с подписанных им и присутствующими на заседании по вскрытию заявок членами оценочной комиссии оригиналов варианты объявлений об отсутствии конфликта интересов. Те члены комиссии, которые участвуют в работе комиссии на заседаниях, созываемых после заседания по вскрытию и оценке заявок, подписывают предусмотренные настоящим подпунктом объявления, которые секретарь комиссии опубликовывает в бюллетене на следующий рабочий день после их подписания;

8.12. Заказчик в течение пяти рабочих дней, следующих за днем возникновения оснований, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 6 Закона, в письменной форме направляет данные этого участника — с соответствующими основаниями — в уполномоченный орган, который в течение пяти рабочих дней после их получения инициирует процедуру включения данного участника в список участников, не имеющих права участвовать в процессе закупок. При этом если представленное по заявке подтверждение участника о том, что он имеет право на участие в предусмотренных приглашением закупках квалифицируются как не соответствующее действительности либо участник в установленные настоящим приглашением сроки и порядке не представляет предусмотренные приглашением документы, или отобранный участник не представляет обеспечение квалификации, то это обстоятельство считается нарушением обязательства, принятого в рамках процесса закупки.

8.13 Если участник был включен в списки, предусмотренные частями 5 и 6 части 1 статьи 6 закона, после дня подачи заявки, то данная его заявка не подлежит отклонению.

8.14 Документы, указанные в пунктах 8.8 и 8.9 части 1 настоящего приглашения, участник в установленный срок представляет секретарю комиссии посредством их отправки на электронную почту, предусмотренную настоящим приглашением. Секретарь обязан в день получения документов, подтвердить факт их получения, отправив подтверждение со своей электронной почты, указанной в настоящем приглашении, на электронную почту участника.

8.15. Участники и их представители могут присутствовать на заседаниях комиссии. Участники или их представители могут потребовать копии протоколов заседаний комиссии, которые предоставляются в течение одного календарного дня.

8.16. Электронные извещения отправляются комиссией и (или) заказчиком на электронную почту, указанную в заявке участника, а в случае отправления участником — с указанного в его заявке адреса электронной почты на отмеченный в настоящем приглашении электронный адрес секретаря комиссии.

При обмене сведениями (документами) электронным способом участник отправляет сведения (документы) в воспроизведенном (отсканированном) с утвержденного оригинала варианте.

8.18. В случае если отобранный участник не заключает (отказывается заключать) договор или лишается права на заключение договора, решением комиссии отобранным участником признается участник занявший следующее место с применением процедуры, установленной пунктами 8.12-8.19 части 1 настоящего Приглашения.

8.19. В целях обоснования соответствия предъявленных к нему требований участник может представить иные дополнительные документы, сведения и материалы.

Комиссия может проверить подлинность представленных участником данных, используя полученные из официальных источников данные, или получив об этом письменное заключение компетентных органов. При отправке подобного запроса соответствующие государственные органы и органы местного самоуправления в течение двух рабочих дней, следующих за днем получения запроса, предоставляют письменное заключение. Если в результате проверки подлинности представленных участником данных они квалифицируются как несоответствующие действительности, то заявка этого участника отклоняется.

8.20. С целью применения пункта 8.19. части 1 настоящего приглашения может быть созвано внеочередное заседание комиссии.

8.21. До заключения договора заказчик, не позднее чем в первый рабочий день, следующий за принятием решения по отобранному участнику, опубликовывает в бюллетене объявление относительно решения о заключении договора. Решение о заключении договора содержит краткую информацию об оценке заявок, о причинах, обосновывающих выбор отобранного участника, и объявление о периоде ожидания.

8.22. Периодом ожидания является период времени между днем, следующим за днем опубликования объявления относительно решения о заключении договора, и днем возникновения правомочия на заключение заказчиком договора.

Период ожидания в случае настоящей процедуры составляет " " календарных дней. Период ожидания не применим, если заявку подал только один участник, с которым заключается договор.

Заказчик заключает договор, если в предусмотренный настоящим пунктом период ожидания ни один из участников не обжалует лицу, рассматривающему жалобы в связи с закупками, решение о заключении договора. Договор, заключенный до окончания периода ожидания или заключенный без опубликования объявления о заключении договора, является ничтожным.

**9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА**

9.1. Договор заключается заказчиком на основании решения Комиссии. Договор заключается в письменной форме, посредством составления одного документа.

9.2. В течение четырех рабочих дней, следующих за окончанием периода ожидания, установленного пунктом 8.22. части 1 настоящего приглашения, заказчик извещает отобранного участника, представляя предложение о заключении договора и проект договора. При этом договор может быть заключен не ранее чем на второй рабочий день, следующий за днем окончания периода ожидания, установленного пунктом 8.22 части 1 настоящего Приглашения.

9.3. Секретарь комиссии предоставляет отобранному участнику предложение о заключении договора и проект заключаемого договора электронным способом. При этом, при закупке строительных работ, в договор включаются приборы и оборудование, представленные по заявке отобранного участника.

9.4. Если отобранный участник в течение 10 рабочих дней после получения уведомления о заключении договора и проекта договора не подписывает договор и не предоставляет заказчику обеспечения квалификации и договора, то он лишается права подписания договора. В случае если по договору предусмотрена предоплата, предусмотренный настоящим пунктом срок устанавливается в 15 рабочих дней.

При этом, проект утвержденного отобранным участником договора представляется заказчику в письменной форме и письмо о его представлении регистрируется в системе документооборота заказчика. Проект договора утверждается руководителем заказчика в течение двух рабочих дней, следующих за возникновением такого правомочия, и в течение следующего за утверждением рабочего дня предоставляется участнику сопроводительным письмом.

9.5. До истечения срока, предусмотренного пунктом 9.4 части 1 настоящего Приглашения, с согласия сторон в проект договора могут быть внесены изменения, однако они не могут привести к изменению характеристик предмета закупки, включая увеличение цены, предложенной отобранным участником.

**10. ОБЕСПЕЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ДОГОВОРА**

10.1. На основании требования о предоставлении обеспечений квалификации и договора отобранный участник в течение 10-и, а в случае, если заключаемым договором предусмотрена предоплата – 15-и рабочих дней со дня его получения, обязан представить обеспечения квалификации и договора. С отобранным участником заключается договор, если он представляет обеспечения квалификации и договора.

10.2 Размер обеспечения квалификации равен 30 процентам ценового предложения отобранного участника.Обеспечение квалификации представляется в виде соглашения о неустойке (приложение 4. 2) или наличных денег, Причем обеспечение должно быть действительным как минимум включительно до 90-го рабочего дня, следующего за днем полного принятия заказчиком результата выполнения контракта.11.1

Если процедура закупки организована по лотам и участник признается отобранным участником по более чем одному лоту, то он может предоставить обеспечение квалификации как для каждого лота в отдельности, так и одно обеспечение - для всех лотов. При представлении одного обеспечения квалификации его сумма исчисляется по отношению к общей цене контракта. Обеспечение квалификации, представленное в виде наличных денег, должно быть перечислено на казначейский счет «900008000698» открытый в Центральном казначействе на имя уполномоченного органа.

Обеспечение квалификации возвращается предъявителю в течение пяти рабочих дней, следующих за полным принятием заказчиком результата выполнения договора.

Если выполнение договора поэтапное и выполнение каждого этапа непосредственно не взаимосвязано с окончательным результатом, получаемым в соответствии с требованиями, установленными договором, то после принятия заказчиком результата каждого этапа сумма обеспечения квалификации уменьшается в пропорции, исчисленной в отношении суммы этого этапа.

Обеспечение квалификации в виде гарантии отобранный участник представляет согласно приложению 4 или.[[6]](#footnote-6)12

Обеспечение квалификации не подлежит возврату, если лицо, представившее его, нарушает предусмотренное договором обязательство, которое влечет за собой одностороннее расторжение договора заказчиком.

10.3. Размер обеспечения договора составляет 10 процентов от цены договора. Обеспечение договора представляется в виде *"в одностороннем порядке утвержденного заявления-в виде неустойки (приложение 5.1) или наличных денег*.

Если процедура закупки организована по лотам и участник признается отобранным участником по более чем одному лоту, то он может предоставить обеспечение договора как для каждого лота в отдельности, так и одно обеспечение для всех лотов. При представлении одного обеспечения договора его сумма исчисляется по отношению к общей цене договора.

Обеспечение договора должно быть действительно как минимум включительно до 90-го рабочего дня, следующего за последним днем исполнения в полном объеме обязательств, устанавливаемых заключаемым договором. Обеспечение договора подлежит возврату представившему его участнику в течение пяти рабочих дней, следующих за исполнением в полном объеме обязательств, взятых на себя по заключенному договору.

Обеспечение договора, представленное в виде наличных денег, должно быть перечислено на казначейский счет "900008000664", открытый в Центральном казначействе на имя уполномоченного органа.

10.4 Если процедура закупки организована на основании части 6 статьи 15 Закона, и на момент возникновения правомочия по заключению договора не предусмотрены финансовые средства, то обеспечения квалификации и договора представляются в виде заключенного в одностороннем порядке заявления - в виде неустойки или наличных денег. Если на момент возникновения правомочия по заключению договора предусмотренные финансовые средства превышают 25 млн. драмов, однако для полного выполнения договора и в дальнейшем требуются финансовые средства, то обеспечения квалификации и договора, по части выделенных финансовых средств, представляются в виде гарантии или наличных денег, а по части требуемых финансовых средств-в одностороннем порядке утвержденного заявления-в виде неустойки или наличных денег.

10.6. Если в рамках процедуры закупки, организованной по лотам заключенный договор расторгается по части какого-либо лота вследствие его неисполнения или ненадлежащего исполнения, то обеспечения квалификации и договора выплачиваются в размере суммы, исчисленной только за этот лот.

**11. ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ**

11.1. Согласно статье 37 Закона, Комиссия объявляет настоящую процедуру несостоявшейся, если:

1) ни одна из заявок не соответствует условиям приглашения;

2) прекращается потребность в закупке. При этом процедура закупки, организованная для нужд государства или общин, может быть объявлена полностью или частично несостоявшейся на основании постановления соответственно Правительства Республики Армения или Совета старейшин общины, в случае иных заказчиков — на основании решения руководителя уполномоченного органа, осуществляющего общее управление, а в случае фондов — Совета попечителей[[7]](#footnote-7)14.

3) не подано ни одной заявки;

4) договор не заключается.

11.2. В течение рабочего дня, следующего за объявлением процедуры закупки несостоявшейся, заказчик опубликовывает в бюллетене объявление, в котором указывается обоснование объявления процедуры закупки несостоявшейся.

**12. ПРАВО УЧАСТНИКА И ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ИМ   
ДЕЙСТВИЙ И (ИЛИ) ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРОЦЕССОМ ЗАКУПКИ**

12.1. Каждое лицо имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений заказчика, Комиссии и лица, рассматривающего связанные с закупками жалобы.

12.2. Отношения, связанные с закупками, в том числе с рассмотрением жалобы, не являются административными и регулируются законодательством, регулирующим гражданско-правовые отношения Республики Армения.

12.3. Каждое лицо согласно Закону имеет право:

1) на обжалование до заключения договора действий (бездействия) и решений заказчика и Комиссии лицу, рассматривающему связанные с закупками жалобы. Порядок деятельности лица, рассматривающего связанные с закупками жалобы, утвержден приказом министра финансов РА N 600-Н от 6 декабря 2018 года.

2) на обжалование в судебном порядке действий (бездействия) и решений лица, рассматривающего связанные с закупками жалобы, заказчика и Комиссии.

12.4. Если подавшее жалобу лицо обжалует:

1) решение о заключении договора, то жалоба подается в период ожидания, предусмотренный пунктом 8.22 части 1 настоящего Приглашения;

2) характеристики предмета закупки или требования приглашения, то жалоба подается до истечения окончательного срока подачи заявок.

12.5. Жалоба подается лицу, рассматривающему связанные с закупками жалобы, в письменной форме, подписанной, с включением в нее:

1) наименования (имени, фамилии, копии документа, удостоверяющего личность) и адреса подавшего жалобу лица;

2) наименования и адреса заказчика;

3) кода и предмета обжалуемой процедуры закупки;

4) предмета спора и требования подавшего жалобу лица;

5) фактических и правовых оснований жалобы, доказательств по ней;

6) копии документа, обосновывающего внесение платы за обжалование. При этом размер платы за обжалование составляет 30 тысяч драмов Республики Армения, которые уплачиваются в государственный бюджет Республики Армения, на открытый с этой целью на имя уполномоченного органа казначейский счет "900008000482".

7) наименования и номера счета того банка, которому в случае удовлетворения жалобы должна быть обратно перечислена плата;

8) иных необходимых сведений.

12.6 Жалоба лицу, рассматривающему связанные с закупками жалобы, подается по адресу Республика Армения, 0010, г. Ереван, ул.Мелик-Адамян 1 или воспроизведенный (отсканированный) вариант с оригинала высылается на электронную почту по адресу [secretariat@minfin.am](mailto:secretariat@minfin.am).

12.7. На следующий рабочий день после опубликования в бюллетене решения принятого рассматривающим жалобы лицом об удовлетворении жалобы, в том числе частично, рассматривающее жалобы лицо, которое рассмотрело данную жалобу и вынесло решение, предоставляет в письменной форме в уполномоченный орган копию документа, удостоверяющего внесение платы за обжалование, а также наименования и номера счета того банка, которому должна быть перечислена подлежащая возврату сумма. В течение пяти рабочих дней после получения копии указанного в настоящем пункте документа уполномоченный орган перечисляет обратно плату за обжалование внесшему ее лицу посредством совершения перевода на указанный банковский счет.

12.7. Если жалоба не отвечает требованиям статьи 50 Закона, то в течение двух рабочих дней, следующих за получением жалобы, лицо, рассматривающее в связанные с закупками жалобы, в письменной форме уведомляет об этом подавшее жалобу лицо, с назначением срока в два рабочих дня на устранение зафиксированных недостатков. В день отправки письма лицо, рассматривающее связанные с закупками жалобы, отправляет воспроизведенный (отсканированный) вариант с его оригинала также на адрес электронной почты, указаннօй в жалобе.. При этом если жалоба, представленная в установленный подпунктом 2 пункта 12.4 части 1 настоящего Приглашения срок, не отвечает требованиям статьи 50 Закона, то жалоба, в установленный настоящим пунктом срок исправленная и представленная лицу, рассматривающему жалобы в связи с закупками, считается представленной в установленный срок.

12.9 В течение одного рабочего дня со дня принятия жалобы к производству, лицо, рассматривающее связанные с закупками жалобы, в бюллетене публикует жалобу и объявление о ней. При этом, в объявлении отмечается интернет-ссылка на созываемые для рассмотрения жалобы заседания в режиме онлайн. Жалоба считается принятым к производству по истечении срока, предусмотренного пунктом 12.8 настоящего приглашения об устранении зафиксированных недостатков, а в случае представления жалобы с устраненными недостатками - со дня ее предоставления лицу, рассматривающему связанные с закупками жалобы.

12.10 В течение двух рабочих дней со дня принятия жалобы к производству лицо, рассматривающее связанные с закупками жалобы, обращается с письмом к заказчику с требованием представить в письменном виде позицию по жалобе, а также с требованием представить указанные в письме и необходимые для рассмотрения жалобы и принятия решения документы, прилагая копии жалобы и приложенных документов, при наличии. Позиция заказчика по жалобе и запрошенные документы представляются лицу, рассматривающему связанные с закупками жалобы, в письменной форме или в воспроизведенном (отсканированном) с их оригинала варианте, путем направления на электронную почту, указанную в пункте 12.5 части 1 настоящего приглашения.

Указанные в настоящем пункте документы заказчик представляет лицу, рассматривающему связанные с закупками жалобы, в течение двух рабочих дней со дня получения такого требования.

12.11. Решения о жалобе принимаются по процедуре, согласно которой подавшее жалобу лицо, заказчик и все вовлеченные стороны вправе присутствовать на заседаниях, созываемых с целью рассмотрения жалобы, и представлять свои точки зрения.

12.12. Рассмотрение жалобы осуществляется и решение выносится не позднее чем в течение двадцати календарных дней со дня принятия жалобы к производству. Указанный срок может быть продлен один раз на срок до десяти календарных дней по мотивированному промежуточному решению лица, рассматривающего связанные с закупками жалобы. При этом в день вынесения промежуточного решения лицо, рассматривающее связанные с закупками жалобы, обеспечивает опубликование соответствующего объявления об этом в бюллетене. Решение лица, рассматривающего жалобы в связи с закупками, является юридически обязывающим, и может быть изменено или отменено, в том числе частично, только судом.

12.13. Лицо, рассматривающее связанные с закупками жалобы:

1) вправе принимать следующие решения относительно действий или бездействия заказчика и Комиссии:

а. запретить выполнение определенных действий и принятие решений;

б. обязать принимать соответствующие решения, включая объявление процедуры закупки несостоявшейся, за исключением решения о признании договора недействительным;

2) принимает решение о включении участника в список участников, не имеющих права на участие в процессе закупок;

3) ведет учет решений, принятых лицом, рассматривающим жалобы в связи с закупками, и осуществляет контроль над их исполнением.

12.14. В случае удовлетворения жалобы лицом, рассматривающим связанные с закупками жалобы, заказчик несет ответственность за возмещение ущерба, нанесенного подавшему жалобу лицу и обоснованного в установленном порядке.

12.15. Рассмотрение жалобы является открытым для общественности. Рассмотрение жалоб осуществляется посредством заседаний. Заседания записываются и вместе с принятым решением по жалобе публикуются в бюллетене. В случае невозможности записи заседания стенографируются. Заседания онлайн транслируются также в интернете.

12.16. Каждое лицо, интересы которого были нарушены или могут быть нарушены в результате послуживших основанием для обжалования действий, вправе принять участие в процедуре обжалования, с подачей аналогичной жалобы лицу, рассматривающему связанные с закупками жалобы, до срока принятия решения о жалобе. Согласно статье 50 Закона, лицо, не принявшее участия в процедуре обжалования, лишается права на подачу аналогичной жалобы лицу, рассматривающему жалобы в связи с закупками.

12.17. Лицо, рассматривающее связанные с закупками жалобы, опубликовывает в бюллетене решение в течение двух рабочих дней, следующих за днем его принятия, с указанием даты опубликования. Решение лица, рассматривающего жалобы в связи с закупками, вступает в силу на следующий день после его опубликования в бюллетене.

12.18. Каждое лицо, которое заинтересовано в заключении конкретной сделки, и которое понесло убытки вследствие действия или бездействия заказчика, Комиссии или лица, рассматривающего рассматривающего связанные с закупками жалобы, вправе требовать в судебном порядке возмещения убытков.

12.19. Представленная лицу, рассматривающему связанные с закупками жалобы, жалоба автоматически приостанавливает процесс закупки со дня опубликования объявления, предусмотренного частью 9 статьи 50 Закона до дня вступления в силу решения, принятого по результатам рассмотрения жалобы.

Согласно статье 51 Закона лицо, рассматривающее жалобы связанные с закупками, выносит решение о снятии приостановления процесса закупки, если руководители органов, установленных частью 1 статьи 2 Закона, а в случае юридических лиц-руководитель исполнительного органа письменно сообщает, что исходя из общественных интересов или интересов обороны и национальной безопасности, необходимо продолжить процесс закупки.Лицо, рассматривающее связанные с закупками жалобы, опубликовывает в бюллетене предусмотренное настоящим пунктом решение в течение рабочего дня, следующего за днем его принятия.

**ЧАСТЬ II**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ   
ЗАЯВКИ НА СРОЧНЫЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Целью настоящей Инструкции является содействие участникам при подготовке заявки.

1.2. При целесообразности участник может представить требуемые сведения в иных, отличных от предлагаемых в настоящей инструкции формах, с соблюдением требуемых реквизитов.

1.3. Кроме армянского языка, заявки могут быть поданы также на английском или русском языке.

**2. ЗАЯВКА НА ПРОЦЕДУРУ**

Для участия в процедуре участник подает заявку в порядке, установленном разделом 3 части 2 настоящего приглашения. К заявке прилагаются предусмотренные настоящим приглашением соответствующие документы (сведения).

Участник заявкой представляет утвержденные им:

2.1. заявление--объявлениe на участие в процедуре согласно Приложению №1;

2.2 копию договора субподряда и данные лица, являющегося стороной этого договора, если Договор будет выполняться через субподряд;

2.3 договор о совместной деятельности, если участники участвуют в процедуре закупки в порядке совместной деятельности (консорциумом)[[8]](#footnote-8)15

2.5. ценовое предложение согласно Приложению №2; Ценовое предложение представляется в форме расчета, состоящего из обобщенных компонентов стоимости (совокупность себестоимости и прогнозируемой прибыли) и налога на добавленную стоимость. Расчет компонентов стоимости — разбивка или другие детали — не требуются и не представляются.

2.6 При закупке строительных работ:

-утвержденную им, заполненную объемную ведомость-смету, с учетом приложенной к данному приглашению объемной спецификации по разделам работ, с указанием определенных максимальных весов - объемных значений. При этом, объемные значения, применяемые участником к своему ценовому предложению, не могут быть больше или меньше 10%, имеется в виду расхождение объемных значений с разделами спецификации, приложенной к настоящей конкурсной документации. Разделы работ не могут быть искусственно объединены или разъедены.

- технические характеристики, товарные знаки, фирменные наименования, марки, производителей и гарантийные сроки соответствующего оборудования и приборов, определенных проектной документацией, приложенной к данному приглашению[[9]](#footnote-9)17.

**3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ**

3.1. Участник подает заявку в порядке, установленном настоящим приглашением.

Предложения участника, относящиеся к ним документы вкладываются в конверт, который заклеивается представляющим его лицом. Вложенные в конверт документы формируются из оригиналов (за исключением документов, представленных либо утвержденных 3-ьей стороной, в случае которых представляется вариант, отксерокопированный с оригинала) и копий в один экземплярах. На пакетах документов пишутся соответственно слова "оригинал" и "копия". Вместо оригиналов документов, включенных в заявку, могут быть представлены нотариально заверенные копии этих документов.

Конверт и предусмотренные настоящим Приглашением и составленные участником документы подписывает представившее их лицо или уполномоченное последним лицо (далее — агент). Если заявка подается агентом, то с заявкой представляется документ о предоставлении ему такого полномочия.

3.2. На конверте, указанном в пункте 3.1 настоящей инструкции, на языке составления заявки указываются:

1) наименование заказчика и место (адрес) подачи заявки;

2) код процедуры;

3) слова “не вскрывать до заседания по вскрытию заявок”;

4) наименование (имя), место нахождения и номер телефона участника.

3.3. На заседании по вскрытию заявок комиссия отклоняет заявки, не соответствующие требованиям пунктов 3.1 и 3.2 настоящей инструкции, и в том же виде возвращает подающему их лицу.

**Приложение № 1**

**к Приглашению на СРОЧНЫЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС  
под кодом** «ShМАН-SC-HBMAShDzB-22/03»\*

**ЗАЯВЛЕНИЕ- ОБЪЯВЛЕНИЕ \***

###### на участие в срочном открытом конкурсе

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_заявляет, что

наименование участника

желает участвовать в лоте (лотах)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ объявленного

номер лота (лотов)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ под кодом "---BMAShDzB---/---"

наименование заказчика

открытого конкурса и в соответствии с требованиями приглашения подает заявку.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заявляет и заверяет, что

наименование участника

является резидентом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

наименование страны

Данные ---------------------------------------- следующие:

наименование участника

Учетный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

учетный номер налогоплательщика

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

адрес электронной почты

Адрес деятельности ------------------------------------------------------------

адрес деятельности

Номер телефона -------------------------------------------------------------

Номер телефона

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_объявляет и подтверждает,что:

наименование участника

1. удовлетворяет требованиям к праву участия установленным приглашением на СРОЧНЫЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС под кодом «ShМАН-SC-HBMAShDzB-22/03»\*,и обязуется в случае признания отобранным участником в порядке и сроки, установленные настоящим приглашением представить обеспечение квалификации16,
2. в рамках участия в открытом конкурсе под кодом «ShМАН-SC-HBMAShDzB-22/03»\*

* не допускал и (или) не допустит злоупотребления доминирующим положением и антиконкурентного соглашения,отсутствует случай установленного приглашением на срочный открытый конкурс случая одновременного

участия взаимосвязанных с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ лиц и (или) учрежденных\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование участника наименование

участника

организаций, либо организаций, имеющих принадлежащую \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование участника

долю (пай) в размере более пятидесяти процентов.

Ниже ------------------------------------------------------------------ представляет ссылку на сайт,

наименование участника

содержащий информацию о реальных бенефициарах -------------------------------------[[10]](#footnote-10)\*\* .

Представляются технические характеристики, товарные знаки, фирменные наименования, марки, производители и гарантийные сроки соответствующих приборов и оборудования, определенных проектной документацией, приложенной к данному приглашению.[[11]](#footnote-11)\*\*\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование участника (должность, подпись)

имя, фамилия руководителя)

М. П.

**Приложение 1.2\*\***

**к Приглашению на СРОЧНЫЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС**

### **под кодом** «ShМАН-SC-HBMAShDzB-22/03»\*

**ФОРМА**

**ДЕКЛАРАЦИИ О РЕАЛЬНЫХ БЕНЕФИЦИАРАХ**

1. **Организация**
   1. *Данные организации*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Наименование |  |
| * + 1. Наименование латинскими буквами |  |
| * + 1. Номер государственной регистрации |  |
| * + 1. День, месяц, год регистрации |  |
| * + 1. Адрес регистрации |  |
| * + 1. Государство регистрации |  |
| * + 1. Имя и фамилия руководителя исполнительного органа |  |

* 1. *Лицо, представляющее декларацию*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Имя и фамилия лица, представляющего декларацию |  |
| * + 1. Должность лица, представляющего декларацию |  |

* 1. *Представление декларации*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. День, месяц, год подписания декларации |  |
| * + 1. Количество страниц декларации |  |
| * + 1. Подпись лица, представляющего декларацию |  |

**Данные листинга акций**

* 1. *Данные листинга акций*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Наименование фондовой биржи |  |
| * + 1. Ссылка на документы, наличествующие на бирже |  |

* 1. *Данные юридического лица, контролирующего организацию*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Наименование |  |
| * + 1. Наименование латинскими буквами |  |
| * + 1. Номер государственной регистрации |  |
| * + 1. День, месяц, год регистрации |  |
| * + 1. Адрес регистрации |  |
| * + 1. Государтво регистрации |  |
| * + 1. Имя и фамилия руководителя исполнительного органа |  |

* 1. *Уровень контроля*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Размер участия (%) |  |
| * + 1. Вид участия | Прямое участие  Косвенное участие |

**Участие государства, муниципалитета или международной организации**

* 1. *Участие государства или муниципалитета*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Название государства |  |
| * + 1. Название муниципалитета |  |
| * + 1. Размер участия (%) |  |
| * + 1. Вид участия | Прямое участие  Косвенное участие |

* 1. *Участие международной организации*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Название международной организации |  |
| * + 1. Название международной организации латинскими буквами |  |
| * + 1. Размер участия (%) |  |
| * + 1. Вид участия | Прямое участие  Косвенное участие |

**Данные реального бенефициара**

* 1. *Данные, удостоверяющие личность лица*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Имя |  |
| * + 1. Фамилия |  |
| * + 1. Имя(латинскими буквами) |  |
| * + 1. Фамилия (латинскими буквами) |  |
| * + 1. Гражданство |  |
| * + 1. День, месяц, год рождения |  |

* 1. *Документ, удостоверяющий личность*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Тип документа |  |
| * + 1. Номер документа |  |
| * + 1. День, месяц, год предоставления |  |
| * + 1. Предоставляющий орган |  |
| * + 1. НЗОУ или эквивалентный номер |  |

* 1. *Адрес учета лица*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Государство |  |
| * + 1. Муниципалитет |  |
| * + 1. Административно-территориальная единица |  |
| * + 1. Название улицы, здание (дом), квартира |  |

* 1. *Адрес проживания лица*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Государство |  |
| * + 1. Муниципалитет |  |
| * + 1. Административно-территориальная единица |  |
| * + 1. Название улицы, здание (дом), квартира |  |

* 1. *Основания являться реальным бенефициаром (за исключением подотчетных организаций сферы недропользования)*

|  |  |
| --- | --- |
| а. прямо или косвенно владеет 20 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица или имеет прямое или косвенное участие в уставном капитале юридического лица в 20 и более процентов | |
| * + 1. Размер участия (%) |  |
| * + 1. Вид участия | Прямое участие  Косвенное участие |
| б․ осуществляет реальный (фактический) контроль за данным юридическим лицом иными средствами | |
| в. является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью данного юридического лица, в случае, если нет физического лица, соответствующего требованиям пунктов " а " и "б" | |

* 1. *Основания являться реальным бенефициаром (для подотчетных организаций сферы недропользования)*

|  |  |
| --- | --- |
| а․ прямо или косвенно владеет 10 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица либо прямо или косвенно имеет 10 и более процентов участия в уставном капитале юридического лица | |
| * + 1. Размер участия (%) |  |
| * + 1. Вид участия | Прямое участие  Косвенное участие |
| б․ имеет право назначать или освобождать большинство членов органов управления юридического лица | |
| в․ от юридического лица безвозмездно была получена выгода в размере не менее 15 процентов прибыли, полученной данным юридическим лицом в течение года, предшествующего отчетному году | |
| г․ осуществляет реальный (фактический) контроль за юридическим лицом иными средствами | |
| д․ является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью данного юридического лица, в случае отсутствия физического лица, соответствующего требованиям пунктов "а" - "г" | |

* 1. *Информация о статусе реального бене фициара*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. День, месяц, год становления реальным бенефициаром |  |
| * + 1. Осуществление контроля за организацией | Отдельно  Совместно с аффилированными лицами |
| * + 1. Реальным бенефициаром отчетной организации в сфере недропользования является должностное лицо или член его семьи | Да  Нет |

* 1. *Контактные данные реального бенефициара*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Адрес  электронной почты |  |
| * + 1. Номер телефона |  |

1. **Промежуточные юридические лица**
   1. *Данные организации*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Наименование |  |
| * + 1. Наименование латинскими буквами |  |
| * + 1. Номер государственной регистрации |  |
| * + 1. День, месяц, год регистрации |  |
| * + 1. Адрес регистрации |  |
| * + 1. Государство регистрации |  |
| * + 1. Имя и фамилия руководителя исполнительного органа |  |

* 1. *Данные реального бенефициара*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Имя и фамилия реального бенефициара (бенефициаров), для которого организация является промежуточным юридическим лицом |  |
|  |
|  |
|  |
|  |

* 1. *Данные о листинге акций промежуточного юридического лица*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Наименование фондовой биржи |  |
| * + 1. Ссылка на документы, наличествующие на бирже |  |

**6.Дополнительные примечания**

|  |
| --- |
| *Дополнительные сведения или дополнительные разъяснения, связанные с данными, заполненными или подлежащими заполнению в декларации* |

**Порядок заполнения декларации**

1. В 1-ом разделе декларации (Организация) заполняются данные юридического лица, представляющего декларацию (далее-Организация). В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами:
2. в подразделе "Данные организации" заполняются наименование Организации (в том числе латинскими буквами) и данные государственной регистрации, включая пометку об организационно-правовой форме;
3. в подразделе "Лицо, представляющее декларацию" заполняются данные физического лица, подписывающего документы, включаемые в заявку на настоящую процедуру;
4. в подразделе "Представление декларации" заполняются день, месяц, год подписания декларации, количество страниц декларации, а также ставится подпись лица, представляющего декларацию.
5. Раздел 2 декларации (Данные листинга акций) заполняется, если акции Организации или другого юридического лица, полностью контролирующего Организацию, листингированы на рынке, включенном в список рынков, регулируемых критериями адекватного раскрытия реальных бенефициаров, утвержденными министром юстиции Республики Армения. В случае соответствия указанным критериям этот раздел заполняется для Организации или другого юридического лица, полностью контролирующего Организацию. При заполнении этого раздела следующие разделы декларации не подлежат заполнению, за исключением 5-ого раздела, который заполняется, если юридическое лицо, полностью контролирующее Организацию, имеет косвенное участие в уставном капитале Организации. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами:
6. в подразделе "Данные листинга акций" заполняется наименование фондовой биржи, указывая в скобках код биржи (Market Identifier Code), где листингированы акции Организации или другого юридического лица, полностью контролирующего Организацию, а также производится ссылка на имеющиеся на бирже документы-при наличии документов, содержащих сведения о владельцах данного юридического лица;
7. подраздел "Данные юридического лица, контролирующего организацию" заполняется, если данные, заполненные в подразделе 2.1 декларации, относятся не к юридическому лицу, представляющему декларацию, а к другому юридическому лицу, полностью контролирующему Организацию. В этом подразделе заполняются наименование (в том числе латинскими буквами) юридического лица, контролирующего Организацию, и регистрационные данные, включая пометку об организационно-правовой форме, а также имя и фамилию руководителя исполнительного органа;
8. подраздел "Уровень контроля" заполняется, если в подразделе 2.1 декларации заполнены данные, касающиеся юридического лица, полностью контролирующего Организацию. В этом подразделе указывается размер участия юридического лица, контролирующего Организацию в уставном капитале Организации, в процентном выражении, а также вид участия. Отметки о размере и виде участия в уставном капитале производятся с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка.
9. Раздел 3 декларации (Участие государства, муниципалитета или международной организации) заполняется, если прямое или косвенное участие в уставном капитале Организации имеет какое-либо государство, муниципалитет или международная организация. Раздел может быть заполнен несколько раз, если прямое или косвенное участие в уставном капитале Организации имеют несколько государств, муниципалитетов или международных организациий. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами․
10. подраздел участие "государства или муниципалитета" заполняется, если в уставном капитале юридического лица, представляющего декларацию, имеется прямое или косвенное участие государства или муниципалитета. В случае участия государства в этом подразделе заполняется название государства, а в случае участия муниципалитета- название муниципалитета.В этом подразделе заполняются также размер участия государства или муниципалитета в уставном капитале юридического лица в процентном выражении, а также вид участия. Отметки о размере и виде участия в уставном капитале производятся с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка;

2) подраздел "Участие международной организации" заполняется, если в уставном капитале юридического лица, представляющего декларацию, имеется прямое или косвенное участие международной организации. В этом подразделе заполняются наименование международной организации (в том числе латинскими буквами), размер участия международной организации в уставном капитале юридического лица в процентном выражении, а также вид участия. Отметки о размере и виде участия в уставном капитале производятся с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка.

1. Раздел 4 декларации (Данные реального бенефициара) заполняется отдельно для каждого реального бенефициара по количеству реальных бенефициаров Организации. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами․
2. в подразделе "Данные, удостоверяющие личность лица" заполняются личные данные реального бенефициара. Данные заполняются так, как они заполнены в документе, удостоверяющем личность реального бенефициара. Если имя и фамилия лица не имеются на армянском языке или латинскими буквами в документе, удостоверяющем его личность, то в декларации заполняется их транскрипция;

2) в подразделе "Документ, удостоверяющий личность" вносятся сведения о документе, удостоверяющем личность реального бенефициара;

3) в подразделе "Адрес учета лица" заполняется адрес места учета реального бенефициара;

4) подраздел " Адрес проживания лица" заполняется, если адрес учета реального бенефициара отличается от адреса проживания последнего. В этом подразделе заполняется адрес места жительства реального бенефициара;

5) подраздел "Основания являться реальным бенефициаром (за исключением подотчетных организаций сферы недропользования)" заполняется, если юридическое лицо, представившее декларацию, не является подотчетной организацией в сфере недропользования. В этом подразделе отмечается, на каком основании (основаниях) предусмотренном законом "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" лицо является реальным бенефициаром Организации и включается информация, требуемая в связи с этими основаниями. В случае реальнго бенефициара по более чем одному основанию делается отметка по всем основаниям в соответствующих пунктах. В этом подразделе данные об основаниях заполняются следующими правилами:

а. в пункте "а" этого подраздела производится отметка, если физическое лицо прямо или косвенно владеет 20 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) Организации или прямо или косвенно имеет 20 и более процентов участия в уставном капитале Организации. Участие может быть в силу владения долей (акцией, паем) Организации на праве собственности (прямое участие) или в силу владения долей (акцией, паем) другого юридического лица, владеющего долей (акцией, паем) Организации, в силу владения правом собственности (косвенное участие). Косвенное участие может осуществляться независимо от количества промежуточных юридических лиц, имеющихся в цепочке юридического лица, владеющего долей (акциями, паем) физического лица и Организации. В поле "Размер участия" указывается размер участия в уставном капитале Օрганизации в процентном выражении. Размер участия рассчитывается на основании совокупности всех процентов участия в уставном капитале Օрганизации в результате прямого и косвенного участия реального бенефициара. В случае косвенного участия, участие реального бенефициара в уставном капитале организации рассчитывается на основе размера участия каждой предыдущей промежуточной организации, а именно: умножения размера участия юридического лица-участника Օрганизации в процентном выражении в размере участия соответствующего участника в процентном выражении в уставном капитале юридического лица-участника организации и так далее до достижения реального бенефициара. В поле "Вид участия" производится отметка о прямой или косвенной принадлежности участия в уставном капитале. При наличии в уставном капитале и прямого, и косвенного участия производится отметка о наличии одновременно и прямого, и косвенного участия;

б. в пункте "б" этого подраздела делается отметка, если лицо по смыслу пункта "а" не является реальным бенефициаром Организации, но контролирует Օрганизацию в силу правовых инструментов (в том числе заключенных сделок), на основе личного влияния иного характера или иными средствами;

в. в пункте "в" этого подраздела производится отметка, если лицо является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью Организации, в случае если не имеется физическое лицо, соответствующее требованиям пунктов "а" и "б" этого подраздела.

6) Подраздел "Основания являться реальным бенефициаром (для подотчетных организаций в сфере недропользования)" заполняется, если юридическое лицо, представившее декларацию, является отчетной организацией в сфере недропользования. Раскрытие реальных бенефициаров осуществляется по критериям, установленным Кодексом О недрах. В этом подразделе отметки производятся с учетом правил, установленных пунктом 4.5 настоящего Порядка. В этом подразделе данные об основаниях заполняются следующими правилами:

а. в пункте "а" этого подраздела производится отметка, если физическое лицо прямо или косвенно владеет 10 и более процентов дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица, либо имеет прямое или косвенное участие в уставном капитале юридического лица в размере 10 и более процентов. Этот подраздел заполняется с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка;

б.в пункте "б" этого подраздела производится отметка, если лицо имеет право назначать или отстранять большинство членов органов управления юридического лица;

в. В пункте "в" этого подраздела производится отметка, если лицо безвозмездно получило от Организации выгоду в размере не менее 15 процентов прибыли, полученной данным юридическим лицом в течение года, предшествующего отчетному году;

г. в пункте "г" этого подраздела производится отметка, если лицо по смыслу пунктов "а" - "в" не является реальным бенефициаром Организации, однако контролирует Организацию в силу правовых инструментов (в том числе заключенных сделок), на основании личного влияния иного характера или иными средствами;

д. в пункте "д" этого подраздела производится отметка, если лицо является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью Организации, в случае если не имеется физическое лицо, соответствующее требованиям пунктов "а" - "г" этого подраздела.

7) в подразделе "Информация о статусе реального бенефициара" заполняются день, месяц, год, когда лицо стало реальным бенефициаром Организации. В этом подразделе делается отметка о форме осуществления реальным бенефициаром контроля над Организацией. О проведении совместного контроля с аффилированными лицами производится отметка, если реальный бенефициар контролирует Օрганизацию в силу согласованной с аффилированным лицом деятельности или может контролировать ее в случае согласованной с аффилированным лицом деятельности. Если юридическое лицо, представившее декларацию, является отчетной организацией в сфере недропользования, в этом подразделе также производится отметка о том, что реальным бенефициаром является должностное лицо или член его семьи по смыслу пункта 53 части 1 статьи 3 Кодекса О недрах

8) в подразделе "Контактные данные реального бенефициара" заполняются адрес электронной почты и номер телефона реального бенефициара.

5. Раздел 5 декларации (Промежуточные юридические лица) заполняется,

если реальный бенефициар юридического лица, представляющего декларацию, или полностью контролирующее Организацию юридическое лицо имеет косвенное участие в уставном капитале Организации. Этот раздел подлежит заполнению для каждого промежуточного юридического лица отдельно по количеству всех промежуточных юридических лиц. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами․

1) в подразделе "Данные организации" заполняются наименование промежуточного юридического лица (в том числе латинскими буквами) и регистрационные данные, включая пометку об организационно-правовой форме;

2) в подразделе "Данные реального бенефициара" заполняются имя и фамилия реального бенефициара (бенефициаров), для которого заполненная в этом подразделе организация является промежуточным юридическим лицом. Если данные промежуточных юридических лиц заполняются для юридического лица, полностью контролирующего Организацию, этот подраздел не подлежит заполнению.

3) Подраздел "Данные листинга акций промежуточного юридического лица" не подлежит обязательному заполнению. Этот подраздел может быть заполнен, если акции промежуточного юридического лица листингуются на регулируемом рынке. В этом подразделе заполняется название фондовой биржи, указывая в скобках код биржи (Market Identifier Code), где листингуются акции юридического лица, а также ссылается на имеющиеся на бирже документы.

6. Раздел 6 декларации (Дополнительные примечания) заполняется, если имеются дополнительные сведения или дополнительные разъяснения, касающиеся данных, заполненных или подлежащих заполнению в декларации. В этом подразделе могут быть заполнены дополнительные разъяснения по основаниям контроля организации реальным бенефициаром, по отношению к органам государства (муниципалитета), осуществляющим контроль Организации в случае, если в уставном капитале юридического лица, представляющего декларацию, имеется прямое или косвенное участие государства или муниципалитета, и другие разъяснения в связи с декларацией.

7. Декларация заполняется и подписывается лицом, подающим заявку.

\* *заполняется секретарем комиссии до публикации приглашения в бюллетене:*

*\*\* Приложение 1.2 не представляется участником в случае, если Приложение № 1 к настоящему приглашению применимо к представлению ссылки на сайт, содержащий сведения о реальных бенефициарах юридического лица, а также в случае, если участник является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом.*

**Приложение № 2**

**к Приглашению на СРОЧНЫЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС  
под кодом «ShМАН-SC-HBMAShDzB-22/03»\***

**ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Рассмотрев приглашение на срочном открытый конкурс под кодом «ShМАН-SC-HBMAShDzB-22/03»\*,

в том числе проект заключаемого договора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование участника

предлагает выполнить договор по нижеуказанным общим ценам:

драмов РА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номера лотов** | **Наименование товара** | **Стоимость**  (совокупность себестоимости и прогнозируемой прибыли) **/прописью и цифрами/** | **НДС[[12]](#footnote-12)\*\***  **/прописью и цифрами/** | **Общая цена**  **/прописью и цифрами/** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5=3+4*** |
| **1** | "Наименование лота предмета закупки № 1" |  |  |  |
| **2** | "Наименование лота предмета закупки № 2" |  |  |  |
| **3** | "Наименование лота предмета закупки № 3" |  |  |  |
| **…** | ... |  |  |  |
| **…** | ... |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование участника (должность, имя, фамилия руководителя) подпись

М. П.

**Приложение № 4**

**к Приглашению на СРОЧНЫЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС  
под кодом «ShМАН-SC-HBMAShDzB-22/03»\***

ГАРАНТИЯ N\_\_\_\_\_\_\_\_

**(обеспечение квалификации)**

1. Настоящая гарантия (далее-гарантия) является обеспечением необходимой квалификации для выполнения обязательств (далее-гарантийные обязательства), предусмотренных договором N

**номер заключаемого договора**

заключаемым (далее-принципал ) в результате

**наименование отобранного участника**

организованной (далее-бенефициар)

**наименование заказчика**

процедуры закупок под кодом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

код процедуры

2. По гарантии ----------------------------------------------------------------------------

наименование выдающего гарантию банка или страховой организации

(далее-лицо, выдающее гарантию) безоговорочно обязуется по требованию бенефициара (далее-требование), в порядке и сроки, установленные настоящей гарантией, выплатить бенефициару ---------------------------------------- (далее-сумма

сумма в цифрах и прописью

гарантии) в течение десяти рабочих дней после получения требования.

Выплата производится посредством перечисления на расчетный счет\_**900215302598** бенефициара.

расчетный счет

**3.** Настоящая гарантия является безотзывной.

4. Право требования бенефициара, вытекающего из настоящей гарантии, к выплате суммы гарантии может быть передано другому лицу в случае письменного согласия лица, выдающего гарантию.

5. Гарантия действует со дня вступления в силу договора под кодом N\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заключаемого между бенефициаром и принципалом

номер заключаемого договара

и действует включительно до девяностого рабочего дня следующего за днем

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . крайний срок выполнения работ, предусмотренный заключаемым договором

В день предоставления гарантии лицо, выдающее гарантию, с официального адреса электронной почты высылает воспроизведенный (отсканированный) с оригинала настоящей гарантии вариант также на адрес электронной почты секретаря оценочной комиссии указанный в приглашении к процедуре закупок, организованной под кодом упомянутым в пункте 1 настоящей гарантии.

6. Бенефициар предъявляет требование лицу, дающему гарантию, в письменной форме. К требованию прилагаются следующие документы:

1) копии заключенного договора N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, включая

номер заключаемого договара

копии внесенных в него изменений, дополнительных соглашений,

2) уведомление об одностороннем расторжении контракта бенефициаром опубликованное в бюллетене действующем по адресу [www.procurement.am](http://www.procurement.am) .

7. Лицо, выдающее гарантию, в течение максимум пяти рабочих дней после получения требования бенефициара и прилагаемых документов обсуждает представленное требование и прилагаемые документы для выяснения их соответствия условиям настоящей гарантии.

8. Лицо, выдающее гарантию, отклоняет требование бенефициара, если:

1) требование или прилагаемые документы не соответствуют условиям настоящей гарантии,

2) требование представлено по истечении срока, установленного гарантией.

9. Лицо, выдающее гарантию, в случае принятия решения об отклонении требования незамедлительно, но не позднее того же рабочего дня уведомляет бенефициара об отказе.

10. К настоящей гарантии применяются соответствующие положения Гражданского кодекса Республики Армения

11. Споры, возникающие в связи с настоящей гарантией, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

Руководитель исполнительного органа

число, месяц, год

*Приложение № 4.2*

*к Приглашению на СРОЧНЫЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС  
под кодом «ShМАН-SC-HBMAShDzB-22/03»\**

**СОГЛАШЕНИЕ О НЕУСТОЙКЕ**

**(обеспечение квалификации)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | " " 20 г.[[13]](#footnote-13)\*\* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице директора Компании,

наименование Компании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

имя, фамилия, паспортные данные директора компании

действующего на основании устава Компании (далее — Компания), настоящим в одностороннем порядке устанавливает следующее соглашение об уплате неустойки.

**1. Предмет соглашения**

1.1. Компания участвует в организованной «Ахурянский муниципалитет» (далее — Заказчик)

процедуре закупок под кодом «ShМАН-SC-HBMAShDzB-22/03»\*.

1.2. В качестве участника, օтобранного в результате процедуры закупок, как обеспечение квалификации, необходимой для выполнения обязательств, предусмотренных заключаемым договором, Kомпания представляет Заказчику настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое платежное требование, заполненное и утвержденное Компанией.

1.3. Подписав платежное требование (далее — Требование), прилагаемое к настоящему Соглашению о неустойке, Компания безотзывно соглашается, что:

а) подписанием Требования Компания заверяет "акцептованный платеж", заполненный в поле "Условия оплаты" Требования, при котором обслуживающий Компанию в связи с взиманием указанной суммы Банк/плательщик (далее — Банк-плательщик) не представляет Компании полученного Требования для получения дополнительного согласия, так как Компания уже проставила подпись под Требованием с целью акцептования.

б) Требование является основанием для Банка-плательщика для взыскания со счета Компании всей суммы, указанной в Требовании, без дополнительного акцептования.

в) Компания не может письменно или иным способом дать распоряжение Банку-плательщику об отзыве своего акцепта, проставленного под Требованием.

г) Компания подтверждает, что акцептовала Требование в полном размере суммы неустойки.

д) настоящим Компания соглашается, что Банк-плательщик не несет никакой ответственности за правомерность, действительность, сроки представления представленного Заказчиком требования по оплате и Требования, и осуществляемые Банком-плательщиком действия для обеспечения исполнения Требования.

1.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Компанией заключенного в результате процедуры закупок договора, если это приводит к одностороннему расторжению контракта Заказчиком, Заказчик представляет в Банк-плательщик оригиналы настоящего Соглашения о неустойке и прилагаемого Требования, письменно уведомив об этом Компанию. В случае если настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое Требование заверены электронной цифровой подписью, они представляются в Банк-плательщик на электронных носителях, а также в распечатанных с них бумажных вариантах.

1.5. Заказчик может представить в Банк-плательщик иные дополнительные документы.

1.6. Банк не несет какой-либо ответственности за риски (понесенные Компанией убытки) и негативные последствия, возникшие для Компании в результате уплаты Банком-плательщиком суммы, указанной в Требовании. Банк не обязан проверять факты нарушения Компанией условий договора.

1.7. В случае если имеющихся на счете Компании средств недостаточно, Банк-плательщик в течение 2 (двух) рабочих дней после получения платежного требования должен в письменной форме уведомить Заказчика.

1.8. В случае если в течение десяти рабочих дней после представления в Банк настоящего Соглашения и прилагаемого Требования по независящим от Банка причинам Заказчику не выплачивается сумма, Заказчик передает в ЗАО "АКРА Кредит Репортинг" (Кредитное бюро) сведения о Компании в связи с неуплатой.

**2. Иные условия**

2.1. Настоящее Соглашение и Требование являются безотзывными, вступают в силу с момента заверения Компанией и действуют до двадцатого рабочего дня, следующего за днем полного принятия заказчиком результата выполнения контракта, включительно.

2.2. Представив настоящее Соглашение и прилагаемое Требование в Банк-плательщик:

2.2.1. Заказчик подтверждает, что Компания допустила нарушение договорных обязательств, а

2.2.2. Компания подтверждает, что настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое Требование надлежащим образом подписаны уполномоченным Компанией лицом.

2.3. Споры, возникшие в связи с настоящим Соглашением, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке.

**3. Адрес, банковские реквизиты Компании**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование копании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

адрес компании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование обслуживающего компанию банка

М. П.

День/месяц/год

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ \*** | |
| 2. Номер | |
| 3 Дата представления: "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_г. | |
| 4. Наименование, или имя, фамилия плательщика (Компания: | |
| 5. Обслуживающая плательщика Финансовая организация (банк): | |
| 6. Номер счета плательщика: | |
| 7. УНН плательщика: | |
| 8. НЗОУ плательщика: | |
| 9. Наименование или имя, фамилия бенефициара: *Ахурянский Муниципалитет* | |
| 10. НЗОУ бенефициара (не заполняется) | |
| 11. УНН бенефициара: 05545973 | |
| 12. Обслуживающая бенефициара Финансовая организация (банк): Оперативный департамент Министерства финансов РА | |
| 13. Номер счета бенефициара (сч.№) 900215302598 | |
| 14. Сумма (цифрами и прописью): | |
| 15. Акцептованная сумма (цифрами и прописью) (предусмотрена для частичного акцепта указанной суммы, который не применяется) | |
| 16. Валюта (прописью и по коду): | |
| 17. Цель сделки (уплаты): (для обеспечения квалификации) | |
| 18. Основания для совершения платежа: (Наименование документов, в том числе соглашение о неустойке, их номера, код договора, по которому производится взыскание): | |
| 19. Условия оплаты: <акцептованный платеж> | |
| 20. Количество прилагаемых страниц: --- страниц | |
| 22.а. Подписи бенефициара  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  22.б. М. П. | 21.а.  Подписи плательщика:  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  21.б. М. П. |
| 24.а. Обслуживающая бенефициара финансовая организация  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  подпись/ | 23.а. Обслуживающая плательщика финансовая организация  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  /подпись/ |
| 24.б. М. П.  24.в"\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_ г. | 23.б. М. П.  23.в Дата исполнения: "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_г. |

\* *Платежное требование заполняется согласно установленному настоящим Приглашением документу "Об обязательных реквизитах платежного требования и порядке его заполнения".*

**Обязательные реквизиты платежного требования   
и руководство по его заполнению**

| П/Н | **Реквизиты документа "Платежное требование"** | **Наличие указанного поля/**  **реквизита в документе** | **Требование о заполнении реквизита**  **(в связи с процессом закупки)** | **Сторона,**  **заполняющая реквизит**  **бенефициар или плательщик**  **(в связи с процессом закупки)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | наименование документа | обязательно | обязательно | на документе заранее заполнено "Платежное требование" |
| 2. | номер платежного требования | обязательно | обязательно | заполняется бенефициаром при представлении платежного требования в банк плательщика |
| 3. | дата представления | обязательно | обязательно | заполняется бенефициаром в день представления платежного требования в банк плательщика |
| 4. | Наименование или имя, фамилия плательщика | обязательно | обязательно  заполняется имя лица (плательщика), со счета которого должна быть взыскана указанная в Требовании сумма. Заполняется имя, фамилия плательщика, если он является физическим лицом, или — наименование, если он является юридическим лицом. При необходимости указываются также иные данные. Заполняется плательщиком | заполняется плательщиком |
| 5. | наименование финансовой организации (филиала), обслуживающей плательщика (банк плательщика) | обязательно | обязательно | заполняется плательщиком |
| 6. | номер счета плательщика | обязательно | обязательно  заполняется номер банковского счета плательщика в обслуживающей его финансовой организации (филиале), с которого должна быть взыскана указанная в Требовании сумма | заполняется плательщиком |
| 7. | УНН плательщика | обязательно | необязательно  заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда плательщик является состоящим на учете налогоплательщиком | заполняется плательщиком |
| 8. | НЗОУ плательщика | обязательно | необязательно  заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда плательщик является физическим лицом | заполняется плательщиком |
| 9. | наименование, или имя, фамилия бенефициара | обязательно | обязательно  заполняется наименование лица, являющегося бенефициаром (получателем платежа). При необходимости указываются также иные данные. | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 10. | НЗОУ бенефициара | обязательно | необязательно  (не заполняется в процессе в связи с закупками) | (не заполняется) |
| 11. | УНН бенефициара | обязательно | необязательно  заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда бенефициар является состоящим на учете налогоплательщиком | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 12. | наименование финансовой организации (филиала), обслуживающей бенефициара | обязательно | обязательно | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 13. | номер счета бенефициара | обязательно | обязательно  заполняется номер банковского (казначейского) счета бенефициара, на который должны быть переведены взысканные с плательщика средства | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 14. | сумма (цифрами и прописью) | обязательно | обязательно  заполняется сумма, подлежащая уплате бенефициару | заполняется плательщиком |
| 15. | акцептованная сумма (цифрами и прописью) | обязательно | необязательно  (предусмотрена для частичного акцепта указанной суммы, который не применяется в связи с закупками) | (не заполняется и не применяется) |
| 16. | валюта (прописью и по коду) | обязательно | обязательно | заполняется плательщиком |
| 17. | цель сделки | обязательно | В обязательном порядке заполняются слова "для обеспечения квалификации" | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 18. | основания для совершения платежа: | обязательно | обязательно  заполняются данные документа, являющегося основанием для взыскания и уплаты бенефициару указанной в Требовании суммы, на основании которых бенефициар представляет Платежное требование в обслуживающий плательщика Банк заполняется номер договора, являющегося основанием для представления Требования, код процедуры закупки, в соответствии с соглашением о неустойке | заполняется бенефициаром |
| 19. | условия оплаты: | обязательно | обязательно  заполняются слова "акцептованный платеж",  что означает, что подписав Требование, плательщик заранее дает свое согласие на взыскание с его счета указанной суммы | заранее заполняется бенефициаром |
| 20. | количество прилагаемых страниц | обязательно | необязательно  заполняется количество страниц прилагаемых к Требованию документов, которые должны быть предоставлены плательщику (банку плательщика)  Если заполнено поле "Основания для совершения платежа", то настоящие данные обязательно заполняются. | заполняется бенефициаром |
| 21.а. | подпись плательщика | обязательно | обязательно  настоящее поле заполняется при представлении плательщиком Требования. При этом если в поле Условия оплаты указано "акцептованный платеж", то плательщик подписанием заранее дает свое согласие на взыскание с его счета указанной суммы. В случае представления плательщиком Требования электронным способом в этом поле проставляется электронная подпись плательщика. | подписывается плательщиком или  проставляется электронная подпись плательщика |
| 21.б. | печать плательщика | обязательно | обязательно:  при наличии печати, когда плательщик представляет Требование в бумажной форме | скрепляется печатью плательщика  при представлении в бумажной форме |
| 22.а. | подпись бенефициара | обязательно | обязательно:  заполняется при представлении в банк | подписывается бенефициаром |
| 22.б. | печать бенефициара | обязательно | обязательно:  при наличии печати | скрепляется печатью бенефициара  при представлении в банк в бумажной форме |
| 23.а. | подпись сотрудника обслуживающей плательщика финансовой организации (филиала) | обязательно | обязательно  в случае если Платежное требование представлено в обслуживающую плательщика финансовую организацию в бумажной форме |  |
| 23.б. | штамп обслуживающей плательщика финансовой организации (филиала) | обязательно | обязательно  в случае если Платежное требование представлено в обслуживающую плательщика финансовую организацию в бумажной форме |  |
| 23.в | дата, время, минута исполнения финансовой организацией (филиалом), обслуживающей плательщика | обязательно | обязательно  обслуживающей плательщика финансовой организацией (филиалом) в обязательном порядке указывается дата, время, минута исполнения Требования |  |
| 24.а. | подпись сотрудника финансовой организации (филиала), обслуживающей бенефициара | обязательно | необязательно  заполняется при представлении Платежного требования в обслуживающую бенефициара финансовую организацию, где подпись сотрудника проставляется на представленное в бумажной форме Требование |  |
| 24.б. | штамп обслуживающей бенефициара финансовой организации (филиала) | обязательно | необязательно  заполняется при представлении Платежного требования последней [в обслуживающую бенефициара финансовую организацию], где штамп проставляется на представленное в бумажной форме Требование |  |
| 24.в | обслуживающей бенефициара финансовой организацией в обязательном порядке указывается дата, время, минута исполнения Требования | обязательно | необязательно  заполняется при представлении Платежного требования последней [в обслуживающую бенефициара финансовую организацию], где настоящие данные размещаются на представленное в бумажной форме Требование |  |

**Приложение № 5**

**к Приглашению на СРОЧНЫЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС  
под кодом «ShМАН-SC-HBMAShDzB-22/03»\***

ГАРАНТИЯ N\_\_\_\_\_\_\_\_

**(обеспечение договора)**

1. Настоящая гарантия (далее-гарантия) является обеспечением по исполнению принципалом обязательств (далее-гарантированные обязательства), вытекающих из договора N заключаемыммежду

**номер заключаемого договора**

\_\_\_\_\_ (далее-бенефициар) и **\_\_\_\_**

**наименование заказчика наименование отобранного участника**

(далее-принципал).

2. По гарантии ----------------------------------------------------------------------------

наименование банка выдающего гарантию

(далее-лицо, выдающее гарантию) безоговорочно обязуется по требованию бенефициара (далее-требование), в порядке и сроки, установленные настоящей гарантией, выплатить бенефициару -----------------------------------------------------

сумма в цифрах и прописью

(далее-сумма гарантии) в течение десяти рабочих дней после получения требования. Выплата производится посредством перечисления на расчетный счет **900215302598** бенефициара.

**3.** Настоящая гарантия является безотзывной.

4. Право требования бенефициара, вытекающего из настоящей гарантии, к выплате суммы гарантии может быть передано другому лицу в случае письменного согласия лица, выдающего гарантию.

5. Гарантия действует со дня вступления в силу договора N\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заключаемого между бенефициаром и принципалом

номер заключаемого договара

и действует включительно до девяностого рабочего дня следующего за днем

------------------------------------------------------------------------------------------------ . крайний срок выполнения работ, предусмотренный заключаемым договором, включая гарантийный срок

В день предоставления гарантии лицо выдающее гарантию с официального адреса электронной почты высылает воспроизведенный (отсканированный) с оригинала настоящей гарантии вариант также на адрес электронной почты секретаря оценочной комиссии указанный в приглашении к процедуре закупок, организованной с целью заключения договора упомянутого в пункте 1 настоящей гарантии.

6. Бенефициар предъявляет требование лицу, выдающему гарантию, в письменной форме. К требованию прилагаются следующие документы:

1) копии заключенного договора N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, включая

номер заключаемого договара

копии внесенных в него изменений, дополнительных соглашений;

2) уведомление об одностороннем расторжении контракта бенефициаром опубликованное в бюллетене действующем по адресу [www.procurement.am](http://www.procurement.am) .

7. Лицо, выдающее гарантию, в течение максимум пяти рабочих дней после получения требования бенефициара и прилагаемых документов обсуждает представленное требование и прилагаемые документы для выяснения их соответствия условиям настоящей гарантии.

8. Лицо, выдающее гарантию, отклоняет требование бенефициара, если:

1) требование или прилагаемые документы не соответствуют условиям настоящей гарантии,

2) требование представлено по истечении срока, установленного гарантией.

9. Лицо, выдающее гарантию, в случае принятия решения об отклонении требования незамедлительно, но не позднее того же рабочего дня уведомляет бенефициара об отказе.

10. К настоящей гарантии применяются соответствующие положения Гражданского кодекса Республики Армения

11. Споры, возникающие в связи с настоящей гарантией, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

Руководитель исполнительного органа

число, месяц, год

*Приложение № 5.1*

*к Приглашению на СРОЧНЫЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС  
под кодом «ShМАН-SC-HBMAShDzB-22/03»\**

**СОГЛАШЕНИЕ О НЕУСТОЙКЕ**

**(обеспечение договора)**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Ереван | " " 20 г.[[14]](#footnote-14)\*\* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице директора Компании,

наименование Компании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

имя, фамилия, паспортные данные директора компании

действующего на основании устава Компании (далее — Компания), настоящим в одностороннем порядке устанавливает следующее соглашение об уплате неустойки.

**1. Предмет соглашения**

1.1. Компания участвует в организованной Ахурянский муниципалтиет \*(далее — Заказчик)

наименование заказчика

процедуре закупок под кодом *«ShМАН-SC-HBMAShDzB-22/03»* \*.

код процедуры

1.2. В качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого в результате процедуры закупок, Компания представляет Заказчику настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое платежное требование, заполненное и утвержденное Компанией.

1.3. Подписав платежное требование (далее — Требование), прилагаемое к настоящему Соглашению о неустойке, Компания безотзывно соглашается, что:

а) подписанием Требования Компания заверяет "акцептованный платеж", заполненный в поле "Условия оплаты" Требования, при котором обслуживающий Компанию в связи с взиманием указанной суммы Банк/плательщик (далее — Банк-плательщик) не представляет Компании полученного Требования для получения дополнительного согласия, так как Компания уже проставила подпись под Требованием с целью акцептования.

б) Требование является основанием для Банка-плательщика для взыскания со счета Компании всей суммы, указанной в Требовании, без дополнительного акцептования.

в) Компания не может письменно или иным способом дать распоряжение Банку-плательщику об отзыве своего акцепта, проставленного под Требованием.

г) Компания подтверждает, что акцептовала Требование в полном размере суммы неустойки.

д) настоящим Компания соглашается, что Банк-плательщик не несет никакой ответственности за правомерность, действительность, сроки представления представленного Заказчиком требования по оплате и Требования, и осуществляемые Банком-плательщиком действия для обеспечения исполнения Требования.

1.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Компанией заключенного в результате процедуры закупок договора, Заказчик представляет в Банк-плательщик оригиналы настоящего Соглашения о неустойке и прилагаемого Требования, письменно уведомив об этом Компанию. В случае если настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое Требование заверены электронной цифровой подписью, они представляются в Банк-плательщик на электронных носителях, а также в распечатанных с них бумажных вариантах.

1.6. Заказчик может представить в Банк-плательщик иные дополнительные документы.

1.7. Банк не несет какой-либо ответственности за риски (понесенные Компанией убытки) и негативные последствия, возникшие для Компании в результате уплаты Банком-плательщиком суммы, указанной в Требовании. Банк не обязан проверять факты нарушения Компанией условий договора.

1.8. В случае если имеющихся на счете Компании средств недостаточно, Банк-плательщик в течение 2 (двух) рабочих дней после получения платежного требования должен в письменной форме уведомить Заказчика.

1.9. В случае если в течение десяти рабочих дней после представления в Банк настоящего Соглашения и прилагаемого Требования по независящим от Банка причинам Заказчику не выплачивается сумма, Заказчик передает в ЗАО "АКРА Кредит Репортинг" (Кредитное бюро) сведения о Компании в связи с неуплатой.

**2. Иные условия**

2.1. Настоящее Соглашение и Требование являются безотзывными, вступают в силу с момента заверения Компанией и действуют до двадцатого рабочего дня, следующего за последним днем полного выполнения взятых Компанией по заключаемому договору обязательств, включительно.

2.2. Представив настоящее Соглашение и прилагаемое Требование в Банк-плательщик:

2.2.1. Заказчик подтверждает, что Компания допустила нарушение договорных обязательств, а

2.2.2. Компания подтверждает, что настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое Требование надлежащим образом подписаны уполномоченным Компанией лицом.

2.3. Споры, возникшие в связи с настоящим Соглашением, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке.

**3. Адрес, банковские реквизиты Компании**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование компании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

адрес компании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование обслуживающего компанию банка

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

номер банковского счета компании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

учетный номер налогоплательщика компании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

имя, фамилия и подпись директора компании

День/месяц/год М. П.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ \*** | |
| 2. Номер | |
| 3 Дата представления: "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_г. | |
| 4. Наименование, или имя, фамилия плательщика (Компания: | |
| 5. Обслуживающая плательщика Финансовая организация (банк): | |
| 6. Номер счета плательщика: | |
| 7. УНН плательщика: | |
| 8. НЗОУ плательщика: | |
| 9. Наименование или имя, фамилия бенефициара: *Ахурянский Муниципалитет* | |
| 10. НЗОУ бенефициара (не заполняется) | |
| 11. УНН бенефициара: 05545973 | |
| 12. Обслуживающая бенефициара Финансовая организация (банк): Оперативный департамент Министерства финансов РА | |
| 13. Номер счета бенефициара (сч.№) 900215302598 | |
| 14. Сумма (цифрами и прописью): | |
| 15. Акцептованная сумма (цифрами и прописью) (предусмотрена для частичного акцепта указанной суммы, который не применяется) | |
| 16. Валюта (прописью и по коду): | |
| 17. Цель сделки (уплаты): (для обеспечения исполнения договора) | |
| 18. Основания для совершения платежа: (Наименование документов, в том числе соглашение о неустойке, их номера, код договора, по которому производится взыскание): | |
| 19. Условия оплаты: <акцептованный платеж> | |
| 20. Количество прилагаемых страниц: --- страниц | |
| 22.а. Подписи бенефициара  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  22.б. М. П. | 21.а.  Подписи плательщика:  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  21.б. М. П. |
| 24.а. Обслуживающая бенефициара финансовая организация  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  подпись/ | 23.а. Обслуживающая плательщика финансовая организация  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  /подпись/ |
| 24.б. М. П.  24.в"\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_ г. | 23.б. М. П.  23.в Дата исполнения: "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_г. |

\* *Платежное требование заполняется согласно установленному настоящим Приглашением документу "Об обязательных реквизитах платежного требования и порядке его заполнения".*

**Обязательные реквизиты платежного требования   
и руководство по его заполнению**

| П/Н | **Реквизиты документа "Платежное требование"** | **Наличие указанного поля/**  **реквизита в документе** | **Требование о заполнении реквизита**  **(в связи с процессом закупки)** | **Сторона,**  **заполняющая реквизит**  **бенефициар или плательщик**  **(в связи с процессом закупки)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | наименование документа | обязательно | обязательно | на документе заранее заполнено "Платежное требование" |
| 2. | номер платежного требования | обязательно | обязательно | заполняется бенефициаром при представлении платежного требования в банк плательщика |
| 3. | дата представления | обязательно | обязательно | заполняется бенефициаром в день представления платежного требования в банк плательщика |
| 4. | Наименование или имя, фамилия плательщика | обязательно | обязательно  заполняется имя лица (плательщика), со счета которого должна быть взыскана указанная в Требовании сумма. Заполняется имя, фамилия плательщика, если он является физическим лицом, или — наименование, если он является юридическим лицом. При необходимости указываются также иные данные. Заполняется плательщиком | заполняется плательщиком |
| 5. | наименование финансовой организации (филиала), обслуживающей плательщика (банк плательщика) | обязательно | обязательно | заполняется плательщиком |
| 6. | номер счета плательщика | обязательно | обязательно  заполняется номер банковского счета плательщика в обслуживающей его финансовой организации (филиале), с которого должна быть взыскана указанная в Требовании сумма | заполняется плательщиком |
| 7. | УНН плательщика | обязательно | необязательно  заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда плательщик является состоящим на учете налогоплательщиком | заполняется плательщиком |
| 8. | НЗОУ плательщика | обязательно | необязательно  заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда плательщик является физическим лицом | заполняется плательщиком |
| 9. | наименование, или имя, фамилия бенефициара | обязательно | обязательно  заполняется наименование лица, являющегося бенефициаром (получателем платежа). При необходимости указываются также иные данные. | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 10. | НЗОУ бенефициара | обязательно | необязательно  (не заполняется в процессе в связи с закупками) | (не заполняется) |
| 11. | УНН бенефициара | обязательно | необязательно  заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда бенефициар является состоящим на учете налогоплательщиком | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 12. | наименование финансовой организации (филиала), обслуживающей бенефициара | обязательно | обязательно | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 13. | номер счета бенефициара | обязательно | обязательно  заполняется номер банковского (казначейского) счета бенефициара, на который должны быть переведены взысканные с плательщика средства | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 14. | сумма (цифрами и прописью) | обязательно | обязательно  заполняется сумма, подлежащая уплате бенефициару | заполняется плательщиком |
| 15. | акцептованная сумма (цифрами и прописью) | обязательно | необязательно  (предусмотрена для частичного акцепта указанной суммы, который не применяется в связи с закупками) | (не заполняется и не применяется) |
| 16. | валюта (прописью и по коду) | обязательно | обязательно | заполняется плательщиком |
| 17. | цель сделки | обязательно | В обязательном порядке заполняются слова "для обеспечения исполнения договора" | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 18. | основания для совершения платежа: | обязательно | обязательно  заполняются данные документа, являющегося основанием для взыскания и уплаты бенефициару указанной в Требовании суммы, на основании которых бенефициар представляет Платежное требование в обслуживающий плательщика Банк заполняется номер договора, являющегося основанием для представления Требования, код процедуры закупки, в соответствии с соглашением о неустойке | заполняется бенефициаром |
| 19. | условия оплаты: | обязательно | обязательно  заполняются слова "акцептованный платеж",  что означает, что подписав Требование, плательщик заранее дает свое согласие на взыскание с его счета указанной суммы | заранее заполняется бенефициаром |
| 20. | количество прилагаемых страниц | обязательно | необязательно  заполняется количество страниц прилагаемых к Требованию документов, которые должны быть предоставлены плательщику (банку плательщика)  Если заполнено поле "Основания для совершения платежа", то настоящие данные обязательно заполняются. | заполняется бенефициаром |
| 21.а. | подпись плательщика | обязательно | обязательно  настоящее поле заполняется при представлении плательщиком Требования. При этом если в поле Условия оплаты указано "акцептованный платеж", то плательщик подписанием заранее дает свое согласие на взыскание с его счета указанной суммы. В случае представления плательщиком Требования электронным способом в этом поле проставляется электронная подпись плательщика. | подписывается плательщиком или  проставляется электронная подпись плательщика |
| 21.б. | печать плательщика | обязательно | обязательно:  при наличии печати, когда плательщик представляет Требование в бумажной форме | скрепляется печатью плательщика  при представлении в бумажной форме |
| 22.а. | подпись бенефициара | обязательно | обязательно:  заполняется при представлении в банк | подписывается бенефициаром |
| 22.б. | печать бенефициара | обязательно | обязательно:  при наличии печати | скрепляется печатью бенефициара  при представлении в банк в бумажной форме |
| 23.а. | подпись сотрудника обслуживающей плательщика финансовой организации (филиала) | обязательно | обязательно  в случае если Платежное требование представлено в обслуживающую плательщика финансовую организацию в бумажной форме |  |
| 23.б. | штамп обслуживающей плательщика финансовой организации (филиала) | обязательно | обязательно  в случае если Платежное требование представлено в обслуживающую плательщика финансовую организацию в бумажной форме |  |
| 23.в | дата, время, минута исполнения финансовой организацией (филиалом), обслуживающей плательщика | обязательно | обязательно  обслуживающей плательщика финансовой организацией (филиалом) в обязательном порядке указывается дата, время, минута исполнения Требования |  |
| 24.а. | подпись сотрудника финансовой организации (филиала), обслуживающей бенефициара | обязательно | необязательно  заполняется при представлении Платежного требования в обслуживающую бенефициара финансовую организацию, где подпись сотрудника проставляется на представленное в бумажной форме Требование |  |
| 24.б. | штамп обслуживающей бенефициара финансовой организации (филиала) | обязательно | необязательно  заполняется при представлении Платежного требования последней [в обслуживающую бенефициара финансовую организацию], где штамп проставляется на представленное в бумажной форме Требование |  |
| 24.в | обслуживающей бенефициара финансовой организацией в обязательном порядке указывается дата, время, минута исполнения Требования | обязательно | необязательно  заполняется при представлении Платежного требования последней [в обслуживающую бенефициара финансовую организацию], где настоящие данные размещаются на представленное в бумажной форме Требование |  |

**Приложение №7[[15]](#footnote-15)25**

**к Приглашению на СРОЧНЫЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС  
под кодом «ShМАН-SC-НBMAShDzB-22/03»\***

**НА ВЫПОЛНЕНИЕ " СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА В ПОСЕЛКЕ КАРНУТ, ОБЩИНА АХУРЯН, ШИРАКСКАЯ ОБЛАСТЬ, РА ДЛЯ НУЖД АХУРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛИТЕТА**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| г. | " " 20 г. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании устава \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (далее — "Заказчик), с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании устава \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (далее — Подрядчик), с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем.

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Подрядчик обязуется в установленном настоящим Договором порядке, предусмотренных объемах, форме и сроках выполнять предусмотренные объемной ведомостью- сметой, установленной Приложением № 1 к настоящему Договору

(далее — договор), **Субсидированные программы развития экономической и социальной инфраструктуры общин Республики Армения** «**строительство детского сада в поселке карнут, община ахурян, ширакская область, РА** работы (далее — работа), а Заказчик обязуется принимать выполненную работу и платить за нее.

**1.2. Предусмотренные договором работы выполняются в соответствии с установленными законодательством Республики Армения стандартами, строительными нормами и правилами, проектом работы, а также в соответствии с составляющей неотъемлемую часть договора объемной ведомостью- сметой работы.**

**1.3.** **Предусмотренные договором работы начинаются после вступления соглошении в силу և Срок исполнения определен в Приложении № 2.**

**Сроки выполнения предусмотренных договором отдельных видов работ, этапов и объемов устанавливаются согласованным сторонами календарным графиком (Приложение № 2).**

**2. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ СРЕДСТВАМИ ПОДРЯДЧИКА**

2.1. Работа выполняется силами, материалами и средствами Подрядчика.

2.2. Подрядчик несет ответственность за качество предоставленных им материалов и оборудования.

**3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**3.1. Заказчик имеет право:**

3.1.1. В любое время проверять ход и качество выполненной Подрядчиком работы, без вмешательства в его деятельность;

3.1.2. В случае нарушения Подрядчиком срока, указанного в пункте 1.3 договора, (календарного графика включительно) по своему усмотрению устанавливать новый срок выполнения работы и требовать у Подрядчика уплаты пени, предусмотренной пунктом 6.2 договора.

3.1.3. Не принимать результат работы, в случае ее несоответствия установленным законодательством Республики Армения положениям, требованиям документов, предусмотренных пунктом 1.2. договора, устанавливая по своему усмотрению разумный срок безвозмездного устранения недостатков, и требовать от Подрядчика уплаты пени, предусмотренной пунктом 6.2, а также штрафа, предусмотренного пунктом 6.3 договора.

3.1.4. В одностороннем порядке расторгать договор и требовать возмещения причиненных ему убытков, если:

а) Подрядчик своевременно не приступает к выполнению работы либо выполняет работу настолько медленно, что ее завершение в срок становится явно невозможным,

б) Подрядчик нарушил предусмотренный в пункте 1.3 договора срок (календарный график включительно),

в) выполненная Подрядчиком работа не соответствует требованиям, установленным проектно-сметными документами,

г) Подрядчик нарушил разумные сроки безвозмездного устранения недостатков работы по основаниям, предусмотренным пунктом 3.1.3 договора;

3.1.5. В течение гарантийного срока предъявлять требования, связанные с недостатками результата работы.

3.1.6. Уполномочить другое лицо на осуществление технического контроля над выполнением работы;

3.1.7. В случае прекращения договора по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, требовать сдачи ему результата незавершенной работы.

**3.2. Заказчик обязан:**

3.2.1. При выполнении работы оказывать Подрядчику содействие в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором.

3.2.2. В сроки и в порядке, предусмотренные договором, при участии Подрядчика осматривать и принимать выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе — немедленно извещать об этом Подрядчика.

3.2.3. В течение 5 рабочих дней с момента вступления Договора в силу, предоставлять Подрядчику соответствующую территорию для осуществления работы;

3.2.4. В случае приемки результата работы в срок, предусмотренный пунктом 1.3. Договора, уплачивать Подрядчику суммы, подлежащие уплате последнему.

**3.3. Подрядчик имеет право:**

3.3.1. В случае сдачи результата работы в срок, предусмотренный пунктом 1.3. Договора, требовать от Заказчика уплаты подлежащей уплате суммы, предусмотренной пунктом 5.1 договора.

3.3.2. При нарушении Заказчиком сроков, указанных в пункте 5.4 договора, требовать от Заказчика уплаты подлежащих уплате ему сумм и пени, предусмотренной пунктом 6.5 договора.

**3.4. Подрядчик обязан:**

3.4.1. В порядке и в сроки, предусмотренные договором, в соответствии с проектом и ведомостью объема работ выполнять минимум ——— процентов работ самостоятельно, своими силами, инструментами, механизмами, а также необходимыми материалами и в надлежащем качестве.

3.4.2. Выполнять указания Заказчика по части работы, если они не противоречат условиям договора.

3.4.3. Обеспечивать выполнение строительно-монтажных работ в соответствии со строительными нормами, правилами и техническими условиями, провести индивидуальнoe испытание смонтированного им оборудования (электрического, отопительного, водоснабжения, канализационного, вентиляционного и прочего), принимать участие в комплексном испытании оборудования.

3.4.4. При сдаче результата работы Заказчику, сообщать ему о тех требованиях и правилах, соблюдение которых необходимо для эффективного и безопасного использования результата работы, а также сообщать сведения о возможных последствиях несоблюдения этих требований и правил.

3.4.5. В случае нарушения срока, указанного в пункте 1.3 договора (календарного графика включительно) и установления Заказчиком нового срока выполнения работы, обеспечивать выполнение работы в установленный срок и за каждый день просрочки уплачивать пеню, предусмотренную пунктом 6.2 договора.

3.4.6. В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным пунктом 3.1.4 договора, возмещать причиненные Заказчику убытки и уплачивать штраф, предусмотренный пунктом 6.3.

3.4.7. При возникновении необходимости в консервации строительного объекта, своими средствами осуществлять разумные расходы, вытекающие из необходимости прекращения работы и консервации строительства.

3.4.8. Если в течение гарантийного срока, установленного для результата выполнения строительных программ или его отдельного компонента, выявлены недостатки выполненных работ, Подрядчик обязан за свой счет и в установленный Заказчиком разумный срок устранять эти недостатки.

3.4.9. По договору устанавливается гарантийный срок в 1095 дней (как минимум 365 календарных дней), со дня, следующего за днем приемки Заказчиком работы во всем объеме. Если в течение гарантийного срока выявлены недостатки выполненной работы, то Подрядчик обязан за свой счет и в установленный Заказчиком разумный срок устранять эти недостатки[[16]](#footnote-16)26.

3.4.10. Минимальные требования, предъявляемые к гарантийным срокам объекта подряда, к его отдельным частям (конструкциям и т.д.) и использованным материалам, и (или) к приборам и оборудованию представлены в приложении № —- к договору[[17]](#footnote-17)27.

3.4.11. В течение срока действия обеспечений квалификации и договора в случае начала процесса ликвидации или банкротства заранее в письменной форме уведомлять об этом Заказчика.

**4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТЫ**

4.1. Выполненная работа принимается подписанием акта сдачи-приемки между Заказчиком и Подрядчиком. Факт сдачи работы Заказчику фиксируется утвержденным в двустороннем порядке документом между Заказчиком и Подрядчиком, с указанием даты составления документа.

Включительно до дня, предусмотренного для выполнения работы по договору, Подрядчик предоставляет Заказчику подписанный им документ, фиксирующий факт сдачи работы Заказчику (Приложение № 4.1) и 2 экземпляр акта сдачи-приемки (Приложение № 4).

4.2. Акт сдачи-приемки подписывается, если выполненная работа соответствует условиям договора. В противном случае результаты исполнения договора или его части не принимаются, акт сдачи-приемки не подписывается и Заказчик:

а) для урегулирования вопроса предпринимает меры, предусмотренные договором для подобной ситуации;

б) в отношении Подрядчика применяет меры ответственности, предусмотренные договором.

4.3. Заказчик в течение 5 рабочих дней с рабочего дня, следующего за днем получения акта сдачи-приемки представляет Подрядчику один экземпляр подписанного им акта сдачи-приемки либо мотивированное отклонение непринятия работы.

4.4. Если в срок, установленный пунктом 4.3 договора, Заказчик не принимает выполненной работы или не отказывается принимать ее, то выполненная работа считается принятой, и на следующий рабочий день после установленного пунктом 4.3 договора окончательного срока Заказчик предоставляет Подрядчику утвержденный им акт сдачи-приемки.

4.5 В случае несоответствия предусмотренных календарным графиком работы либо договора результатов отдельных видов работ, этапов и объемов проектно-сметным документам, стороны составляют двусторонний акт с перечислением подлежащих выполнению дополнительных работ и сроков, необходимых для устранения недостатков. Подрядчик обязан выполнить необходимые работы в пределах договорной цены, без дополнительной платы.

4.6. Во время приемки работы применяются также следующие условия:

1) После получения сведений от Подрядчика о завершении строительства руководитель Заказчика предпринимает меры для формирования комиссии, установленной постановлением Правительства Республики Армения № 596-N от 19 марта 2015 года, и для приемки выполненных работ;

2) результат выполнения договора считается полностью принятым в случае приемки выполненных работ руководителем органа государственного управления — комиссии, сформированной в порядке, установленном постановлением Правительства Республики Армения № 596-N от 19 марта 2015 года (далее — приемная комиссия);

3) до приемки завершенного строительного объекта комиссия, сформированная в соответствии с постановлением Правительства Республики Армения № 596-N от 19 марта 2015 года, в установленном законодательством Республики Армения порядке документирует завершенный строительный объект и составляет акт приемной комиссии об эксплуатации объекта;

4) после получения в установленном порядке акта, указанного в подпункте 3 настоящего пункта, ответственное подразделение проверяет соответствие завершенного строительного объекта (выполненных работ) требованиям договора, и если выполненная работа:

а. соответствует требованиям договора, то подписывается завершающий акт сдачи-приемки о приемке результата выполнения договора

б. не соответствует требованиям договора, то акт не подписывается;

5) до подписания предусмотренного настоящим пунктом завершающего акта сдачи-приемки о приемке результата выполнения договора Заказчик не выплачивает пять процентов от общей суммы выполненных для капитального строительства работ, а в случае выплат в рассрочку — сумму последней выплаты, которая не может быть меньше пяти процентов от общей суммы выполненных для капитального строительства работ.

**5. ЦЕНА И ОПЛАТА РАБОТЫ**

5.1. Общая цена настоящего Договора составляет (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) драмов РА, из которых (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) драмов РА составляют НДС. Цена включает все осуществляемые Подрядчиком расходы. 60% стоимости контракта субсидируется Правительством Республики Армения, которая будет предоставлена ​​после подписания итогового акта в соответствии с условиями процедуры предоставления субсидий.

5.2. Цена работы стабильна, и Подрядчик не вправе требовать увеличения, а Заказчик — снижения этой цены.

увеличения, а Заказчик — снижения этой цены.

5.3. Заказчик уплачивает в случае приемки в порядке, установленном разделом 4 договора, отдельных видов работ, этапов и объемов, предусмотренных календарным графиком работы либо договора, в безналичной форме в драмах Республики Армения путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Перечисление денежных средств производится на основании акта сдачи-приемки в течение месяцев, предусмотренных графиком оплаты договора (Приложение № 2), но не позднее чем до ----ого декабря данного года.

При этом, с целью совершения платежа, заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола передачи-приема вносит платежное поручение и копию протокола передачи-приема в казначейскую систему уполномоченного органа, а на основании документов, представленных согласно установленному порядку, уполномоченный орган в случае поступления в казначейскую систему протокола передачи-приема производит данный платеж в сроки, установленные графиком օплаты настоящего Договора, в течение пяти рабочих дней 28,1.

**6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. Подрядчик несет ответственность за качество работы и соблюдение срока, установленного в пункте 1.3 настоящего договора (календарного графика включительно).

6.2. В случае нарушения предусмотренного настоящим Договором срока выполнения работы с Подрядчика за каждый просроченный рабочий день взимается пеня в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от цены подлежащей выполнению, но невыполненной работы.

6.3. В случае не приемки Заказчиком работы по основаниям, предусмотренным пунктом 3.1.3 договора, а также в случае расторжения договора в порядке, установленном пунктом 3.1.4. от Подрядчика взимается штраф в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от суммы, установленной в пункте 5.1 договора[[18]](#footnote-18)30. При этом, штраф рассчитывается также при выполнении работ в срок, установленный настоящим договором, но в случае их непринятия заказчиком

6.4. Предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 договора пеня и штраф исчисляются и зачитываются вместе с суммами, уплачиваемыми Подрядчику.

6.5. За нарушение Заказчиком предусмотренного пунктом 5.3 договора срока, в отношении Заказчика за каждый просроченный рабочий день исчисляется пеня в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от подлежащей уплате, но не уплаченной суммы.

6.6. В непредусмотренных договором случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут ответственность в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

6.7. Уплата пеней и (или) штрафов не освобождает стороны от исполнения своих договорных обязательств.

**7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)**

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием действия непреодолимой силы, которая возникла после заключения настоящего договора, и которую стороны не могли предусмотреть или предотвратить. Такими ситуациями являются землетрясение, наводнение, пожар, война, объявление военного и чрезвычайного положения, политические волнения, забастовки, прекращение работ средств коммуникации, акты государственных органов и т. д., которые делают невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору. Если действие чрезвычайной силы длится более 3 (трех) месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть договор, предварительно уведомив об этом другую сторону.

**8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ**

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения в полном объеме принятых сторонами по Договору обязательств.

Условием исполнения сторонами прав и обязанностей, предусмотренных договором, является обстоятельство учета договора Министерством финансов Республики Армения [[19]](#footnote-19)31.

8.2. Возникающее из договора платежное обязательство стороны не может прекратиться зачетом встречного обязательства, возникающего из другого договора, без письменного и утвержденного печатью соглашения сторон. Право требования, вытекающее из договора, не может быть передано другому лицу без письменного согласия стороны должника.

8.3. В том случае, когда в установленном законом порядке в результате контроля либо надзора или рассмотрения жалоб в отношении выполнения требований закона констатируется, что в процессе закупки Подрядчик до заключения договора представил поддельные документы (сведения и данные), или решение о признании последнего отобранным участником не соответствует законодательству Республики Армения, то после выявления данных оснований Заказчик в одностороннем порядке расторгает договор, если выявленные нарушения, в случае если бы о них стало известно до заключения договора, послужили бы основанием для незаключения договора согласно законодательству Республики Армения о закупках. При этом Заказчик не несет риска убытков или упущенной выгоды, возникающих для Подрядчика в результате одностороннего расторжения договора, а последний обязан в порядке, установленном законодательством Республики Армения, возместить понесенные по его вине убытки Заказчика в том объеме, по части которого был расторгнут договор.

8.4. Споры в связи с договором подлежат рассмотрению в судах Республики Армения.

8.5 Изменения и дополнения могут быть внесены в договор исключительно с взаимного согласия сторон — посредством заключения соглашения, которое будет являться неотъемлемой частью договора.

Запрещается внесение в договор, а если цена договора факторная, то также в соглашение к данному договору, заключаемое в каждом последующем году, таких изменений, которые приводят к искусственному изменению объемов закупаемой работы или цены единицы приобретаемой работы или цены договора.

Каждый случай изменения договора под воздействием не зависящих от сторон договора факторов устанавливает Правительство Республики Армения.

8.6. Если договор осуществляется посредством заключения договора субподряда:

1) Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчика;

2) в случае замены субподрядчика в течение исполнения договора Подрядчик в письменной форме уведомляет об этом Заказчика, предоставив копии договора субподряда и данных являющегося его стороной лица в течение пяти рабочих дней со дня внесения изменения[[20]](#footnote-20)32.

8.7. Если договор осуществляется посредством заключения договора о совместной деятельности (договора консорциума), то участники этого договора несут совместную и солидарную ответственность. При этом в случае выхода члена консорциума из консорциума договор расторгается в одностороннем порядке, и в отношении членов консорциума применяются предусмотренные договором меры ответственности[[21]](#footnote-21)33.

8.8. При наличии предложения от Подрядчика, срок выполнения работы может быть продлен до истечения данного срока по договору, при условии, что у Заказчика не отпало требование в пользовании работой, а предложение Подрядчика было представлено не позднее пяти календарных дней до истечения срока, изначально установленного договором для исполнения работ. . При этом в установленном настоящим пунктом случае срок выполнения работы может быть продлен один раз на срок до 30 календарных дней, но не более чем на срок, установленный договором.

8.9. В условиях надлежащего исполнения договора, выгода (сбережения) или понесенные убытки сторон (Подрядчика или Заказчика) — это выгода или убытки, понесенные данной стороной.

Обязательства сторон договора по отношению к третьим лицам, включая иные сделки, заключенные Подрядчиком в рамках исполнения договора, и вытекающие из них обязательства, находятся вне поля урегулирования договора и не могут влиять на принятие результата исполнения договора. Отношения, связанные с выполнением данных сделок и вытекающих из них обязательств, регулируются нормами, регулирующими отношения, связанные с данными сделками, и за них ответственен Подрядчик.

8.10. Договор не может быть изменен вследствие частичного неисполнения обязательств сторонами или полностью расторгнут по взаимному согласию сторон, за исключением случаев уменьшения финансовых ассигнований, необходимых для выполнения работы в порядке, установленном законодательством Республики Армения. При этом взаимное согласие сторон договора по частичному неисполнению обязательств или полному расторжению договора должно быть достигнуто до уменьшения финансовых ассигнований, необходимых для выполнения работы в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

8.11. Уведомление относительно полного или частичного одностороннего расторжения договора на основании неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком, Заказчик опубликовывает в разделе "Уведомления об одностороннем расторжении договоров" на интернет сайте, действующем по адресу www.procurement.am, с указанием даты опубликования. Подрядчик считается надлежащим образом уведомленным относительно одностороннего расторжения договора со следующего за опубликованием уведомления дня, установленного настоящим пунктом. В день публикации в бюллетене уведомления о полном или частичном одностороннем расторжении договора Заказчик высылает его также на электронную почту Подрядчика.

8.12. Споры, возникшие в связи с настоящим договором, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке.

8.13. Настоящий договор составлен на \_\_\_\_\_ страницах, заключается в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, каждой стороне предоставляется по одному экземпляру. Приложения № 1, № 2, № 3, № 4 и № 4.1 к настоящему договору считаются неотъемлемой частью договора.

8.14. К отношениям, связанным с настоящим договором, применяется право Республики Армения.

**8.15. Выполнение предусмотренных договором работ осуществляется при наличии предусмотренных для этой цели финансовых средств и посредством заключения на данном основании соответствующего соглашения между сторонами. Договор расторгается, если в течение шести месяцев, следующих за днем его заключения, финансовые средства в целях его исполнения не предусматриваются. Если размер выделенных для исполнения договора финансовых средств превышает двадцатипятикратный кратный размер базовой единицы закупок, то Заказчиком будет заключенo соглашение в случае, если представленные Подрядчиком в виде неустойки обеспечения квалификации и договора в размере предусмотренных финансовых средств заменяются б гарантией или наличными деньгами, с учетом требований абзаца "б" подпункта 17 пункта 32 Приложения № 1 к Постановлению Правительства Республики Армения № 526-N от 4 мая 2017 года. При этом Подрядчик заключает соглашение, а при замене обеспечений квалификации и договора представленных в виде неустойки, также представляет Заказчику новые обеспечения в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения извещения о заключении соглашения. В противном случае договор расторгается Заказчиком в одностороннем порядке.[[22]](#footnote-22)34**

**9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /подпись/  М. П. |  | **ПОДРЯДЧИК**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /подпись/  М. П. |

*В случае необходимости в проект договора могут быть включены не противоречащие законодательству Республики Армения положения.*

*Приложение № 1*

к Договору под кодом *заключенному " " 20 г.*

**Объемная ведомость-смета\***

**Строительство детского сада в поселке Карнут, община Ахурян, Ширакская область, РА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **П/Н** | **Наименование работ и затрат** | **Ед/изм** | **Количвство** | | **Сумма единица** | | | **Общая сумма** | | **Общая сумма/процент/** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 |
| **Часть I / Часть 2022 г. /** | | | | | | | | | | |
| **1. Совместные строительные работы** | | | | | | | | | | |
|  | **1. Земляные работы** | | |  | | | | | | |
| *1* | Разработка засыпного грунта экскаватором с погрузкой на а/самосвал | м3 | 954,0 | |  | | |  | |  |
| *2* | Разработка глоноземного грунта с содержанием щебня экскаватором с погрузкой на а/самосвал | м3 | 720,0 | |  | | |  | |  |
| *3* | То же самое, боковая засыпка | м3 | 30,0 | |  | | |  | |  |
| *4* | Окончательная разработка грунта вручную | м3 | 8,0 | |  | | |  | |  |
| *5* | Перевозка погруженного гунта навалом 1 км | т | 2820,0 | |  | | |  | |  |
| *6* | Обратная засыпка грунта в боковых участках, с послойной трамбовкой | м3 | 38,0 | |  | | |  | |  |
|  | **ОБЩАЯ СУММА1`** |  |  | |  | | |  | | **1,92** |
|  | **2. Фундаменты** | | | | |  | | |  |  |
| *1* | Грунтовка под фундамент из бетона класса B7.5 | м3 | 18,5 | |  | | |  | |  |
| *2* | Ботово каменно-бетонная грунтовка из бетона класса B7.5 | м3 | 3,5 | |  | | |  | |  |
| *3* | Монолитные ж/б ленточные фундаменты из бетона класса B25 | м3 | 82,0 | |  | | |  | |  |
| *4* | Арматура класса AcI (Փ8) | т | 2,813 | |  | | |  | |  |
| *5* | Арматура класса A500C (Փ12) | т | 0,4 | |  | | |  | |  |
| *6* | Арматура класса A500C (Փ18) | т | 4,83 | |  | | |  | |  |
| *7* | Расширение ленточных фундаментов под колонны из бетона классаВ25 | м3 | 3,0 | |  | | |  | |  |
| *8* | Армирование арматурной сеткой ячейками 200х200 мм из арматуры класса Փ16A500C | т | 0,644 | |  | | |  | |  |
| 9 | Горизонтальная гидроизоляция смесью жидкого стекла и цементно-песчаного раствора | м2 | 25,4 | |  | | |  | |  |
| *10* | Мастичная водоизоляция фундаментов и падвальных стен двумя слоями горячего битума | м2 | 474,5 | |  | | |  | |  |
|  | **ОБЩАЯ СУММА2`** |  |  | |  | | |  | | **5,68** |
|  | **3. Монолитные ж/б рамки (колонны, балки, задвижки)** | | | | | | | | | |
| 1 | Монолитные колонны 400х400 мм из бетона класса В25 | м3 | 26,5 | |  | | |  | |  |
| 2 | Арматура класса AcI (P8) | տ | 1,343 | |  | | |  | |  |
| 3 | Арматура класса A500C (P 25) | տ | 3,509 | |  | | |  | |  |
| 4 | Армирование класса A500C (P28) | տ | 2,592 | |  | | |  | |  |
| 5 | Вставки  = 20 мм листовая сталь 100x100 мм (216 шт.) | տ | 0,34 | |  | | |  | |  |
| 6 | Монолитные э/б угловые колонны входной секции из бетона марки В25 | м3 | 1,0 | |  | | |  | |  |
| 7 | Арматура класса AcI (P6) | т | 0,026 | |  | | |  | |  |
| 8 | Армирование класса A500C (P18) | т | 0,144 | |  | | |  | |  |
| 9 | Монолитные ж/б велосипеды из бетона 400х520(Н)мм класса В25 | м3 | 42,0 | |  | | |  | |  |
| 10 | Арматура класса AcI (P8) | т | 2,029 | |  | | |  | |  |
| 11 | Армирование класса A500C (P12) | т | 0,438 | |  | | |  | |  |
| 12 | Армирование класса A500C (P18) | т | 2,148 | |  | | |  | |  |
| 13 | Арматура класса A500C (P20) | т | 2,025 | |  | | |  | |  |
| 14 | Армирование класса A500C (P22) | т | 0,371 | |  | | |  | |  |
| 15 | Вставки  = 16 мм листовая сталь 100x100 мм (216 шт.) | т | 0,272 | |  | | |  | |  |
| 16 | Цельнолитые э/б примитивы НМ-1 ÷ НМ-4 (24 шт) 400х520(Н) мм Бетон класса В25 | м3 | 26,1 | |  | | |  | |  |
| 17 | Арматура класса AcI (P8) | т | 2,032 | |  | | |  | |  |
| 18 | Армирование класса A500C (P12) | т | 0,4 | |  | | |  | |  |
| 19 | Армирование класса A500C (P18) | т | 3,312 | |  | | |  | |  |
| 20 | Арматура класса A500C (P20) | т | 0,468 | |  | | |  | |  |
| 21 | Армирование класса A500C (P22) | т | 0,511 | |  | | |  | |  |
| 22 | Вставки  = 16 мм листовая сталь 100x100 мм (288 шт.) | т | 0,362 | |  | | |  | |  |
|  | **ОБЩАЯ СУММА3`** |  |  | |  | | |  | | **10,31** |
|  | **4. Монолитные ж/б стены** | | | | | | | | |  |
| 1 | Цоколь монолитный ж/б стен =350 мм бетон класса В25 | м3 | 99,0 | |  | | |  | |  |
| 2 | Арматура класса AcI (P8) | т | 0,213 | |  | | |  | |  |
| 3 | Армирование класса A500C (P8) | т | 0,48 | |  | | |  | |  |
| 4 | Арматура класса A500C (P10) | т | 3,492 | |  | | |  | |  |
| 5 | Армирование класса A500C (P12) | т | 4,776 | |  | | |  | |  |
| 6 | Киви монолитные стены =250 мм, H=0,68 м из бетона класса В20 (132,4 шр.) | м3 | 22,5 | |  | | |  | |  |
| 7 | Арматура класса AcI (P6) | т | 0,054 | |  | | |  | |  |
| 8 | Армирование класса A500C (P8) | т | 0,375 | |  | | |  | |  |
| 9 | Арматура класса A500C (P10) | т | 0,353 | |  | | |  | |  |
| 10 | Армирование класса A500C (P12) | т | 1,367 | |  | | |  | |  |
|  | **ОБЩАЯ СУММА4`** |  |  | |  | | |  | | **7,27** |
|  | **5. Монолитные ж/б плиты перекрытия (отметка -0.08м и +3.22м)** | | | | | | | | |  |
| 1 | Сплошные э/б кровельные плиты Н=180мм Бетон марки В25 | м3 | 138,0 | |  | | |  | |  |
| 2 | Арматура класса AcI (P8) | т | 0,31 | |  | | |  | |  |
| 3 | Арматура класса A500C (P10) | т | 5,717 | |  | | |  | |  |
| 4 | Армирование класса A500C (P12) | т | 8,153 | |  | | |  | |  |
| 5 | Арматура класса A500C (P20) | т | 0,373 | |  | | |  | |  |
|  | **ОБЩАЯ СУММА5`** |  |  | |  | | |  | | **8,60** |
|  | **6. Наружные стены** | | | | | | | | |  |
| 1 | Облицовка наружных стен 400х200х200мм из легких бетонных блоков (290м2) | м3 | 58,0 | |  | | |  | |  |
| 2 | Растяжимая арматура | т | 0,492 | |  | | |  | |  |
| 3 | Арматура класса AcI (P8) | т | 0,228 | |  | | |  | |  |
| 4 | Арматура класса A500C (P10) | т | 0,264 | |  | | |  | |  |
| 5 | Гравийно-бетонный раствор в скважинах из бетона марки В12,5 | м3 | 8,3 | |  | | |  | |  |
| 6 | Герметичные эластичные вставки = 20 мм из пенопласта | м2 | 52,0 | |  | | |  | |  |
|  | **ОБЩАЯ СУММА6`** |  |  | |  | | |  | | **1,10** |
|  | **7. Внутренние перегородки** | | | | | | | | |  |
| 1 | Перегородки 400х200х150 мм из легких бетонных блоков (37,2м2) | м3 | 5,58 | |  | | |  | |  |
| 2 | Растяжимая арматура | т | 0,051 | |  | | |  | |  |
| 3 | Арматура класса AcI (P8) | т | 0,024 | |  | | |  | |  |
| 4 | Арматура класса A500C (P10) | т | 0,027 | |  | | |  | |  |
| 5 | Гравийно-бетонный раствор в армированных ямах из бетона марки В12,5 | м3 | 0,37 | |  | | |  | |  |
| 6 | Герметичные эластичные вставки  = 20 мм из пенопласта | м2 | 5,2 | |  | | |  | |  |
| 7 | Перегородка 400х200х200 мм из легких бетонных блоков (122м2) | м3 | 24,4 | |  | | |  | |  |
| 8 | Растяжимая арматура | т | 0,167 | |  | | |  | |  |
| 9 | Арматура класса AcI (P8) | т | 0,077 | |  | | |  | |  |
| 10 | Арматура класса A500C (P10) | т | 0,09 | |  | | |  | |  |
| 11 | Гравийно-бетонный раствор в армированных ямах из бетона марки В12,5 | м3 | 3,2 | |  | | |  | |  |
| 12 | Герметичные эластичные вставки = 20 мм из пенопласта | м2 | 22,0 | |  | | |  | |  |
| 13 | Перегородки 400х200х100 мм из легких бетонных блоков (235 м2) | м3 | 23,5 | |  | | |  | |  |
| 14 | Растяжимая арматура | т | 0,32 | |  | | |  | |  |
| 15 | Арматура класса AcI (P8) | т | 0,148 | |  | | |  | |  |
| 16 | Арматура класса A500C (P10) | т | 0,172 | |  | | |  | |  |
| 17 | Гравийно-бетонный раствор в армированных ямах из бетона марки В12,5 | м3 | 1,15 | |  | | |  | |  |
| 18 | Герметичные эластичные вставки = 20 мм из пенопласта | м2 | 25,0 | |  | | |  | |  |
| 19 | Монолитные заборы в перегородках 10 см և 20 см из бетона марки В12,5 | м3 | 1,32 | |  | | |  | |  |
| 20 | Арматура класса AcI (P6) | т | 0,027 | |  | | |  | |  |
| 21 | Арматура класса A500C (P10) | т | 0,061 | |  | | |  | |  |
|  | **ОБЩАЯ СУММА7`** |  |  | |  | | |  | | **1,14** |
|  | **8. Внутренние перегородки (Подвальный этаж)** | | | | | | | | |  |
| 1 | Перегородка 400х200х200мм из легких бетонных блоков (32м2) | м3 | 6,4 | |  | | |  | |  |
| 2 | Растяжимая арматура | т | 0,049 | |  | | |  | |  |
| 3 | Арматура класса AcI (P8) | т | 0,023 | |  | | |  | |  |
| 4 | Арматура класса A500C (P10) | т | 0,026 | |  | | |  | |  |
| 5 | Гравийно-бетонный раствор в скважинах из бетона марки В12,5 | м3 | 0,84 | |  | | |  | |  |
| 6 | Герметичные эластичные вставки  = 20 мм из пенопласта |  | 5,8 | |  | | |  | |  |
| 7 | Перегородки 400х200х100 мм из легкобетонных блоков (75 м2) | м3 | 7,5 | |  | | |  | |  |
| 8 | Растяжимая арматура | т | 0,106 | |  | | |  | |  |
| 9 | Арматура класса AcI (P8) | т | 0,049 | |  | | |  | |  |
| 10 | Арматура класса A500C (P10) | т | 0,057 | |  | | |  | |  |
| 11 | Гравийно-бетонный раствор в скважинах из бетона марки В12,5 | м3 | 0,38 | |  | | |  | |  |
| 12 | Герметичные эластичные вставки  = 20 мм из пенопласта | м2 | 8,4 | |  | | |  | |  |
|  | **ОБЩАЯ СУММА8`** |  |  | |  | | |  | | **0,28** |
|  | **9. Крыша** | | | | | | | | |  |
| 1 | Пароизоляция с 1 слоем клеевой изогум | м2 | 456,0 | |  | | |  | |  |
| 2 | Теплоизоляция со шлаковым слоем Н = 160 мм | м3 | 68,4 | |  | | |  | |  |
| 3 | Н=20 мм из плоскослойного цементно-песчаного раствора | м3 | 456,0 | |  | | |  | |  |
| 4 | Подкладки 300х300х200 мм бетон класса В15 (для крепления кладки) | м3 | 0,36 | |  | | |  | |  |
| 5 | Монтаж деревянных несущих конструкций, обработанных антисептическим материалом (2 слоя гидроизоляции: 64 м2) | м3 | 13,68 | |  | | |  | |  |
| 6 | Анкеры, замки из крепежа класса А500С (Р12) | т | 0,112 | |  | | |  | |  |
| 7 | Изготовлен из деревянных брусков 50х50 мм (3,57 м3) | м2 | 565,7 | |  | | |  | |  |
| 8 | Настил из досок 50х150 мм (5,715 м3) | м2 | 114,3 | |  | | |  | |  |
| 9 | Покрытие кровли порошковой оцинкованной краской КП-21-0,5мм | м2 | 740,0 | |  | | |  | |  |
| 10 | Крышки из оцинкованного плоского листа с порошковым покрытием  = 0,5 мм (желоба: 136 рядов, козырьки: 40 м2) | м2 | 166,0 | |  | | |  | |  |
| 11 | Подготовка рамы мансардного окна, включая ставни (1000x1000x3200) мм (5 шт.: 1,25 м3) | т | 5 | |  | | |  | |  |
| 12 | Покрытие мансардного окна из оцинкованного плоского листа с порошковым покрытием  = 0,5 мм | м2 | 33,0 | |  | | |  | |  |
| 13 | То же самое касается мансардных окон. | м2 | 18,4 | |  | | |  | |  |
| 14 | Масляная роспись оконных стекол | м2 | 9,5 | |  | | |  | |  |
| 15 | Деревянные лестницы (5 шт.) | м3 | 0,37 | |  | | |  | |  |
| 16 | Монтаж дверного проема (дерево: 0,026 м3, уголок 63х5 мм: 3,36 линии, плоский лист с лакокрасочным покрытием: 1 м2) (1 шт.) | м2 | 0,71 | |  | | |  | |  |
| 17 | Масляная роспись дверных элементов | м2 | 1,0 | |  | | |  | |  |
| 18 | Установка металлического огнеупора (уголок 63х5 мм - 7,6 ряда, труба П 16 мм - 5,4 ряда) (1 шт.) | т | 0,051 | |  | | |  | |  |
| 19 | Покраска металлических элементов антикоррозийной краской | м2 | 2,5 | |  | | |  | |  |
| 20 | Монтаж водосточных труб из оцинкованной порошковой покраски Р 120 мм (В=3,75 м) | կ-т | 12 | |  | | |  | |  |
| 21 | Огнезащита деревянных несущих конструкций | м3 | 13,68 | |  | | |  | |  |
| 22 | Деревообработка և обработка настила огнезащитными антисептическими материалами | м2 | 680,0 | |  | | |  | |  |
| 23 | Снежные барьеры оцинкованные, окрашенные | м | 64,0 | |  | | |  | |  |
|  | **ОБЩАЯ СУММА9`** |  |  | |  | | |  | | **9,01** |
|  | **10. пол подвальный этажа** | | | | | | | | |  |
| 1 | Уплотненный гравий грунт | м2 | 429,5 | |  | | |  | |  |
| 2 | Слой бетона класса В10 Н = 12 см | м3 | 51,54 | |  | | |  | |  |
| 3 | Армирование бетонного слоя арматурной сеткой 4БпИ 200х200 мм (1 м2 - 0,8 кг) | т | 0,344 | |  | | |  | |  |
| 4 | Сварная ячеистая сетка стальная БП П 4мм 200х200мм стоимость | м2 | 429,5 | |  | | |  | |  |
| 5 | Крем-битумная гидроизоляция | м2 | 429,5 | |  | | |  | |  |
| 6 | Цементно-песчаный слой Н=40 мм | м2 | 429,5 | |  | | |  | |  |
| 7 | Полы из прессованной гранитной плиты, клей | м2 | 367,0 | |  | | |  | |  |
| 8 | Прессы из гранитных плит Н=90 мм (134 линии) | м2 | 12,1 | |  | | |  | |  |
| 9 | Пол керамической плиткой, клей | м2 | 62,5 | |  | | |  | |  |
|  | **ОБЩАЯ СУММА10`** |  |  | |  | | |  | | **3,59** |
|  | **11. пол первого этажа** | | | | | |  | | |  |
| 1 | Крем-битумная гидроизоляция | м2 | 51,56 | |  | | |  | |  |
| 2 | Цементно-песчаный слой Н=40 мм | м2 | 421,26 | |  | | |  | |  |
| 3 | Полы из прессованной гранитной плиты, клей | м2 | 80,2 | |  | | |  | |  |
| 4 | Прессы из гранитных плит Н=90 мм (106,1 рядов) | м2 | 9,55 | |  | | |  | |  |
| 5 | Пол керамической плиткой, клей | м2 | 51,56 | |  | | |  | |  |
| 6 | Ламинированный пол с ламинатом (183 ряда), включая пароизоляцию | м2 | 289,5 | |  | | |  | |  |
|  | **ОБЩАЯ СУММА11`** |  |  | |  | | |  | | **1,74** |
|  | **12. Окна (33 шт.)** | | | | | |  | | |  |
| 1 | Металлопластиковые окна с 4-х камерным профилем, стеклянный проем, в т.ч. | м2 | 6,3 | |  | | |  | |  |
| 2 | То же, не открывается | м2 | 53,79 | |  | | |  | |  |
| 3 | Установка пластиковых подоконников шириной 30 см (L=0,9 м) | м2 | 8,91 | |  | | |  | |  |
| 4 | Стоимость пластиковых подоконников | м | 29,7 | |  | | |  | |  |
|  | **ОБЩАЯ СУММА12`** |  |  | |  | | |  | | **0,77** |
|  | **13. Наружные металлические двери (6 шт.)** | | | | | |  | | |  |
| 1 | Установка металлических дверей | м2 | 14,27 | |  | | |  | |  |
| 2 | Входная дверь остекленная, теплоизолированная стоит 1,6х2,7(В) м (1 шт.) | М2 | 4,3 | |  | | |  | |  |
| 3 | То же, 0,9х2,4(В) м (3 шт.) | М2 | 6,3 | |  | | |  | |  |
| 4 | То же, 0,9х2,1(В) м (2 шт.) | М2 | 3,67 | |  | | |  | |  |
| 5 | Двухслойная покраска металлических дверей маслом, предварительная покраска | м2 | 11,4 | |  | | |  | |  |
| 6 | Металлические дверные замки | կ-т | 6 | |  | | |  | |  |
|  | **ОБЩАЯ СУММА13`** |  |  | |  | | |  | | **0,66** |
|  | **14. Алюминиевые межкомнатные двери (33 шт.)** | | | | | |  | | |  |
| 1 | Алюминиевые межкомнатные ниппельные двери, включая бытовую технику | м2 | 47,13 | |  | | |  | |  |
|  | **ОБЩАЯ СУММА14`** |  |  | |  | | |  | | **1,48** |
|  | **15. Межкомнатные двери с деревянной рамой, МДФ** | | | | | |  | | |  |
| 1 | Установка межкомнатных дверей в перегородки до 3 м2 | м2 | 46,41 | |  | | |  | |  |
| 2 | Стоимость дверей с облицовкой из МДФ НД 0,8х2,1 м (15 шт.) | М2 | 24,45 | |  | | |  | |  |
| 3 | Стоимость остекленных дверей МДФ НД 0,9х2,4 м (9 шт.), НД 0,8х2,1 м (3 шт.) | М2 | 21,96 | |  | | |  | |  |
| 4 | Дверные ручки, замки | կ-т | 27 | |  | | |  | |  |
|  | **ОБЩАЯ СУММА15`** |  |  | |  | | |  | | **1,02** |
|  | **16. Подвальная лестница (2 шт.)** | | | | | | | | |  |
| 1 | Выемка грунта экскаватором (0,65 м 3 ш/т), со стороны | М3 | 35,0 | |  | | |  | |  |
| 2 | Отделка грунта своими руками | М3 | 1,4 | |  | | |  | |  |
| 3 | Армирование грунта в боковых частях капитальных стен | М3 | 13,0 | |  | | |  | |  |
| 4 | Избыточная нагрузка на грунт вручную / на самосвал և транспортировка 1 км (23,4 м3) | М3 | 42,0 | |  | | |  | |  |
| 5 | Гидроизоляция стен двухслойным горячим битумом | М2 | 37,2 | |  | | |  | |  |
| 6 | Железобетонные подпорные стенки из бетона класса В12,5 | м3 | 17,2 | |  | | |  | |  |
| 7 | Лестница և площадка из бетона марки B15 H = 120 мм | м3 | 2,2 | |  | | |  | |  |
| 8 | Армирование ячейкой 200х200 мм с армирующей сеткой класса Р8 А500С (16,8 м2) | т | 0,07 | |  | | |  | |  |
| 9 | Облицовка горизонтальных поверхностей лестниц և лестниц базальтовыми полированными плитами  = 40 мм | м2 | 21,0 | |  | | |  | |  |
| 10 | Обшивка стен և анкерных участков лестниц базальтовыми полированными плитами  = 30 мм | м2 | 65,0 | |  | | |  | |  |
| 11 | Монтаж изголовья из базальта  = 50 мм полированные плиты B = 620 мм, L = 14 рядов | м2 | 8,68 | |  | | |  | |  |
| 12 | Монтаж металлических стоек из труб | т | 0,416 | |  | | |  | |  |
| 13 | Стоимость трубы 80х80х4 мм | м | 43,6 | |  | | |  | |  |
| 14 | Монтаж металлических труб | т | 0,16 | |  | | |  | |  |
| 15 | Стоимость трубы 40х30х4 мм | м | 43,4 | |  | | |  | |  |
| 16 | Металлический угловой вставной элемент 63х4 мм (13 рядов) | т | 0,051 | |  | | |  | |  |
| 17 | Крышка из профилированного оцинкованного окрашенного листа КП-21-05.ммм | м2 | 30,74 | |  | | |  | |  |
| 18 | Передний фартук  = 0,5 мм оцинкованный окрашенный плоский лист (8,6 + 2,76) м2 | м2 | 11,36 | |  | | |  | |  |
| 19 | Монтаж металлической рейки с простым разрезом (1 линия - 18 кг) | м | 13,8 | |  | | |  | |  |
| 20 | Покраска металлических элементов антикоррозийной краской | м2 | 24,0 | |  | | |  | |  |
|  | **ОБЩАЯ СУММА16`** |  |  | |  | | |  | | **2,31** |
|  | **17. ступень главного входа** | | | | | | | | |  |
| 1 | Вскрытие вручную в насыпном грунте | М3 | 9,0 | |  | | |  | |  |
| 2 | Подпитка грунта ручным послойным уплотнением և полив | М3 | 4,7 | |  | | |  | |  |
| 3 | Излишки грунта вручную а/на отвал և транспорт 1 км | М3 | 8,0 | |  | | |  | |  |
| 4 | Железобетонные боковые стенки из бетона класса В12,5 | м3 | 8,3 | |  | | |  | |  |
| 5 | Лестница և площадка из бетона марки B15 H = 120 мм | м3 | 2,4 | |  | | |  | |  |
| 6 | Армирование ячейкой 200х200 мм с армирующей сеткой класса Р8 А500С | т | 0,08 | |  | | |  | |  |
| 7 | Горизонтальные участки лестницы և Облицовка площадки базальтовыми полированными плитами  = 40 мм | м2 | 15,2 | |  | | |  | |  |
| 8 | Облицовка тротуаров և анкерные участки лестниц базальтовыми полированными плитами  = 30 мм | м2 | 12,1 | |  | | |  | |  |
| 9 | Базальт  = изголовье из полированной плиты 70 мм | м2 | 4,5 | |  | | |  | |  |
|  | **ОБЩАЯ СУММА17`** |  |  | |  | | |  | | **0,65** |
|  | **18. ступени главного входа (՞Г-Д՞ и ՞Д-Г՞)** | | | | | | | | |  |
| 1 | Вскрытие вручную в насыпном грунте | М3 | 5,6 | |  | | |  | |  |
| 2 | Подпитка грунта ручным послойным уплотнением և полив | М3 | 2,4 | |  | | |  | |  |
| 3 | Излишки грунта вручную а/на отвал և транспорт 1 км | М3 | 5,8 | |  | | |  | |  |
| 4 | Железобетонные боковые стенки из бетона класса В12,5 | м3 | 4,4 | |  | | |  | |  |
| 5 | Лестница և площадка из бетона марки B15 H = 120 мм | м3 | 1,6 | |  | | |  | |  |
| 6 | Армирование ячейкой 200х200 мм с армирующей сеткой класса Р8 А500С | т | 0,037 | |  | | |  | |  |
| 7 | Горизонтальные участки лестницы և Облицовка площадки базальтовыми полированными плитами  = 40 мм | м2 | 10,4 | |  | | |  | |  |
| 8 | Облицовка тротуаров և анкерные участки лестниц базальтовыми полированными плитами  = 30 мм | м2 | 10,2 | |  | | |  | |  |
| 9 | Базальт  = изголовье из полированной плиты 70 мм | м2 | 3,0 | |  | | |  | |  |
| 10 | Бурение отверстий в стенах, установка анкеров 14 мм с давлением полимерцементного раствора L=40 см (6 шт.) | кг | 7,5 | |  | | |  | |  |
| 11 | Изготовление и монтаж каркаса навеса из металлических труб (труба 30х20х3 мм: 68,2 линии) | т | 0,133 | |  | | |  | |  |
| 12 | Фартук  = 0,5 мм оцинкованный окрашенный плоский лист | м2 | 2,2 | |  | | |  | |  |
| 13 | Двухслойная покраска металлического каркаса антикоррозийной краской | м2 | 6,8 | |  | | |  | |  |
| 14 | Покрытие фонаря темно-коричневым бикарбонатом  = 12 мм | м2 | 6,74 | |  | | |  | |  |
|  | **ОБЩАЯ СУММА18`** |  |  | |  | | |  | | **0,54** |
|  | **19. ступень вторичного входа** | | | | | | | | |  |
| 1 | Вскрытие вручную в насыпном грунте | М3 | 2,1 | |  | | |  | |  |
| 2 | Подпитка грунта ручным послойным уплотнением և полив | М3 | 0,97 | |  | | |  | |  |
| 3 | Излишки грунта вручную а/на отвал և транспорт 1 км | М3 | 2,0 | |  | | |  | |  |
| 4 | Железобетонные боковые стенки из бетона класса В12,5 | м3 | 2,4 | |  | | |  | |  |
| 5 | Лестница և площадка из бетона марки B15 H = 120 мм | м3 | 0,7 | |  | | |  | |  |
| 6 | Армирование ячейкой 200х200 мм с армирующей сеткой класса Р8 А500С | т | 0,018 | |  | | |  | |  |
| 7 | Горизонтальные участки лестницы և Облицовка площадки базальтовыми полированными плитами  = 40 мм | м2 | 4,2 | |  | | |  | |  |
| 8 | Облицовка тротуаров և анкерные участки лестниц базальтовыми полированными плитами  = 30 мм | м2 | 5,4 | |  | | |  | |  |
| 9 | Базальт  = изголовье из полированной плиты 70 мм | м2 | 1,6 | |  | | |  | |  |
| 10 | Изготовление и монтаж каркаса навеса из металлических труб (труба: 40х30х3 мм: 30,3 ряда, 80х4 мм: 5,4 ряда, 30х20х3 мм: 8,6 ряда) | т | 0,125 | |  | | |  | |  |
| 11 | Фартук և верхний лист  = 0,5 мм оцинкованный окрашенный плоский лист | м2 | 1,54 | |  | | |  | |  |
| 12 | Покрытие тента из профилированного оцинкованного окрашенного листа КП-21-0,5мм | м2 | 5,12 | |  | | |  | |  |
| 13 | Двухслойная покраска металлического каркаса антикоррозийной краской | м2 | 6,8 | |  | | |  | |  |
|  | **ОБЩАЯ СУММА19`** |  |  | |  | | |  | | **0,30** |
| **ԻII этап /2023թվական/** | | | | | | | | | | |
|  | **20. Внутренние отделочные работы** | | | | | | | | |  |
| 1 | Улучшенная штукатурка стен гипсовым раствором (858,3+331,0) м2 | м2 | 1189,3 | | 1 | | |  | |  |
| 2 | Улучшенная наклонная штукатурка гипсовым раствором (40,3+8,4) м2 | м2 | 48,7 | | 2 | | |  | |  |
| 3 | Улучшенная штукатурка стен цементно-песчаным раствором (170,09+174,0) м2 | м2 | 344,9 | | 3 | | |  | |  |
| 4 | Улучшенная откосная штукатурка цементно-песчаным раствором (7,0+7,2) м2 | м2 | 14,2 | | 4 | | |  | |  |
| 5 | Качественная покраска откосов стен водоэмульсионной краской (898,6 + 339,4) м2 | м2 | 1238,0 | | 5 | | |  | |  |
| 6 | Обшивка стен фанерой Н = 2,8 м (171,5 + 174,0) м2 | м2 | 345,5 | | 6 | | |  | |  |
| 7 | Обшивка откосов фанерой (5,2+7,2) м2 | м2 | 12,4 | | 7 | | |  | |  |
| 8 | Улучшенная штукатурка потолков гипсовым раствором (421,23+429,0) м2 | м2 | 850,23 | | 8 | | |  | |  |
| 9 | Подвесной потолок из ламината, включая каркас (59,93 + 62,0) м2 | м2 | 121,73 | | 9 | | |  | |  |
| 10 | Качественная покраска потолков водоэмульсионной краской (361,5 + 367,0) м2 | м2 | 728,5 | | 10 | | |  | |  |
|  | ОБЩАЯ СУММА20ª |  |  | |  | | |  | | **6.85** |
|  | **21. Наружные отделочные работы** | | | | | | | | |  |
| 1 | Прокладка бетонная класса В15 под цоколь | М3 | 4,5 | |  | | |  | |  |
| 2 | Облицовка базальтовыми полированными камнями в цоколе | М2 | 53,7 | |  | | |  | |  |
| 3 | Утепление наружных стен минеральной ватой Н=100мм (двухслойная плотность), армирование | м2 | 348,0 | |  | | |  | |  |
| 4 | Наружная облицовка стен полированным фельзитом с плиткой светло-белого цвета = 40 мм, включая очки шириной 100 мм, с армированием | м2 | 288,0 | |  | | |  | |  |
| 5 | То же с туфовыми полированными плитами  = 40 мм | М2 | 86,5 | |  | | |  | |  |
| 6 | Мелкограненый туф с 2 срезанными углами, шириной 300 мм | м | 114,8 | |  | | |  | |  |
| 7 | Мелко отшлифованный карниз из туфа 3 секции, ширина 370 мм (секция главного входа) | м | 8,5 | |  | | |  | |  |
| 8 | Монтаж наружных подоконников из базальтовых полированных плит =40мм, В=150мм (29,7 стр.) | м2 | 4,5 | |  | | |  | |  |
| 9 | Монтаж настила և Демонтаж наружной облицовки | м2 | 48,0 | |  | | |  | |  |
| 10 | Тот же перенос 9 раз (без материальных затрат) | м2 | 48,0 | |  | | |  | |  |
|  | ОБЩАЯ СУММА21ª |  |  | |  | | |  | | **7.58** |
|  | **22. отмоска** | | | | |  | | |  |  |
| 1 | Расслоение почвенного слоя поливом | м2 | 144,0 | |  | | |  | |  |
| 2 | Слой гравия H = 12 см | м3 | 26,0 | |  | | |  | |  |
| 3 | Покрытие из бетона класса В22,5 Н = 15 см | м3 | 144,0 | |  | | |  | |  |
| 4 | Резиновые вставки (швы) толщиной 11,5-3мм, шаг 3м (1м2 - 0,3кг) | кг | 43,2 | |  | | |  | |  |
| 5 | Установка базальтовых бордюров на бетонное основание 150х300 мм класса В15 (1 ряд: 0,06 м3) | м | 171,0 | |  | | |  | |  |
|  | **ОБЩАЯ СУММА23`** |  |  | |  | | |  | | **1,78** |
|  | **2. Внутренняя водопроводная сеть** | | | | |  | | |  |  |
| 1 | Объемный электронагреватель V=80л | штука | 1 | |  | | |  | |  |
| 2 | То же, V = 100 л | штука | 2 | |  | | |  | |  |
| 3 | То же, V = 150 л | штука | 1 | |  | | |  | |  |
| 4 | Монтаж полипропиленовых труб методом испытаний, дезинфекции, ППР PN10 P50 (50х4,6 мм) | м | 15,0 | |  | | |  | |  |
| 5 | То же, что и P40 (40x3,7 мм) | м | 40,0 | |  | | |  | |  |
| 6 | То же, что и P32 (32x3 мм) | м | 10,0 | |  | | |  | |  |
| 7 | То же, что и P25 (25x2,3 мм) | м | 50,0 | |  | | |  | |  |
| 8 | То же, что и P25 (25x2,3 мм) | м | 140,0 | |  | | |  | |  |
| 9 | Клапан dy40: | штука | 1 | |  | | |  | |  |
| 10 | То же самое с dy32 | штука | 2 | |  | | |  | |  |
| 11 | То же самое с dy25 | штука | 2 | |  | | |  | |  |
| 12 | То же самое с dy20 | штука | 14 | |  | | |  | |  |
| 13 | То же, dy15 | штука | 28 | |  | | |  | |  |
| 14 | Замок угловой dy15 | штука | 32 | |  | | |  | |  |
| 15 | Смеситель для раковины | штука | 10 | |  | | |  | |  |
| 16 | Смеситель для раковины | штука | 14 | |  | | |  | |  |
| 17 | Кухонный водопроводный кран-смеситель | штука | 2 | |  | | |  | |  |
| 18 | Шланг Ш 15 мм, Д = 500 мм | штука | 54 | |  | | |  | |  |
| 19 | Полипропиленовые фитинги Р40, Р50 | штука | 10 | |  | | |  | |  |
| 20 | То же, П25, П32 | штука | 30 | |  | | |  | |  |
| 21 | То же, Q20 | штука | 100 | |  | | |  | |  |
| 22 | Утепление полипропиленовых труб в слое пола трубами ТЕРМАФЛЕКС Р50 | м | 11,0 | |  | | |  | |  |
| 23 | То же, Q40 | м | 40,0 | |  | | |  | |  |
| 24 | То же, Q32 | м | 10,0 | |  | | |  | |  |
| 25 | То же, Q25 | м | 40,0 | |  | | |  | |  |
| 26 | То же, Q20 | м | 40,0 | |  | | |  | |  |
|  | **ОБЩАЯ СУММА2`** |  |  | |  | | |  | | **0,88** |
|  | **3. Внутренняя канализационная сеть** | | | | |  | | |  |  |
| 1 | Монтаж полихлорвиниловых канализационных труб Р100 | м | 95,0 | |  | | |  | |  |
| 2 | То же, Q50 | м | 85,0 | |  | | |  | |  |
| 3 | Установка керамической мойки с сифоном | штука | 13 | |  | | |  | |  |
| 4 | Установка унитаза | штука | 16 | |  | | |  | |  |
| 5 | Установка керамической раковины с сифоном | штука | 10 | |  | | |  | |  |
| 6 | Установка детского туалета | штука | 6 | |  | | |  | |  |
| 7 | Установка двойной кухни со шкафом | штука | 2 | |  | | |  | |  |
| 8 | Установка керамического писсуара с сифоном | штука | 4 | |  | | |  | |  |
| 9 | Поток Q50 | штука | 3 | |  | | |  | |  |
| 10 | Фасонные детали Q110 | штука | 72 | |  | | |  | |  |
| 11 | То же, Q50 | штука | 65 | |  | | |  | |  |
| 12 | Очиститель Р100 | штука | 7 | |  | | |  | |  |
| 13 | То же, Q50 | штука | 4 | |  | | |  | |  |
| 14 | Очиститель чеков P100 | штука | 4 | |  | | |  | |  |
| 15 | Канализационный обратный клапан Р110 | штука | 2 | |  | | |  | |  |
|  | **ОБЩАЯ СУММА3`** |  |  | |  | | |  | | **1,06** |
|  | **4. Электрооборудование и Электрическое освещение** | | | | | | | | |  |
| 1 | Металлический герметичный подвесной электрощит 430х600х155 мм (IP65) (ABB) | штука | 1 | |  | | |  | |  |
| 2 | Выключатель трехфазный, модульный, 125 А. | штука | 1 | |  | | |  | |  |
| 3 | То же, трехфазный, 40 А. | штука | 1 | |  | | |  | |  |
| 4 | То же, однофазный, 40 А. | штука | 8 | |  | | |  | |  |
| 5 | То же, однофазный, 25 А. | штука | 2 | |  | | |  | |  |
| 6 | То же, однофазный, 16 А. | штука | 16 | |  | | |  | |  |
| 7 | Однофазный автоматический выключатель, 25 А, Y = 30 мА | штука | 8 | |  | | |  | |  |
| 8 | Трехфазная розетка + заземляющий контакт ժ двойная 3P + N + PE, 32А (IP54) | штука | 1 | |  | | |  | |  |
| 9 | Однофазная электрическая розетка + заземляющий контакт герметичный, в стене, 16 А. | штука | 48 | |  | | |  | |  |
| 10 | Выключатель электрического света герметичный, в стене, 10 А. | штука | 38 | |  | | |  | |  |
| 11 | Выключатель электрического света герметичный, в стене, 10 А. | штука | 15 | |  | | |  | |  |
| 12 | Коробка ответвительная пластиковая 50х50х30 мм | штука | 84 | |  | | |  | |  |
| 13 | Потолочный светильник LED 595x595 мм, 36Вт (IP54) | штука | 62 | |  | | |  | |  |
| 14 | Потолочный светильник LED, 595x595 мм, с аккумулятором 36 Вт (IP54) | штука | 10 | |  | | |  | |  |
| 15 | Потолочно-стенный светодиодный светильник, Ш 325 мм, 18 Вт (IP54) | штука | 35 | |  | | |  | |  |
| 16 | То же самое с батареей | штука | 18 | |  | | |  | |  |
| 17 | Потолочно-настенный светильник LED, Вт 150мм, 12Вт (IP54) | штука | 54 | |  | | |  | |  |
| 18 | Аварийный светодиод, с аккумулятором, "Выход", 3Вт (IP54) | штука | 15 | |  | | |  | |  |
| 19 | Электрический настенный обогреватель-преобразователь Bollu BEC/EVU-2500HC 2,5кВт (площадь 30м2) | штука | 8 | |  | | |  | |  |
| 20 | Настенный преобразователь Noiret Spot E-5, 2000Plus 2кВт (площадь 25 м2) | штука | 1 | |  | | |  | |  |
| 21 | Настенный преобразователь Noiret Spot E-5 типа 1500Plus 1,5кВт (площадь 20м2) | штука | 5 | |  | | |  | |  |
| 22 | Электрический настенный обогреватель-преобразователь Bollu BEC/EVU-1000HC 1кВт (площадь 10м2) | штука | 3 | |  | | |  | |  |
| 23 | Электрический настенный преобразователь типа Bollu BEC/EVU-500HC 0,5кВт (площадь 8м2) | штука | 4 | |  | | |  | |  |
| 24 | Электроплита 4-х конфорочная 16кВт (ЭПШ4 9-4-18Э) | штука | 1 | |  | | |  | |  |
| 25 | Канальный выходной электровентилятор 150 Вт | штука | 3 | |  | | |  | |  |
| 26 | То же самое с 20 Вт | штука | 2 | |  | | |  | |  |
| 27 | Кабель силовой ВВГнг-0,66 4х4 мм2 | м | 25,0 | |  | | |  | |  |
| 28 | То же, ВВГнг-0,66 3х4 мм2 | м | 520,0 | |  | | |  | |  |
| 29 | То же, ВВГнг-0,66 3х2,5 мм2 | м | 900,0 | |  | | |  | |  |
| 30 | То же, ВВГнг-0,66 3х1,5 мм2 | м | 1100,0 | |  | | |  | |  |
| 31 | Труба гофрированная пластиковая П 18 мм | м | 30,0 | |  | | |  | |  |
| 32 | Заземлители из стального уголка 50х50х5 мм, L=2,5 м | штука | 3 | |  | | |  | |  |
| 33 | Заземляющий стальной слой 40х4 мм | штука | 20 | |  | | |  | |  |
| 34 | Ручная прокладка траншей в грунте класса III (L = 28 рядов) | М3 | 3,5 | |  | | |  | |  |
| 35 | Траншейная ловушка своими руками | М3 | 2,5 | |  | | |  | |  |
| 36 | Подъем лишнего грунта вручную / на самосвале և транспортировка 1 км (1 м 3 ) | т | 1,8 | |  | | |  | |  |
|  | **ОБЩАЯ СУММА4`** |  |  | |  | | |  | | **5,09** |
|  | **5. Пожарная система** | | | | |  | | |  |  |
| 1 | Прибор охранно-пожарного управления (адресный) ''РЗ-Рубеж-20П' | штука | 1 | |  | | |  | |  |
| 2 | Релейный модуль "РМ-4К прот.Р3" | штука | 1 | |  | | |  | |  |
| 3 | Индикация և блок управления "РЗ-Рубеж-БИУ" | штука | 1 | |  | | |  | |  |
| 4 | Дымово-пожарный адресно-аналоговый оптико-электронный пожарный вызов "ИП 212-64 прот.Р3" | штука | 38 | |  | | |  | |  |
| 5 | Пожарный с ручным управлением, адресный электроконтактный вызов "ИПР 513-11 прот.Р3" | штука | 5 | |  | | |  | |  |
| 6 | Оповещатель звуковой, охранно-пожарный "ОПОП 2-35, 12В" | штука | 4 | |  | | |  | |  |
| 7 | Источник бесперебойного питания "ИВЭПР 12/5-Р3исп.2х12БР" | штука | 1 | |  | | |  | |  |
| 8 | Тепловой, пожарный, адресно-аналоговый пожарный вызов "ИП 101-29-ПР прот.Р3" | штука | 2 | |  | | |  | |  |
| 9 | Адрес связи Кабель линии ДПС КПССнг(А)-FRLS 1x2x0,5 мм2 | м | 320,0 | |  | | |  | |  |
| 10 | Кабель линии звуковой сигнализации КПССнг(А)-FRLS 1x2x0,5мм2 | м | 55,0 | |  | | |  | |  |
| 11 | Кабель силовой 12В КПССнг(А)-FRLS 1х2х1,5мм2 | м | 20,0 | |  | | |  | |  |
|  | **ОБЩАЯ СУММА5`** |  |  | |  | | |  | | **0,64** |
|  | **6. Недвижимость և оборудование** | | | | |  | | |  |  |
| 1 | Холодильник V = 0,2 м3, N = 0,25 кВт-1F | штука | 1 | |  | | |  | |  |
| 2 | Жиросжигатель 1,5 л, 1300 Вт | штука | 2 | |  | | |  | |  |
| 3 | Электронагреватель 37 л, 1600 Вт | штука | 1 | |  | | |  | |  |
| 4 | Длина кузова = 2 м | штука | 1 | |  | | |  | |  |
| 5 | Подвесные полки 300х450х1000 | штука | 3 | |  | | |  | |  |
| 6 | Кухонные полки 600х600х800 | штука | 6 | |  | | |  | |  |
| 7 | Вес стола 10 кг | штука | 1 | |  | | |  | |  |
| 8 | Шкаф для кухонных принадлежностей 600х450х2000 | штука | 3 | |  | | |  | |  |
| 9 | Посуда шкафная 2000х800х2000 | штука | 1 | |  | | |  | |  |
| 10 | Лотки для еды 2000х800х2000 | штука | 2 | |  | | |  | |  |
| 11 | Стеллажи для посуды 2000х800х2000 | штука | 2 | |  | | |  | |  |
| 12 | Обеденный стол с 4 стульями 800х800х800 | штука | 12 | |  | | |  | |  |
| 13 | Стол с 2 стульями 1100х600х800 | штука | 1 | |  | | |  | |  |
| 14 | Таблица 1100х600х800: | штука | 2 | |  | | |  | |  |
| 15 | Посуда для посуды 1800х600х2000 | штука | 1 | |  | | |  | |  |
| 16 | Шкаф для одежды 350х400х1500 | штука | 50 | |  | | |  | |  |
| 17 | Скамейка 350х1200х800 | штука | 1 | |  | | |  | |  |
| 18 | Рабочий стол с 3 стульями 800x1200x2000 | штука | 1 | |  | | |  | |  |
| 19 | Шкаф 400х1200х2000: | штука | 1 | |  | | |  | |  |
| 20 | Стол с 1 стулом 600x1100x800 | штука | 1 | |  | | |  | |  |
| 21 | Кровать 700х1600х450 | штука | 50 | |  | | |  | |  |
| 22 | Стойка для электрощита 600х1800х800 | штука | 1 | |  | | |  | |  |
|  | **ОБЩАЯ СУММА6`** |  |  | |  | | |  | | **3,76** |
|  | **7. Наружная сеть водоснабжения** | | | | |  | | |  |  |
| 1 | Снос асфальта | М3 | 0,8 | |  | | |  | |  |
| 2 | Проходка траншей III класса извлекаемого грунта (0,5 м 3 ш/т), со стороны | М3 | 25,0 | |  | | |  | |  |
| 3 | То же с рукой | М3 | 5,0 | |  | | |  | |  |
| 4 | Слой песка և защитный слой | М3 | 5,4 | |  | | |  | |  |
| 5 | Монтаж полиэтиленовых напорных труб ПЭПН10Р50 (50х3) мм, методом испытаний | м | 24,0 | |  | | |  | |  |
| 6 | Установка пожарного гидранта с опорой dy100 | штука | 1 | |  | | |  | |  |
| 7 | Клапан dy40: | штука | 1 | |  | | |  | |  |
| 8 | Счетчик воды dy40 | штука | 1 | |  | | |  | |  |
| 9 | Фильтр dy40 | штука | 1 | |  | | |  | |  |
| 10 | Подушка бетонная 200х300х200 мм кл В15 (1 шт) (гидрантная опора) | м3 | 0,012 | |  | | |  | |  |
| 11 | Плита перекрытия люка из бетона класса В20 (2 шт.) | м3 | 0,08 | |  | | |  | |  |
| 12 | Стенки люка из сборных элементов люка և кровля Р1250 мм (В=1,7 м) (2 шт.) | м3 | 2,2 | |  | | |  | |  |
| 13 | Вход в люк P 700 мм | штука | 2 | |  | | |  | |  |
| 14 | Металлические элементы люка | кг | 60,0 | |  | | |  | |  |
| 15 | Подключение к действующей сети Р50 мм | тեղ | 1 | |  | | |  | |  |
| 16 | Труба-кожух стальная П 159х4,5 мм с антикоррозионной изоляцией (1 шт.) | м | 4,0 | |  | | |  | |  |
| 17 | Механизм засыпки траншей, засыпка | М3 | 22,0 | |  | | |  | |  |
| 18 | Избыточная нагрузка на грунт на/отвал | М3 | 8,0 | |  | | |  | |  |
| 19 | Транспорт 1 км | т | 14,4 | |  | | |  | |  |
|  | **ОБЩАЯ СУММА7`** |  |  | |  | | |  | | **0,48** |
|  | **8. Наружная канализационная сеть** | | | | |  | | |  |  |
| 1 | Разработка котлованов ուղ траншей III класса грунта экскаватором (0,5 м 3 ш/т), со стороны | М3 | 200,0 | |  | | |  | |  |
| 2 | То же с рукой | М3 | 20,0 | |  | | |  | |  |
| 3 | Слой песка և защитный слой | М3 | 36,0 | |  | | |  | |  |
| 4 | Монтаж полиэтиленовых гофрированных канализационных труб Р160, методом испытаний | м | 101,0 | |  | | |  | |  |
| 5 | Монтаж полихлорвиниловых канализационных труб Р 110 мм, испытан | м | 8,0 | |  | | |  | |  |
| 6 | Канализационные люки из сборных элементов (пол, стены, крыша) Ш 1000 мм (В = 2 м) | м3 | 11,9 | |  | | |  | |  |
| 7 | Канализационные люки из бетона марки В15 | м3 | 1,8 | |  | | |  | |  |
| 8 | Покрытие из полимерного песка | штука | 9 | |  | | |  | |  |
| 9 | Металлические элементы люка | кг | 300,0 | |  | | |  | |  |
| 10 | Плита перекрытия В=10 см, 2,5х2 м бетон класса В15 под очистной станцией | м3 | 0,55 | |  | | |  | |  |
| 11 | Установка локальной биоремедиационной установки | штука | 1 | |  | | |  | |  |
| 12 | Стоимость локальной биоочистки 2,3х2,0х2,0(В) м | штука | 1 | |  | | |  | |  |
| 13 | Механизм засыпки траншей, засыпка | М3 | 167,0 | |  | | |  | |  |
| 14 | Избыточная нагрузка на грунт на/отвал | М3 | 53,0 | |  | | |  | |  |
| 15 | Транспорт 1 км | т | 95,4 | |  | | |  | |  |
|  | **ОБЩАЯ СУММА8`** |  |  | |  | | |  | | **3,06** |
|  | **9. Բարեկարգուм** | | | | |  | | |  |  |
|  | **1. Выравнивание территории** | | | | | |  | | |  |
| 1 | Выравнивание участка по рельефу | М2 | 1250,0 | |  | | |  | |  |
|  | **ОБЩАЯ СУММА1`** |  |  | |  | | |  | | **0,01** |
|  | **2. Детская площадка (тип I)** | | | | | |  | | |  |
| 1 | Основание из гравия H = 16 см | м3 | 620,0 | |  | | |  | |  |
| 2 | Раздача битума (4,12 т/1000 м2) | т | 2,55 | |  | | |  | |  |
| 3 | Покрытие из гранулированного асфальтобетона H = 4 см | м2 | 620,0 | |  | | |  | |  |
| 4 | Установка базальтовых бордюров 30х15 см, бетонное основание класса В15 (1 м - 0,055 м 3 ) | м | 240,0 | |  | | |  | |  |
|  | **ОБЩАЯ СУММА2`** |  |  | |  | | |  | | **3,89** |
|  | **3. Пассаж (тип II)** | | | | | |  | | |  |
| 1 | Кладка красного шлака слоем Н = 12 см, фракция 30 ÷ 80 мм | м3 | 0,96 | |  | | |  | |  |
| 2 | То же, H = 10 см, дробь 3 мм | м3 | 0,8 | |  | | |  | |  |
| 3 | Установка базальтовых бордюров 30х15 см, бетонное основание класса В15 (1 м - 0,055 м 3 ) | м | 37,0 | |  | | |  | |  |
|  | **ОБЩАЯ СУММА3`** |  |  | |  | | |  | | **0,23** |
|  | **4. площадка для игры (՞III՞ тիպ)** | | | | | |  | | |  |
| 1 | Почвопокровное с послойным поливом | М2 | 27,0 | |  | | |  | |  |
| 2 | Предварительный слой бетона марки В15 Н = 12 см | м3 | 3,24 | |  | | |  | |  |
| 3 | Мощение детской площадки базальтовыми плитами  = 40 мм, слоем раствора 40 мм | м2 | 27,0 | |  | | |  | |  |
| 4 | Установка базальтовых бордюров 30х15 см, бетонное основание класса В15 (1 м - 0,054 м 3 ) | м | 74,0 | |  | | |  | |  |
|  | **ОБЩАЯ СУММА4`** |  |  | |  | | |  | | **0,74** |
|  | **5. Детская площадка (՞IV՞ тիպ)** | | | | | |  | | |  |
| 1 | Грабли в районе | м3 | 2,8 | |  | | |  | |  |
| 2 | Крышка просеянной платформы H = 7 см | м3 | 2,8 | |  | | |  | |  |
|  | **ОБЩАЯ СУММА5`** |  |  | |  | | |  | | **0,01** |
|  | **6. Зеленый пояс (лужайки)** | | | | | |  | | |  |
| 1 | Обработка почвы экскаватором, погрузка на а/отвал | М3 | 133,5 | |  | | |  | |  |
| 2 | Перевозка с расстояния 1 км | т | 174,0 | |  | | |  | |  |
| 3 | Внесение перегноя в газоны вручную Н=15 см | М2 | 890,0 | |  | | |  | |  |
|  | **ОБЩАЯ СУММА6`** |  |  | |  | | |  | | **0,32** |
|  | **7. Лестница** | | | | | |  | | |  |
| 1 | Лестница из бетона марки В15, Н=12 см. | м3 | 1,77 | |  | | |  | |  |
| 2 | Облицовка базальтовыми плитами  = 40 мм, слой раствора 40 мм | м2 | 14,8 | |  | | |  | |  |
| 3 | Труба металлическая Р 100 мм к газонам с шагом 3 м | м | 17,0 | |  | | |  | |  |
|  | **ОБЩАЯ СУММА7`** |  |  | |  | | |  | | **0,21** |
|  | **8. Металлический забор** | | | | | |  | | |  |
| 1 | Перекопка грунта III класса вручную для стенда և выводные базы | М3 | 18,7 | |  | | |  | |  |
| 2 | Стенды из бетона марки В12,5 | м3 | 10,4 | |  | | |  | |  |
| 3 | Бетонный фундамент из газобетона с бетоном класса В12,5 | м3 | 17,94 | |  | | |  | |  |
| 4 | Бетон из бетона марки В15 | м3 | 7,02 | |  | | |  | |  |
| 5 | Забор из проволочной сетки, ворота և дверь և установка յալ установка, включая стойки (9.449 + 0.18 + 0.085) т | т | 9,714 | |  | | |  | |  |
| 6 | Дверь և дверная фурнитура (ручка: 4 шт., замок: 2 шт., петля: 6 шт.) | к-т | 2 | |  | | |  | |  |
| 7 | Двухслойная покраска маслом забора, ворот и дверных элементов с предварительной покраской | м2 | 320,0 | |  | | |  | |  |
|  | **ОБЩАЯ СУММА 8`** |  |  | |  | | |  | | **5,04** |
|  | Итого (тыс драм) 100% | | | | | | | | | **100%** |
|  | В стоимость включены все расходы, в том числе "Прибыль" - 11% և НДС - 20% | | | | | | | | | **265952.14** |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1. Выполнить работы в соответствии со строительными нормами, правилами и техническими условиями,**

**2. Обеспечить наличие документов, удостоверяющих качество строительных материалов, используемых при строительстве (технические паспорта и др.) և их соответствие стандартам, техническим и другим нормативным требованиям.**

**3. Составить акты выполненных работ в установленном порядке, провести все необходимые лабораторные исследования с участием заинтересованных организаций, составив их акты.**

**4. Подрядчик обязан строго соблюдать график работ.**

**Прикрепил /с файлом word/ приводим минимальные требования к работе**

\* Подрядчик выполняет работы по адресу Поселок Карнут Ахурянской общины

.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /подпись/  М. П. |  | **ПОДРЯДЧИК**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /подпись/  М. П. |

*Приложение № 2*

*к Договору под кодом   
заключенному " " 20 г.*

**КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК**

**ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ** " **Строительство детского сада в поселке Карнут, община Ахурян, Ширакская область, РА**

"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования  выполняемых Подрядчиком отдельных видов работ | Срок выполнения работ[[23]](#footnote-23)\*\* | |
| Начало | Конец |
| 1 | Лабораторные тесты | После подписания соглашения | 300 дней |
| 1 | подготовительный этап **/I этап/** | После подписания соглашения | 10 дней |
| 2 | подземные работы**/I этап/** | После подписания соглашения | 40 дней |
| 3 | поверхностные работы **/I этап/** | После подписания соглашения | 150 дней |
| 4 | Этап косметические и завершенние работы **/II этап/** | После подписания соглашения | 100 дней |
| **ВСЕГО** | | После подписания соглашения | **Итого: 300 дней, срок завершения работ I этапа 200 дней, но не позднее 10 декабря 2022 г.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /подпись/  М. П. |  | **ПОДРЯДЧИК**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /подпись/  М. П. |

*Приложение № 3*

*к Договору под кодом   
заключенному " " 20 г.*

ГРАФИК ОПЛАТЫ[[24]](#footnote-24)\*

драмов РА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа | | | | | | | | | | | | | | | |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | Оплату работы предусматривается произвести в 20 г., по месяцам, в том числе[[25]](#footnote-25)\*\* | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего |
|  |  |  | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /подпись/  М. П. |  | **ПОДРЯДЧИК**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /подпись/  М. П. |

*Приложение № 4*

*к Договору под кодом   
заключенному " " 20 г.*

|  |  |
| --- | --- |
| Сторона договора  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  место нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Р/С\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  УНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Заказчик  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  место нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Р/С\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  УНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**АКТ №**

**СДАЧИ-ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛНЕНИЯ   
ДОГОВОРА ИЛИ ЕГО ЧАСТИ**

" " " " 20 г.

Наименование договора (далее — Договор) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата заключения Договора "\_\_\_\_\_\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20 г.

Номер Договора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заказчик и сторона Договора, принимая за основание относящийся к исполнению договора счет-фактуру N \_\_\_ , выписанный " " " " 20 г., составили настоящий акт о следующем:

В рамках Договора сторона Договора выполнила следующие работы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Выполненные работы | | | | | | | |
| наименование | краткое изложение технической характеристики | количественный показатель | | срок исполнения | | сумма, подлежащая уплате (тыс. драмов) | срок оплаты (по графику оплаты) |
| по графику закупки, утвержденному Договором | фактический | по графику закупки, утвержденному Договором | фактический |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Счет-фактура и положительное заключение, послужившие основанием для подтверждения в двустороннем порядке настоящего Акта, являются составляющей частью настоящего Акта и прилагаются.

|  |  |
| --- | --- |
| Работу сдал | Работу принял |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  фамилия, имя | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  фамилия, имя |
| М. П. | М. П. |

*Приложение № 4.1*

*к Договору под кодом  
заключенному " " 20 г.*

АКТ №\_\_\_\_\_\_

относительно фиксирования факта сдачи Заказчику результата договора

Настоящим фиксируется, что в рамках договора закупки № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

номер договора

заключенного \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г.

дата заключения договора

между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее — Заказчик) и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее — Исполнитель),

имя Заказчика имя Исполнителя

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г. с целью сдачи-приемки сдал Заказчику нижеуказанные работы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Работа | | |
| наименование | единица измерения | объем (фактический) |
|  |  |  |
|  |  |  |

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, каждой из сторон предоставляется по одному экземпляру.

СТОРОНЫ

|  |  |
| --- | --- |
| **Передал** | **Принял** |

представитель, спроектировавший заявку:

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  фамилия, имя | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  фамилия, имя |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись |

1. \* *Если закупка осуществляется в форме запроса котировок или закупок у одного лица, обусловленного безотлагательностью, то секретарь оценочной комиссии в процессе подготовки текстов объявления и приглашения на основании настоящей типовой формы документа, во всех разделах, пунктах и абзацах, включая типовые формы документов, которые должны быть представлены участниками, и в которых использовались слова "открытый конкурс", заменяет соответственно словами "запрос котировок" или "закупка у одного лица, обусловленная безотлагательностью", а в коде процедуры- слово "BMAShDzB", соответственно словами "GHAShDzB" и "HMAAShDzB".* [↑](#footnote-ref-1)
2. 5.1 *Если цена работы, закупаемой по заявке на закупку в рамках данной процедуры, превышает семидесятикратный размер базовой единицы закупок, число " 15 "заменяется числом "30".*

   5 *Если закупка осуществляется в форме закупки у одного лица, обусловленная безотлагательностью, то*

   *- 2-ой абзац пункта 3.1 излагается в следующей редакции: "Участник имеет право требовать от комиссии разъяснения приглашения как минимум за один календарный день до истечения окончательного срока подачи заявок. При этом, разъяснение может быть потребовано до 17:00 (по ереванскому времени), указанного в настоящем пункте дня. Участник представляет указанный в настоящем пункте запрос посредством его отправки на электронную почту секретаря комиссии. Комиссия предоставляет разъяснение представившему запрос участнику в течение календарного дня, следующего за днем получения запроса, но не позднее чем за 3 часа до истечения окончательного срока подачи заявок на процедуру.Разъяснение по запросу отправляется с предусмотренной настоящим приглашением электронной почты секретаря комиссии на электронную почту участника, с которой получен запрос."*

   *- Пункт 3.4 излагается в следующей редакции: "3.4 В приглашение могут быть внесены изменения минимум за один календарный день до истечения окончательного срока подачи заявок. В день внесения изменения в бюллетене опубликовывается объявление о внесении изменения".*

   *- Пункт 3.6 излагается в следующей редакции: "3.6 При внесении изменений в приглашение окончательный срок подачи заявок исчисляется со дня опубликования в бюллетене объявления об этих изменениях".*  [↑](#footnote-ref-2)
3. 6 *При организации закупок по конкурсу или по запросу котировок, настоящее предложение исключается из приглашения, если*

   *-процедура закупки организована на основании части 6 статьи 15 Закона, за исключением случая, когда размер финансовых средств, предусмотренных на день утверждения заявки на закупку, необходимой для организации процедуры, превышает 25 млн. драмов РА и для полного выполнения заключаемого договора в дальнейшем также потребуются финансовые средства,*

   *-* *цена закупаемой работы по заявке на закупку в рамках данной процедуры не превышает 25 млн. драмов РА* [↑](#footnote-ref-3)
4. 8 *Подпункт исключается из приглашения, если предметом закупки не являются строительные работы.* [↑](#footnote-ref-4)
5. 10 *Устанавливается заказчиком.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *11.1 Если цена данного лота по заявке на закупку․*

   *- не превышает двадцатипятикратный размер базовой единицы закупок, то из настоящего абзаца исключаются слова "или гарантий, предоставленных банками или страховыми организациями"․*

   *- не превышает семидесятикратный размер базовой единицы закупок, но более двадцатипятикратного размера, то из настоящего абзаца исключаются слова " соглашения о неустойке (приложение 4,2) или", а число " 20 " заменяется числом " 90",*

   *- превышает семидесятикратный размер базовой единицы закупок, то из настоящего абзаца исключаются слова "соглашения о неустойке (приложение 4. 2) или", число " 15 "заменяется числом "30", а число " 20 "- числом "90".*

   12 *Если:*

   *- в рамках данной процедуры не применяется регулирование, установленное абзацем 4 пункта 10.2, то данный абзац исключается из приглашения, а из абзаца 5 исключаются слова “или приложению 4.1”;*

   *- в рамках данной процедуры применяется регулирование, установленное абзацем 4 пункта 10.2, то вместо абзацев 4 и 5 устанавливается следующее условие: “После принятия результата каждого этапа выполнения договора сумма обеспечения квалификации уменьшается в пропорции, исчисленной в отношении суммы этого этапа.. Обеспечение квалификации в виде гарантии отобранный участник представляет согласно приложению 4.1.", а приложение 4 исключается из приглашения.* [↑](#footnote-ref-6)
7. 14 Настоящий пункт редактируется согласно соответствующему заказчику [↑](#footnote-ref-7)
8. 15 *В случае участия в порядке совместной деятельности (консорциумом) включаемые в заявку и утверждаемые участником документы должны быть утверждены всеми членами консорциума.*  [↑](#footnote-ref-8)
9. 17 *Пункт исключается из приглашения, если предметом закупки не являются строительные работы.* [↑](#footnote-ref-9)
10. *16. Если применяется регулирование, предусмотренное предложением 2 пункта 2.4 части 1 настоящего приглашения, то слова " обязуется в случае признания отобранным участником в порядке и сроки, установленные приглашением, представить обеспечение квалификации" заменяются словами " по состоянию на день открытия заявок имеет рейтинг кредитоспособности, присвоенный авторитетными международными организациями (Fitch, Moodys, Standard & Poor's) как минимум в размере суверенного рейтинга Республики Армения". При этом отмечается и размер рейтинга*

    *\*\* - участник при заполнении заявления-объявления указывает ссылку на сайт, содержащий сведения о своих реальных бенефициарах, если этот участник на основании закона"О государственной регистрации юридических лиц, государственном учете подразделений юридических лиц, учреждений и индивидуальных предпринимателей" является юридическим лицом, имеющим обязательство представлять декларацию о реальных бенефициарах, и по состоянию на день подачи заявки в установленном порядке в Агентстве государственного регистра юридических лиц должна была быть зарегистрирована информация о его реальных бенефициарах;*

    *- если участник, который на основании закона "О государственной регистрации юридических лиц, государственном учете подразделений юридических лиц, учреждений и индивидуальных предпринимателей" не является юридическим лицом, имеющим обязательство представлять декларацию о реальных бенефициарах или такое юридическое лицо, однако по состоянию на день подачи заявки не было обязано регистрировать в Агентстве государственного регистра юридических лиц сведения о своих реальных бенефициарах, то при заполнении заявления-объявления слова "ссылка на сайт, содержащий информацию" заменяются словами "декларация согласно приложению 1.2";*

    *- если участник является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом- информация о реальных бенефициарах не представляется*

    [↑](#footnote-ref-10)
11. \*\*\* **Если предметом закупок не являются строительные работы, то данный абзац и Приложение 1.1 исключаются.** [↑](#footnote-ref-11)
12. \*\* *Если Участник является плательщиком налога на добавленную стоимость, то уплачиваемая в государственный бюджет Республики Армения по части настоящего договора сумма налога на добавленную стоимость указывается в графе 4.* [↑](#footnote-ref-12)
13. [↑](#footnote-ref-13)
14. [↑](#footnote-ref-14)
15. 25 *Настоящее приложение исключается из приглашения, если предметом закупки не являются строительные работы.* [↑](#footnote-ref-15)
16. 26 *Настоящий пункт исключается из проекта договора, если по являющейся предметом закупки строительной программой требуются проектные документы.* [↑](#footnote-ref-16)
17. 27 *Настоящий пункт исключается из проекта договора, если он не применим.* [↑](#footnote-ref-17)
18. *предоплаты, то настоящий пункт исключается из проекта.*

    30 *При заключении Договора на основании пункта 6 статьи 15 Закона Республики Армения "О закупках", штраф исчисляется по отношению к цене соглашения, в рамках которого зафиксировано обстоятельство неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств.*

    *Если договор включает в себя больше одного лота, то штраф исчисляется в отношении общей цены, установленной договором на этот лот.*

    *Если договор включает в себя больше одного лота, то штраф исчисляется в отношении общей цены, установленной договором на этот лот.* [↑](#footnote-ref-18)
19. 31 *В случае закупок, не создающих обязательств за счет средств государственного бюджета, настоящее предложение исключается из договора.* [↑](#footnote-ref-19)
20. 32 *Настоящий пункт исключается из договора, если договор не осуществляется посредством заключения договора субподряда.* [↑](#footnote-ref-20)
21. 33 *Настоящий пункт исключается из договора, если договор не осуществляется посредством заключения договора о совместной деятельности (консорциума).* [↑](#footnote-ref-21)
22. 34 *Если Договор заключается на основании части 6 статьи 15 закона Республики Армения "О закупках", и цена Договора не превышает двадцатипятикратный размер базовой единицы закупок, то настоящий пункт редактируется, удаляя из последнего третье предложение, а четвертое предложение редактируется, заменив слова", а при замене обеспечений Квалификации и Договора, представленных в виде неустойки, — также новые обеспечения" словом "и".*

    *Настоящий пункт исключается из Договора, если Договор не заключается на основании части 6 статьи 15 закона Республики Армения "О закупках".* [↑](#footnote-ref-22)
23. \*\* *Если договор заключается на основании части 6 статьи 15 Закона РА "О закупках", то в качественачала срока в графе "Начало" указывается день вступления в силу заключаемого между сторонами соглашения в случае предусмотрения финансовых средств.* [↑](#footnote-ref-23)
24. **\* *Подлежащие уплате суммы представляются в порядке возрастания. Если договор заключается на основании части 6 статьи 15 Закона РА "О закупках", то настоящий график заполняется и заключается одновременно с заключаемым между сторонами соглашением в случае предусмотрения финансовых средств, в качестве его неотъемлемой части.*** [↑](#footnote-ref-24)
25. **\*\* *В приглашении суммы отмечаются в процентах, а при заключении договора вместо процента отмечается размер конкретной суммы*** [↑](#footnote-ref-25)