Հավելված N 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար կապալային աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԱՇՁԲ-19/5» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 25․10․2019թ․-ին կնքված N ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԱՇՁԲ-19/5 պայմանագրում 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ`

«Ագաթ-777» ՍՊԸ-ի 20.12.2019թ.-ի գրավոր առաջարկությունը։

Փոփոխության նկարագրություն`

Պայմանագրով նախատեսել 8000000 (ութ միլիոն) ՀՀ դրամ կանխավճար և կանխվճարի գումարի չափով շինարարական աշխատանքների կատարումը երկարաձգել 30 օրացույցային օրով, սահմանել մինչև 25.01.2020թ.-ը:

Փոփոխության հիմնավորում`

Հիմք ընդունելով 25․10․2019թ․-ին կնքված N ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԱՇՁԲ-19/5  ծածկագրով պայմանագրի 8.5 կետը:

Պատվիրատու` ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայություն