ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԽԱՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է բաց մրցույթի  գնահատող հանձնաժողովի 2025    թվականի  փետրվարի 17-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը`  ԲԷՑ-ՆԸ-ԲՄԽԾՁԲ-25/02

I. ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

- Պատվիրատուն` «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ն, որը գտնվում է ք. Երևան Զ. Անդրանիկի փող. 1 հասցեում Հայաստանի էներգետիկ վերափոխման խթանում արդյունքահեն ծրագրի շրջանակներում «Հայաստանի Էներգետիկ անցումն ապահովող ծրագրի ցուցանիշների հավաստիացման խորհրդատուի» ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարում է բաց մրցույթի  նախաորակավորման ընթացակարգ՝

| ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ | ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ |
| --- | --- |
| Չափաբաժին 1 | «Հայաստանի Էներգետիկ անցումն ապահովող ծրագրի ցուցանիշների հավաստիացման խորհրդատուի» ծառայություններ |

ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

խորհրդատուի տեխնիկական առաջադրանք

Ծառայություններ/Պաշտոն․  	Հայաստանի Էներգետիկ անցումն ապահովող ծրագրի ցուցանիշների հավաստիացման խորհրդատու

Ծրագրի անվանումը.Հայաստանի էներգետիկ վերափոխման խթանում արդյունքահեն  ծրագիր (P179336, Վարկ 9681-AM)

Տևողությունը. Հայաստանի էներգետիկ վերափոխման խթանում արդյունքահեն  ծրագրի շրջանակներում ենթակայանների վերակառուցման աշխատանքների ավարտ

Մեկնարկի ցանկալի ամսաթիվ.	Հայաստանի էներգետիկ վերափոխման խթանում արդյունքահեն  ծրագրի շրջանակներում ենթակայանների վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման գնման գործընթացի սկիզբ,

- ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

- Հայաստանի էներգետիկ անցումն ապահովող ծրագիրն (P179336) աջակցում է միջոցառումների համապարփակ փաթեթին, որը կենտրոնացած է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ (ԲԷՑ) էլեկտրահաղորդման ենթակայանների վերակառուցման և ֆինանսական կենսունակության ու գործունեության բարելավման, ինչպես նաև էներգետիկ ոլորտի բարեփոխումների, արդիականացման և տարածաշրջանային էներգետիկ համագործակցության վրա։ Ծրագիրն իրականացվելու է Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի (ՎԶՄԲ) կողմից տրամադրած 40 մլն ԱՄՆ դոլար վարկային միջոցների հաշվին։ Առաջին արդյունքների շրջանակում Ծրագիրը կաջակցի ենթակայանների վերակառուցմանը և բարեփոխումներ կատարելու ներդրումներին, որոնք կբարձրացնեն էլեկտրահաղորդման ցանցի պատրաստակամությունը՝ կիրառելու վերականգնվող էներգիան (ՎԷ), միաժամանակ պահպանելով մատակարարման անվտանգությունն ու հուսալիությունը: Ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները կսահմանափակվեն գոյություն ունեցող ենթակայանների տեղանքներով (յուրաքանչյուրը կզբաղեցնի մոտավորապես 3-5 հեկտար) և կներառի նաև գոյություն ունեցող ԲԲՍ-ների և ՓԲՍ-ների վերակառուցումը, տրանսֆորմատորների, մարտկոցների, քսանյութերի և պաշտպանության ռելեների փոխարինումը և ենթակայանների շենք-շինությունների վերանորոգման (վերակառուցման) շինարարական աշխատանքները, ինչպես նաև ենթակայանների վերակառուցման և հետագա անխափան շահագործման համար անհրաժեշտ պահուստային նյութերի, մեքենա-մեխանիզմների ձեռքբերումը։ - ԲԷՑ-ը, որը պատասխանատու է Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող Հայաստանի էներգետիկ անցումն ապահովող ծրագիրն (Ծրագիր) իրականացնելու համար, նպատակ ունի ներգրավել Անկախ վավերացման գործակալություն (ԱՎԳ): ԱՎԳ-ի դերը կայանում է յուրաքանչյուր Մասհանման հետ կապված ցուցանիշի (այսուհետ՝ ՄԿՑ) ելակետային տվյալների վավերացման և Ծրագրի մասհանումների հետ կապված արդյունքների (այսուհետ` ՄԿԱ) ձեռքբերման մեջ: - ԱՎԳ-ն կվավերացնի ՄԿՑ/ՄԿԱ ելակետային տվյալներն ու ձեռբերումները՝ վավերացման գործընթացների համար հաստատված Վավերացման արձանագրություններին համապատասխան. ա) Ինչպես սահմանված է վարկային համաձայնագրում (ՎՀ), Ծրագրի համաձայնագրում (ԾՀ), Ծրագրի գնահատման փաստաթղթում (ԾԳՓ) և Ծրագրի շահագործման ձեռնարկում (ԾՇՁ): բ) Ինչպես համաձայնեցված է ԲԷՑ-ի հետ՝ Համաշխարհային բանկի նախնական գրավոր հաստատմամբ: - Ծրագրի զարգացման նպատակն է՝ աջակցել վերականգնվող էներգիայի հզորությունների ավելացմանը և դրանք էլեկտրահաղորդման ցանցին ինտեգրելու հնարավորության ստեղծմանը, ինչպես նաև էլեկտրահաղորդման ընկերության առևտրային կենսունակության բարելավմանը: Ծրագրի ֆինանսավորման համար տրամադրված վարկը կազմում է 40 միլիոն ԱՄՆ դոլար, որը ներառում է 7 Մասհանումների հետ կապված ցուցանիշ (ՄԿՑ) և 29 ՝ Մասհանումների հետ կապված արդյունք (ՄԿԱ): - Գլխավոր նպատակները ներառում են՝ Ա) ՄԿՑ-ներ #1 և #2-ը ուղղված են ենթակայաններում ավտոմատ կառավարման և թվային պաշտպանության համակարգերի տեղադրմանը, ինչպես նաև էլեկտրահաղորդման հզորությունների ավելացմանը: Բ) ՄԿՑ #3-ն ուղղված է էներգահամակարգի արդյունավետ շահագործմանը, ներառյալ՝ էներգիայի պահուստավորման գործառույթների սահմանմանը և ԵՄ-Հայաստան Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի (ՀԸԳՀ) պարտավորությունների կատարմանը: Գ) ՄԿՑ #4-ը խթանում է էլեկտրաէներգետիկական շուկայի աստիճանական ազատականացումը՝ նոր վերականգնվող էներգետիկայի բիզնես մոդելների ներգրավման նպատակով: Դ) ՄԿՑ #5-ը ներառում է ԲԷՑ-ի համար վարկունակության վարկանիշի ձեռքբերման և առևտրային ֆինանսավորման փորձնական ծրագրի նախապատրաստման քայլեր: Ե) ՄԿՑ-ներ #6 և #7-ը ուղղված են ԲԷՑ-ի կառավարման համակարգերի արդիականացմանն ու ղեկավար մարմնում կանանց ներգրավման գործընթացին՝ ֆինանսավորման բարենպաստ պայմանների հասնելու նպատակով:

Աղյուսակ 1․ Մասհանումների հետ կապված ցուցանիշներ (ՄԿՑ-ներ), Մասհանումների հետ կապված արդյունքներ (ՄԿԱ-ներ), Բյուջեի բաշխում և ցուցանիշների ձեռքբերման նախնական ժամկետներ

| Մասհանումների հետ կապված ցուցանիշներ (ՄԿՑ-ներ) | Մասհանումների հետ կապված արդյունքներ (ՄԿԱ), Բյուջեի բաշխում և դրանց ձեռքբերման նախնական ժամկետներ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ելակետային / Նախնական արդյունքներ (ՆԱ) | Տարի 1 (Դեկտ 2024) | Տարի 2 (Դեկտ 2025) | Տարի 3 (Դեկտ 2026) | Տարի 4 (Դեկտ 2027) | Տարի 5 (Դեկտ 2028) |
| ՄԿՑ #1: Ավտոմատացված վերահսկման և թվային պաշտպանության համակարգերով հագեցած էլեկտրահաղորդման ենթակայանների հզորության տոկոսային ավելացում:(Փոփոխական ՄԿՑ; 12 մլն ԱՄՆ դոլար) | Բանաձև. 0,211 մլն ԱՄՆ դոլար' ավտոմատացված վերահսկման եւ թվային պաշտպանության համակարգերով հագեցած հաղորդման ենթակայանների յուրաքանչյուր տոկոսային կետի համար, ընդհուպ ՄԿՑ-ի գծով բաշխման առավելագուն սահմանը՝ 12 մլն ԱՄՆ դոլար |  |  |  |  |  |
|  | Ելակետ #1 (2022) ՝ 43% ՆԱ #1: 50% | ՄԿԱ #1.1: 70% | ՄԿԱ #1.2: 75% | ՄԿԱ #1.3: 76% | ՄԿԱ #1.4: 76% | ՄԿԱ #1.5: 100% |
|  | ԱՄՆ դոլար 1.477 մլն | ԱՄՆ դոլար 4.220 մլն | ԱՄՆ դոլար 1.055 մլն | ԱՄՆ դոլար 0.211 մլն | 0 | ԱՄՆ դոլար 5.037 մլն |
| ՄԿՑ #2: Հաղորդման ենթակայանների ընդհանուր կարողության ավելացում, ինչը կմեծացնի ցանցի վերականգնվող էներգիայի թողունակությունը: (Շարունակական ՄԿՑ; ԱՄՆ դոլար 12մ) | Բանաձև՝ ելակետային 2,711 ՄՎԱ-ից 31 հազար ԱՄՆ դոլար կվճարվի էլեկտրահաղորդման ենթակայանների կարողության յուրաքանչյուր ավելացող ՄՎԱ հզորության համար՝ մինչև հատկացված 12 մլն ԱՄՆ դոլարի սահմանաչափը: |  |  |  |  |  |
|  | Ելակետ #2 (2022) 2,711 ՄՎԱ ՆԱ #2: 2,835 ՄՎԱ | ՄԿԱ #2.1: 2,960 ՄՎԱ | ՄԿԱ #2.2: 3,084 ՄՎԱ | ՄԿԱ #2.3: 3,109 ՄՎԱ | Կիրառելի չէ | Կիրառելի չէ |
|  | ԱՄՆ դոլար 3.844 մլն | ԱՄՆ դոլար 3.875 մլն | ԱՄՆ դոլար 3.844 մլն | ԱՄՆ դոլար 0.437 մլն | 0 | 0 |
| ՄԿՑ #3: Էներգահամակարգի պլանավորման, շահագործման և կարգավորման բարելավում: (Դիսկրետ ՄԿՑ; ԱՄՆ դոլար 2մ) | Ելակետ #3 (2022): ԷՀՀՕ-ն (ԷլեկտրաԷներգետիկական Համակարգի Օպերատոր) հրապարակել է ցանցի զարգացման տասնամյա ծրագրի առաջին թարմացումը: | ՄԿԱ #3.1: ԷՀՀՕ-ն հրապարակել է ցանցի զարգացման տասնամյա ծրագրի երկրորդ թարմացումը: | Կիրառելի չէ | ՄԿԱ #3. 2: ԷՀՀՕ-ն հրապարակել է ցանցի զարգացման տասնամյա ծրագրի երրորդ թարմացումը: | ՄԿԱ #3.3. Ազգային ժողով են ներկայացվել Էլեկտրաէներգիայի և էներգաարդյունավետության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին ՀԸԳՀ համաձայնագրին համապատասխանեցված նոր օրենքների նախագծերը, որոնցով սահմանվում են էլեկտրահաղորդման ցանցի օպերատորի և էներգիայի պահուստավորման ներդրումային գործոընթացները՝ ԵՄ չափանիշներին համապատասխան: | ՄԿԱ #3.4: ՀԾԿՀ-ն (Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով) ունի. (i) հաստատված նվազագույն շահագործման կանոններ և պարտավորություններ՝ ցանցի անվտանգության վերաբերյալ, որոնք համապատասխանում են 2005/89/EC Դիրեկտիվին և (ii) հրապարակել է արտակարգ իրավիճակներում ԲԷՑ-ի կողմից անհամաչափությունների կառավարման հետ կապված չափանիշները: |
|  | 0 | ԱՄՆ դոլար 0.3 մլն | 0 | ԱՄՆ դոլար 0.3 մլն | ԱՄՆ դոլար 0.9 մլն | ԱՄՆ դոլար 0.5 մլն |
| ՄԿՑ #4: Էլեկտրաէներգիայի շուկայի ազատականացման առաջընթաց՝ (ԴիսկրետՄԿՑ; ԱՄՆ դոլար 3 մլն) | Ելակետ #4 (փետրվարի 1, 2021թ.): ՀԾԿՀ-ն սահմանել է, որ 110 կՎ և ավելի բարձր լարման միացված էլեկտրաէներգիայի խոշոր սպառողները պետք է դառնան որակավորված սպառողներ ազատականացված մեծածախ շուկայում կամ պետք է ընտրեն մատակարար: | ՄԿԱ#4.1: ՀԾԿՀ-ն սահմանել է, որ 35 կՎ և ավելի բարձր լարման էլեկտրաէներգիայի խոշոր սպառողները պետք է ազատականացված մեծածախ շուկայում դառնան որակավորված սպառողներ կամ ընտրեն մատակարար: | ՄԿԱ #4.2: (i) ՀԾԿՀ-ն սահմանել է, որ 6/10կՎ և ավելի բարձր լարման էլեկտրաէներգիայի խոշոր սպառողները պետք է ազատականացված մեծածախ շուկայում դառնան որակավորված սպառողներ կամ ընտրեն մատակարար: (ii) ՀԾԿՀ-ն ունի բավարար անձնակազմ և լիովին գործող շուկայի մոնիթորինգի գործառույթ: | ՄԿԱ #4.3: ՀԾԿՀ-ն սահմանել է, որ էլեկտրաէներգիայի բոլոր խոշոր սպառողները պետք է ազատականացված մեծածախ շուկայում դառնան որակավորված սպառողներ կամ ընտրեն մատակարար՝ անկախ լարման մակարդակից: | ՄԿԱ #4.4: ԲԷՑ-ը թարմացրել է էլեկտրահաղորդման ցանցի կուրուստների չափման ենթակառուցվածքը, որպեսզի թույլ տա էլեկտրահաղորդման բոլոր կորուստների ճշգրիտ հաշվառում' ժամային կտրվածքով: | ՄԿԱ #4.5: ՀԿԾՀ-ն էականորեն կրճատել է էլեկտրաէներգիայի սպառման շեմը, որից բարձր էլեկտրաէներգիայի մեծածախ սպառողները պետք է դառնան որակավորված սպառողներ կամ ընտրեն մատակարար: |
|  | 0 | ԱՄՆ դոլար 0.5 մլն | ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ 1.0 մլն | ԱՄՆ դոլար 0.5 մլն | ԱՄՆ դոլար 0.5 մլն | ԱՄՆ դոլար 0.5 մլն |
| ՄԿՑ #5: Էլեկտրահաղորդման ցանցի ենթակառուցվածքների համար առևտրային կապիտալի մոբիլիզացման ավելացում, ինչը հնարավորություն կտա ավելացնել վերականգնվող էներգիայի կարողությունները: (Դիսկրետ ՄԿՑ; ԱՄՆ դոլար 5 մլն.) | Ելակետ #5 (2022)։ ԲԷՑ-ի ներդրումային ծրագիրն ամբողջությամբ ֆինանսավորվում է պետական կամ երաշխավորված պետական փոխառություններից, իսկ սակագների մեթոդաբանությունը չի նախատեսում արտարժույթով առևտրային փոխառության ռիսկերի ստանձնում։ | ՄԿԱ #5.1: ԲԷՑ-ի խորհուրդը հաստատել է 2024-2030 թվականների ֆինանսավորման ռազմավարությունը և ճանապարհային քարտեզը: | Կիրառելի չէ | ՄԿԱ #5.2: (i) ԲԷՑ-ը սակագնի հայտ է ներկայացրել՝ համաձայն վերանայված մեթոդաբանության, որը նաև արտացոլում է կադրային ապահովում՝ ներառյալ տեխնիկական, ֆիդուցիար և շրջակա միջավայրի ու սոցիալական գործառույթները, (ii) ՀԿԾՀ-ն ընդունել է ԲԷՑ-ի էլեկտրաէներգիայի նոր սակագինը՝ համաձայն վերանայված մեթոդաբանության: | ՄԿԱ #5. 3: ԲԷՑ-ի կորպորատիվ կանոնակարգը թարմացվել է, որպեսզի հնարավորություն տրվի պարտատոմս թողարկել՝ վարկունակության համապատասխան բարելավմամբ, և ԲԷՑ-ը վարկունակության վարկանիշ է ձեռք բերել կա՛մ ընկերության, կա՛մ որոշակի աերաշխավորված պարտատոմսերի թողարկման համար։ | ՄԿԱ #5.4: ԲԷՑ-ը մեկնարկել է առաջին առևտրային ֆինանսավորման գործարքը: |
|  | 0 | ԱՄՆ դոլար 1 մլն | 0 | ԱՄՆ դոլար 2 մլն | ԱՄՆ դոլար 1 մլն | ԱՄՆ դոլար 1 մլն |
| ՄԿՑ #6: Առաջընթաց ԲԷՑ-ի կորպորատիվ կառավարման համակարգերի արդիականացման ուղղությամբ: (Դիսկրետ ՄԿԱ; ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ2մ) | Ելակետ #6 (2023): ԲԷՑ-ը չի իրականացրել Էներգետիկ բնագավառի ռազմավարական ծրագրով (մինչև 2040 թվականը) նախատեսված կառավարման արդիականացման նպատակներից որևէ մեկը: | Կիրառելի չէ | ՄԿԱ #6.1: ԲԷՑ-ը ձեռք է բերել Որակի կառավարման համապատասխանության ISO 9001: 2015 սերտիֆիկատ։ | ՄԿԱ #6.2: ԲԷՑ-ը ձեռք է բերել Հակակոռուպցիոն Կառավարման համակարգերի համապատասխանության ISO 37001 սերտիֆիկատ: | ՄԿԱ #6.3: ԲԷՑ-ը ձեռք է բերել Տեղեկատվական անվտանգության կառավարման համակարգերի համապատասխանության ISO 27001 սերտիֆիկտ | ՄԿԱ #6.4: ԲԷՑ-ը ստացել է Բնապահպանական կառավարման համակարգերի համապատասխանության ISO 14001: 2015 սերտիֆիկատ: |
|  | 0 | 0 | ԱՄՆ դոլար 0.5 մլն | ԱՄՆ դոլար 0.5 մլն | ԱՄՆ դոլար 0.5 մլն | ԱՄՆ դոլար 0.5 մլն |
| ՄԿՑ #7: ԲԷՑ-ի կորպորատիվ կառավարման արդիականացման առաջընթաց: (Դիսկրետ ՄԿՑ; ԱՄՆ դոլար 4 մլն) | Ելակետ #7 (2023)։ ԲԷՑ-ի խորհրդի դերը հստակ սահմանված չէ, չկան բավարար չափով համալրված խորհրդի հանձնաժողովներ, և չկան իգական սեռի, ինչպես նաև անկախ խորհրդի անդամներ։ | ՄԿԱ #7.1. Խորհրդի դերը ռազմավարության սահմանման, կատարողականի նպատակների և մոնիթորինգի, կառավարման և վերահսկման գործում՝ ԲԷՑ-ի Հուշագրում և կանոնադրությունում համապատասխանում է ՎԶՄԲ-ի համար ընդունելի Կորպորատիվ կառավարման կանոններին: | ՄԿԱ #7.2. Խորհրդի աուդիտի հանձնաժողովը կամ աուդիտի և ռիսկերի համակցված կոմիտեն ստեղծվել և համալրված է համապատասխան հմտություններով և փորձով, ինչպես նաև ՎԶՄԲ-ի համար ընդունելի Կորպորատիվ կառավարման կանոններին համապատասխանող անդամներով: | ՄԿԱ #7.3. Ստեղծվել է Խորհրդի առաջադրման և վարձատրության հանձնաժողով, որը համալրված է համապատասխան հմտություններով և փորձով և ՎԶՄԲ-ի համար ընդունելի Կորպորատիվ կառավարման կանոններով սահմանված լիազորություններով: | ՄԿԱ #7.4. Խորհրդի ներդրումային կոմիտեն ստեղծվել և համալրված է համապատասխան հմտություններով և փորձով օժտված և ՎԶՄԲ-ի համար ընդունելի Կորպորատիվ կառավարման կանոններին համապատասխան լիազորություններով: | ՄԿԱ #7.5: ԲԷՑ-ի Խորհրդում առնվազն երկու պաշտոն համալրված են խորհրդի անկախ անդամներով, և խորհրդի անդամների առնվազն 30 տոկոսը կանայք են: |
|  | 0 | ԱՄՆ դոլար 0.5 մլն | ԱՄՆ դոլար 0.5 մլն | ԱՄՆ դոլար 0.5 մլն | ԱՄՆ դոլար 0.5 մլն | ԱՄՆ դոլար 2 մլն |

- ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ՇՐՋԱՆԱԿԸ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՆՊԱՏԱԿԸ - ՀՀ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը (ՏԿԵՆ) պատասխանատու կլինի ծրագրի ընդհանուր համակարգման համար և Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի (ՀԾԿՀ) հետ միասին կզբաղվի Մասհանումների հետ կապված ցուցանիշներում (ՄԿՑ) ներառված որոշ կարգավորող որոշումների ընդունմամբ (օրինակ՝ սակագների կառուցվածքի բարեփոխում, ծախսերի հաշվետվությունների կառավարման բարեփոխումներ): ՏԿԵՆ-ի ղեկավարությամբ ստեղծվել է Տեխնիկական աշխատանքային խումբ, որը ներառում է բոլոր շահագրգիռ կողմերին և նպաստում է ծրագրի համակարգմանը և իրականացմանը: Համաշխարհային բանկը կհիմնվի ՏԿԵՆ-ի աջակցության վրա՝ ծրագրի իրականացումն ապահովելու և այլ իրականացման գործակալություններին վերագրված ՄՏՑ - ների ձեռքբերման համար: - ԲԷՑ-ը կհանդիսանա ծրագիր իրականացնող հիմնական գործակալությունը: Մյուս իրականացնող գործակալություններն են՝ ՀԾԿՀ, ՏԿԵՆ և Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր (ԷԷՀՕ): Այս գործակալությունները ծրագրի շրջանակում իրավասու ծախսեր չեն ունենալու, սակայն առանցքային դեր կունենան ՄԿՑ - ների աղյուսակում ներառված գործողությունների իրականացման հարցում: ՄԿՑ-ների համապատասխան բաշխումը ներկայացված է Աղյուսակ 2-ում: - Աղյուսակ 2․ Իրականացման կարգավորումներ ՄԿՑ-ով - Մասհանումների հետ կապված ցուցանիշներ; - Իրականացնող գործակալություն. - ԲԷՑ; - ՀԾԿՀ; - ՏԿԵՆ; - ԷԷՀՕ. ՄԿՑ #1: Ավտոմատ կառավարման և թվային պաշտպանության համակարգերով հագեցած Էլեկտրահաղորդման ենթակայաններում հզորությունների տոկոսային աճ.; - X. ՄԿՑ #2: Էլեկտրահաղորդման ենթակայանների ընդհանուր հզորության ավելացում.; - X. ՄԿՑ #3: Էներգահամակարգի պլանավորման, շահագործման և կարգավորման արդիականացման առաջընթաց.; - X; - X; - X. ՄԿՑ #4: Էլեկտրաէներգիայի շուկայի ազատականացման առաջընթաց.; - X; - X. ՄԿՑ #5: Էլեկտրահաղորդման ցանցի զարգացման համար առևտրային կապիտալի ներգրավման աճ.; - X; - X. ՄԿՑ #6: ԲԷՑ-ի կորպորատիվ կառավարման համակարգի արդիականացման առաջընթաց.; - X. ՄԿՑ #7: ԲԷՑ-ի կորպորատիվ կառավարման արդիականացման առաջընթաց.; - X; - X. - Յուրաքանչյուր Մասհանումների հետ կապված ցուցանիշ (ՄԿՑ), որը նշված է վերևում, ունի լրացուցիչ մանրամասներ և պահանջներ, որոնք սահմանված են Վարկային համաձայնագրում (ՎՀ), Ծրագրի գնահատման փաստաթղթում (ԾԳՓ) և Ծրագրի շահագործման ձեռնարկում (ԾՇՁ): Այս փաստաթղթերը ԲԷՑ-ի կողմից կտրամադրվեն ընտրված Անկախ վավերացման գործակալությանը (ԱՎԳ): - ՄԿՑ-ների դիմաց մասհանումները կիրականացվեն Համաշխարհային բանկի կողմից՝ համապատասխան Մասհանումների հետ կապված արդյունքների (ՄԿԱ) ձեռքբերման հիման վրա, որը վավերացվել է ԱՎԳ-ի կողմից՝ խստորեն հետևելով Համաշխարհային բանկի կողմից հաստատված Վավերացման արձանագրություններին: Այս արձանագրությունները ներկայացված են ԾԳՓ-ում: ԱՎԳ-ին խորհուրդ է տրվում նախապես, գրավոր ձևով ԲԷՑ-ից և Համաշխարհային բանկից պարզաբանում ստանալ վավերացման գործընթացին առնչվող ցանկացած հարցի կամ խնդրի վերաբերյալ: - Այս առաջադրանքի շրջանակներում նախատեսվում է օգտագործել Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող նմանատիպ ծրագրերի լավագույն փորձը և ուղեցույցները՝ ապահովելով, որ ենթակայանների վերակառուցումն իրականացվի արդյունավետ, կայուն և որակի ամենաբարձր չափանիշներով: ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՆՊԱՏԱԿԸ Առաջադրանքի նպատակը Մասհանումների հետ կապված ցուցանիշների (ՄԿՑ-ների) ելակետային տվյալների և ձեռքբերումների աստիճանի վավերացումն է՝ խստորեն հետևելով Համաշխարհային բանկի կողմից հաստատված Վավերացման արձանագրություններին։ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼԸ Ա․ Առաջադրանքներ և պարտականություններ - ԱՎԳ-ն պարտավորվում է իրականացնել վավերացումը սահմանված ժամկետում՝ Համաշխարհային բանկի կողմից հաստատված վավերացման արձանագրության համաձայն։ Ցանկացած փոփոխություն կամ լրացում այդ արձանագրությունում պետք է նախապես և գրավոր կերպով հաստատվի Համաշխարհային բանկի կողմից։ - ԱՎԳ-ն պետք է պատրաստի մանրամասն մեթոդաբանություն՝ յուրաքանչյուր ՄԿՑ-ի ելակետային տվյալների և արդյունքների գնահատման համար՝ հիմնվելով վավերացման արձանագրության և ծրագրի տրամաբանության վրա, ինչպես սահմանված է ԾԳՓ-ում Մեթոդաբանությունը ենթակա է ԲԷՑ-ի հաստատմանը՝ Համաշխարհային բանկի նախնական գրավոր համաձայնությունը ստանալուց հետո։ ԱՎԳ-ն ԲԷՑ-ին և Համաշխարհային բանկին պետք է տրամադրի իր գնահատման ընթացակարգի, աշխատանքային հոսքերի և վերանայման ժամանակացույցների նախնական տարբերակները։ - Վավերացումները կատարելու ընթացքում ԱՎԳ-ն անհրաժեշտության դեպքում պետք է իրականացնի տեղանք այցելություններ՝ ԲԷՑ-ի հետ նախնական համաձայնությամբ և պահպանելով վավերացման և պատշաճ հսկողության բարձրագույն ստանդարտները։ Ըստ անհրաժեշտության, այդպիսի այցերը կհանդիսանան որպես լրացում այլ ֆիզիկական ստուգումների, ինչպիսիք են՝ տեղում ստուգումները, ԲԷՑ-ի աշխատակիցների հետ հարցազրույցները, փաստաթղթերի ուսումնասիրությունները և այլ մեթոդները։ - Պայմանագրի իրականացման ժամկետի ընթացքում ԱՎԳ-ն պետք է պատրաստի ՄԿԱ-ների ձեռքբերման վերաբերյալ հաշվետվություններ՝ ըստ պահանջի։ - ԱՎԳ-ն պարտավոր է ԲԷՑ-ին ներկայացնել հաշվետվություններ՝ համաձայն վավերացման իրականացման պայմանավորվածությունների։ Հաշվետվությունը պետք է ներառի․ ա) Վավերացման գործընթացների համառոտ նկարագրությունը՝ արդյունքների ճշգրտությունը ստուգելու նպատակով։ բ) Անհրաժեշտության դեպքում օժանդակ փաստաթղթեր։ գ) Յուրաքանչյուր ՄԿՑ-ի վավերացված ելակետային տվյալները և արդյունքները, ինչպես նաև առաջարկվող մասհանումների մակարդակները յուրաքանչյուր ՄԿՑ-ի համար։ դ) Ընդհանուր և ստուգված արդյունքների միջև հիմնական անհամապատասխանությունների ամփոփագրերը և նման անհամապատասխանությունների կարճ բացատրությունները: ե) Առաջարկներ և կառուցողական վերլուծություն՝ հիմնավորելով, թե ինչու են որոշ ՄԿՑ-ներ նախատեսվածից բարձր կամ ցածր ձեռքբերվել։ - ԱՎԳ-ն պետք է պարբերաբար թարմացումներ ներկայացնի ԲԷՑ-ին և Համաշխարհային բանկին՝ յուրաքանչյուր ՄԿՑ-ի ելակետային տվյալների վերաբերյալ՝ տեխնիկական գրառումները վերջնականացնելու նպատակով։ Այնուհետև, երբ ԲԷՑ-ը ԱՎԳ-ին տեղեկացնի որոշակի ՄԿՑ-ի ձեռքբերման մասին, ԱՎԳ-ն պարբերաբար (եռամսյակային կտրվածքով) պետք է թարմացումներ ներկայացնի ԲԷՑ-ին և Համաշխարհային բանկին՝ ԱՎԳ-ի կատարած աշխատանքի կարգավիճակի և առաջընթացի վերաբերյալ։ - ԱՎԳ-ն պարտավոր է պահպանել կանոնավոր հաղորդակցություն ԲԷՑ-ի թիմի հետ՝ հանդիպումների, հեռախոսային և տեսակոնֆերանսների, ինչպես նաև էլ․ փոստի միջոցով՝ գնահատման ընթացակարգի, տվյալների հավաքագրման, գնահատման և հաշվետվությունների շրջանակի հետ կապված բոլոր հարցերի շուրջ։ - ԱՎԳ-ն պարտավոր է խստորեն պահպանել անկախության, գաղտնիության և մասնագիտական բարեվարքության ընդհանուր կանոնները և անորոշությունների դեպքում դիմել ԲԷՑ-ին և Համաշխարհային բանկի թիմին՝ պահանջների և ակնկալիքների վերաբերյալ պարզաբանում ստանալու նպատակով։ Ա․ Հայաստանի էներգետիկ անցումն ապահովող ծրագրի վավերացում և հաշվետվության ներկայացում ԱՎԳ թիմի ղեկավարը պետք է հաշվետու լինի ԲԷՑ-ին, որը պետք է նշանակի թիմ՝ Ծրագրի ղեկավարի գլխավորությամբ, որը կաջակցի ԱՎԳ-ին. ա․ կազմակերպել հանդիպումներ (ներառյալ՝ ԲԷՑ-ի ղեկավար անձնակազմի, տեխնիկական աշխատակազմի և Համաշխարհային բանկի հետ) և այցելություններ տարածքներ, բ․ տրամադրել տվյալներ/տեղեկություններ/գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են կամ պահանջվում են ԱՎԳ-ի կողմից, գ․ անհրաժեշտության դեպքում տրամադրել ժամանակավոր աշխատանքային տարածք ԲԷՑ-ի գրասենյակում։ ԱՎԳ-ն պարտավորվում է պատրաստել վավերացման հաշվետվություններ անգլերեն լեզվով՝ համաձայն Վավերացման արձանագրության, որը սահմանված է Ծրագրի շահագործման ձեռնարկում (ԾՇՁ) և Ծրագրի գնահատման փաստաթղթում (ԾԳՓ), ինչպես նաև ցանկացած այլ լրացուցիչ գործընթացներ/գործառույթներ, որոնք սահմանված կլինեն պայմանագրում։ ԱՎԳ-ի կողմից պատրաստված հաշվետվությունները կներկայացվեն Ծրագրի ղեկավարին, որը դրանք կփոխանցի ԲԷՑ-ին, Համաշխարհային բանկին և Տեխնիկական աշխատանքային խմբին։ Համաշխարհային բանկն ու Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը (ՀՀ կառավարություն) կօգտագործեն այս հաշվետվությունները՝ որպես ՄԿՑ-ների ձեռքբերման և ծրագրի հատկացումների մասհանումների ապացույց։ Համաշխարհային բանկը և ԲԷՑ-ը կարող են առաջարկել փոփոխություններ նախնական հաշվետվություններում առկա փաստացի սխալների կամ այլ թերությունների հիմքով։ Մասհանումներ իրականացնելու նպատակով Համաշխարհային բանկը կվերանայի վավերացման հաշվետվությունները և կպահպանի վերջնական որոշում կայացնելու իրավունքը՝ արդյո՞ք ՄԿՑ-ները ձեռք են բերվել, թե ոչ։ Բ․ ԲԷՑ-ի Պարտականությունները - Համակարգել ԲԷՑ-ի բոլոր նշանակված աշխատակիցների աշխատանքը տվյալների հավաքագրման բոլոր գործընթացների համար և աջակցել ՄԿՑ-ների ձեռքբերման հետ կապված մոնիթորինգի և գնահատման աշխատանքներին։ ԱՎԳ-ին տրամադրել նախնական տեղեկատվություն և թարմացումներ՝ ըստ առաջադրանքի պահանջների։ Տրամադրել ամբողջական նյութատեխնիկական աջակցություն տվյալների հավաքագրման նախնական և ընթացիկ փուլերում՝ ներառյալ վավերացման գործընթացը կարգավորող հիմնական փաստաթղթերի տրամադրումը։ - Համակարգել ԱՎԳ-ի աշխատանքը և համագործակցությունը Տեխնիկական աշխատանքային խմբի հետ։ - ԲԷՑ-ի Մոնիթորինգի և գնահատման թիմը և նշանակված աշխատակիցները պետք է զբաղվեն տվյալների հավաքագրմամբ, որպեսզի ապահովեն ԱՎԳ-ի հասանելիությունը Ծրագրին վերաբերող հաշվետվություններին, փաստաթղթերին և այլ անհրաժեշտ տեղեկություններին՝ ապահովելով պահանջվող տեղեկատվության և տվյալների ժամանակին ներկայացումը։ Սա հնարավորություն կտա ԱՎԳ-ին պատշաճ կերպով իրականացնել իր վավերացման գործընթացը՝ տարբեր իրականացնող գործակալություների հետ համագործակցությամբ՝ փաստաթղթերի ուսումնասիրությունների և տեղանք այցելությունների միջոցով։ Ա․ Վերջնական արդյունքներ և Ժամանակացույց Այս Տեխնիկական առաջադրանքը (ՏԱ) ընդգրկում է Ծրագրի իրականացման ամբողջական ժամանակահատվածը (մինչև 2029 թ․ հունիսի 30-ը) ` ՄԿԱ-ների վավերացման բոլոր արդյունքների բավարար իրականացման պայմանով։ ՄԿԱ-ների վավերացումները պետք է կատարվեն տարեկան չորս անգամ, և քանի որ որոշ ՄԿԱ-ներ փոփոխական են, դրանք կարող են մասամբ վավերացվել մի քանի անգամ, մինչև դրանց ամբողջական իրականացումը։ Աղյուսակ 3․ Վերջնական արդյունքներ և Ժամանակացույց Արդյունքներ; Նկարագրություն; Հաճախականություն/ ժամանակցույց. Արդյունք 1; Նախնական հաշվետվություն Այս հաշվետվությունը կներառի՝ ա) Խորհրդատուների ներգրավման պլան ըստ ՄԿՑ/ՄԿԱ-ների և ժամանակացույցի բ) Յուրաքանչյուր ՄԿՑ/ՄԿԱ-ի վավերացման մեթոդաբանություն գ) ՄԿՑ/ՄԿԱ-ների վավերացման գործողությունների պլան; Մարտ 2025. Արդյունք 2; Եռամսյակային ՄԿՑ-ների Վավերացման հաշվետվություն ա) Այս հաշվետվությունը կներառի՝ ա) Հիմնական արդյունքների ամփոփում բ) Յուրաքանչյուր ՄԿՑ և ՄԿԱ-ի առաջընթացի ամփոփում՝ ներառյալ ԲԷՑ-ի և Համաշխարհային բանկի հետ համաձայնեցված տարեկան կտրվածքով թիրախների համեմատ փաստացի ձեռքբերումները և առաջընթացը։ գ) Վավերացման մեթոդաբանությունը և հավաքագրված տվյալների վերլուծությունը։ դ) Վավերացման տվյալների ամփոփում՝ ներառյալ աղյուսակներ, սխեմաներ և համապատասխան գրավոր վերլուծություն։ ե) Տեղեկատվության ճշգրտության գնահատում՝ տրամադրված ԲԷՑ-ի և այլ իրականացնող գործակալությունների կողմից՝ օգտագործելով համապատասխան վիճակագրական տվյալները։ զ) ՄԿՑ-ների հետագա ձեռքբերումների կանխատեսումներ է) Հավելվածներ, որոնք ներառում են տվյալների հավաքագրման հիմքերի պատճեններ և (եթե կիրառելի է) ամբողջական, մշակված տվյալներ աղյուսակի տեսքով։; Տարեկան 4 անգամ՝ սկսած 2025թ․ մարտից. Արդյունք 3; Վերջնական հաշվետվություն՝ ներառյալ քաղած դասերը և առաջարկները; Դեկտեմբեր 2030.

- ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՓՈՒԼԵՐ ԵՎ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐ

Վճարման գործընթացի կազմակերպում Աղյուսակ 4․ Վճարման ժամանակացույց Արդյունք; Վճարումներ (ընդհանուր տոկոսի համեմատ). Նախնական հաշվետվություն; 15%. Եռամսյակային ՄԿՑ-ների վավերացման հաշվետվություն; 80% (4% տրամադրված յուրաքանչյուր 20 հաշվետվության համար). Վերջնական հաշվետվություն; 5%.

- ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ Հաշվետվության ներկայացում և հիմնական փուլեր Մասհանումների հետ կապված ցուցանիշների (ՄԿՑ) վավերացման արձանագրություն ՄԿՑ 1․; Ավտոմատ կառավարման և թվային պաշտպանության համակարգերով հագեցված (տոկոսային) Էլեկտրահաղորդման ենթակայանների հզորության տոկոսային աճ՝. Բանաձև․; Փոփոխական ՄԿՑ, որտեղ հատկացումը կատարվում է ելակետային արժեքի և նպատակային արժեքի միջև ձեռքբերված առաջընթացին համարժեք։ Ելակետային արժեքը 43% է (1,162ՄՎԱ 2,711 ՄՎԱ-ից), և յուրաքանչյուր 1% աճի համար կվճարվի 211,000 ԱՄՆ դոլար, մինչև 12,000,000 ԱՄՆ դոլարի սահմանը։. Նկարագրություն․; Այս ՄԿՑ-ն չափում է, թե որքանո՞վ են ԲԷՑ-ի ենթակայանները հագեցած ավտոմատ կառավարման և թվային պաշտպանության համակարգերով։ Համակարգերը հաշվարկվում են լարման տակ դրվելու պահից՝ որպես ընդհանուր ենթակայանի հզորության տոկոս, արտահայտված մեգավոլտ-ամպերով (ՄՎԱ)։ Ելակետային և նպատակային արժեքները սահմանված են ԲԷՑ-ի տեխնիկական բնութագրերով և ենթակայանների վերակառուցման ծրագրով։. Տվյալների աղբյուր/գործակալություն․; «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» (ԲԷՑ). Վավերացնող կազմակերպություն․; Անկախ վավերացման գործակալություն (ԱՎԳ), որը վարձվում է ԲԷՑ-ի կողմից։. Ընթացակարգ․; ԲԷՑ-ը պետք է տրամադրի փաստաթղթային ապացույցներ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում ԱՎԳ-ն պետք է իրականացնի ենթակայանների տեղանք այցելություններ:. ՄԿՑ 2․; Էլեկտրահաղորդման ենթակայանների ընդհանուր հզորության ավելացում. Բանաձև․; Փոփոխական ՄԿՑ, որտեղ հատկացումը կատարվում է ելակետային արժեքի և նպատակային արժեքի միջև ձեռքբերված առաջընթացին համարժեք։ Ելակետային արժեքը 2,711 ՄՎԱ է, և յուրաքանչյուր 1 ՄՎԱ-ի ավելացման համար կվճարվի 31,000 ԱՄՆ դոլար, մինչև 12,000,000 ԱՄՆ դոլարի սահմանը։. Նկարագրություն․; Այս ՄԿՑ-ն չափում է, թե որքանով են ԲԷՑ-ի ենթակայանները հագեցած ավտոմատ կառավարման և թվային պաշտպանության համակարգերով։ Համակարգերը հաշվարկվում են լարման տակ դրվելու պահից՝ որպես ընդհանուր ենթակայանի հզորության տոկոս, արտահայտված մեգավոլտ-ամպերով (ՄՎԱ)։ Ելակետային և նպատակային արժեքները սահմանված են ԲԷՑ-ի տեխնիկական բնութագրերով և ենթակայանների վերակառուցման ծրագրով. Տվյալների աղբյուր/գործակալություն․; «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» (ԲԷՑ). Վավերացնող կազմակերպություն․; Անկախ վավերացման գործակալություն (ԱՎԳ), որը վարձվում է ԲԷՑ-ի կողմից։. Ընթացակարգ․; ԲԷՑ-ը պետք է տրամադրի փաստաթղթային ապացույցներ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում ԱՎԳ-ն պետք է իրականացնի ենթակայանների տեղանք այցելություններ:. ՄԿՑ 3․; Էներգահամակարգի պլանավորման, շահագործման և կարգավորման բարելավում (տեքստային). Բանաձև․; ՄԿՑ-ի հատկացումը բաժանված է չորս ՄԿԱ-ի, որոնք բոլորը դիսկրետ են (ձեռք է բերվել/ձեռք չի բերվել)։. Նկարագրություն․; Այս ՄԿՑ-ն հետևում է էներգահամակարգի պլանավորման, շահագործման և կարգավորման գործընթացների բարելավմանը՝ մեծացնելով էլեկտրահաղորդման ցանցի հնարավորությունը՝ փոփոխական վերականգնվող էներգիայի ինտեգրման համար։ Առաջընթացը չափվում է ծրագրի իրականացման ընթացքում չորս ՄԿԱ-ների ձեռքբերմամբ․. - ՄԿԱ #3.1 և #3.2․ Էլեկտրահաղորդման ցանցի տասնամյա զարգացման պլանի թարմացումների հրապարակումը ԷԷՀՕ-ի կայքում։ - ՄԿԱ #3.3․ Էներգետիկայի Նոր օրենսդրության ներկայացումը Ազգային ժողով: Կառավարության կողմից ստորագրված փաթեթի փոխանցումը կդիտվի որպես ցուցանիշի ձեռքբերման վկայություն: - ՄԿԱ #3.4․ ՀԾԿՀ-ի կողմից շահագործման կանոնների և չափորոշիչների հաստատում: - Տվյալների աղբյուր/գործակալություն․ ՀԾԿՀ, ՏԿԵՆ, ԷԷՀՕ (կախված ՄԿԱ-ից) Վավերացնող կազմակերպություն․ Անկախ վավերացման գործակալություն (ԱՎԳ), որը վարձվում է ԲԷՑ-ի կողմից։ Ընթացակարգ․ Իրականացնող գործակալությունները պետք է տրամադրեն ՄԿՑ-ների ձեռքբերման ապացույցներ, ԱՎԳ-ն պետք է վավերացնի: ՄԿՑ 4․; Էլեկտրաէներգիայի շուկայի ազատականացման առաջընթաց (տեքստային). Բանաձև․; ՄԿՑ-ի հատկացումը բաժանված է հինգ ՄԿԱ-ի, որոնք դիսկրետ են (ձեռք է բերվել/ձեռք չի բերվել) ։. Նկարագրություն․; Այս ՄԿՑ-ն չափում է էլեկտրաէներգիայի շուկայի ազատականացման առաջընթացը, որը նոր բիզնես մոդելների հնարավորություն է տալիս վերականգնվող էներգիայի ներդրողների համար և նպաստում է վերականգնվող էներգետիկայի շուկայի ինտեգրմանը։ Առաջընթացը չափվում է ծրագրի իրականացման ընթացքում հինգ ՄԿԱ-ների ձեռքբերմամբ․. - ՄԿԱ #4.1, #4.2(i) և #4.3․ Մեծածախ շուկայի հետագա բացման համար ՀԾԿՀ-ի համապատասխան որոշման հրապարակումը կդիտվի որպես ձեռքբերման վկայություն - ՄԿԱ #4.2(ii)․ ՀԾԿՀ-ի շուկայի մոնիթորինգի ֆունկցիան համարվում է «բավարար հագեցված և լիարժեք գործող», եթե առնվազն երկու լրիվ դրույքաչափով աշխատող նախատեսված են շուկայի մոնիթորինգի համար, և ՀԾԿՀ-ն պահպանում է շուկայի գործունեության տվյալների բազա և այդ տվյալները ներառում է իր տարեկան հաշվետվության մեջ։ - ՄԿԱ #4.4․ Հաշվառքային ենթակառուցվածքի վերազինման համար վկայություն է հանդիսանում այն փաստը, որ արդիականացված հաշվիչները տեղադրված են և գործարկվում են։ - ՄԿԱ #4.5․ Ցուցանիշի ձեռքբերումը հավաստիացնելու համար՝ «էական նվազեցում» նշանակում է, որ էլեկտրաէներգիայի սպառման շեմը զգալի կրճատվել է՝ առնվազն 5%-ով բարձրացնելու (չափված ընդհանուր սպառման տոկոսով) ազդակիր սպառողների մասնաբաժինը, որոնք կամ պետք է դառնան որակյալ սպառողներ ազատականացված մեծածախ շուկայում, կամ ընտրեն մատակարար: Տվյալների աղբյուր/գործակալություն․ ԲԷՑ, ՀԾԿՀ (կախված ՄԿԱ-ից) Վավերացնող կազմակերպություն․ ¦ Անկախ վավերացման գործակալություն (ԱՎԳ), որը վարձվում է ԲԷՑ-ի կողմից։ Ընթացակարգ․ Իրականացնող գործակալություները պետք է տրամադրեն ՄԿԱ-ների ձեռքբերման ապացույցներ, ԱՎԳ-ն պետք է վավերացնի; ՄԿՑ 5․; Էլեկտրահաղորդման ցանցի զարգացման համար առևտրային կապիտալի ներգրավման աճ (տեքստային). Բանաձև․; ՄԿՑ-ի հատկացումը բաժանված է չորս ՄԿԱ-ի, որոնք դիսկրետ են (ձեռք է բերվել/ձեռք չի բերվել)։. Նկարագրություն․; Այս ՄԿՑ-ն չափում է առևտրային կապիտալի ներգրավման առաջընթացն էլեկտրահաղորդման ցանցի ենթակառուցվածքի զարգացման համար, որը նպաստում է փակելու ներդրումային բացերը՝ մաքուր էներգիային անցման համար։ Առաջընթացը չափվում է չորս ՄԿԱ-ների ձեռքբերմամբ․. - ՄԿԱ #5.1․ 2024-2030թթ․ ֆինանսավորման ռազմավարության և ճանապարհային քարտեզի հաստատման վկայություն է հանդիսանում՝ ԲԷՑ-ի կայքում Խորհրդի կողմից հաստատված փաստաթղթի հրապարակումը կամ ապացույց, որ փաստաթուղթը պաշտոնապես ընդունվել է խորհրդի նիստում։ - ՄԿԱ #5.2․ ԲԷՑ-ի սակագնի հայտը պետք է արտացոլի «բավարար կադրային համալրում» ֆիդուցիար և ՇՄՍ գործառույթների համար, եթե պահանջվող սակագնի գործակիցները կադրային համալրման մակարդակում ֆիդուցիար և ՇՄՍ գործառույթների համար առաջարկվում են FSA and ESSA կողմից: - ՄԿԱ #5.3․ Կորպորատիվ կանոնակարգի թարմացման համար ապացույցները կարող են ներառել Խորհրդի կողմից հաստատված վերանայված կանոնակարգի հրապարակումը ԲԷՑ-ի կայքում կամ ապացույց, որ վերանայված կանոնակարգը պաշտոնապես ընդունվել է խորհրդի նիստում: - ՄԿԱ #5.4․ Առաջին առևտրային գործարքի իրականացման համար՝ կպահանջվի ապացույց, որ ԲԷՑ-ը ձեռք է բերել կոմերցիոն ֆինանսավորում: Տվյալների աղբյուր/գործակալություն․ ԲԷՑ, ՀԾԿՀ (կախված ՄԿԱ-ից) Վավերացնող կազմակերպություն․ Անկախ վավերացման գործակալություն (ԱՎԳ), որը պետք է վարձվի ԲԷՑ-ի կողմից, իսկ գործընթացն իրականացնող գործակալությունները պետք է տրամադրեն ՄԿՑ-ների ձեռքբերման ապացույցներ, իսկ ԱՎԳ-ն պետք է վավերացնի: ՄԿՑ 6․; ԲԷՑ-ի կորպորատիվ կառավարման համակարգերի արդիականացման առաջընթաց (տեքստային). Բանաձև․; ՄԿՑ-ի հատկացումը բաժանված է չորս ՄԿԱ-ի, որոնք դիսկրետ են (ձեռք է բերվել/ձեռք չի բերվել)։. Նկարագրություն․; Այս ՄԿՑ-ն չափում է ԲԷՑ-ի կորպորատիվ կառավարման համակարգերի արդիականացման առաջընթացը, որը նպաստում է էլեկտրահաղորդման համակարգի ավելի լավ պլանավորմանը և շահագործման արդյունավետությանը։ Առաջընթացը չափվում է ծրագրի իրականացման ընթացքում չորս ՄԿԱ-ների ձեռքբերմամբ․. - DLR #6.1 - #6.4․ Որպես ISO սերտիֆիկատների ձեռքբերման վկայություն (ՄԿԱ-ներ #6.1-6.4), կպահանջվի պաշտոնական սերտիֆիկատ՝ տրամադրված սերտիֆիկացման հավատարմագրված կազմակերպության կողմից Տվյալների աղբյուր/գործակալություն․ «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» (ԲԷՑ) Վավերացնող կազմակերպություն․ Անկախ վավերացման գործակալություն (ԱՎԳ), որը պետք է վարձվի ԲԷՑ-ի կողմից։ Ընթացակարգ․ Իրականացնող գործակալությունները պետք է տրամադրեն ՄԿԱ-ների ձեռքբերման ապացույցներ, ԱՎԳ-ն պետք է վավերացնի: ՄԿՑ 7․; ԲԷՑ-ի կորպորատիվ կառավարման արդիականացման առաջընթաց (տեքստային). Բանաձև․; ՄԿՑ-ի հատկացումը բաժանված է հինգ ՄԿԱ-ի, որոնք դիսկրետ են (ձեռք է բերվել/ձեռք չի բերվել)։. Նկարագրություն․; Այս ՄԿՑ-ն չափում է ԲԷՑ-ի կորպորատիվ կառավարման արդիականացման առաջընթացը՝ ներառյալ կանանց ներկայացուցչությունը խորհրդի կազմում։ Դա նպաստում է էլեկտրահաղորդման համակարգի ավելի լավ պլանավորմանը և շահագործման արդյունավետությանը։ Առաջընթացը չափվում է ծրագրի իրականացման ընթացքում հինգ ՄԿԱ-ների ձեռքբերմամբ․. - ՄԿԱ #7.1․ Որպես Խորհրդում պաշտոնների վերանայման ապացույց՝ կպահանջվի իրավական կարծիք, որ ԲԷՑ-ի վերանայված Հուշագիրը և կանոնադրական փաստաթղթերը համապատասխանում են ՎԶՄԲ-ի համար ընդունելի Կորպորատիվ կառավարման կանոններին։ - ՄԿԱ #7.2-7.4․ Որպես այս ցուցանիշների ձեռքբերման ապացույց կդիտարկվի Խորհրդի նորաստեղծ հանձնաժողովների անդամների «համապատասխան հմտություններն ու փորձառությունը», թե արդյո՞ք նրանք ունեն բարձրագույն կրթություն և առնվազն 10 տարվա մասնագիտական փորձ, որոնք համապատասխանում են Հանձնաժողովի կողմից սահմանված ոլորտներին: - ՄԿԱ #7.5․ Հանձնաժողովների ստեղծումը կհաստատվի խորհրդի պաշտոնական որոշումներով: Խորհրդի կազմի փոփոխությունների համար (ՄՏԱ #7.5) Խորհրդի նոր անդամներ նշանակելու մասին ՏԿԵՆ-ի որոշումները կօգտագործվեն որպես հաստատման ապացույց: Տվյալների աղբյուր/գործակալություն․ «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» (ԲԷՑ) Վավերացնող կազմակերպություն․ Անկախ վավերացման գործակալություն (ԱՎԳ), որը պետք է վարձվի ԲԷՑ-ի կողմից։ Ընթացակարգ․ ¦ ԲԷՑ-ը պետք է տրամադրի ՄԿՑ-ների ձեռքբերման ապացույցներ, ԱՎԳ-ն պետք է վավերացնի։

- ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

- Այս հանձնարարականի ներքո ստացված բոլոր տվյալները և տեղեկությունը պետք է գաղտնի մնան և պետք է օգտագործվեն միայն սույն Տեխնիկական առաջադրանքի (ՏԱ) կատարման հետ կապված: Սույն ՏԱ-ի կատարումից բխող մտավոր սեփականության բոլոր իրավունքները վերապահված են ԲԷՑ-ին: Այս հանձնարարականում ձեռքբերված և օգտագործված գրավոր նյութերի բովանդակությունը չի կարող բացահայտվել որևէ երրորդ կողմին՝ առանց ԲԷՑ-ի նախնական գրավոր թույլտվության: Խորհրդատուն պետք է ապահովի, որ ամբողջ անձնակազմը, ներառյալ ենթախորհրդատուները, տեղյակ լինեն և համապատասխանեն այս գաղտնիության պարտավորությանը: Գաղտնիության այս կետի խախտումը կարող է հանգեցնել պայմանագրի լուծման և հնարավոր իրավական գործողությունների:

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ  ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

22. «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի նախաորակավորման ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

23. Նախաորակավորման ընթացակարգին մասնակցելու ցանկություն ունեցող մասնակիցը պետք է  բավարարի «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված

1) «Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը» որակավորման չափանիշին:

Ընդ որում համանման են համարվում համապատասխան խորհրդատվական ծառայությունների մատուցված լինելը:

Մասնակիցը համարվում է սույն ենթակետով նախատեսված որակավորման չափանիշին բավարարող, եթե հայտով ներկայացրել է պահանջվող տեղեկությունները /հավելված 2/:

2) «Մասնագիտական փորձառություն»

3) «Աշխատանքային ռեսուրսներ»։

Մասնակցին ներկայացվող`

2) «Մասնագիտական փորձառություն»

ա. «Մասնագիտական փորձառություն» որակավորման չափանիշը ըստ ոլորտների՝

| Պահանջվող հմտություններ և փորձ | Փորձառություն Խորհրդատուն պետք է լինի փորձառու ընկերություն, որը համապատասխան խորհրդատվության ոլորտում ունի մեծամասշտաբ փորձ (առնվազն 50 մլն ՀՀ դրամի չափով գումարային ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի առկայություն)։ /Սույն պահանջի առկայությունը հիմնավորելու համար մասնակիցը ներկայացնում է հայտարարություն՝ համաձայն հավելված 2-ի/ Մասնավորապես, Ընկերությունը պետք է ցուցաբերի․ - էներգետիկ ոլորտում միջազգային կազմակերպությանը տրամադրած խորհրդատվության հաջող փորձ՝ ծառայությունների մատուցման առնվազն մեկ պայմանագրի առկայություն։ - Բիզնեսի գնահատման գծով խորհրդատվություն՝ ծառայությունների մատուցման առնվազն մեկ պայմանագրի առկայություն։ - Ընկերության հաշվապահական, հարկային և իրավական տվյալների պատշաճ ուսումնասիրություն ծառայությունների մատուցման առնվազն մեկ պայմանագրի առկայություն: |
| --- | --- |

բ. սույն ենթակետի ա) պարբերությամբ նախատեսված պահանջին իր համապատասխանությունը հիմնավորելու համար մասնակիցը հայտով ներկայացնում է վերոնշյալ բոլոր ոլորտներով նախկինում կատարած պայմանագրի (պայմանագրերի, համաձայնագրերի) պատճենները, իսկ այդ պայմանագրի (պայմանագրերի, համաձայնագրերի) պատշաճ կատարումը գնահատելու համար` տվյալ պայմանագրի կողմերի հաստատած` պայմանագրի սահմանված ժամկետում կատարումը հավաստող փաստաթղթի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճենը կամ տվյալ պայմանագրի կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը

3) «Աշխատանքային ռեսուրսներ»

«Աշխատանքային ռեսուրսներ» որակավորման չափանիշը`

ա. պայմանագրի կատարման համար պահանջվում են հետևյալ որակավորումը ունեցող աշխատանքային ռեսուրսները

| ՆԱԽԱՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՓՈՒԼՈՒՄ ԹԻՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ՊԱՇՏՈՆ | ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ | - ՓՈՐՁ | - ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |
| Հիմնական մասնագետներ |  |  |  |
| - Թիմի համակարգող | - բարձրագույն կրթություն | - առնվազն 10 տարվա փորձ էներգետիկայի ոլորտում, առնվազն 5 տարի էներգետիկ ծրագրերի կառավարման փորձ, ներառյալ միջազգային կազմակերպությունների կողմից ֆինանսավորվող, առնվազն մեկ պայմանագիր Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորված ծրագրում համակարգողի կամ ղեկավարի դերում: | - Ծրագրերի համակարգման բարձր հմտություններ, գերազանց հաղորդակցման և համակարգման ունակություն: |
| - Էներգետիկայի գծով խորհրդատու ճարտարագետ | - բարձրագույն կրթություն՝ էներգետիկայի ոլորտում | - առնվազն 10 տարվա ոլորտային փորձ, առնվազն 5 տարի էներգետիկ ծրագրերի մասնագիտական փորձ։ | - Էներգահամակարգերի, ցանցերի ինտեգրման և վերականգնվող էներգիայի տեխնոլոգիաների ստանդարտների լայնամասշտաբ գիտելիքներ, էներգետիկայի բնագավառում գործող հավաստագրի առկայություն: |
| - Ֆինանսական գծով խորհրդատու | - բարձրագույն կրթություն՝ տնտեսագիտության կամ կառավարման ոլորտում | - առնվազն 10 տարվա աշխատանքային փորձ, որից 3-ը մասնագիտական։ | - Բանկային կամ վարկային ֆինանսավորման գիտելիքներ: |
| - Իրավական գծով խորհրդատու | - բարձրագույն կրթություն՝ իրավագիտության ոլորտում | - առնվազն 10 տարվա աշխատանքային փորձ, որից 3-ը մասնագիտական։ | - Էներգետիկայի իրավական կարգավորման, փաստաթղթերի նախագծման և մշակման գիտելիքներ: |

բ. մասնակիցը հայտով ներկայացնում է առաջադրված աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատած գրավոր համաձայնությունները` իրականացվելիք ծառայություններում վերջիններիս ներգրավելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձը հաստատող փաստաթղթերի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները, և ինքնակենսագրությունները:/ կցվում է հավելված 3-ին/:

Պարտադիր պայմաններ․

- Մասնակիցը պետք է բավարարի սույն հրավերի ոչ գնային պայմանների մասով սահմանված նվազագույն պահանջները:

- Վերը նշված չափանիշներից որևէ մեկին չհամապատասխանելու դեպքում՝ մասնակցի հայտը ենթակա է մերժման։

- Ընտրված խորհրդատուն որոշվում է ներկայացրած հայտերից` հրավերով նախատեսված` ոչ գնային նվազագույն պայմաններին համապատասխանող գնահատված և ամենացածր գին առաջարկած առաջարկի ընտրության մեթոդով:

24. Մասնակիցները նախաորակավորման ընթացակարգին կարող են մասնակցել համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով)։ Նման դեպքում`

1) նախաորակավորման հայտը ներառում է նաև համատեղ գործունեության պայմանագիր.

2) նախաորակավորման հայտի գնահատման ժամանակ հաշվի են առնվում համատեղ գործունեության պայմանագրի բոլոր անդամների միասնական որակավորումները (համատեղ գործունեության պայմանագրի յուրաքանչյուր անդամի որակավորումը պետք է համապատասխանի այդ պայմանագրով տվյալ անդամի ստանձնած` սույն հրավերով սահմանված որակավորման պահանջներին)

3) մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն.

4) համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմը (կողմերը) չի (չեն) կարող նույն ընթացակարգին ներկայացնել առանձին հայտ (հայտեր):

5) կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները։

III. ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

25. Մասնակիցն իրավունք ունի նախաորակավորման հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ գրավոր պահանջելու նախաորակավորման հայտարարության վերաբերյալ պարզաբանում։ Հարցումը կատարած մասնակցին պարզաբանումը տրամադրում է գրավոր՝ հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում: Որևէ մասնակցի տեղեկություն տրամադրելու դեպքում պատվիրատուն պետք է ապահովի այդ տեղեկության մատչելիությունը բոլոր հնարավոր մասնակիցների համար:

Սույն կետում նշված հարցումը էլեկտրոնային փոստի միջոցով  ներկայացվելու դեպքում մասնակիցը գրության բնօրիկանից արտատպված տարբերակը ուղարկում է հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցին (narine.kirakosyan@hven.am):

Հարցումը էլեկտրոնային փոստի միջոցով  ներկայացված լինելու դեպքում դրա պարզաբանման վերաբերյալ գրության բնօրինակից արտատպված տարբերակը ուղարկվում է հանձնաժողովի քարտուղարի` սույն հայտարարությամբ նախատեսված էլեկտրոնային փոստից մասնակցի` հարցումը ստացված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով։

26. Հարցման և պարզաբանումների բովանդակության մասին հայտարարությունը պարզաբանումը տրամադրելու օրը հրապարակվում է տեղեկագրում` առանց նշելու հարցումը կատարած մասնակցի տվյալները։

27. Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն բաժնով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է սույն հայտարարության բովանդակության շրջանակից։ Ընդ որում, մասնակիցը գրավոր ծանուցվում է պարզաբանում չտրամադրելու հիմքերի մասին` հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում:

28. Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն երկու օրացուցային օր առաջ սույն հայտարարության մեջ կարող են կատարվել փոփոխություններ։ Փոփոխություն կատարելու օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը հանձնաժողովի քարտուղարը փոփոխություն կատարելու մասին հայտարարությունը հրապարակում է տեղեկագրում։

29. Նախաորակավորման հայտարարության մեջ փոփոխություններ կատարվելու դեպքում նախաորակավորման հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը հաշվվում է այդ փոփոխությունների մասին տեղեկագրում հայտարարության հրապարակման օրվանից։

IV.  ՆԱԽԱՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՅՏԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

30. Սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը հանձնաժողովին ներկայացնում է հայտ։

31. Նախաորակավորման հայտը մասնակիցը հանձնաժողովին կարող է ներկայացնել`

1) էլեկտրոնային եղանակով` հանձնաժողովի քարտուղարի սույն հայտարարությամբ նախատեսված էլեկտրոնային փոստի հասցեին ուղարկելու միջոցով (narine.kirakosyan@hven.am)․

2) փաստաթղթային ձևով` փակ ծրարով, սոսնձված: Ծրարի վրա նախաորակավորման հայտը կազմելու լեզվով նշվում են`

ա. պատվիրատուի անվանումը և հայտի ներկայացման վայրը (հասցեն).

բ. ընթացակարգի ծածկագիրը.

գ. «չբացել մինչև հայտերի բացման նիստը» բառերը.

դ. մասնակցի անվանումը (անունը), գտնվելու վայրը և հեռախոսահամարը:

32. Ընթացակարգի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել հանձնաժողովին ոչ ուշ, քան 06.03.2025 թ․ ժամը 11։00-ն ։

Փաստաթղթային ձևով ներկայացվող նախաորակավորման հայտերը հանձնաժողովին անհրաժեշտ է ներկայացնել մինչև սույն կետով սահմանված ժամկետը լրանալը` ք. Երևան Զ. Անդրանիկի փող. 1 հասցեով:

33. Փաստաթղթային ձևով ներկայացված նախաորակավորման հայտերը ստանում և հայտերի գրանցամատյանում գրանցում է հանձնաժողովի քարտուղարը:

Հայտերը քարտուղարի կողմից գրանցվում են գրանցամատյանում` ըստ դրանց ստացման հերթականության` գրանցամատյանում նշելով գրանցման համարը, օրը և ժամը: Մասնակցի պահանջով դրա մասին տրվում է տեղեկանք։ Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը գրանցամատյանում չեն գրանցվում և դրանք` ստանալու օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում քարտուղարի կողմից վերադարձվում են:

34. Մասնակիցը նախաորակավորման հայտով ներկայացնում է`

1) իր կողմից հաստատված նախաորակավորման ընթացակարգին մասնակցելու գրավոր դիմում հայտարարություն` համաձայն հավելված N 1-ի,

2) իր կողմից հաստատված հայտարարություն՝ սույն հայտարարությամբ սահմանված որակավորման չափանիշների պահանջներին իր համապատասխանության մասին` համաձայն հավելված 2-ի (կցվում են նաև մասնագիտական փորձառության վերաբերյալ բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը)

3) Առաջադրվող  աշխատակազմի վերաբերյալ տվյալներ`  համաձայն հավելված 3-ի (կցվում են նաև աշխատանքային ռեսուրսների վերաբերյալ բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը)

4) համատեղ գործունեության պայմանագրի պատճենը, եթե մասնակիցները սույն ընթացակարգին մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով):

35. Եթե նախաորակավորման հայտը մասնակիցը ներկայացնում է`

1) փաստաթղթային եղանակով, ապա հայտում ներառվող բոլոր փաստաթղթերը, բացառությամբ սույն հայտարարության 14-րդ կետի 3-րդ ենթակետով նախատեսված փաստաթղթի, ներկայացվում են բնօրինակից և թվով 2 պատճեններից: Փաստաթղթերի փաթեթների վրա համապատասխանաբար գրվում են «բնօրինակ» և «պատճեն» բառերը: Բնօրինակ փաստաթղթերի փոխարեն կարող են ներկայացվել դրանց նոտարական կարգով վավերացված օրինակները.

2)  էլեկտրոնային եղանակով, ներկայացվում են բնօրինակի փաստաթղթերից արտատպված (սկանավորված) տարբերակները:

36. Նախաորակավորման հայտերը պարտադիր ներկայացվում են հայերեն կամ անգլերեն լեզվով: Հայտերում ներառվող փաստաթղթերը պետք է լինեն հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն:

37. Ծրարը և սույն հայտարարությամբ նախատեսված` մասնակցի կողմից կազմվող փաստաթղթերը ստորագրում է դրանք ներկայացնող անձը կամ վերջինիս լիազորված անձը (այսուհետ` գործակալ): Եթե նախաորակավորման հայտը ներկայացնում է գործակալը, ապա հայտով ներկայացվում է վերջինիս այդ լիազորությունը վերապահված լինելու մասին փաստաթուղթ: Նպատակահարմարության դեպքում մասնակիցը պահանջվող տեղեկությունները կարող է ներկայացնել սույն հայտարարությամբ առաջարկվող ձևերից տարբերվող այլ ձևերով` պահպանելով պահանջվող վավերապայմանները։

V.  ՆԱԽԱՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄԸ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  ԵՎ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ

38. Նախաորակավորման հայտերի բացումը, գնահատումը և արդյունքների ամփոփումը կատարվում է նախաորակավորման հայտերի բացման և գնահատման նիստում, որը մեկնարկում է սույն հայտարարությունը տեղեկագրում հրապարակվելու օրվանից մինչև 06․03․2025 թ․ ժամը 11:00-ն,  ք. Երևան Զ. Անդրանիկի փող. 1  հասցեում։

Ընդ որում հայտերի գնահատումն իրականացվում է հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու օրվանից հաշված մինչև տաս աշխատանքային օրվա ընթացքում:

39. Նախաորակավորման հայտերի բացման և գնահատման նիստոմ`

1) հանձնաժողովի քարտուղարը տեղեկատվություն է հաղորդում գրանցամատյանում կատարված գրառումների մասին և հանձնաժողովի նախագահին է փոխանցում հայտերի գրանցամատյանը, դրա անբաժանելի մասը հանդիսացող մյուս փաստաթղթերը, գրանցված և (կամ) էլեկտրոնային եղանակով ներկայացված հայտերը.

2) սույն կետի 1-ին ենթակետում նշված փաստաթղթերը նախագահին (նիստը նախագահողին) փոխանցվելուց հետո հանձնաժողովը գնահատում է`

ա. հայտեր պարունակող ծրարները կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը սահմանված կարգին և բացում համապատասխանող գնահատված հայտերը.

բ. բացված յուրաքանչյուր ծրարում պահանջվող (նախատեսված) փաստաթղթերի առկայությունը և դրանց, ինչպես նաև էլեկտրոնային եղանակով ներկայացված փաստաթղթերի կազմման համապատասխանությունը սույն հայտարարությամբ սահմանված վավերապայմաններին.

40. Բավարար են գնահատվում սույն հայտարարությամբ նախատեսված պայմաններին համապատասխանող հայտերը: Հակառակ դեպքում նախաորակավորման հայտերը գնահատվում են անբավարար և մերժվում:

Եթե նախաորակավորման հայտերի բացման նիստի ընթացքում իրականացված գնահատման արդյունքում մասնակցի հայտում արձանագրվում են անհամապատասխանություններ՝ սույն հայտարարության պահանջների նկատմամբ, ապա հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցնում է նիստը, իսկ հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը դրա մասին էլեկտրոնային եղանակով տեղեկացնում է մասնակցին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունը: Ընդ որում սույն կետում նշված`

1) առաջարկության մեջ պարտադիր և մանրամասն նկարագրվում են արձանագրված անհամապատասխանությունները.

2) առաջարկությունն ուղարկվում է մասնակցի` սույն հայտարարության մեջ նշված քարտուղարի էլեկտրոնային փոստից մասնակցի դիմումում նշված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով:

41. Եթե սույն հայտարարության 20-րդ կետով սահմանված ժամկետում մասնակիցը շտկում է արձանագրված անհամապատասխանությունը, ապա վերջինիս հայտը գնահատվում է բավարար: Հակառակ դեպքում հայտը գնահատվում է անբավարար և մերժվում է: Մասնակիցը շտկված փաստաթղթերը ներկայացնում է սույն ընթացակարգին մասնակցելու դիմումում նշված էլեկտրոնային փոստից հանձնաժողովի քարտուղարի` սույն հայտարարությամբ նախատեսված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով:

42. Հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը չի կարող մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին, եթե հանձնաժողովի գործունեության ընթացքում պարզվում է, որ վերջիններիս կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը, կամ իրենց մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված անձը (ծնող, ամուսին, երեխա, եղբայր, քույր,տատ, պապ, թոռ, ինչպես նաև ամուսնու ծնող, երեխա, եղբայր, քույր, տատ, պապ, թոռ) կամ այդ անձի կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար ներկայացրել է հայտ: Եթե առկա է սույն կետով նախատեսված պայմանը, ապա  սույն ընթացակարգի առնչությամբ շահերի բախում ունեցող հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը անհապաղ ինքնաբացարկ է հայտնում սույն ընթացակարգից:

43. Հայտերը բացման, գնահատման և արդյունքների ամփոփման մասին կազմվում է արձանագրություն, որով հաստատվում է նաև նախաորակավորված մասնակիցների ցուցակը: Հանձնաժողովի քարտուղարը հայտերի նիստի ավարտին հաջորդող աշխատանքային օրը`

1) իր և հանձնաժողովի` հայտերի բացման նիստին ներկա անդամների կողմից ստորագրված շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարությունների բնօրինակներից արտատպված (սկանավորված) տարբերակները հրապարակում է տեղեկագրում.

2) սույն հայտարարությամբ նախատեսված պայմաններին անբավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցներին ծանուցում է նախաորակավորման հայտերի մերժման հիմքերի մասին:

44. Գնման գործընթացին հետագա մասնակցության իրավունք են ստանում նախաորակավորված մասնակիցները:

45. Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքարկումն իրականացվում է  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով և ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։

Ընդ որում յուրաքանչյուր՝

1) շահագրգիռ անձ իրավունք ունի բողոքարկելու պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով.

2) ոք իրավունք ունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով մինչև հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը բողոքարկել սույն հայտարարության պահանջները:

Բողոքարկման համար գանձվող պետական տուրքերի դրույքաչափերը սահմանված են «Պետական տուրքի մասին» օրենքով։

46. Հայտերի գնահատումն իրականացվում է՝ համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 44-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի։ Բաց մրցույթի գործընթացին մասնակցելու իրավունք ստանում է նախաորակավորված մասնակիցների ցուցակում ընդգրկված մասնակիցներից ոչ գնային նվազագույն պայմաններին համապատասխանող գնահատված մասնակիցները, որոնց նախաորակավորման ընթացակարգի արդյունքների ամփոփման մասին գնահատող հանձնաժողովի կողմից կազմված արձանագրության հետ միասին էլեկտրոնային կամ փաստաթղթային ձևով տրամադրվում է նաև հրավերը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել հանձնաժողովի քարտուղար `Նարինե Կիրակոսյանին։

Հեռախոս +(060) 38-00-40 (Ներքին՝ 1540)

Էլ. Փոստ՝  narine.kirakosyan@hven.am

Պատվիրատու` «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ

Հավելված  N 1

ԲԷՑ-ՆԸ-ԲՄԽԾՁԲ-25/02 ծածկագրով խորհրդատվական ծառայությունների գնման նպատակով` բաց մրցույթի նախաորակավորման

ընթացակարգի հայտարարության

ԴԻՄՈՒՄ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

նախաորակավորման ընթացակարգին մասնակցելու

հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել

մասնակցի անվանումը

«Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կողմից ԲԷՑ-ՆԸ-ԲՄԽԾՁԲ-25/02 ծածկագրով կազմակերպված բաց մրցույթի նախաորակավորման ընթացակարգին և նախաորակավորման հայտարարության պահանջներին համապատասխան ներկայացնում  է հայտ:

-ի հարկ վճարողի հաշվառման համարն է` 					:

մասնակցի անվանումը                                                                                                                 հարկի վճարողի հաշվառման համարը

-ի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է` 					:

մասնակցի անվանումը                                                                                                                           էլեկտրոնային փոստի հասցեն

___________________________________________________ 	                _____________				 մասնակցի անվանումը  (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                                              ստորագրություն

Կ. Տ.

Հավելված  N 2

ԲԷՑ-ՆԸ-ԲՄԽԾՁԲ-25/02  ծածկագրով խորհրդատվական ծառայությունների գնման նպատակով` բաց մրցույթի նախաորակավորման

ընթացակարգի հայտարարության

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ԲԷՑ-ՆԸ-ԲՄԽԾՁԲ-25/02»   ծածկագրով նախաորակաորման հայտարարությամբ նախատեսված

որակավորման չափանիշներին համապաստախանության մասին

_________________________________      հայտարարում և հավաստում է, որ բավարարում է

մասնակցի անվանումը

«ԲԷՑ-ՆԸ-ԲՄԽԾՁԲ-25/02» ծածկագրով նախաորակաորման հայտարարությամբ նախատեսված որակավորման չափորոշիչների պահանջներին և կից ներկայացնում է`

- Նախկինում կատարած պայմանագրի (պայմանագրերի, համաձայնագրերի) պատճենները, ակտի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճենը կամ տվյալ պայմանագրի կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը,

- Առաջադրված աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատած գրավոր համաձայնությունները` իրականացվելիք ծառայություններում վերջիններիս ներգրավելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձը հաստատող փաստաթղթի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները, և ինքնակենսագրությունները

- Համատեղ գործունեության պայմանագրի պատճենը, եթե մասնակիցները սույն ընթացակարգին մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով):

| Նախաորակավորման հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող տարիների ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրած պայմանագրերի |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| հ/հ | առարկան | պատվիրատուի և նրա հետ կապ հաստատելու տվյալները | պայմանագրի արժեքը |
| տարեթիվը`............ թվական |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| տարեթիվը`............ թվական |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| տարեթիվը`............ թվական |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

___________________________________________________ 	                _____________				 մասնակցի անվանումը  (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                                              ստորագրություն

Կ. Տ.

Հավելված  N 3

ԲԷՑ-ՆԸ-ԲՄԽԾՁԲ-25/02 ծածկագրով խորհրդատվական ծառայությունների գնման նպատակով` բաց մրցույթի նախաորակավորման

ընթացակարգի հայտարարության

| Հիմնական աշխատակազմում ներառված մասնագետների |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| անունը, ազգանունը | աշխատանքային ռեսուրսներով նախատեսված որակավորման պահանջներին համապատասխանող չափանիշը | աշխատանքային փորձը /մասնագիտական փորձառությամբ և աշխատանքային ռեսուրսներով սահմանվածի մասով/ |  | գործատուի անվանումը |
|  |  | ժամանակա-հատվածը | գործունեության ոլորտը և կատարած աշխատանքը |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

___________________________________________________ 	                _____________				 մասնակցի անվանումը  (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                                              ստորագրություն

Կ. Տ.

Այս պահին սահմանվել է տարեկան 1 ԳՎտժ և ավել սպառում ունեցողների համար:

Սակագնի վերանայված մեթոդաբանությունը հիմնված կլինի` Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվaծ և KPMG-ի կողմից վերջերս կատարված հետազոտության արդյունքների վրա, որը գնահատել է ԲԷՑ-ի ֆինանսական վիճակը եւ կատարողականը եւ առաջարկություններ ներկայացրել ԲԷՑ-ին առևտրային ֆինանսավորման անցնելու համար: Վերանայված սակագինը պետք է ապահովի կարգավորվող վճարների բազմամյա կանխատեսելիություն և բավարար չափով հատույց՝ արտարժույթով առևտրային ֆինանսավորման համար:

Եռամսյակային հաշվետվությունների ընդհանուր թիվը՝ 20, կառուցված է հետևյալ կերպ․

- Մեկ նախնական հաշվետվություն՝ ներկայացվում է Նախնական հաշվետվության ընդունումից 14 օրվա ընթացքում։

- Չորս հաշվետվություն յուրաքանչյուր տարի՝ 2025, 2026, 2027 և 2028 թվականների համար։

- Երկու հաշվետվություն նախատեսված է 2029 թվականին։

- Լրացուցիչ մեկ հաշվետվություն կարող է պահանջվել Պատվիրատուի կողմից՝ Ծրագրի ավարտից առաջ կամ հետո։