ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Ազգային ժողովը, որը գտնվում է ք. Երևան, Մ. Բաղրամյան պողոտա 19 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ԱԺ ավտոտնտեսության մասնակի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՇՁԲ-20/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի հունվարի 24-ին կնքված N ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՇՁԲ-20/2 պայմանագրում 2020 թվականի հուլիսի 28-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ             Շինաշխատանքների կատարման համար պայմանագրով սահմանված վերջնաժամկետի ավելացման և լրացուցիչ աշխատանքների կատարման անհրաժեշտություն

Փոփոխության նկարագրություն 	N ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՇՁԲ-20/2 ծածկագրով պայմանագրին կից համաձայնագրի կնքում

Փոփոխության հիմնավորում      	27.03.2020թ. պարետի թիվ 19 որոշումը, ՀՀ Կառավարության թիվ 526 Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ մասի 2-րդ կետը, 24.01.2020թ. կնքված N  ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՇՁԲ-20/2 ծածկագրով պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու` ՀՀ Ազգային ժողով