ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Заказчик Муниципалитет Нор Артамета ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 29 декабря 2020 года в договоре под кодом № KMNAH-GHAShsDzB 20/04, заключенный 04 августа 2020 года в результате процедуры закупки под кодом KMNAH-GHAShsDzB 20/04  организованной с целью приобретения работ  строительство канализационной системы  обшины Нор Артамет, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: По обоюдной договоренности необходимо былоп родлить срок контракта.

Описание изменения: Продление контракта до 21.01.2021г.

Обоснование изменения:  пункт 7 договора под кодом № KMNAH-GHAShsDzB 20/04:

Заказчик  Муниципалитет Нор Артамета