ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

ФОНД ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АРМЕНИИ ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 29-го ноября 2019 года в договор                          № СП-ЗК-ПР-2019/87, заключенный 6-го октября 2019–го года в результате процедуры закупки под кодом СП-ЗК-ПР-2019/87 организованной с целью приобретения работ «Реконструкция крыш по адресу А. Манукяна 9 и Прошяна 11,  города Аштарак. Арагацотнский марз, РА» для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения № 1: Продление срока выполнения работ

Описание изменения: Изменением были установлены график оплаты договора и график выполнения работ.

Обоснование изменения: Пункты 8.5 и 8.8 договора

Заказчик: ФОНД ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АРМЕНИИ