ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

| Երևան-0010, Հանրապետության հր., Կառավարական տուն 3 |  |
| --- | --- |

№ ԱԵ//24409-2026

«Մոդուլ» ՍՊԸ-ի

տնօրեն Ն. Հակոբյանին

Հասցե՝ ՀՀ ք. Երևան, Ն. Զարյան 22/3

ՀՎՀՀ` 05020542

Էլ․ հասցե՝ info@modul.am

Հարգելի՛ տիկին Հակոբյան

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և «Մոդուլ» ՍՊԸ-ի միջև (այսուհետ՝ Կատարող) 08․05․2026 թվականին կնքվել է N «ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-26/20» ծածկագրով պայմանագիրը (այսուհետ՝ Պայմանագիր) «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի հիման վրա, համաձայն որի՝ Կատարողը ստանձնել է Արաքս գետի Արմավիր ջրանցքի վրա պարզարանի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը` Պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

Պայմանագրի 5․1 կետի համաձայն՝ Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման` պայմանագրի պահանջների պահպանման համար։

Պայմանագրի 7.14 կետի համաձայն՝ Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կատարողի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը փոխարինվում է  երաշխիքով կամ կանխիկ փողով` հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

ՀՀ կառավարության 2026 թվականի մայիսի 7-ի N 637-Ն որոշման համաձայն ֆինանսական  միջոցներ նախատեսվելուց հետո՝ 2026 թվականի մայիսի 26-ին Պայմանագրի 7․14 կետի համաձայն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով «ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-26/20» ծածկագրով գնման ընթացակարգին (այսուհետ՝ Ընթացակարգ) մասնակցելու համար Կատարողի կողմից ներկայացված հայտում նշված էլեկտրոնային փոստի՝ info@modul.am հասցեին ուղարկվել է համաձայնագիր կնքելու ծանուցում։ Ծանուցմամբ Կատարողին առաջարկվել է 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ մինչև 2026 թվականի հունիսի 10-ը ներառյալ, ներկայացնել իր կողմից հաստատված Համաձայնագրի երկու բնօրինակները և պայմանագրի ապահովումը՝ կանխիկ փողի կամ բանկային երաշխիքի ձևով, սակայն սահմանված ժամկետում չի ներկայացրել։

Կատարողը պարտավոր էր Պատվիրատուին ներկայացնել վերոնշյալ փաստաթղթերը մինչև 2026 թվականի հունիսի 10-ը ներառյալ, սակայն ներկայացրել է 2026 թվականի հունիսի 11-ին՝ խախտելով Պայմանագրի 7.14 կետով նախատեսված ժամկետը 1 աշխատանքային օրով։

Կատարողը 11․06․2026թ․-ին N 26/06/10-03 գրությամբ Պատվիրատուին ներկայացրել է Համաձայնագրի երկու բնօրինակները և պայմանագրի ապահովումը՝ բանկային երաշխիքի ձևով։

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 347-րդ հոդվածի համաձայն` պարտավորությունները պետք է կատարվեն պատշաճ` պարտավորության պայմաններին, օրենքին և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան: Օրենսգրքի 352-րդ հոդվածի համաձայն` եթե պարտավորությունը նախատեսում է կամ հնարավորություն է ընձեռում որոշել դրա օրը կամ ժամանակահատվածը, ապա պարտավորությունը պետք է կատարվի այդ օրը կամ այդ ժամանակահատվածի ցանկացած պահին: Օրենսգրքի 408-րդ հոդվածի համաձայն` Պարտավորության խախտում է համարվում այն չկատարելը կամ անպատշաճ (կետանցով, ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների թերություններով կամ պարտավորության բովանդակությամբ որոշվող այլ պայմանների խախտմամբ) կատարելը։

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 33-րդ կետի 12-րդ ենթակետի համաձայն՝ եթե պայմանագիրը կնքվել է օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, սակայն տվյալ տարում նախատեսված չեն կամ նախատեսված են ավելի քիչ ֆինանսական միջոցներ, քան պայմանագրի գինն է, ապա պայմանագրում նախատեսվում է, որ հետագայում ապրանքների մատակարարումը, աշխատանքների կատարումը կամ ծառայությունների մատուցումն իրականացվում են համաձայնագիր կնքելու միջոցով։ Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կնքվում է, եթե պայմանագիր կնքած անձի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները` նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում է երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով սույն կարգի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, պայմանագրի կողմը համաձայնագիրը կնքում, իսկ ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները պատվիրատուին ներկայացնում է հրավերով սահմանված ժամկետում, որը չի կարող պակաս լինել համաձայնագիր կնքելու մասին ծանուցումն ստանալու օրվանից հաշված տասն աշխատանքային օրից։ Հակառակ դեպքում պայմանագիրը պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է։

Ընթացակարգի հրավերի թիվ 6 հավելվածի 7․16 կետի համաձայն՝ Կատարողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Հաշվի առնելով այն, որ «Մոդուլ» ՍՊ ընկերությունը խախտել է Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունը՝ համաձայն Պայմանագրի 7․14 կետի և ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 33-րդ կետի 12-րդ ենթակետի և  Պայմանագրի 7․14 կետի դրույթներով, Նախարարությունը միակողմանի լուծում է N «ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-26/20» ծածկագրով Պայմանագիրը։

«Գնումների մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի համաձայն` մասնակիցն ընդգրկվում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում, եթե խախտել է պայմանագրով նախատեսված կամ գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորությունը, որը հանգեցրել է պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծմանը կամ գնման գործընթացին տվյալ մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը և մասնակիցը հրավերով և (կամ) պայմանագրով սահմանված ժամկետում չի վճարել հայտի, պայմանագրի և (կամ) որակավորման ապահովման գումարը։

Տեղեկացնում ենք, որ Ընկերության կողմից ներկայացված պայմանագրի ապահովումը սահմանված կարգով կներկայացվի ընկերությանը սպասարկող բանկ՝ պայմանագրի ապահովումը գանձելու /ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից բացված հաշվեհամարին փոխանցելու/  նպատակով։

Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ եթե վճարման ենթակա գումարը փոխանցվի ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից բացված հաշվեհամարին, ապա Ընկերության նկատմամբ չեն կիրառվի «Գնումների մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով և 2-րդ մասով նախատեսված դրույթները:

Հարգանքով`

Ա․ Երիցյան

Կատարող՝ Գնումների համակարգման բաժնի պետ, Զ. Հայրապետյան

Հեռ. 010511328