Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

(գնումների գործընթացին մասնակցող անձին գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում

ներառելու մասին)

ք. Երևան                                                                                              24.02.2025թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) գլխավոր քարտուղար Գուրգեն Եղիազարյանս, ուսումնասիրելով N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի փաստաթղթային փաթեթը, ինչպես նաև Կանժիլստրոյ ՍՊ ընկերության (այսուհետ նաև՝ Ընկերություն) վերաբերյալ Գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում (այսուհետ՝ Ցուցակ) գնումների գործընթացին մասնակցող անձանց ներառման հարցերը քննող հանձնաժողովի 2025 թվականի փետրվարի 21-ի նիստի արդյունքներով կազմված N 1 արձանագրության առաջարկությունը՝

Պ Ա Ր Զ Ե Ց Ի

- Կոմիտեի և Ընկերության միջև 2021 թվականի ապրիլի 28-ին կնքվել է ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի գ. Չիվայի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների կատարման N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-1 գնման պայմանագիրը (այսուհետ՝ Պայմանագիր), որի գինը կազմում է 662 395 675 (վեց հարյուր վաթսուներկու միլիոն երեք հարյուր իննսունհինգ հազար վեց հարյուր յոթանասունհինգ) ՀՀ դրամ:

- Կառավարության 2024 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 2060-Ն որոշմամբ նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ և ի կատարումն հիշյալ որոշման 2025 թվականի հունվարի 17-ին Ընկերությունը ծանուցվել է Պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին N 14 համաձայնագրի նախագծի մասին՝ ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանելով 2025 թվականի փետրվարի 10-ը ներառյալ (15 աշխատանքային օր):

- Ընկերությունը ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի (այսուհետ՝ Կարգ) 33-րդ կետի 12-րդ ենթակետի և Պայմանագրի 8.13 կետով սահմանված ժամկետում չի ներկայացրել պայմանագրի և որակավորման ապահովումների բանկային երաշխիքները:

- Հիմք ընդունելով Կարգի 33-րդ կետի 12-րդ ենթակետը և Պայմանագրի 8.13 կետը՝ Կոմիտեն 2025 թվականի փետրվարի 14-ից միակողմանիորեն լուծել է Պայմանագիրը, այդ մասին ծանուցել է Ընկերությանը և ծանուցումը հրապարակել տեղեկագրում:

- Գրությամբ առաջարկվել էր մինչև Ընկերությանը Ցուցակում ներառելու մասին պատվիրատուի ղեկավարի որոշման կայացման վերջնաժամկետը լրանալու օրը վճարել պայմանագրի ապահովման ընդհանուր 66 239 568 (վաթսունվեց միլիոն երկու հարյուր երեսունինը հազար հինգ հարյուր վաթսունութ) ՀՀ դրամ և որակավորման ապահովման ընդհանուր 65 034 500 (վաթսունհինգ միլիոն երեսունչորս հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ գումարները, ինչն Ընկերության կողմից մինչ օրս չի կատարվել:

Այսպիսով Ընկերության կողմից խախտվել են Պայմանագրի շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունները, ինչը հանգեցրել է Պայմանագրի միակողմանի լուծմանը:

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը և ղեկավարվելով «Գնումների մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի «ա» պարբերությամբ և 2-րդ մասով՝

ՈՐՈՇԵՑԻ

- Կանժիլստրոյ ՍՊ ընկերությանը (ՀՎՀՀ՝ 03308709, հասցե՝ ք. Էջմիածին, Վռամ Կոստանյան 5) ներառել գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում,

- սույն որոշման օրինակն ուղարկել Ընկերությանը և Ֆինանսների նախարարություն,

- որոշումը կարող է բողոքարկվել Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարան՝ այն ստանալու օրվանից երեսուն օրվա ընթացքում։