ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2021 թվականի մայիսի 20-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/7Շ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/7Շ ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1: սույն հրավերվ ներկայացված չափաբաժին 1-ի մասով Հավելված 1-ի ծավալաթերթ-նախահաշիվը և Հավելված 2-ի օրացուցային գրաֆիկը Պատասխանատու ստորաբաժանման որոշման համաձայն շարադրվել են նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխության նկարագրություն:  սույն հրավերվ ներկայացված չափաբաժին 1-ի մասով Հավելված 1-ի ծավալաթերթ-նախահաշիվը և Հավելված 2-ի օրացուցային գրաֆիկը Պատասխանատու ստորաբաժանման որոշման համաձայն շարադրվել են նոր խմբագրությամբ (Կից՝ Հավելված 1 և Հավելված 2):

Փոփոխության հիմնավորում:	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Ի. Օսիպյանին:

Հեռախոս 010 511 344

Էլ. փոստ iskuhiosipyan@gmail.com

Պատվիրատու 	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

Հավելված 1

| ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Մ-11. Մարտունի-Վարդենիս-ԼՂՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000 - կմ 5+900 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների (Ընդհանուր) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ հազ. Դրամ |  |  |  |  |  |
|  | NN |  | Աշխատանքների անվանումը | չափման միավոր |  |  |  |  | Ծավալը | Միավորի արժեքը |  | Ընդհանուր արժեքը | Ընդամենը (տոկոս) |
|  | 1 |  | 3 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  |
|  |  |  | I. Հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 10e-IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում) | մ3 |  |  |  |  | 363 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում) | մ3 |  |  |  |  | 3271.44 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս 1մ³ շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ | մ3 |  |  |  |  | 5826 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 10e-IV կարգի բնահողի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ կուտակումով. բարձում էքս 1.0մ3 շ.տ ա/ի վրա տեղափոխում լցակույտ 4կմ | մ3 |  |  |  |  | 2217.47 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.50% |
|  |  |  | II. Կողային առու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 10e-IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4կմ | մ3 |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4կմ | մ3 |  |  |  |  | 613.4 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.20% |
|  |  |  | III. Կողնակներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Կողնակների իրականացում ավազակոպճային նյութով հ=10սմ | մ2 |  |  |  |  | 17538 |  |  |  | 1.35% |
|  | Ընդամենը III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IV. Երթևեկելի մաս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "Б" | մ2 |  |  |  |  | 46968.65 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ (ստորին շերտ) | մ2 |  |  |  |  | 46968.65 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Խճավազային հիմք (C-5) h=20սմ 100մ² համար խիճ (40-70) 10% - 2.6մ³ խիճ (20-40) 35% - 9.1մ³ խիճ (10-20) 20% – 5.2մ³ խիճ (5-10) 10% – 2.6մ³ խիճ (0-5) ավազ 25% – 6.5մ³ ջուր-1.1մ3 | մ2 |  |  |  |  | 48042.65 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Ավազակոպճային շերտ h=10սմ | մ3 |  |  |  |  | 4958.165 |  |  |  |  |
|  |  |  | Անվտանգության գրպան(կողմանկին հարակցում գ. Վաղաշեն) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Б տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=5սմ | մ2 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Խճավազային հիմք C-5 h=15սմ 100մ2 համար խիճ (40-70)- 10% - 1.95մ3 խիճ (20-40)- 35% - 6.825մ3 խիճ (10-20)- 20% - 3.9մ3 խիճ (5-10)- 10% - 1.95մ3 խիճ (0-5)- ավազ 25% - 4.875մ3 ջուր-1.1մ3 | մ2 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.56% |
|  |  |  | V. Իջատեղեր և մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 10e-IV կարգի բնահողի քանդում էքս․0.65մ3 շ․տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4կմ | մ3 |  |  |  |  | 155.16 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 10e-IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով. տեղափոխում բուլդ 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում) | մ3 |  |  |  |  | 23.55 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 10e-IV կարգի բնահողի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում) | մ3 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Б տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=5սմ | մ2 |  |  |  |  | 3788.85 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Խճավազային հիմք C-5 h=15սմ 100մ2 համար խիճ (40-70)- 10% - 1.95մ3 խիճ (20-40)- 35% - 6.825մ3 խիճ (10-20)- 20% - 3.9մ3 խիճ (5-10)- 10% - 1.95մ3 խիճ (0-5)- ավազ 25% - 4.875մ3 ջուր-1.1մ3 | մ2 |  |  |  |  | 2977.85 |  |  |  |  |
|  |  |  | Մեt. խողովակ Ø530/7մմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Ավազակոպճային շերտ h=10սմ | մ3 |  |  |  |  | 7.839 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Մետ. խողովակների Ø 530/7մմ տեղադրում | գծմ |  |  |  |  | 120.6 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Միաձույլ բետոնե B-20 գլխամասեր | մ3 |  |  |  |  | 14.4 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - խողովակ | գծմ |  |  |  |  | 110.4 |  |  |  |  |
|  |  |  | - բետոն | մ2 |  |  |  |  | 54.0 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Գոյ․ունեցող մետ. խողովակի Ø 325 մմ ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը | գծմ |  |  |  |  | 11.0 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.68% |
|  |  |  | VI. Մայթեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Նոր բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում - միաձույլ բետոն B-15 1գծմ-0.035մ3 – ավազակոպճային շերտ h=5սմ-0.0125մ3 | գծմ |  |  |  |  | 234.7 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Նոր բետոնե հավաքովի 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում - միաձույլ բետոն B-15 1գծմ-0.035մ3 – ավազակոպճային շերտ h=5սմ-0.0125մ3 | գծմ |  |  |  |  | 144.35 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Միաձույլ B-15 բետոնե եզրաշարի կառուցում 10x20սմ - ավազակոպճային շերտ h=5սմ. 1գծմ-0.005մ3 | գծմ |  |  |  |  | 344.2 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Միաձույլ B-20 բետոնե եզրաշարի կառուցում 20x50սմ - ավազակոպճային շերտ h=5սմ. 1գծմ-0.01մ3 | գծմ |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | ծածկի կառուցում h=6սմ (բետոնե սալիկներ. ձևավոր մոխրագույն) | մ2 |  |  |  |  | 633.19 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Ավազային շերտ h=9սմ | մ2 |  |  |  |  | 633.19 |  |  |  |  |
|  |  |  | Մետաղական բազրիքների պատրաստում և տեղադրում (20 հատ) | կգ |  |  |  |  | 846.65 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.29% |
|  |  |  | VII. Նշագծում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Նշագծման ընդհանուր մակերեսը (թերմոպլաստ h=3մմ ապակեգնդիկներով) այդ թվում՝ | մ2 |  |  |  |  | 1418.65 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.77% |
|  |  |  | VIII. Ճանապարհային նշաններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Գոյություն ունեցող ճան․ նշանների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը | հատ |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Նոր ճան. նշանների տեղադրում. այդ թվում՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - նախազգուշացնող | հատ |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | - առավելության | հատ |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  | - արգելող | հատ |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  |  |  | - տեղեկատվության | հատ |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | - լրացուցիչ տեղեկատվություն | հատ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | - սպասարկման | հատ |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | - անհատական նախագծման (տեղեկատվական և հատուկ թելադրանքի) | մ2 |  |  |  |  | 56.26 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Բետոն B-15 | մ3 |  |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Կանգնակ մետ. խող 57/4մմ | հատ |  |  |  |  | 119 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.96% |
|  |  |  | IX. Մետաղական Արգելափակոց |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Ազդանշանային ե/բ սյուների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը | հատ |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Գոյ. ունեցող մետ. արգելափակոցների ե/բ սյուներով ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը | գծմ |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Ազդանշանային սյուներ (պոլիմերային) С-1 տեղադրում | հատ |  |  |  |  | 204 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | > նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում (δ=4մմ . քայլ- 4մ . կանգնակը շվելեր N16. կոշտ հարվածամարիչով) | գծմ |  |  |  |  | 1504 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.25% |
|  |  |  | X. Դիտահորեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ բետոնով B-20 | հատ |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 0.01% |
|  | Մետաղական dարտ=219մմ խողովակի(պատյան) տեղադրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 4կմ հեռ. | մ3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար | մ3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ | մ3 |  |  |  |  | 0.45 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Մետաղական dարտ=219մմ խողովակի (պատյան) տեղադրում 1գծմ=26.39կգ. պատի հաստ. 5մմ | գծմ |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | խողովակ dարտ=219մմ պատյան | գծմ |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով | մ3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01% |
|  | Մետաղական dարտ=530մմ խողովակների տեղադրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 4կմ. հեռ. վրա | մ3 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.0.65 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 4կմ հեռ. վրա | մ3 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.0.65 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար | մ3 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Կողային առվի ակոսահանում էքս.0.65 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 4կմ հեռ. վրա | մ3 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ | մ3 |  |  |  |  | 1.94 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Խճային հիմք հ=20սմ | մ3 |  |  |  |  | 8.67 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | հիմքեր | մ3 |  |  |  |  | 8.51 |  |  |  |  |
|  |  |  | իրաններ | մ3 |  |  |  |  | 4.48 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100 | մ3 |  |  |  |  | 2.88 |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Մետաղական dարտ= 530 մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=90.29կգ. պատի հաստ. 7մմ | գծմ |  |  |  |  | 57.4 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Որմնակապային ամրաններ Ø16A500c l=45սմ | կգ |  |  |  |  | 11.36 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Խողովակի մուտքի ցանցի պատրաստում և տեղադրում | կգ |  |  |  |  | 10.89 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | խողովակ dարտ= 530 մմ | գծմ |  |  |  |  | 54.2 |  |  |  |  |
|  |  |  | բետոն | մ2 |  |  |  |  | 68.97 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Հետադարձ լիցք ա) բուլդոզերով | մ3 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
|  |  |  | բ) ձեռքի աշխատանքով | մ3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Գոյություն ունեցող d=300մմ ա/ց խողովակի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը | գծմ |  |  |  |  | 13.5 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Գոյություն ունեցող d=530մմ մետ. խողովակի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը | գծմ |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.95% |
|  | Հավաքովի ե/բ խողովակի d=0.75մ նորոգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Հունի մաքրում մուտքում. ելքում ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 4կմ հեռ. վրա | մ3 |  |  |  |  | 6.5 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Նույնը խողովակի մեջ | մ3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 4կմ հեռ. վրա | մ3 |  |  |  |  | 4.2 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Հող. աշխատանքներ փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 4կմ հեռ. | մ3 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Հող. աշխատանքներ փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար | մ3 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Կողային առվի ակոսահանում էքս.0.65 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 4կմ հեռ. վրա | մ3 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ | մ3 |  |  |  |  | 2.12 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Մուտքում գլխամասի նորոգում ցեմենտաավազային շաղախով h=5սմ հաստ. | մ2 |  |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Ելքում գլխամասի նորոգում ցեմենտաավազային շաղախով h=5սմ հաստ. | մ2 |  |  |  |  | 10.1 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Մուտքում գլխամասի նորոգում միաձույլ բետոնով B20 F100 | մ3 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Ելքում գլխամասի նորոգում միաձույլ բետոնով B20 F100 | մ3 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Մուտքում վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100 | մ3 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Ելքում վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100 | մ3 |  |  |  |  | 2.3 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Մուտքում գլխադիրի բարձրացում միաձույլ բետոնից B20 F100 | մ3 |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Ելքում գլխադիրի բարձրացում միաձույլ բետոնից B20 F100 | մ3 |  |  |  |  | 0.84 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Մուտքում ջրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից B 20. F100 | մ3 |  |  |  |  | 2.172 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | Մուտքում գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | հիմքեր | մ3 |  |  |  |  | 1.692 |  |  |  |  |
|  |  |  | իրաններ | մ3 |  |  |  |  | 1.624 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | Ելքում գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | հիմքեր | մ3 |  |  |  |  | 3.384 |  |  |  |  |
|  |  |  | իրաններ | մ3 |  |  |  |  | 4.088 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | բետոն | մ2 |  |  |  |  | 63.1 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով | մ3 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում | կգ |  |  |  |  | 64.63 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | Մուտքում գոյություն ունեցող գլխամասի քանդում հետահար մուրճով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռ. վրա | մ3 |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | Ելքում գոյություն ունեցող գլխամասի քանդում հետահար մուրճով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռ. վրա | մ3 |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | Ելքում գոյություն ունեցող թևերի քանդում հետահար մուրճով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռ. վրա | մ3 |  |  |  |  | 0.68 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.31% |
|  | Հավաքովի ե/բ խողովակի d=1.25մ նորոգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Հունի մաքրում մուտքում. ելքում ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 4կմ հեռ. վրա | մ3 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Նույնը խողովակի մեջ | մ3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Հող. աշխատանքներ փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 4կմ հեռ. | մ3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Հող. աշխատանքներ փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար | մ3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ | մ3 |  |  |  |  | 0.14 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Մուտքում գլխամասի նորոգում ցեմենտաավազային շաղախով h=5սմ հաստ. | մ2 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Մուտքում գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100 | մ3 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Մուտքում գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | հիմքեր | մ3 |  |  |  |  | 1.974 |  |  |  |  |
|  |  |  | իրաններ | մ3 |  |  |  |  | 1.608 |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | բետոն | մ2 |  |  |  |  | 17.54 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով | մ3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08% |
|  | Ե/բ 6.0x3.0 բացվածքով խողովակի տեղադրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Հողային աշխատանքներ բուլդոզերով մուտքում և կամրջի տակ հունի մաքրման և ուղղման համար. տեղափոխում և կույտավորում 50մ։ Էքս. 0.65մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 4.0կմ հեռ. վրա | մ3 |  |  |  |  | 112.5 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Հող. աշխ-ներ փոսորակների փորման համար էքս. 0.65մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 4.0կմ հեռ. վրա | մ3 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Հող. աշխատանքներ փոսորակների փորման համար էքս.0.65 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար | մ3 |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Խճային հիմք հ=10սմ | մ3 |  |  |  |  | 11.41 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Խողովակի իրանների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100 | մ3 |  |  |  |  | 96.28 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Հենարանների իրանների հավաքովի N5 բլոկների բետոն չափ. – 285x165x100սմ. V=3.01մ3. P=7.2տ: | հատ |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Հենարանների իրաների հենակների միաձույլ ե/բետոն. ա.պ. Ø8 A240C-14.8 կգ/մ3. Ø12 A500C-56.0 կգ/մ3: B25. F200 | մ3 |  |  |  |  | 5.64 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Ե/բ հավաքովի գլխադիրների N12 բլոկներ չափ. – 403x75x60սմ. V=1.46մ3. P=3.7տ: | հատ |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Գլխադիրների բլոկները հենարանների բլոկների հետ միավորման (մոնոլիտացման) բետոն: B25. F200 | մ3 |  |  |  |  | 0.81 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | N31 ծածկի սալերի հավաքովի ե/բետոն. չափ. – 53x100x660 սմ . V=3.07մ3. P= 7.7 տ; ա.պ. AI= 33.1 կգ/մ3. AII=152.3կգ/մ3 | հատ |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Ծածկի սալերի տակ հենարանային մասեր երկշերտ ռուբերոիդից: | մ2 |  |  |  |  | 16.22 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Կորդոնների միաձույլ բետոն խողովակի մուտքում և ելքում եզրային սալերի վրա: B20. F100 | մ3 |  |  |  |  | 3.3 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Ծածկի սալերի բլոկների երկշերտ սոսնձային ջրամեկուսացում իզոգամով՝ պաշտպանիչ շերտի ամրանավորված բետոնով H=4սմ:Ամրանային ցանց (100x100 մմ) Ø4 Вр-I. P=0.217 տ: | մ2 |  |  |  |  | 306.4 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Նույնը` հենարանների իրանների բլոկների միջև կարերի սոսնձային ջրամեկուսացում պաշտպանիչ շերտի 8x25x50սմ հավաքովի բետոնե սալիկներից B20.F100: | մ2 |  |  |  |  | 41.42 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | հիմքեր | մ3 |  |  |  |  | 17.91 |  |  |  |  |
|  |  |  | իրաններ | մ3 |  |  |  |  | 31.75 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | Խողովակի իրանների և հիմքերի. ուղղորդ թևերի գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում: | մ2 |  |  |  |  | 304.7 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | Հետադարձ լիցք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ա)բուլդոզերով | մ3 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |
|  |  |  | բ)ձեռքի աշխատանքով | մ3 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.77% |
|  |  |  | Կամրջի կազմատում (սխեմա 1x8.66մ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Պողպատե ճաղերի ապամոնտաժում սլաքավոր ինքնագնաց 5 տ կրողունակությամբ կռունկով բարձում ա/ի և տեղափոխում սեփականատիրոջը: | տ |  |  |  |  | 0.54 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Մայթի ե/բ բլոկների տիպ Т-1-1.0 ապամոնտաժում սլաքավոր ինքնագնաց 5տ կրողունակությամբ կռունկով բարձում ա/ի և տեղափոխում սեփականատիրոջը (չափ. 58x165x299սմ. քաշը 1.7տ): | մ3 |  |  |  |  | 4.08 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Երթևեկային մասի ա/բետոնի ծածկի կազմատում պնևմագործիքով. տեղափոխելով գրեյդերով 25մ հեռ. վրա կույտավորում։ Բարձում ա/ի էքս. 0.65մ3 շ.տ տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռավորության վրա։ | մ3 |  |  |  |  | 5.76 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Պաշտպանիչ ե/բ շերտի կազմատում. տեղափոխելով գրեյդերով 25մ հեռ. վրա կույտավորում։ Բարձում ա/ի էքս. 0.65մ3 շ.տ տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռավորության վրա։ | մ3 |  |  |  |  | 3.19 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Նույնը սոսնձային ջրամեկուսացում | մ3 |  |  |  |  | 0.6384 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Նույնը հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախ | մ3 |  |  |  |  | 2.39 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Վնասված դեֆորմացիոն կարերի վերջնակազմատում ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 4.0կմ հեռ. վրա | մ |  |  |  |  | 16.8 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Т-աձև հեծանների ապամոնտաժում սլաքավոր ինքնագնաց 16տ կրողունակությամբ կռունկով բարձում ա/ի և տեղափոխում սեփականատիրոջը: | հատ |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Հենարանների ե/բ ֆերմատակերի ապամոնտաժում պնևմագործիքով. էքս. 0.65մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 4.0կմ հեռ. վրա | մ3 |  |  |  |  | 8.1 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Հենարանների պատերի ապամոնտաժում պնևմագործիքով. էքս. 0.65մ3 շ.տբարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 4.0կմ հեռ. վրա | մ3 |  |  |  |  | 50.4 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Հենարանների ե/բ հիմքերի ապամոնտաժում պնևմագործիքով. էքս. 0.65մ3 շ.տ կտորների բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 4.0կմ հեռ. վրա | մ3 |  |  |  |  | 30.24 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Հենարանների իրանների ե/բ կանգնակների ապամոնտաժում սլաքավոր ինքնագնաց 5տ կրողունակությամբ կռունկով բարձում ա/ի և տեղափոխում սեփականատիրոջը (չափ. 35x35x600սմ. քաշը 1.8375տ): : | մ3 |  |  |  |  | 7.35 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Մուտքում աջափային հենապատի իրանի ապամոնտաժում (հետադարձ պատի պահպանումով) պնևմագործիքով. էքս. 0.65մ3 շ.տ կտորների բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 4.0կմ հեռ. վրա | մ3 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Նույնը հիմքի համար | մ3 |  |  |  |  | 35.32 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.07% |
|  | Փոքր կամուրջների վերանորոգման աշխատանքներ ԿՄ 1+991.5. 2+538. 3+324. 3+792. 4+844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Կամրջատակի. ինչպես նաև մուտքի և ելքի մաքրման հողային աշխատանքներ ձեռքով կրկնակի գցումով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռ. վրա։ | մ3 |  |  |  |  | 24.7 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Հենարանների իրանների վերանորոգում ցեմենտա-ավազային շաղախով h=5սմ։ | մ2 |  |  |  |  | 124.4 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Թևերի վերանորոգում ցեմենտա-ավազային շաղախով h=5սմ։ | մ2 |  |  |  |  | 25.2 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Թռիչքային կառուցվածքի ներքին սալերի վերանորոգում ցեմենտա-ավազային շաղախով. տորկրետացում h=3սմ։ | մ2 |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Թռիչքային կառուցվածքի սալիկի եզրի վերանորոգում ցեմենտա-ավազային շաղախով. h=3սմ։ | մ2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Սալերի եզրերի վերանորոգում մուտքում միաձույլ բետոնով։ | մ3 |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Կորդոնների միաձույլ բետոն. չափս․0.4х0.6х1.6մ։ | մ3 |  |  |  |  | 0.76 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Կորդոնների միաձույլ բետոն. չափս․0.4х0.8х1.6մ։ | մ3 |  |  |  |  | 2.55 |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Կորդոնների միաձույլ բետոն. չափս․0.4х1.0х1.6մ։ | մ3 |  |  |  |  | 1.92 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Մոստի մուտքում բետոնե կտորի հեռացում. բարձում ա/ի 5տ բ․բ ինքնագնաց սլաքավոր ամբարձիչով. տեղափոխում լցակույտ 4կմ։ | տ |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.21% |
|  | Փոքր կամուրջների վերանորոգման աշխատանքներ ԿՄ 3+280. 5+615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում` հետագա կազմատումով և վերադարձ 50%: Նախազգուշացնող–1.20.2(1 հատ).1.20.3(1 հատ).1.25(2 հատ).1.33(2 հատ): Առավելության-2.6 (1 հատ). 2.7 (1 հատ): Արգելող – 3.20 (2 հատ). 3.24 (2 հատ). 3.31 (2 հատ): Թելադրող – 4.2.2 (1 հատ): | հատ |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Կամրջատակի. ինչպես նաև մուտքի և ելքի մաքրման հողային աշխատանքներ ձեռքով կրկնակի գցումով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռ. վրա։ | մ3 |  |  |  |  | 12.7 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Վաքի և հենակային ատամի կառուցման ընթացքում D=1020մմ (δ=10մմ) տրամագծով պողպատե խողովակի տեղադրում հունում. հետագա ապամոնտաժմամբ և վերադարձ։ | գծմ |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Հունի ամրացման կոնստրուկցիաների համար խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով թաց գրունտում ջրի հոսքը 30մ3/ժամ։ | մ3 |  |  |  |  | 4.4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Հենակային ատամների միաձույլ բետոն։ | մ3 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Վաքի միաձույլ բետոն H=20սմ։ | մ3 |  |  |  |  | 14.35 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Խրամուղիների հետլիցք շերտ-շերտ ջրի լցաբաշխումով և խտացում պնևմատոփանով։ | մ3 |  |  |  |  | 2.19 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Ձախ թևի և մասնակի հենարանի համար խրամուղիների փորման վերջնամշակման հողային աշխատանքներ ձեռքով (թաց գրունտում)։ | մ3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Ձախ ափնյա թևի և մասնակի հենարանի ներքևի ամրացում միաձույլ բետոնով։ | մ3 |  |  |  |  | 0.71 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Հավաքովի ե/բետոնե սալերի. ինչպես նաև միաձույլ ե/բետոնե թռիչքային կառուցվածքի տակի մաերևույթների վերանորոգում ցեմ.-ավազային շաղախով՝ տորկրետավորումով։ | մ2 |  |  |  |  | 106.6 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Թռիչքային կառուցվածքների սալերի եզրերի վերանորոգում ցեմենտա-ավազային շաղախով։ | մ2 |  |  |  |  | 6.4 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Նույնը հենարանների ֆերմատակերի։ | մ2 |  |  |  |  | 2.2 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Նույնը մուտքի թևի։ | մ2 |  |  |  |  | 7.1 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Նույնը անվահրիչների։ | մ2 |  |  |  |  | 30.2 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Ե/բետոնե բլոկի հեռացում տեղադրված ձախ կողնակ կամուրջի ելքում . բարձում 16տ բ.բ ինքնագնաց սլաքավոր ամբարձիչով։ Վերադարձ սեփականատիրոջը։ | հատ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Հողային աշխատանք էքս․0.65մ3 կամրջի ելքի աջ կողմի շեպի կազմատման բարձումով ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4կմ։ | մ3 |  |  |  |  | 30.3 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | Հողային աշխատանք ձեռքով հենապատի հիմքի փոսորակի համար։ | մ3 |  |  |  |  | 15.2 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | Խճային նախապատրաստական շերտի իրականացում։ | մ3 |  |  |  |  | 0.35 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | Հիմքերի միաձույլ բետոն։ | մ3 |  |  |  |  | 5.53 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | Իրանների միաձույլ բետոն։ | մ3 |  |  |  |  | 8.2 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | Քսվածքային ջրամեկուսացում։ | մ2 |  |  |  |  | 24.1 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | Փոսորակների հետլիցք ձեռքով։ Գրունտի տեղադրումը շերտերով ջրի լցաբախշումով և խտացում պնևմատոփանով: | մ2 |  |  |  |  | 7.6 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | Կցորդման հատվածներում խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով անվահրիչների տեղադրման համար։ | մ2 |  |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | Ավազակոպճային նախապատրաստում կցորդման անվահրիչների բլոկերի տակ։ | մ3 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | Ավազակոպճային նախապատրաստման վերևը ցեմենտային շաղախի իրականացում H=3սմ։ | մ2 |  |  |  |  | 8.4 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | БР-1 մակնիշի հավաքովի ե/բ մայթերի անվահրիչների բլոկներ. չափ 15(50)х75х150սմ. քաշը - 0.53տ; ա.պ. AI=83.15 կգ/մ3։ | հատ |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 27 |  | Անվահրիչների հենակների միաձույլ բետոն։ | մ3 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |
|  | 28 |  | Անվահրիչների ուղղահայաց գծանշում։ | մ2 |  |  |  |  | 23.6 |  |  |  |  |
|  | 29 |  | Անվտանգության գոտիների հորիզոնական գծանշում-հոծ։ | մ2 |  |  |  |  | 3.76 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.05% |
|  | Ընդհանուրը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.0% |

| ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Մ-11, Մարտունի-Վարդենիս-ԼՂՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ5+900 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների (2021 թվականին իրականացվելիք) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ՀՀ հազ. Դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NN | Աշխատանքների անվանումը |  | չափման միավոր |  | Ծավալը | Միավորի արժեքը |  | Ընդհանուր արժեքը | Ընդամենը (տոկոս) |
| 1 | 3 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
|  | Հատված կմ0+000-կմ1+000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I. Հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10e-IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում) |  | մ3 |  | 43 |  |  |  |  |
| 2 | 10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում) |  | մ3 |  | 394.54 |  |  |  |  |
| 3 | 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս 1մ³ շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ |  | մ3 |  | 1394.62 |  |  |  |  |
| 4 | 10e-IV կարգի բնահողի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ կուտակումով. բարձում էքս 1.0մ3 շ.տ ա/ի վրա տեղափոխում լցակույտ 4կմ |  | մ3 |  | 929.75 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը I |  |  |  |  |  |  |  | 2.27% |
|  | II. Կողային առու |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10e-IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4կմ | մ3 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 2 | 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4կմ | մ3 |  |  | 36.6 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը II |  |  |  |  |  |  |  | 0.04% |
|  | III. Կողնակներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Կողնակների իրականացում ավազակոպճային նյութով հ=10սմ | մ2 |  |  | 2055.3 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը III |  |  |  |  |  |  |  | 0.59% |
|  | IV. Երթևեկելի մաս |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "Б" | մ2 |  |  | 8748.65 |  |  |  |  |
| 2 | Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ (ստորին շերտ) | մ2 |  |  | 8748.65 |  |  |  |  |
| 3 | Խճավազային հիմք (C-5) h=20սմ 100մ² համար խիճ (40-70) 10% - 2.6մ³ խիճ (20-40) 35% - 9.1մ³ խիճ (10-20) 20% – 5.2մ³ խիճ (5-10) 10% – 2.6մ³ խիճ (0-5) ավազ 25% – 6.5մ³ ջուր-1.1մ3 | մ2 |  |  | 8898.65 |  |  |  |  |
| 4 | Ավազակոպճային շերտ h=10սմ | մ3 |  |  | 913.115 |  |  |  |  |
|  | Անվտանգության գրպան(կողմանկին հարակցում գ. Վաղաշեն) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Б տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=5սմ | մ2 |  |  | 250 |  |  |  |  |
| 6 | Խճավազային հիմք C-5 h=15սմ 100մ2 համար խիճ (40-70)- 10% - 1.95մ3 խիճ (20-40)- 35% - 6.825մ3 խիճ (10-20)- 20% - 3.9մ3 խիճ (5-10)- 10% - 1.95մ3 խիճ (0-5)- ավազ 25% - 4.875մ3 ջուր-1.1մ3 | մ2 |  |  | 250 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը IV |  |  |  |  |  |  |  | 51.07% |
|  | V. Իջատեղեր և մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10e-IV կարգի բնահողի քանդում էքս,0.65 մ3 շտ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4կմ | մ3 |  |  | 27.7 |  |  |  |  |
| 2 | 10e-IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով. տեղափոխում բուլդ 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում) | մ3 |  |  | 3.70 |  |  |  |  |
| 3 | Б տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=5սմ | մ2 |  |  | 718.8 |  |  |  |  |
| 4 | Խճավազային հիմք C-5 h=15սմ 100մ2 համար խիճ (40-70)- 10% - 1.95մ3 խիճ (20-40)- 35% - 6.825մ3 խիճ (10-20)- 20% - 3.9մ3 խիճ (5-10)- 10% - 1.95մ3 խիճ (0-5)- ավազ 25% - 4.875մ3 ջուր-1.1մ3 | մ2 |  |  | 401.5 |  |  |  |  |
|  | Մեt. խողովակ Ø530/7մմ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ավազակոպճային շերտ h=10սմ | մ3 |  |  | 0.91 |  |  |  |  |
| 2 | Մետ. խողովակների Ø 530/7մմ տեղադրում | գծմ |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 3 | Միաձույլ բետոնե B-20 գլխամասեր | մ3 |  |  | 1.6 |  |  |  |  |
| 4 | Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - խողովակ | գծմ |  |  | 12.8 |  |  |  |  |
|  | - բետոն | մ2 |  |  | 6.0 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը V |  |  |  |  |  |  |  | 2.74% |
|  | VI. Մայթեր |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Նոր բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում - միաձույլ բետոն B-15 1գծմ-0.035մ3 – ավազակոպճային շերտ h=5սմ-0.0125մ3 | գծմ |  |  | 234.7 |  |  |  |  |
| 2 | Նոր բետոնե հավաքովի 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում - միաձույլ բետոն B-15 1գծմ-0.035մ3 – ավազակոպճային շերտ h=5սմ-0.0125մ3 | գծմ |  |  | 144.35 |  |  |  |  |
| 3 | Միաձույլ B-15 բետոնե եզրաշարի կառուցում 10x20սմ - ավազակոպճային շերտ h=5սմ. 1գծմ-0.005մ3 | գծմ |  |  | 344.2 |  |  |  |  |
| 4 | Միաձույլ B-20 բետոնե եզրաշարի կառուցում 20x50սմ - ավազակոպճային շերտ h=5սմ. 1գծմ-0.01մ3 | գծմ |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 5 | ծածկի կառուցում h=6սմ (բետոնե սալիկներ. ձևավոր մոխրագույն) | մ2 |  |  | 633.19 |  |  |  |  |
| 6 | Ավազային շերտ h=9սմ | մ2 |  |  | 633.19 |  |  |  |  |
|  | Մետաղական բազրիքների պատրաստում և տեղադրում (20 հատ) | կգ |  |  | 846.65 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը VI |  |  |  |  |  |  |  | 4.82% |
|  | VII. Նշագծում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Նշագծման ընդհանուր մակերեսը (թերմոպլաստ h=3մմ ապակեգնդիկներով) այդ թվում՝ | մ2 |  |  | 224.90 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը VII |  |  |  |  |  |  |  | 1.05% |
|  | VIII. Ճանապարհային նշաններ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Գոյություն ունեցող ճան․ նշանների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը | հատ |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 2 | Նոր ճան. նշանների տեղադրում. այդ թվում՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - նախազգուշացնող | հատ |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | - առավելության | հատ |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  | - արգելող | հատ |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | - տեղեկատվության | հատ |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | - լրացուցիչ տեղեկատվություն | հատ |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | - սպասարկման | հատ |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | - անհատական նախագծման (տեղեկատվական և հատուկ թելադրանքի) | մ2 |  |  | 25.58 |  |  |  |  |
| 3 | Բետոն B-15 | մ3 |  |  | 3.465 |  |  |  |  |
| 4 | Կանգնակ մետ. խող 57/4մմ | հատ |  |  | 33 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը VIII |  |  |  |  |  |  |  | 1.17% |
|  | IX. Մետաղական Արգելափակոց |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ազդանշանային ե/բ սյուների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը | հատ |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Ազդանշանային սյուներ (պոլիմերային) С-1 տեղադրում | հատ |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 3 | > նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում (δ=4մմ . քայլ- 4մ . կանգնակը շվելեր N16. կոշտ հարվածամարիչով) | գծմ |  |  | 660 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը IX |  |  |  |  |  |  |  | 6.58% |
|  | X. Դիտահորեր |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ բետոնով B-20 | հատ |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը X |  |  |  |  |  |  |  | 0.03% |
| Հավաքովի ե/բ խողովակի d=0.75մ նորոգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Հունի մաքրում մուտքում. ելքում ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 4կմ հեռ. վրա | մ3 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 4կմ հեռ. վրա | մ3 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Հող. աշխատանքներ փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 4կմ հեռ. | մ3 |  |  | 2.5 |  |  |  |  |
| 5 | Հող. աշխատանքներ փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար | մ3 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |
| 6 | Կողային առվի ակոսահանում էքս.0.65 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 4կմ հեռ. վրա | մ3 |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 7 | Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ | մ3 |  |  | 0.96 |  |  |  |  |
| 9 | Ելքում գլխամասի նորոգում ցեմենտաավազային շաղախով h=5սմ հաստ. | մ2 |  |  | 5.25 |  |  |  |  |
| 12 | Մուտքում վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100 | մ3 |  |  | 0.42 |  |  |  |  |
| 13 | Ելքում վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100 | մ3 |  |  | 1.44 |  |  |  |  |
| 15 | Ելքում գլխադիրի բարձրացում միաձույլ բետոնից B20 F100 | մ3 |  |  | 0.84 |  |  |  |  |
| 17 | Մուտքում գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | հիմքեր | մ3 |  |  | 1.692 |  |  |  |  |
|  | իրաններ | մ3 |  |  | 1.624 |  |  |  |  |
| 19 | Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | բետոն | մ2 |  |  | 17.43 |  |  |  |  |
| 20 | Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով | մ3 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |
| 22 | Մուտքում գոյություն ունեցող գլխամասի քանդում հետահար մուրճով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռ. վրա | մ3 |  |  | 1.8 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |  |  |  | 0.35% |
| Ե/բ 6.0x3.0 բացվածքով խողովակի տեղադրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Հողային աշխատանքներ բուլդոզերով մուտքում և կամրջի տակ հունի մաքրման և ուղղման համար. տեղափոխում և կույտավորում 50մ։ Էքս. 0.65մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 4.0կմ հեռ. վրա | մ3 |  |  | 112.5 |  |  |  |  |
| 2 | Հող. աշխ-ներ փոսորակների փորման համար էքս. 0.65մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 4.0կմ հեռ. վրա | մ3 |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 3 | Հող. աշխատանքներ փոսորակների փորման համար էքս.0.65 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար | մ3 |  |  | 78 |  |  |  |  |
| 4 | Խճային հիմք հ=10սմ | մ3 |  |  | 11.41 |  |  |  |  |
| 5 | Խողովակի իրանների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100 | մ3 |  |  | 96.28 |  |  |  |  |
| 6 | Հենարանների իրանների հավաքովի N5 բլոկների բետոն չափ. – 285x165x100սմ. V=3.01մ3. P=7.2տ: | հատ |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 7 | Հենարանների իրաների հենակների միաձույլ ե/բետոն. ա.պ. Ø8 A240C-14.8 կգ/մ3. Ø12 A500C-56.0 կգ/մ3: B25. F200 | մ3 |  |  | 5.64 |  |  |  |  |
| 8 | Ե/բ հավաքովի գլխադիրների N12 բլոկներ չափ. – 403x75x60սմ. V=1.46մ3. P=3.7տ: | հատ |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 10 | Գլխադիրների բլոկները հենարանների բլոկների հետ միավորման (մոնոլիտացման) բետոն: B25. F200 | մ3 |  |  | 0.81 |  |  |  |  |
| 11 | N31 ծածկի սալերի հավաքովի ե/բետոն. չափ. – 53x100x660 սմ . V=3.07մ3. P= 7.7 տ; ա.պ. AI= 33.1 կգ/մ3. AII=152.3կգ/մ3 | հատ |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 12 | Ծածկի սալերի տակ հենարանային մասեր երկշերտ ռուբերոիդից: | մ2 |  |  | 16.22 |  |  |  |  |
| 13 | Կորդոնների միաձույլ բետոն խողովակի մուտքում և ելքում եզրային սալերի վրա: B20. F100 | մ3 |  |  | 3.3 |  |  |  |  |
| 14 | Ծածկի սալերի բլոկների երկշերտ սոսնձային ջրամեկուսացում իզոգամով՝ պաշտպանիչ շերտի ամրանավորված բետոնով H=4սմ:Ամրանային ցանց (100x100 մմ) Ø4 Вр-I. P=0.217 տ: | մ2 |  |  | 306.4 |  |  |  |  |
| 15 | Նույնը` հենարանների իրանների բլոկների միջև կարերի սոսնձային ջրամեկուսացում պաշտպանիչ շերտի 8x25x50սմ հավաքովի բետոնե սալիկներից B20.F100: | մ2 |  |  | 41.42 |  |  |  |  |
| 16 | Թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | հիմքեր | մ3 |  |  | 17.91 |  |  |  |  |
|  | իրաններ | մ3 |  |  | 31.75 |  |  |  |  |
| 17 | Խողովակի իրանների և հիմքերի. ուղղորդ թևերի գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում: | մ2 |  |  | 304.7 |  |  |  |  |
| 18 | Հետադարձ լիցք |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ա)բուլդոզերով | մ3 |  |  | 70 |  |  |  |  |
|  | բ)ձեռքի աշխատանքով | մ3 |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |  |  |  | 25.29% |
|  | Կամրջի կազմատում (սխեմա 1x8.66մ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Պողպատե ճաղերի ապամոնտաժում սլաքավոր ինքնագնաց 5 տ կրողունակությամբ կռունկով բարձում ա/ի և տեղափոխում սեփականատիրոջը: |  |  | տ | 0.54 |  |  |  |  |
| 2 | Մայթի ե/բ բլոկների տիպ Т-1-1.0 ապամոնտաժում սլաքավոր ինքնագնաց 5տ կրողունակությամբ կռունկով բարձում ա/ի և տեղափոխում սեփականատիրոջը (չափ. 58x165x299սմ. քաշը 1.7տ): |  |  | մ3 | 4.08 |  |  |  |  |
| 3 | Երթևեկային մասի ա/բետոնի ծածկի կազմատում պնևմագործիքով. տեղափոխելով գրեյդերով 25մ հեռ. վրա կույտավորում։ Բարձում ա/ի էքս. 0.65մ3 շ.տ տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռավորության վրա։ |  |  | մ3 | 5.76 |  |  |  |  |
| 4 | Պաշտպանիչ ե/բ շերտի կազմատում. տեղափոխելով գրեյդերով 25մ հեռ. վրա կույտավորում։ Բարձում ա/ի էքս. 0.65մ3 շ.տ տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռավորության վրա։ |  |  | մ3 | 3.19 |  |  |  |  |
| 5 | Նույնը սոսնձային ջրամեկուսացում |  |  | մ3 | 0.6384 |  |  |  |  |
| 6 | Նույնը հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախ |  |  | մ3 | 2.39 |  |  |  |  |
| 7 | Վնասված դեֆորմացիոն կարերի վերջնակազմատում ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 4.0կմ հեռ. վրա |  |  | մ | 16.8 |  |  |  |  |
| 8 | Т-աձև հեծանների ապամոնտաժում սլաքավոր ինքնագնաց 16տ կրողունակությամբ կռունկով բարձում ա/ի և տեղափոխում սեփականատիրոջը: |  |  | հատ | 6 |  |  |  |  |
| 9 | Հենարանների ե/բ ֆերմատակերի ապամոնտաժում պնևմագործիքով. էքս. 0.65մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 4.0կմ հեռ. վրա |  |  | մ3 | 8.1 |  |  |  |  |
| 10 | Հենարանների պատերի ապամոնտաժում պնևմագործիքով. էքս. 0.65մ3 շ.տբարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 4.0կմ հեռ. վրա |  |  | մ3 | 50.4 |  |  |  |  |
| 11 | Հենարանների ե/բ հիմքերի ապամոնտաժում պնևմագործիքով. էքս. 0.65մ3 շ.տ կտորների բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 4.0կմ հեռ. վրա |  |  | մ3 | 30.24 |  |  |  |  |
| 12 | Հենարանների իրանների ե/բ կանգնակների ապամոնտաժում սլաքավոր ինքնագնաց 5տ կրողունակությամբ կռունկով բարձում ա/ի և տեղափոխում սեփականատիրոջը (չափ. 35x35x600սմ. քաշը 1.8375տ): : |  |  | մ3 | 7.35 |  |  |  |  |
| 13 | Մուտքում աջափային հենապատի իրանի ապամոնտաժում (հետադարձ պատի պահպանումով) պնևմագործիքով. էքս. 0.65մ3 շ.տ կտորների բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 4.0կմ հեռ. վրա |  |  | մ3 | 42 |  |  |  |  |
| 14 | Նույնը հիմքի համար |  |  | մ3 | 35.32 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |  |  |  | 4.00% |
|  | Ընդհանուրը |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» ՝ 11%  և ԱԱՀ-ն՝ 20%

Հավելված N 2

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Մ-11, Մարտունի-Վարդենիս-ԼՂՀ սահման միջպետական նշանակության  ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ5+900 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների

(Ընդհանուր)

| No | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Սկիզբը | Ավարտը |
| 0 | Լաբորատոր փորձարկումներ | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 120 օր հետո |
| 1 | Հողային աշխատանքներ | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 30 օր հետո |
| 2 | Կողային առուներ | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 30 օր հետո |
| 3 | Երթևելելի մաս | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 100 օր հետո |
| 4 | Կողնակներ | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 110 օր հետո |
| 5 | Իջատեղեր և մուտքեր | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 110 օր հետո |
| 6 | Մայթեր | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո |
| 7 | Արհեստական կառուցվածքներ | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 80 օր հետո |
| 8 | Անվտանգության էլեմենտներ | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 120 օր հետո |
| ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ Հատված կմ 0+000 - կմ 5+900 |  | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 220 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու տարվա նոյեմբերի 30-ը |

Մ-11, Մարտունի-Վարդենիս-ԼՂՀ սահման միջպետական նշանակության  ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ5+900 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների

(2021 թվականին իրականացվելիք)

| Հատված կմ 0+000 - կմ 1+000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Լաբորատոր փորձարկումներ | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 70 օր հետո |
| 1 | Հողային աշխատանքներ | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 20 օր հետո |
| 2 | Կողային առուներ | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 20 օր հետո |
| 3 | Երթևելելի մաս | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո |
| 4 | Կողնակներ | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո |
| 5 | Իջատեղեր և մուտքեր | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 65 օր հետո |
| 6 | Մայթեր | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 65 օր հետո |
| 7 | Արհեստական կառուցվածքներ | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 50 օր հետո |
| 8 | Անվտանգության էլեմենտներ | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 70 օր հետո |
| ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ Հատված կմ 0+000 - կմ 1+000 |  | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 70 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու տարվա նոյեմբերի 30-ը |