Приложение № 3

к Приказу Министра финансов Республики Армения

№ 265-A      от 30 мая 2017 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Персонал муниципалитета Ванадзора МАУ ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 26.06.2026 года в договор № “HH LMVH GHDZB-26/32”.”, заключенный 26 марта 2026 года в результате процедуры закупки под кодом “ HH LMVH GHDZB-26/32” организованной с целью приобретения работ по модернизации внутренней компьютерной сети муниципалитета Ванадзор Лорийской области РА и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения № 1

Продление срока контракта под кодом “HH LMVH GHDZB-26/32”

подробное содержание возникшей причины

Описание изменения

Продление срока контракта под кодом “HH LMVH GHDZB-26/32”.

подробное содержание внесенного изменения

Обоснование изменения

Письмо, полученное ООО "Айай сек" от 17.06.2026 г., Отчет начальника отдела программ развития и информационных технологий Ванадзора Л, Давтяна от 23.06. 2026 г., протокол заседания ответственного подразделения № 63-1 от 23.06 г., пункты 7.5 и 7.8 договора

подробное содержание обоснования для внесения изменения

Заказчик: Персонал муниципалитета Ванадзора аМАУ