Հավելված N 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմ» ՀԿՀ-ն ստորև ներկայացնում է ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի Վանաձորի համայնքապետարանի համակարգչային ներքին ցանցի արդիականացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ԼՄՎՀ ԳՀԱՇՁԲ-26/32» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2026 թվականի մայիսի 13-ին կնքված N «ՀՀ ԼՄՎՀ ԳՀԱՇՁԲ-26/32» պայմանագրում 2026 թվականի հունիսի 26-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1

«ՀՀ ԼՄՎՀ ԳՀԱՇՁԲ-26/32» ծածկագրով պայմանագրի ժամկետի եկարաձգում 30 օր ժամկետով։					առաջացած պատճառի մանրամասն բովանդակություն

Փոփոխության նկարագրություն

«ՀՀ ԼՄՎՀ ԳՀԱՇՁԲ-26/32» ծածկագրով պայմանագրի ժամկետի երկարաձգում

Փոփոխության հիմնավորում

«ԱՅԱՅ ՍԵՔ» ՍՊԸ–ի կողմից 17․06․2026թ․ ստացված գրությունը, Վանաձորի համայնքապետարանի ԶԾ, ԱԿ և ՏՏ բաժնի  պետ Լիլյա Դավթյանի 23․06․2026թ․-ի զեկուցագիրը, պատասխանատու ստորաբաժանման նիստի 23․06․2026թ․-ի թիվ 63-1 արձանագրությունը, պայմանագրի 7․5 և 7․8 կետը

փոփոխության կատարման հիմնավորման մանրամասն բովանդակությունը

Պատվիրատու` _«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմ» ՀԿՀ