ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ»  համայնքային կառավարչական հիմնարկը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Ստեփանավան համայնքի Արմանիս, Ուրասար և Կաթնաղբյուր բնակավայրերի ջրամատակարարման ցանցերի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԲՄԱՇՁԲ-24/03 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2024 թվականի դեկտեմբերի 02-ին կնքված NՀՀ-ԼՄՍՀ-ԲՄԱՇՁԲ-24/03  պայմանագրում 2026 թվականի մայիսի 25-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ`   Պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական  միջոցների   հատկացում, ՀՀ Լոռու մարզպետի գրություն:

Փոփոխության նկարագրություն`  Հիմք ընդունելով ՀՀ Լոռու մարզպետի 2026 թվականի փետրվարի 26-ի N 01/108.1/01722-2026 գրությունը (Աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանվել է մինչև 2026թ. նոյեմբերի 30-ը), ինչպես նաև, որ հատկացվել են համապատասխան ֆինանսական միջոցներ, պայմանագրի 8․5 և 8.13 կետերի համաձայն  2026 թվականի մայիսի 25-ին կնքվել է համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում `  ՀՀ Լոռու մարզպետի 2026 թվականի փետրվարի 26-ի N 01/108.1/01722-2026 գրություն, «Գնումների մասին » ՀՀ օրենքի հոդված 15-ի 6-րդ կետ:

Պատվիրատու` «Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավանի    համայնքապետարանի աշխատակազմ»  համայնքային կառավարչական հիմնարկ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Степанаванская мэрия ,Лорийской области РА ниже представляет краткую информацию об изменени, внесенный 25 мая 2026 года в договор № ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԲՄԱՇՁԲ-24/03, заключенный 2024 года 02 декабря в результате процедуры закупки под кодом ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԲՄԱՇՁԲ-24/03 организованной с целью приобретение работ по строительству сетей водоснабжения в поселках Арманис, Урасар и Катнахбюр Степанаванской общины для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения № 1:  Выделение финансовых ресурсов на выполнение контракта, письмо от губернатора Лорийской области Республики Армения.

Описание изменения: На основании письма Губернатора Лорийской области Республики Армения от 26 февраля 2026 г. № 01/108.1/01722-2026 (срок выполнения работ установлен до 30 ноября 2026 г.), а также с учетом выделения соответствующих финансовых ресурсов, 25 мая 2026 г. было подписано соглашение в соответствии с пунктами 8.5 и 8.13 контракта.

Обоснование изменения: Постановление Губернатора Лорийской области Республики Армения № 01/108.1/01722-2026 от 26 февраля 2026 г., статья 15, пункт 6 Закона Республики Армения «О закупках».

Заказчик: Степанаванская  мэрия Лорийской области РА