Աշխատանքների գնում

ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Շենավանի միջնակարգ դպրոցի նախագծի ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Գետափի միջնակարգ դպրոցի տարածքում տեղակապման, տեղակապված նախագծի հեղինակային հսկողության իրականացման և դպրոցի կառուցման շինարարական աշխատանքների գնման համար

Հրապարակված է՝		8 նոյեմբերի 2024 թ.

Հայտերի ներկայացման

հրավեր No.՝ 			49

ԱՄՄ No.՝				A-55VZ

Պատվիրատուն՝ 		Հայաստանի տարածքային զարգացման 	հիմնադրամ

Երկիրը՝ 				Հայաստանի Հանրապետություն

Նախաբան

Աշխատանքների գնման սույն Մրցութային փաստաթուղթը հիմնված է Աշխատանքների գնման-փոքր պայմանագրերի համար Ստանդարտ Մրցութային Փաստաթղթերի (ՍՄՓ փոքր աշխատանքներ) վրա՝ հրատարակված Ասիական զարգացման բանկի (ԱԶԲ) կողմից, 2016թ. դեկտեմբերին:

ԱԶԲ-ի ՍՄՓ Աշխատանքներն ունեն բազմակողմանի զարգացման բանկերի և այլ հասարակական միջազգային ֆինանսական ինստիտուտների կողմից կազմված «Աշխատանքների Գնման մրցութային փաստաթղթեր» վերնագրով Գլխավոր գնման փաստաթղթի կառուցվածքն ու դրույթները՝ բացառությամբ այն տեղերի, որտեղ ԱԶԲ-ի համար հատկանշական նկատառումները փոփոխություն են պահանջել:

Հապավումներ

ԱԶԲ	Ասիական զարգացման բանկ

ՀՏԶՀ	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ՑՀ	Բաժին 1 - Ցուցումներ Հայտատուներին

ՄՏԱ	Բաժին 2 - Մրցութային տվյալների աղյուսակ

ԳՈՉ	Բաժին 3 - Գնահատման և որակավորման չափորոշիչներ

ՄՁ 	Բաժին 4 – Մրցութային ձևաթղթեր

ԻԵ 	Բաժին 5 – Իրավասու երկրներ

ՊՊ	Բաժին 6 - Պատվիրատուի պահանջներ

ՊԸՊ	Բաժին 7 - Պայմանագրի ընդհանուր պայմաններ

ՊՀՊ	Բաժին 8 - Պայմանագրի հատուկ պայմաններ

ՊՁ	Բաժին 9 - Պայմանագրի ձևաթղթեր

ԱՄՄ	Ազգային մրցակցային մրցույթ

ՀՆՀ	Հայտերի ներկայացման հրավեր

ՀԳ 	Համատեղ գործունեություն

ՆՈ	Նախաորակավորում

ՍՄՓ	Ստանդարտ մրցութային փաստաթուղթ

Բովանդակություն – Համառոտ նկարագրություն

ԲԱԺԻՆ I	ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐ

Բաժին 1 -	Ցուցումներ Հայտատուներին (ՑՀ)	  1-1

Սույն բաժինը նկարագրում է այն ընթացակարգերը, որոնց պետք է հետևեն Հայտատուներն իրենց Հայտերի պատրաստման և ներկայացման ժամանակ: Բացի այդ, տեղեկատվություն է ապահովված հայտերի ներկայացման, բացման, գնահատման և պայմանագրի շնորհման վերաբերյալ:

Բաժին 2 -	Մրցութային տվյալների աղյուսակ (ՄՏԱ)	  2-1

Սույն բաժինը բաղկացած է այն դրույթներից, որոնք առանձնահատուկ են յուրաքանչյուր գնման համար և լրացնում են Բաժին 1-ում (Ցուցումներ Հայտատուներին) ներառված տեղեկություններն ու պահանջները:

Բաժին  3 -	Գնահատման և որակավորման չափանիշներ (ԳՈՉ)	  3-1

Սույն բաժինը պարունակում է ամենացածր գնահատված հայտի որոշման և Հայտատուի՝ պայմանագիրն իրականացնելու որակավորման չափանիշները:

Բաժին 4 -	Մրցութային ձևաթղթեր (ՄՁ)	  4-1

Սույն բաժինը պարունակում է այն ձևաթղթերը, որոնք պետք է լրացվեն Հայտատուի կողմից և ներկայացվեն՝ որպես իր Հայտի մի մասը:

Բաժին 5 -	Իրավասու երկրներ (ԻԵ)	  5-1

Սույն բաժինը պարունակում է իրավասու երկրների ցանկը:

ԲԱԺԻՆ II  	ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Բաժին 6 -	Պատվիրատուի պահանջներ (ՊՊ)	  6-1

Սույն բաժինը պարունակում է մասնագրերը, գծագրերը և լրացուցիչ տեղեկություններ, որոնք նկարագրում են գնվելիք աշխատանքները, անձնակազմի և սարքավորումների մասին պահանջները:

ԲԱԺԻՆ III	 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ 			ՁԵՎԵՐ

Բաժին 7 -	Պայմանագրի ընդհանուր պայմաններ (ՊԸՊ)	  7-1

Սույն բաժինը պարունակում է բոլոր պայմանագրերում կիրառվելիք ընդհանուր հոդվածները: Այս պայմանները ենթակա են Բաժին 8-ում (Պայմանագրի հատուկ պայմաններ) մանրամասնորեն նկարագրված փոփոխություններին և լրացումներին:

Բաժին 8 -	Պայմանագրի հատուկ պայմաններ (ՊՀՊ)	  8-1

Սույն բաժինը պարունակում է այն դրույթները, որոնք առանձնահատուկ են յուրաքանչյուր պայմանագրի համար և որոնք փոփոխում կամ լրացնում են ՊԸՊ-ը: Յուրաքանչյուր դեպքում, երբ կա հակասություն, այս բաժնի դրույթները պետք է գերակայեն ՊԸՊ-ի դրույթների նկատմամբ:

Բաժին 9 -	Պայմանագրի ձևաթղթեր (ՊՁ)	  9-1

Սույն բաժինը պարունակում է այն ձևաթղթերը, որոնք լրացվելուց հետո Պայմանագրի մաս են կազմում: Կատարման երաշխիքի և Կանխավճարի երաշխիքի ձևաթղթերը, եթե պահանջվում են, պետք է լրացվեն միայն շահած Հայտատուի կողմից, Պայմանագիրը շնորհվելուց հետո: