Приложение № 3

к Приказу Министра финансов Республики Армения

№ 265-A      от 30 мая 2017 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Персонал муниципалитета Ванадзора МАУ ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных  30-ого  апреля  2026 года в договор № “ HH LMVH GHTsDzB-26/27”, заключенный 15-ого  апреля  2026 года в результате процедуры закупки под кодом «HH LMVH GHTsDzB-26/25» организованной с целью приобретение  услуг по составлению проектно-сметной документации на капитальный ремонт улиц Нар-Дос, Гераци, 2-й улицы квартала Хндзорут, Сундукян, Раффи Ацарян, Кнунянц общины Ванадзор для своих нужд и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения № 1

Продление срока выполнения договора на 30 календарных дней..

подробное содержание возникшей причины

Описание изменения

Срок выполнения договора в приложении N1 отредактировать «20 календарных дней со дня заключения договора» и утвердить в новой редакции «50 календарных дней со дня заключения договора»".

подробное содержание внесенного изменения

Обоснование изменения

Письмо директора ООО «ГЕОКАРТ» Н.Товмасяна от 23.04.2026 г. № 2304 ( 01/6289) и отчет заместителя начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципалитета Ванадзора Армена Алавердяна от 29.04.2026г., протокол заседания ответственного подразделения от 29.04.2026 г. № 38-1,  пункты 7.5  и 7.8 договора.

подробное содержание обоснования для внесения изменения

Заказчик: Персонал муниципалитета Ванадзора МАУ