Հաստատված է

ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Շ ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի կողմից

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2020 թվականի ապրիլի 06-ի որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Շ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար ավտոճանապարհների հիմնանորոգման ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Շ  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2020 թվականի ապրիլի 06-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 	2020 թվականի ապրիլի 06-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 Մ-4, Երևան - Սևան - Իջևան -  Ադրբեջանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ96+176-կմ96+433 (օղակաձև մաս) հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների Ճանապարհային պատվածք բաժնի 1. կետով նախատեսվում է Գոյություն ունեցող  ա/բետոնե պատվածքի ֆրեզավորում h=5սմ 11210մ2 ծավալով, իսկ 4-րդ կետով՝ Տաք մանրահատիկ ա/բետոն  „Բ”տիպ  h=5սմ  նույնպես 11210 մ2 ծավալով: Վերոնշյալից ակնհայտ է դառնում, որ ա/բետոնի շերտի տեղադրումը իրականացվում է առանց բիտումի տարածման:
Խնդրում ենք հաստատել վերոնշյալ դիտարկումը կամ հերքել այն համապատասխան հիմնավորմամբ։

Պարզաբանում N 1  Ա/բետոնի շերտի տեղադրումը պետք է իրականացվի ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99-ի կետ 14.70 – համաձայն: Մասնավորապես, տեղադրվող ա/բ խառնուրդի շաղկապումը գոյություն ունեցող շերտի հետ ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ է այն մաքրել փոշուց և կեղտից մեխանիկական խոզանակով, սեղմված օդով  (կոմպրեսոր) կամ այլ միջոցներով: Խառնուրդի տեղադրումից 1-6 ժամ առաջ անհրաժեշտ է գոյություն ունեցող շերտը մշակել կապակցանյութով (բիտումային էմուլսիա, հեղուկ կամ մածուցիկ բիտում): Լցաբաշխումը կատարվում է տեղադրվող ա/բ խառնուրդի շերտի լայնությամբ: Եթե ասֆալտապատվող մակերևույթը բաղկացած է չմշակված հանքային նյութերից, ապա լցաբաշխվող բիտումի ծախսը 1մ2 մակերեսի վրա կազմում է 0.5-0.8 լիտր, իսկ ա/բ շերտի վրա` 0.2-0.3 լիտր: Ա/բ ստորին կամ հարթեցնող շերտերը մշակման չեն ենթարկվում այն դեպքում, երբ վերին շերտը տեղադրում են 2 օրից ոչ ավելի ուշացումով՝ պայմանով, որ տրանսպորտի երթևեկություն տեղի չի ունեցել: Ընդ որում, ա/բետոնե ծածկի տեղադրման տեխնալոգիայով անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքների արժեքը ներառված է ա/բետոնե ծածկի տեղադրման գնի մեջ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Շ  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Իսկուհի Օսիպյանին

Հեռախոս 010 511 334

Էլ. փոստ iskuhiosipyan@gmail.com

Պատվիրատու ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն