Приложение № 3

к Приказу Министра финансов Республики Армения

№ 265-A      от 30 мая 2017 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

ЗАО «ААЭК» ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 31-ого марта 2020 года в договор №01/022, заключенный 2020 года 28-ого февраля в результате процедуры закупки под кодом «HAEK-HBMAPDzB-3/20» организованной с целью приобретения серной кислоты и натрия гидроксида для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения № 1 	Продление срока поставки товаров

Описание изменения 	В Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью договора № 01/022, серная кислота и гидроксид натрия планируется поставлять «март 2020 года соответственно серная кислота - 200000кг а гидроксид натрия - 73000кг» изложить в следующей редакции «апрель 2020 года серная кислота - 360000кг а гидроксид натрия - 146000кг».

Обоснование изменения 	Письмо ООО «Юнихим» №060/20 от 27 марта 2020 года.

Причина возникновения изменения № 2       Изменение графика оплаты из-за изменения срока поставки товара.

Описание изменения 	В Приложении 2 (график оплаты) «планируется финансирование к 2020 году по месяцам, при этом намеченный март 2020 года заменить на апрель 2020 года».

Обоснование изменения 	Изменения, внесенные в приложение 1.

Заказчик: ЗАО «ААЭК»