ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| Չ/Հ | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Տեխնիկական բնութագիրը | Չ/Մ | Ընդհանուր քանակը | Մատուցման |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Հասցե | Ժամկետ |
| 1 | 71311180/501 | Ընդհանուր նկարագիր Երևանի քաղաքապետարանը, ՀՀ կառավարության աջակցությամբ, իրականացնում է Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանում մետրոպոլիտենի նոր կայարանի («Աջափնյակ» պայմանական անվանմամբ) կառուցման ծրագիր, որը մայրաքաղաքի տրանսպորտային համակարգի ռազմավարական նշանակության հանգույցներից է։ Նոր կայարանը հնարավորություն կտա քաղաքի ավելի քան 150,000 բնակչի օգտվել մետրոյի ծառայություններից՝ թեթևացնելով վերգետնյա տրանսպորտի գերբեռնվածությունը և նվազեցնելով շրջակա միջավայրի աղտոտվածությունը։ Կայարանի կառուցումը, միաժամանակ, ստեղծում է եզակի հնարավորություն՝ վերակառուցելու հարակից տարածքները և դրանք վերածելու ժամանակակից, մարդակենտրոն ու բազմաֆունկցիոնալ միջավայրի։ Այս նպատակով Երևանի քաղաքապետարանը նախաձեռնում է «Աջափնյակ» կայարանի հարակից տարածքի քաղաքաշինական ծրագրի հայեցակարգի մշակման աշխատանքները, մասնավորապես՝ քաղաքաշինական պլանի կազմման ու տնտեսական իրագործելիության գնահատման աշխատանքները։ Քաղաքաշինական պլանի ու տնտեսական իրագործելիության համակցության արդյունքում նախատեսվում է ձևավորել մետրոյի կայարանի հարակից տարածքի զարգացման քաղաքաշինական ներդրումային ծրագիր և որոշումներ կայացնել վեջինիս իրագործման ու ֆինանսավորման մեխանիզմների շուրջ։ - Առաջադրանքի նպատակը - Մշակել տարածքի քաղաքաշինական պլան-հայեցակարգ․ սահմանել հողօգտագործման պլանը, հանրային տարածքի ֆունկցիոնալ կառուցվածքը, կառուցապատման սխեման, լոտերը և պլան-ժամանակացույցը, ենթակառուցվածքային համակարգերը և այլ անհրաժեշտ տարրեր, այդ թվում՝ հատուկ անդրադարձ կատարելով տարածքում մաշված (վթարային և ոչ վթարային) բնակելի ֆոնդի ռենովացիայի հարցերին - Մշակել հայեցակարգային (ճարտարապետական) նախագիծ․ նախատեսել քաղաքաշինական պարտադիր և պայմանական բաղադրիչներ, այդ թվում՝ փողոցներ, բացարձակ/հարաբերական բարձրություններ, կանաչ տարածքներ, մատչելիության լուծումներ, այդ թվում՝ տեղաշարժման դժվարություններ ունեցող անձանց համար հասանելի և հարմար հետիոտնային ուղիներ/անցումներ, քաղաքային կահավորանքի տարրեր տեղադիրք և այլն - Իրականացնել տնտեսական իրագործելիության գնահատում, ներառյալ՝ շուկայի ուսումնասիրությունը և ֆինանսատնտեսական վերլուծությունը՝ հետագայում ներդրումային ծրագրի համար էմպիրիկ փաստարկված հիմքեր ստեղծելու նպատակով, ինչպես նաև՝ նկարագրել ներդրումային գործարքների այլընտրանքային տարբերակներ՝ ռիսկերի բաշխմամբ ու կառավարման մեխանիզմներով - Կազմել տարածքի օտարման և տարաբնակեցման նախնական կողմնորոշիչ պլան, ներառյալ՝ քաղաքաշինական հայեցակարգի շրջանակներում ազդեցության ենթակա գույքերի քանակը և փոխհատուցման նախնական գնահատականը - Աշխատանքների ծավալը - Մեկնարկային փուլ - Կազմակերպել մեկնարկային հանդիպում Երևանի կառուցապատման ներդրումային ԾԻԳ-ի և այլ հիմնական շահակիցների հետ - Վերլուծել և ամփոփել առկա փաստաթղթերը, քարտեզները և նորմատիվ ակտերը, այդ թվում՝ մետրոյի կայարանի կառուցման նախագծային լուծումների, Երևանի զարգացման ռազմավարական փաստաթղթերի հետ ներդաշնակեցման մասով - Կազմել նախնական տարածական սահմանները, այդ թվում՝ հիմնական գոտին և ազդեցության գոտին - Մշակել նախնական GIS շերտերը (կադաստրային քարտեզ / սեփականություն, ենթակառուցվածքներ, սահմանափակումներ) - Ներկայացնել նախնական մեթոդաբանություն, ներառյալ՝ ցուցանիշների ցանկ, վերլուծության գործիքներ և մոդելավորման մոտեցումներ - Կազմել վերջնական մեթոդաբանություն, աշխատանքային ծրագիր և ժամանակացույց - Ելակետային գնահատում և դիագնոստիկ վերլուծություն - Քաղաքաշինական միջավայր և հողօգտագործում. կայարանի առաջարկվող վայրից կողմնորոշիչ 1,0 - 1,5 կմ շառավղով քարտեզագրում և վերլուծություն, ներառյալ` չօգտագործվող տարածքների և վերաօգտագործման ներուժի բացահայտում - Տրանսպորտ և մատչելիություն. երթևեկության, տրանսպորտային հանգույցների, հետիոտնային և հեծանվային շարժունակության ցանցի ձևավորում, 5/10/15 րոպեի հեռավորությամբ հետիոտնային ճառագայթների /իզոխրոն/ կազմում, 1/3/5 կմ հեռավորությամբ հիմնական հեծանվային երթուղիների ձևավորում, կայանատեղիների ամփոփ գնահատում, այդ թվում՝ ըստ աշխատանքային և ոչ աշխատանքային օրերի և պիկերի - Ենթակառուցվածքներ. հիմնական ենթակառուցվածքային համակարգերի (ջրամատակարարում, ջրահեռացում, ոռոգում, էլեկտրականություն, արտաքին էներգաարդյունավետ լուսավորության ցանց, հակահրդեհային համակարգ, օդափոխություն, գազ, կապ և հեռահաղորդակցություն) պահանջարկի գնահատում՝ փաստացի վիճակի համեմատ - Սոցիալ-տնտեսական և շուկայի նկարագիր. գույքի համեմատական վերլուծություն, այդ թվում՝ ըստ եկամտային խմբերի և ըստ առանձին գույքի և պրոդուկտի տեսակների (վաճառք, վարձակալություն, բնակելի, հասարակական, առևտրային և այլն), մատչելիության գնահատում, մրցակցային միջավայրի վերլուծություն մոտ 3-5 կմ շառավղային ծածկույթի շրջանակներում և այլն - Տարաբնակեցման վերլուծություն․վերլուծել հողի օտարման պահաջները և հնարավոր տարաբնակեցման անհրաժեշտությունը - Շրջակա միջավայր և հանրային տարածքներ․ կանաչ գոտիների, ստվերածածկ հատվածների, հանրային միջավայրի, հանգստի գոտիների, խաղահրապարակների, և էկոլոգիական ռիսկերի քարտեզագրում - Իրավական/պլանավորման համատեքստ. գոտիավորման և կարգավորող դաշտի ամփոփ նկարագրական վերլուծություն, ծրագրի իրագործման բիզնես գործընթացների ամբողջական քարտեզագրում - Քաղաքաշինական պլան-հայեցակարգի մշակում - Նկարագրել նախագծման գոտին՝ սահմանները (կողմնորոշիչ՝ մոտ 10–20 հա) - Առաջարկել հողօգտագործման կառուցվածք և ֆունկցիոնալ գոտևորման սխեմաներ (Մ 1:200, Մ 1:500) - Մշակել փողոցային և հանրային տարածքների ցանց, հետիոտնային առաջնային՝ առանձնացված գոտիներ (Մ 1:200) - Առաջարկել բազմամոդալ ինտեգրման ռազմավարություն և հանրային տարածքի սխեմաներ (Մ 1:200) - Առաջարկել քաղաքաշինական նախագծային ուղենիշեր (շենքերի բարձրություններ, խտություն, ճանապարհներ, հետիոտնային ուղիներ, գծանշումներ, արտաքին լուսավորության, ոռոգման, ջրահեռացման համակարգերի պլանավորում) - Անդրադառնալ կոմունալ ենթակառուցվածքի, սեյսմիկ անվտանգության և կայունության հարցերին - Մշակել հանգստի գոտիների սխեմաներ (Մ 1:200), փողոցային հատույթներ (Մ 1:200) և ճանապարհային հանգույցների կարգավորման սխեմաներ (Մ 1:200)։ - Ներկայացնել քաղաքաշինական հայեցակարգի երկու այլընտրանքային տարբերակ՝ ապահովելով նաև սցենարների համեմատական վերլուծություն - Հայեցակարգային նախագծի մշակում Մշակել կայարանի շրջապատող տարածքների ճարտարապետական հայեցակարգային նախագիծ, ներառյալ՝ - Ընդհանուր տեղադրման պլան (Մ 1:2000) - Հատակագծեր ըստ մակարդակների (Մ 1:100) - Ճակատներ և հատույթներ (Մ 1:100) - Հանրային տարածքների ինտեգրման սխեմաներ (Մ 1:200) - Աջափնյակ կայարանի հարակից տարածքների հայեցակարգ անհրաժեշտության դեպքում (հատակագիծ, ճակատ, հատույթներ, եռաչափ պատկերներ, 3D, Մ 1:100) - Հայեցակարգային մանրամասներ (M 1:20) Ներկայացնել նաև՝ - համալիր տարածքների հատույթներ (Մ 1:200) - վիզուալ ռենդերներ՝ հեռանկարներ, համայնապատկերներ, առնվազն սոցիալակն ենթակառուցվածքների և հանրային միջավայրերի ինտերիեր/էքստերիեր - Տնտեսական իրագործելիության գնահատում Իրականացնել քաղաքաշինական հայեցակարգի տնտեսական իրագործելիության գնահատում՝ առնվազն հետևյալ բաղադրիչներով․ - Շուկայի և ներդրումային միջավայրի վերլուծություն` գնահատելով պահանջարկի և առաջարկի հարաբերակցությունը բնակելի, առևտրային և հասարակական ոլորտներում, ներդրումային միջավայրի իրավական և ինստիտուցիոնալ պայմանները, խթաններն ու սահմանափակումները։ - Կապիտալ և շահագործման ծախսերի գնահատում՝ ծրագրի ողջ կյանքի ցիկլի ընթացքում։ - Քաղաքաշինական պլանի հիման վրա ներդրումային հայեցակարգ, ներառյալ՝ ներդրումային ներուժ ունեցող տարածքների և լոտերի քարտեզագրում, ներդրման տեսակի, ծավալի, նպատակային օգտագործման և իրագործման փուլայնացման նկարագրությամբ։ - Ներդրումայն հայեցակարգի ազդեցության գնահատում քաղաքաշինական զարգացման վրա՝ ներառյալ հողօգտագործման և գոտիավորման փոփոխությունները, ինչպես նաև հարակից բնակելի, առևտրային և արդյունաբերական գոտիների վրա հնարավոր ազդեցությունները։ - Ֆինանսական և տնտեսական արդյունավետության գնահատում՝ ROI, IRR, NPV, Payback Period, DSCR ցուցանիշներով, ինչպես նաև զգայունության և սցենարային վերլուծություններով՝ կայունության և ռիսկերի ազդեցության գնահատման նպատակով։ - Ծրագրի ֆինանսավորման և գործընկերության տարբերակների համեմատական վերլուծություն՝ ներառյալ հանրային–մասնավոր համագործակցության (PPP), համատեղ ձեռնարկության (JV/SPV) և լոտավորման մոդելները՝ ռիսկերի բաշխմամբ և կառավարման մեխանիզմներով։ - Շրջակա միջավայրի և սոցիալական ազդեցության վերլուծություն (ESIA)՝ հնարավոր բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների ներկայացում և գնահատում (ներառյալ՝ աղմուկը, վիբրացիան, արտանետումները, հողօգտագործման փոփոխությունները, տարհանման ռիսկերը և ալյն), կենսաբազմազանության, մշակութային ժառանգության և պահպանվող տարածքների վիճակի գնահատում, շրջակա միջավայրի և սոցիալական կառավարման պլանի (ESMP) մշակում - Հողի (գույքի) օտարման և տարաբնակեցման հնարավոր անհրաժեշտության վերլուծություն։ - Կապիտալ և շահագործման ծախսերի գնահատում՝ ծրագրի ողջ կյանքի ցիկլի ընթացքում։ - Ռիսկերի համալիր վերլուծություն, ներառյալ՝ հիմնական տեխնիկական, ֆինանսական, ինստիտուցիոնալ, իրավական, սոցիալական և բնապահպանական ռիսկերը, ռիսկերի գնահատման մատրիցա`հավանականություն, ազդեցություն և մեղմման միջոցառումներ։ - Իրագործման փուլայնության առաջարկություններ՝ կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ ներդրումային առաջնահերթություններով։ - Արժեքի ավելացման (value-uplift) հնարավորությունների նույնականացում՝ հիմնվելով տարածքի առկա ռեսուրսների, ենթակառուցվածքների և ներդրումային ներուժի վրա։ - Գործարքի նախապատրաստում Առնվազն հետևյալ հնարավոր գործարքների համեմատական վերլուծություն և ռիսկերի նկարագիր, այդ թվում՝ - հողի վարձակալության հիմքով համայնք (պետություն)-մասնավոր գործընկերություն - համատեղ ձեռնարկություն կամ հատուկ նպատակի գործիք օրինակ՝ հողը որպես բաժնեմաս, մասնավոր ֆինանսավորում, շահաբաժին, այլ - լոտավորում՝ ընդհանուր տարածքների օգտագործում, տարածքի կառավարման ռեժիմներ և այլն - Գնման գործընթացների կազմակերպման հայեցակարգային մոտեցումների նկարագիր և համեմատական վերլուծություն։ - Ակնկալվող արդյունքներ - Մեկնարկային հաշվետվություն Մեթոդաբանություն, թիմ, շահակիցների քարտեզ, աշխատանքային ծրագիր՝ պայմանագրի կնքումից հետո 3-շաբաթյա ժամկետում - Ելակետային գնահատման հաշվետվություն Քաղաքաշինական միջավայր, տրանսպորտ, ենթակառուցվածքներ, սոցիալ-տնտեսական և իրավական համատեքստ՝ պայմանագրի կնքումից հետո 7-շաբաթյա ժամկետում - Քաղաքաշինական պլանի նախագիծ Առնվազն 2 հնարավոր զարգացման սցենար` գոտևորման, հանրային տարածքների, շարժունակության, ինտեգրման հայեցակարգերով՝ պայմանագրի կնքումից հետո 12-շաբաթյա ժամկետում - Նախնական հայեցակարգային նախագիծ Հատակագծեր, սխեմաներ, Մ 1:2000, 1:500, 1:200, 1:100 գծագրեր, վիզուալներ՝ պայմանագրի կնքումից հետո 14-շաբաթյա ժամկետում - Շահառուների աշխատաժողով 1 Տեսլականի ներկայացում աշխատաժողովի կազմակերպում, արձագանքների ամփոփում և վերլուծություն՝ պայմանագրի կնքումից հետո 15-շաբաթյա ժամկետում - Վերջնական քաղաքաշինական պլան Փուլային իրագործման ռազմավարություն և վիզուալիզացված ամբողջական փաթեթ՝ պայմանագրի կնքումից հետո 16-շաբաթյա ժամկետում - Ներդրումային վերլուծության փաթեթ Շուկայի և ներդրումային միջավայրի վերլուծության, պահանջարկի և առաջարկի գնահատման, ներդրումային ներուժի և մասնավոր հատվածի ներգրավման (PPP) հնարավորությունների, ֆինանսատնտեսական ու ռիսկերի վերլուծության, ինչպես նաև իրագործման և արժեքի ավելացման հնարավորությունների համապարփակ փաթեթ՝ պայմանագրի կնքումից հետո 17-շաբաթյա ժամկետում - Վերջնական հայեցակարգային նախագիծ Ճշգրտված վերջնական ճարտարապետական հայեցակարգ և քաղաքաշինական պլանի հետ ինտեգրված ու վիզուալիզացված փաթեթ՝ պայմանագրի կնքումից հետո 18-շաբաթյա ժամկետում - Շահառուների աշխատաժողով 2 Վալիդացիոն ներկայացում և արձագանքների ամփոփում՝ պայմանագրի կնքումից հետո 19-շաբաթյա ժամկետում - Վերջնական հաշվետվություն Ամբողջական ու վերջնականացված փաթեթ՝ բոլոր նյութերի, գծագրերի, սխեմաների, վիզուալ և թվային նյութերի, ներկայացումների ու սահիկաշարերի ներառմամբ՝ պայմանագրի կնքումից հետո 20-շաբաթյա ժամկետում - Հավելյալ դրույթներ “3․ Ակնկալվող արդյունքներ” բաժնում նշված հաշվետվությունները նախապես համաձայնեցվում են Պատվիրատուի հետ՝ ակնկալվող կառուցվածքի և այլ տեխնիկական ու ձևաչափային հարցերի հետ կապված։ Պատվիրատուն հանձնառու է աջակցել խորհրդատուին անհրաժեշտ տվյալների և տեղեկատվության հավաքագրման մասով այն դեպքում, երբ դրանք անհրաժեշտ որակով և ծավալով առկա չեն բաց աղբյուրներում, և պետք է ստացվեն պետական և/կամ համայնքային մարմիններից: Նման անհրաժեշտություն ծագելու դեպքում խորհրդատուն պարտավոր է ներկայացնել տվյալների և տեղեկատվության կարիքը պատշաճ մանրամասն նկարագրությամբ Նախնական հաշվետվության ներկայացման հետ: Պատվիրատուն չի երաշխավորում հայցված տվյալների և տեղեկատվության հասանելիությունը ակնկալվող ծավալով և/կամ խորությամբ և/կամ ամբողջականությամբ: Միջանկյալ և վերջնական արդյունքները պետք է ներկայացվեն պատվիրատուին հայերեն և անգլերեն, եթե առանձին դեպքերում այլ բան կողմերի միջև հավելյալ չի համաձայնեցվում: Տվյալների և մոդելների փոխանցումը պատվիրատուին պետք է իրականացվի բաց և թափանցիկ ձևաչափով՝ ապահովելով ապագայում կիրառության կրկնելիություն, վերահաշվարկի հնարավորություններ և GIS/Excel/BIM միջավայրերի հետ համատեղելիություն: Պատվիրատուն հանձնառու է ըստ անհրաժեշտության աջակցել պետական գերատեսչությունների, համայնքային մարմինների և կազմակերպությունների հետ հանդիպումների և քննարկումների կազմակերպման հարցում: Աշխատանքը համարվում է ընդունելի «3. Ակնկալվող արդյունքներ» բաժնի բոլոր հաշվետվությունների, զեկույցների, տվյալների և վերլուծությունների, սահիկաշարերի պատշաճ որակով ստանալու փաստը պատվիրատուի կողմից հավաստվելու հիմքով: Բոլոր իրավունքները սույն արդյունքների նկատմամբ պատկանում են պատվիրատուին: Խորհրդատուի կողմից մշակված զեկույցները, տվյալները, մոդելները և վերլուծությունները գույքային և մտավոր իրավունքի մաս են, և չեն կարող օգտագործվել այլ նպատակով առանց պատվիրատուի գրավոր համաձայնության: Խորհրդատուի կողմից սույն ծառայությունների մատուցման շրջանակներում ձեռք բերված տեղեկությունների հիմքով ստեղծված բոլոր զեկույցները, հաշվետվությունները չեն կարող փոխանցվել երրորդ անձանց առանց Պատվիրատուի գրավոր համաձայնության: - Հաշվետվողականություն Ծառայություն մատուցողը ակնկալվող արդյունքները զեկուցելու/ ներկայացնելու է «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՀՈԱԿ-ին: Ներկայացվող բոլոր արդյունքները պետք է տրամադրվեն հայերեն և անգլերեն լեզուներով, եթե կողմերի միջև առանձին դեպքերում /ըստ աշխատանքի բնույթի/ այլ պայմանավորվածություն չի ձեռք բերվել։ Բոլոր տվյալներն ու փաստաթղթերը պետք է տրամադրվեն պատվիրատուին բաց և թափանցիկ թվային ձևաչափերով, որոնք պետք է ապահովեն վերարտադրելիության, վերահաշվարկի և համատեղելիության հնարավորություն: Պատվիրատուն համաձայն է անհրաժեշտության դեպքում աջակցել հանդիպումների և քննարկումների կազմակերպմանը՝ համապատասխան պետական և համայնքային մարմինների և այլ հաստատությունների հետ։ Առաջադրանքը համարվում է ավարտված և ընդունված, երբ բոլոր բաղադրիչներն ու արդյունքային ցուցանիշներն ու նյութերը ներկայացված են բավարար որակով և պաշտոնապես հաստատված/ընդունված են Պատվիրատուի կողմից։ Առաջադրանքի կատարմամբ ստեղծված բոլոր արդյունքների նկատմամբ իրավունքները պատկանում են Պատվիրատուին։ Ծառայություն մատուցողի կողմից մշակված բոլոր նյութերը համարվում են Պատվիրատուի սեփականությունը և չեն կարող օգտագործվել որևէ այլ նպատակով՝ առանց Պատվիրատուի նախնական գրավոր համաձայնության։ - Ծրագրի կառավարում Ծրագրի ընդհանուր համակարգումն ու վերահսկողությունը իրականացվում է «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՀՈԱԿ-ի կողմից՝ Պատվիրատուի անունից։ Գրասենյակը հանդես է գալիս որպես Պատվիրատուի լիազորված ներկայացուցիչ՝ ապահովելով աշխատանքների արդյունավետ իրականացումը, առաջընթացի մշտադիտարկումը, ներգրավված կողմերի միջև հաղորդակցությունը և վերջնական արդյունքների ընդունման գործընթացը։ Որպես ծրագրի կառավարման պատասխանատու անձ հանդես է գալիս Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ ՀՈԱԿ-ի Մասնավոր գործառնությունների և ռենովացիոն ծրագրերի ղեկավարը (hեռ․ (011) 514 005 (ներքին՝ 5025), էլ․ հասցե՝ lusine.janazyan@yerevan.am ): | դրամ | 1 | 0010, Երևան, Փ․ Բուզանդի փող., 1/3 շենք | Ծառայության մատուցումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու հիման վրա կողմերի միջև համաձայնագիրը կնքվելու օրվանից հաշված մինչև 150-րդ օրացույցային օրը ներառյալ, ընդ որում՝ 1. Տեխնիկական բնութագրի «3. Ակնկալվող արդյունքներ» կետի «1) Մեկնարկային հաշվետվություն» մասը՝ այդ նպատակով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու հիման վրա կողմերի միջև համաձայնագիրը կնքվելու օրվանից հետո՝ 20 օրացույցային օրվա ընթացքում 2. Տեխնիկական բնութագրի «3. Ակնկալվող արդյունքներ» բաժնի 2)-ից մինչև 10)-րդ մասերը՝ վերոնշյալ համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 130 օրացույցային օրվա ընթացքում |

Նախաորակավորման ընթացակարգին մասնակցելու ցանկություն ունեցող մասնակիցը պետք է  բավարարի «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով սահմանված «Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը» որակավորման չափանիշին:

2.4 Նախաորակավորվելու համար մասնակիցը պետք է ունենա կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող մասնագիտական փորձառություն։

2.4.1 Մասնակցին ներկայացվող`

1) «Մասնագիտական փորձառություն» որակավորման չափանիշը սահմանվում և գնահատվում է հետևյալ կարգով`

| N | Փորձառությանը ներկայացվող պայմանները | Պահանջվող փաստաթղթերը և դրանց ներկայացվող պայմանները | Նմանատիպություն |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Մասնակիցը պետք է հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող 10 (տաս) տարիների ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրած լինի քաղաքաշինական նախագծման, տարածական զարգացման կամ տարածաշրջանային պլանավորման ոլորտում առնվազն 3 (երեք) պայմանագիր: - Պայմանագրերից առնվազն մեկը պետք է վերաբերած լինի կառուցապատման ենթակա տարածքի կամ նվազագույնը 2 հա (20,000 քմ) մակերես ունեցող տարածքի քաղաքաշինական ծրագրի հայեցակարգի մշակման նմանատիպ աշխատանքներին։ - Հողօգտագործման նախագծերի, մենաշնորհային գոտիների, տրանսպորտային համակարգերի և ենթակառուցվածքների նախագծման փորձը կդիտվի որպես առավելություն։ | - Կատարած պայմանագրի (պայմանագրերի, համաձայնագրերի) պատճենները, պայմանագրի կողմերի հաստատած` պայմանագրի սահմանված ժամկետում կատարումը հավաստող ակտի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճենը կամ տվյալ պայմանագրի կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը: | Սույն գնման գործընթացի շրջանակներում նմանատիպ են համարվում ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 596-Ն որոշման N 1 հավելվածի 26-րդ կետի 4-րդ և 5-րդ ենթակետերով սահմանված օբյեկտների՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցների ծրագրերի և/ կամ հայեցակարգերի մշակման խորհրդատվական ծառայությունները: |

2) «Աշխատանքային ռեսուրսներ» որակավորման չափանիշը սահմանվում և գնահատվում է հետևյալ կարգով`

Պահանջվում է առնվազն մեկ (1) ճարտարապետ (արտոնագրված՝ Բարձրագույն դաս  Ենթադաս «Ա», «Բ»), ով պետք է ունենա բարձրագույն կրթություն քաղաքաշինության, ճարտարապետության, տարածական ծրագրավորման կամ հարակից ոլորտների։

Աշխատանքային ռեսուրսների համապատասխանությունը հիմնավորելու համար մասնակիցը հայտով ներկայացնում է առաջադրված թիմում ներգրավված մասնագետի/ների/ հաստատած գրավոր համաձայնությունները` իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետի/ների/ անձնագրերի, որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի և/կամ հավաստագրերի պատճենները: Առաջադրվող  աշխատակազմի վերաբերյալ տվյալները ներկայացվում են հետևյալ ձևով՝

| Հիմնական աշխատակազմում ներառված մասնագետների |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Անուն, ազգանուն | Որակավորում | Աշխատանքային փորձը |  | Գործատուի անվանում |
|  |  | Ժամանակահատված | Գործունեության ոլորտ և կատարած աշխատանք |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |

Աշխատանքային ռեսուրսների մասով կարող են լինել ավելացումներ, այլ պահանջներ /հավելյալ աշխատանքային ռեսուրսներ/ որոնք կսահմանվեն երկրորդ փուլի հրավերով՝ ըստ անհրաժեշտության։