
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 

<<Գավառի    ԲԿ>> ՓԲԸ-ն   ստորև ներկայացնում   է  իր  կարիքների   համար   
ռենտգեն սարքավորման   ձեռք  բերման նպատակով կազմակերպված ԳՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի
 հունվարի 20-ին կնքված NԳՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/1     պայմանագրում 2020 թվականի  մայիսի  12-ին կատարված N2  փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։
Փոփոխության առաջացման պատճառ - <<Ավէմեդ>>ՍՊԸ-ի 11.05.2020թ.  գրությունը՝  մատակարարման ժամկետի  երկարաձգելու  մասին մինչև 16 հունիսի 2020թ. ներառյալ
Փոփոխության նկարագրություն - Համաձայն  հավելված 2-ի 1.1 կետի  մատակարարման ժամկետը  սահմանվել  է  90 օրացուցային օրվա փոխարեն 120 օրացուցային օր, այսինքն  մատակարարման ժամկետը երկարացվել է 30 օրացուցային օրով:
Փոփոխության հիմնավորում
 ՀՀ կառավարության  4 մայիսի 2017թ թիվ  526-Ն  որոշման  56-րդ  կետի 4-րդ  ենթակետ
Պատվիրատու`    <<Գավառի   ԲԿ>> ՓԲԸ
PAGE  

