ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Պատվիրատուն՝ ՀՀ Տավուշի մարզի Այրումի համայնքապետարանը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Տավուշի մարզի Այրում խոշորացված համայնքի հաշվեկշռում գտնվող՝ համայնքային սեփականության  իրավունքով պատկանող անավարտ շենքի երկրորդ հատվածի տանիքի կառուցման»  աշխատանքների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՏՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/52 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի օգոստոսի 06-ին կնքված N ԳՀԱՇՁԲ-20/52 պայմանագրում 2021 թվականի հունվարի 26-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ աշխատանքների կատարման  վերջնաժամկետի երկարաձգում

Փոփոխության նկարագրություն Կատարվել աշխատանքների կատարման  վերջնաժամկետի, օրացուցային գրաֆիկի և հանձնման-ընդունման արձանագրությունների ընդունման կամ մերժման ժամկետների փոփոխություն

Փոփոխության հիմնավորում՝  ԳՀԱՇՁԲ-20/52  պայմանագրի 1.3 և 4.2 կետերը և կետեր 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի հայտարարված ռազմական դրությունը

Պատվիրատու` Այրումի համայնքապետարան