Հետաքրքրվածության հայտ ներկայացնելու հրավեր

(կազմակերպության ընտրություն)

**Հայաստանի Հանրապետություն**

**<<Կրթության բարելավում>> ծրագիր**

**Ֆինանսավորման աղբյուր**` ՎԶՄԲ Վարկ No. 5387-AM   
 ՄԶԸ Փոխառություն No. 8342-AM

**Ծրագրի համարը**՝ P130182

**Առաջադրանքի անվանումը. ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՔԱՂԱՔԻ Մ. ԳՈՐԿՈՒ ԱՆՎԱՆ ԹԻՎ 5 ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ**

**Հղում**՝ԳՊ-ի տող 1.2.16 «Խորհրդատվության էջ»

Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային բանկից ստացել է ֆինանսավորում <<Կրթության բարելավում>> ծրագրի իրականացման համար և դրամական միջոցների մի մասը նախատեսել է օգտագործել խորհրդատվական ծառայությունների գնման նպատակով:

Խորհրդատվական ծառայությունների (Ծառայություններ) շրջանակը ներառում է ՀՀ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ քաղաքի Մ. Գորկու անվան թիվ 5 ավագ դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունը:

Ծառայությունները նախատեսվում է մատուցել 2019 թվականի դեկտեմբերից մինչև 2021 թվականի հուլիս ընկած ժամանակահատվածում:

Ընտրված կազմակերպությունը ի թիվս այլ առաջադրանքների, պետք է իրականացնի հետևյալ հիմնական գործողությունները.

**Ա. Տեխնիկական հսկողության պարտականությունները**

Պահանջվում է խորհրդատու թիմի բավարար ներկայությունը ամեն շինարարական հրապարակում։ Թիմը պետք է ունենա ղեկավար, որը պատասխանատու է ընդհանուր տեխնիկական հսկողության աշխատանքների համար բոլոր շինարարական հրապարակներում։ Յուրաքանչյուր շինարարական հրապարակում պետք է կցվեն տեխնիկական հսկիչների խմբեր: Յուրաքանչյուր խմբից նշանակված շինարարական Խորհրդատուն պատասխանատու է, որ կապալառուի (ների)՝

* Օգտագործվող շինարարական նյութերը համապատասխան լինեն պահանջվող բնութագրերի հետ։
* իրական կատարվող աշխատանքները համապատասխան լինեն նախագծերի, քանակների և բնութագրերի հետ։
* Կատարվող աշխատանքները համապատասխան լինեն ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքների կատարման պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կառավարման սկզբունքներին։
* նյութերը, որոնք օգտագործվում են թաքնված աշխատանքներում և դրանց ծավալները համապատասխան լինեն նախագծի պահանջներին:

**Բ. Խորհրդատուի պարտավորությունները**

Ստորև ներկայացված են խորհրդատուի մանրամասն պարտավորությունները տեխնիկական հսկողության իրականացման ընթացքում:

* շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով, խորհրդատուն պետք է ստեղծի փորձառու մասնագետների թիմ,  որը պետք  է  ունենա նմանատիպ աշխատանքների իրականացման համար պահանջվող փորձ և հմտություններ:
* Խորհրդատուն պետք է կազմակերպի շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողություն ինչպես Երևանում, այնպես էլ այն մարզերում, որտեղ գտնվում են ընտրված հիմնանորոգվող դպրոցները:
* Տեխնիկական հսկողություն իրականացնող թիմը պետք է ունենա ղեկավար, ով պետք է հանդես գա որպես տեխնիկական հսկողության պատասխանատու անձ բոլոր շինարարական հրապարակների համար։ Յուրաքանչյուր շինարարական հրապարակում խումբը պետք է ներգրավված լինի տեխնիկական հսկիչներով, ովքեր կապահովեն իրենց մշտական ​​ներկայությունը շինարարական հրապարակում և պատասխանատու կլինեն տեղում տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու համար։
* Տեխնիկական հսկողություն իրականացնող խումբը  պետք է հատուկ ուշադրություն ցուցաբերի աշխատանքների համապատասխանությանը ՀՀ –ում գործող շինարարության ոլորտի անվտանգության կանոններին և նորմերին ու այն պայմաններին, որոնք պահանջվում են  պայմանագրով:

<<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ ՊՀ-ն հրավիրում է իրավասու կազմակերպություններին (այսուհետ` Խորհրդատուներ)` ներկայացնելու իրենց հետաքրքրությունը տվյալ առաջադրանքը կատարելու համար: Հետաքրքրված Խորհրդատուները պետք է տրամադրեն տեղեկատվություն վկայելու անհրաժեշտ ծառայությունները պատշաճ կատարելու համար համապատասխան որակավորման և փորձի առկայության վերաբերյալ:

Կարճ ցանկում ընդգրկվելու չափանիշներն են.

* **Կազմակերպության ընդհանուր փորձը**

Հիմնանորոգման/շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության իրականացման համար վավեր լիցենզիա:

Հիմնանորոգման/շինարարության համապատասխան ոլորտի առնվազն հինգ (5) տարվա աշխատանքային փորձ:

* **Կազմակերպության հատուկ փորձը**

Պետական շինարարական ենթակառուցվածքների հետ կապված նախագծերում նախկին ներգրավվածությունը կդիտվի որպես առավելություն;

Վերջին հինգ տարիների ընթացքում ընկերության կողմից իրականացված լինեն առնվազն երկու նմանատիպ պայմանագրեր:

* **Հիմնական անձնակազմի ընդհանուր որակավորում**

Տեխնիկական հսկողության թիմը պետք է իր կազմում ունենա (չսահմանափակվի),

- Թիմի ղեկավար

- Ճարտարագետ/շինարար

- Ճարտարագետ /էլեկտրիկ

- Ջրամատակարարման և կոյուղու ճարտարագետ

- Ջերմաէներգետիկ

**Թիմի ղեկավարը պետք է ունենա.**

- Ճարտարագիտության, հիմնանորոգման/ շինարարության կառավարման եւ այլ ոլորտներում զգալի նախկին փորձառություն

- Հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ոլորտում առնվազն 10 տարվա աշխատանքային փորձ;

- Դպրոցների նախագծման եւ հիմնանորոգման/ շինարարական աշխատանքներում կիրառելի տեղական եւ միջազգային տեխնիկական ստանդարտների իմացություն;

- Հիմնանորոգման/ շինարարական մեթոդների եւ անվտանգության նորմերի վերաբերյալ գերազանց գիտելիքներ:

**Յուրաքանչյուր ճարտարագետ պետք է ունենա.**

- Պաշտոնին համապատասխան բարձրագույն կրթություն;

- Համապատասխան ոլորտի առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ;

- Համապատասխան ոլորտին վերաբերող տեղական եւ տեխնիկական ստանդարտների իմացություն:

Հետաքրքրված կազմակերպությունների ուշադրությունը հրավիրվում է Համաշխարհային բանկի Ուղեցույցի 1.9 կետին` «Խորհրդատուների ընտրություն և նրանց հետ աշխատանքային պայմանագրերի կնքում ՎԶԵԲ-ի վարկերի և ՄԶԸ վարկերի և դրամաշնորհների շրջանակներում Համաշխարհային բանկի Փոխառուների կողմից հունվար 2011թ. («Խորհրդատուների ուղեցույցներ»), որը սահմանում է Համաշխարհային բանկի քաղաքականությունը՝ շահերի բախման վերաբերյալ:

Կազմակերպությունը կընտրվի կազմակերպության որակավորման հիման վրա ընտրության(CQ) եղանակով` ՀԲ Խորհրդատուների ուղեցույցի համաձայն:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել ստորև նշված հասցեով՝ բոլոր աշխատանքային օրերին՝ հետևյալ ժամերին 11:00 - 13:00 և 14:00 - 17:00 :

Հետաքրքրության հայտերը պետք է ներկայացվեն՝ մինչև 2019թ. հոկտեմբերի 21-ը ներառյալ, (առձեռն, փոստով կամ էլեկտրոնային փոստով) մինչև 17:00 տեղական ժամանակով, հետևյալ հասցեով.

<<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ ՊՀ

ք. Երևան, Ս. Վրացյան փող. 73 , 0070, Հայաստան

Էլ. Փոստ. [info@cfep.](mailto:info@cfep.)am

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել վերը նշված էլեկտրոնային փոստով կամ զանգահարել`

(+37410) 57-56-90 (65) – 1.2 ենթաբաղադրիչի ղեկավար Գրիգոր Բաղդասարյանին

(+37410) 57-56-90 (27) – գնումների գլխավոր մասնագետ Վարդան Պողոսյանին

հեռախոսահամարներով: