Հաստատված է

ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/6Շ ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի կողմից

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2020 թվականի ապրիլի 07-ի որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/6Շ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար ավտոճանապարհների հիմնանորոգման ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/6Շ  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2020 թվականի ապրիլի 07-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 	2020 թվականի ապրիլի 08-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/6Շ ծածկագրով Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ա/ճանապարհի կմ82+000-կմ91+600 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշվի V-րդ բաժնում(մուտքեր) նախատեսված է խճի միաշերտ հիմնատակի իրականացում h=12սմ հաստությամբ 693,9մ2 բիտումի տարածումով 2,86տ։Սակայն մանրահատիկ ա/բետոնի ծածկ h=4սմ նախատեսված է ընդամենը 222մ2։Խնդրում ենք պարզաբանել մնացած մակերեսը, որը կազմում է 471,9մ2 արդյո՞ք չի ասֆալտապատվելու։

Պարզաբանում N 1  Նախագծով մուտքերի համար նախատեսվել է ընդհանուր 693.9 քմ ծավալով հիմնատակի իրականացում 12սմ հաստությամբ խճային շերտ բիտումի ներծծմամբ և 222քմ ծավալով տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=4սմ: Արդյունքում, մուտքերում առաջացել է ճանապարհային պատվածքի իրականացման համար նախատեսված խճային հիմքի և ա/բ ծածկի 471,9մ2 ծավալի տարբերություն և անհամապատասխանություն, ինչը  նախագծողի կողմից թույլ տրված բացթողում է:  Ելնելով նշված հանգամանքից,   տվյալ հարցին համապատասխան ընթացակարգով հնարավոր է լուծում տալ նաև շինարարական աշխատանքների ընթացքում՝ հեղինակային հսկողության շրջանակներում նախագծային ծավալների վերանայման և պայմանագրի ծավալաթերթ-նախահաշվում համապատասխան փոփոխություն կատարելու միջոցով:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/6Շ  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Իսկուհի Օսիպյանին

Հեռախոս 010 511 334

Էլ. փոստ iskuhiosipyan@gmail.com

Պատվիրատու ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն