# ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ  2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ (ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐԻ) ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՈՒԴԻՏԻ

- ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

- «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերությունը (այսուհետ՝ Ընկերություն) հանդիսանում է էլեկտրական էներգիայի (հզորության) բաշխող և երաշխավորված մատակարար։ Ընկերությունն իր գործունեությունը ծավալում է «Էներգետիկայի մասին» օրենքի, այլ օրենքների, լիցենզիաների, ցանցային կանոնների, առևտրային կանոնների, Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) կողմից ընդունված և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան:

- Հանձնաժողովն իրականացնում է էներգետիկայի բնագավառի կարգավորվող ընկերությունների կողմից իրականացվող կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ներդրումային ծրագրերի ուսումնասիրություն և համաձայնեցում, ընկերությունների ներդրումային գործունեության վերլուծություն: Նշված աշխատանքների իրականացումը կարևորվում է սակագնի հաշվարկներում ներառման ենթակա ներդրումների օգտակար և օգտագործվող ծավալի որոշմամբ, ներդրումների արդյունավետության գնահատմամբ, այդ համատեքստում անարդյունավետ և ոչ հիմնավոր ներդրումների ծավալի բացահայտմամբ և վերհանմամբ՝ այդ հաշվարկներում արդարացի և հիմնավորված ներդրումները ներառելու սկզբունքից ելնելով:

- Ընկերությունը ներկայումս իրականացնում է 2024-2034 թվականների շուրջ 305,8 մլրդ դրամի ներդրումային ծրագիր։ 2024 թվականին ընկերությունն իրականացրած ներդրումներից շահագործման է հանձնել շուրջ 37.5 մլրդ դրամի ներդրումներ։

- ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

- Աուդիտի նպատակն է սպառողներին առաքվող էլեկտրաէներգիայի սակագնում ներդրումների (լրիվ կամ մասնակի) ներառման կամ մերժման նպատակով ստանալ անկախ մասնագիտական կազմակերպության օբյեկտիվ և հիմնավոր գնահատականները Ընկերության կողմից 2024 թվականին իրականացված ներդրումային ծրագրերի և դրանց շրջանակում կատարված գնումների արդյունավետության վերաբերյալ:

- ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ

- Աուդիտի շրջանակում պետք է իրականացվեն հետևյալ աշխատանքները․

- Իրականացված շինմոնտաժային աշխատանքների արժեքների ուսումնասիրություն։ Վերլուծվում է փաստացի կատարված կապիտալացվող և ընթացիկ ծախսերով ձևակերպված ներդրումների մասին հաշվետվություններում ներկայացված շինմոնտաժային աշխատանքների արժեքի համապատասխանությունը

շուկայական արժեքներին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի №879-Ն որոշմամբ հաստատված գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգին՝ հաշվի առնելով Հանձնաժողովի 2017 թվականի մարտի 23-ի №ՌՆ-686Զ  գրությամբ համաձայնեցված համապատասխան տոկոսադրույքները։ Փաստացի և քաղաքաշինական նորմերով հաշվարկվող արժեքների շեղումների առկայության պարագայում որոշվում է շեղման չափը՝ տոկոսային և բացարձակ մեծություններով։ Համադրելի աշխատանքների շուկայի առկայության դեպքում ուսումնասիրվում է նաև շինմոնտաժային աշխատանքների համապատասխանությունը շուկայական արժեքներին։

Ընդ որում, ընտրանքային ուսումնասիրությունը պետք է ներառի ավելի բարձր արժեքով աշխատանքներ իրականացրած առնվազն առաջին 5 կապալառուների, ինչպես նաև Ընկերության կողմից սեփական ուժերով իրականացված աշխատանքները։

- Օգտագործված նյութերի և տեղակայված սարքավորումների, սարքվածքների (հաշվետվությունում առկա բոլոր տիպերը, իսկ մակնիշի միավորի գինը 100 000 դրամը գերազանցելու դեպքում՝ նաև այդ մակնիշները) շուկայական գների վերլուծություն և հաշվետվությունում ներկայացված համապատասխան գների և արժեքների հետ համեմատում: Շեղումների առկայության պարագայում հաշվարկվում է շուկայական գնից շեղման չափը՝ տոկոսային և բացարձակ մեծություններով։ Ընդ որում, ուսումնասիրվում են ինչպես Ընկերության, այնպես էլ կապալառու կազմակերպությունների կողմից տեղակայված սարքավորումները, սարքվածքները և օգտագործված նյութերը։ Այն դեպքերում, երբ ուսումնասիրման առարկա նյութի կամ սարքավորման արժեքը առկա է ն.աև ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հրապարակվող՝ շինարարական նյութերի, կոնստրուկցիաների և պատրաստվածքների կողմնորոշիչ գներում, որպես ապրանքի շուկայական արժեք հիմք է ընդունվում ամենացածր գինը։

- Իրականացված աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային, կատարողական և սկզբնական հաշվապահական փաստաթղթերի և Հանձնաժողով ներկայացվող համապատասխան հաշվետվությունների վերլուծություն և համեմատական ուսումնասիրություն, որի ընթացքում, ի թիվս այլնի, ստուգվում է իրականացված աշխատանքների՝

ա. համապատասխանությունը գործող քաղաքաշինական նորմերին և կանոններին,

բ. համապատասխանությունը նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին,

գ. օրենսդրությամբ նախատեսված փաստաթղթերի, այդ թվում՝ փորձաքննությունների և թույլտվությունների առկայությունը։

Ընդ որում, շեղում չի համարվում՝

- օրենսդրության պահանջներին համապատասխան՝ օբյեկտը ոչ էական շեղումներով կառուցած լինելը,

- Ապրանքանյութական արժեքների  փաստացի ձեռքբերված և հաշվային փաստաթղթերում նվազեցված ձեռքբերման գների տարբերությունը,

- նախագծման և փաստացի կատարման (ակտավորման) ժամկետներում ՀՀ ֆինանսների նախարարության կայքում հրապարակվող՝ շինարարական նյութերի, կոնստրուկցիաների և պատրաստվածքների կողմնորոշիչ գների ցանկերում կատարված փոփոխությունների կիրառման արդյունքում տարբերություններ, եթե այդ տարբերությունը 10 տոկոսից ավելի չէ:

դ.	համապատասխանությունը կատարողական ակտերին,

ե.	կանխատեսվող (պայմանագրերով սահմանված) արժեքների և ծավալների փոփոխությունը,

զ.	շինարարական աշխատանքների ընթացքում օգտագործված շինվածքների, կոնստրուկցիաների որակը հաստատող սերտիֆիկատների, տեխնիկական անձնագրերի և լաբորատոր փորձարկումների և անալիզների արդյունքների գոյությունը և նախագծի ու արտադրանքի որակի պահանջներին համապատասխանությունը,

է. բարձր արժեքներով թվով 10 աշխատանքների  ընտրանքային ուսումնասիրություն տեղում և ստուգիչ չափումների իրականացում։

- Ընկերության գնումների գործընթացների վերլուծություն՝ ներառյալ 2024 թվականի գնման ընթացակարգերի ուսումնասիրություն, և դրանց համապատասխանության գնահատում Ընկերության գնումների իրականացման կարգին և Հանձնաժողովի սահմանած պահանջներին։ Նոր շուկաների ուսումնասիրման ժամանակ հաշվի է առնվում նաև դրանց՝ Ընկերության ենթակառուցվածքների հետ համատեղելիությունը։

- Տեղակայված ուժային տրանսֆորմատորների և բջիջների գների ուսումնասիրություն։  Ընկերության կողմից տեղակայաված ուժային տրանսֆորմատորների և բջիջների գները անհրաժեշտ է համեմատել ինչպես տեղական արտադրողների (առկայության դեպքում) և մատակարարների առաջարկների, այնպես էլ արտերկրում (այդ թվում՝ նաև ԵԱՏՄ երկրներում) արտադրվող ապրանքների գների հետ։

- «Էլեկտրական էներգիայի հաշվառման և հսկման ավտոմատացված համակարգի ներդրում» ծրագրով իրականացված  աշխատանքների, դրանց արժեքների (ներառյալ՝ հաշվառման համալիրների բաղկացուցիչ սարք-սարքավորումների (հաշվիչ, մոդեմ, արկղ և այլն)) և դրանց շահագործման հանձնման փաստի վերաբերյալ վերլուծություն և գնահատում։ Ներդրվող համակարգը համեմատվում է այլ երկրներում տեղադրված համանման այլ համակարգերի ֆունկցիոնալ հնարավորությունների և դրանց տեղադրման ծախսերի հետ։

- Ընկերության համար նախագծեր և նախահաշիվներ կազմող կազմակերպության՝ «Վոլիոս նախագծային ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից կազմված 5 ամենամեծ նախահաշվային արժեք ունեցող աշխատանքների նախահաշիվների, այդ թվում, Երևան քաղաքի Լենինգրադյան փողոցի 21/13 հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան շենքը էլեկտրամատակարարմամբ ապահովելու նպատակով կազմված նախահաշվի ուսումնասիրություն։ Մասնավորապես նախահաշիվներում ներառված ապրանքների և աշխատանքների գների, կատարված աշխատանքների ակտով ներկայացված տվյալների, ինչպես նաև կատարված աշխատանքների ակտով ներկայացված աշխատանքների իրականաում կատարված լինելու հանգամանքի ուսումնասիրություն։

- Ընկերության կարիքների ապահովման նպատակով հայտարարված բարձր և ցածր լարման կցորդիչների ձեռքբերման մրցույթների ուսումնասիրություն՝ մրցույթների թափանցիկությունը ապահովելու տեսանկյունից, ինչպես նաև կցորդիչների շուկայական գների ուսումնասիրություն՝ շուկայում առկա բոլոր առաջարկները վերհանելու տեսանկյունից։

- Իրականացված ներդրումների ազդեցության գնահատում սպառողներին մատուցվող ծառայությունների որակի վրա։

7.1) Ուսումնասիրվում են վերջին երեք տարվա ընթացքում վերակառուցված տրանսֆորմատորային ենթակայանններից և բաշխիչ կետերից սնվող, ինչպես նաև համայնքների ցանցերի վերազինման աշխատանքների արդյունքում սպառողների մոտ լարման շեղման և անջատումների դինամիկան,

7.2) Հանձնաժողովի կողմից ներկայացված 6(10) կՎ լարման օդային և մալուխային գծերի վերազինման հիմնավորվածության գնահատում և այդ աշխատանքների արդյունքում սպառողների մոտ լարման շեղման և անջատումների դինամիկայի վերուծություն։

- Հանձնաժողովի կողմից ներկայացված աշխատանքների տեխնիկական պայմանների կազմման հիմնավորվածության գնահատում՝ միացման կետերի ընտրության մասով, իսկ գծային աշխատանքների մասով՝ նաև ուղեգծերի ընտրության հիմնավորվածության գնահատում։ Հանձնաժողովի կողմից ներկայացված աշխատանքները կներառեն էլեկտրական ցանցին միացված 5 բազմաբնակարան շենքեր կամ թաղամասեր, 5 այլ նոր միացումներ և 5 այլ աշխատանքներ։

- Ընկերությունում ներդրումների պլանավորման գործընթացի ուսումնասիրում։ Ինչ զարգացման ծրագրեր ունի կազմած, և որքանով են դրանք համապատասխանում միջազգային փորձին ու Հանձնաժողովի 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N523-Ն որոշմամբ հաստատված բաշխման ցանցային կանոնների պահանջներին:

- Նախագծերի ընտրության հիմնավորվածության գնահատում։ Ուսումնասիրվում են, թե Ընկերությունն ինչպիսի չափանիշների հիման վրա է ընտրել առանձին ներդրումային նախածերը, դրանց իրականացման անհրաժեշտության հիմնավորումները կամ առաջնահերթությունը տվյալ տարվա համար:

- Նախագծերի իրականացման վերահսկողություն. Ուսումնասիրվում են, թե Ընկերությունն ինչպես է իրականացնում շինարարության որակի հսկողությունը, ինչպես է գնահատում իրականացվող աշխատանքների համապատասխանությունը նախագծերին և ինչպես է դրանք ընդունում:

- Հիմնական միջոցների կառավարում։ Ուսումնասիրվում է, թե ինչպես է ընկերությունը կառավարում բաշխման ծառայությունների մատուցման մեջ ներգրավված հիմնական միջոցները, ներառյալ սակայն չսահմանափակվելով՝ դրանց ընդհանուր մաշվածությունը, ծառայության ժամկետներն ըստ հիմնական միջոցների խմբերի, հիմանական միջոցների սպասարկումը և նորոգումը, շահագործման տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջների ու անվտագության նորմերի պահպանումը, մաշված և օտարման ենթակա ակտիվների լուծարումը կամ վաճառքը։

- Աուդիտի ընթացքում իրականացվում է վերոնշյալ ծավալների ամբողջական կամ ընտրանքային ուսումնասիրություն՝ ապահովելով այնպիսի ընտրանք, որի արդյունքները կիրառելի (ներկայացուցչական) կլինեն նմանատիպ աշխատանքների ամբողջական ծավալի նկատմամբ, որը կապահովի Ընկերության ներդրումային գործունեության ամբողջական գնահատումը։

- Աուդիտի իրականացման նպատակով Ընկերությունը Աուդիտ իրականացնող անձին տրամադրում է 2024 թվականի ներդրումային գործունեության վերաբերյալ հանձնաժողով ներկայացվող հաշվետվությունը և (կամ) դրանց ստացման հիմքում ընկած հաշվապահական հաշվառման համապատասխան տվյալները, դրանում ներկայացված և ներդրումներում օգտագործված սարքավորումների և նյութերի ցանկը՝ կարգագրերի կտրվածքով, համաձայն՝ հավելվածի:

- Աուդիտի ընթացքում հաշվի են առնվում Ընկերության համար հասանելի շուկաները, տեղափոխման ծախսերը և թույլատրելի շահույթի նորման: Այն դեպքերում, երբ սարքավորումը ձեռք է բերված տեղակայման ծախսերի հետ, անհրաժեշտ է վերլուծել  նաև տեղակայման ծախսերը:

- ԱՈՒԴԻՏ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

- Աուդիտ իրականացնող անձը կարող է հանդիսանալ ընկերություն կամ ընկերությունների միավորում /կոնսորցիում/ և պետք է՝

- հանդիսանա https://www.accountancyage.com/rankings/top-5050-accountancy-firms-2025/ կայքում ներառված այն կազմակերպության անդամ կամ այլ մասնակից, որի նախորդ ֆինանսական տարվա համաշխարհային հասույթը գերազանցել է 20 (քսան) միլիարդ ԱՄՆ դոլարը։ Ընկերությունների միավորմամբ (կոնսորցիումով) հանդես գալու պարագայում դրանում ներառված ընկերությունները ևս պետք է հանդիսանան սույն կետում նշված կայքում ներառված կազմակերպության անդամ կամ այլ մասնակից, դրանց  հանրագումարային համաշխարհային հասույթը պետք է գերազանցի 30 (երեսուն) միլիարդ ԱՄՆ դոլարը, իսկ յուրաքանչյուրինը պակաս չլինի 10 (տաս) միլիարդ ԱՄՆ դոլարից։

- չհանդիսանա Ընկերության ղեկավար կազմի կամ սեփականատիրոջ կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս նշված անձին (անձանց) պատկանող բաժնեմաս ունեցող կազմակերպություն։ Նշված պահանջը վերաբերում է նաև Աուդիտ իրականացնող փորձագետներին։

- նախորդ 3 տարիներին անընդմեջ իրականացրած չլինի Ընկերության ներդրումային գործունեության (իրականացված կապիտալ ծախսերի) տեխնիկական աուդիտ։

- ԱՈՒԴԻՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

- Հայտը ներկայացնելու պահանջները.

- Հայտը (առաջարկը) պետք է ներառի առնվազն հետևյալ տեղեկատվությունը.

ա. սույն պահանջների 9-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված կազմակերպություններին անդամակցությունը կամ այլ մասնակցությունը հիմնավորող փաստաթուղթ,

բ. գրավոր հավաստիացում սույն պահանջների 9-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված սահմանափակումների բացակայության մասին։

- Ընտրված մասնակիցը ներկայացնում է տեխնիկական առաջադրանքի ներքո մեթոդոլոգիայի, աշխատանքների և գործողությունների հաջորդականության, նյութերի ու սարքավորումների շուկայական արժեքի որոշման մանրամասն նկարագրություն,

- Ժամկետները

- Աուդիտորը նախնական հաշվետվությունը պետք է Հանձնաժողով ներկայացնի մինչև 2026 թվականի հոկտեմբերի 10-ը։

- Աուդիտը պետք է ավարտվի և վերջնական հաշվետվություն ներկայացվի Հանձնաժողով մինչև 2026 թվականի նոյեմբերի 10-ը։

- Վճարման պայմանները

- Աուդիտորական ծառայությունների դիմաց վճարումն իրականացվում է վերջնական հաշվետվությունը Հանձնաժողով ներկայացնելուց և Հանձնաժողովի ընդունելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Հանձնաժողովը վերջնական հաշվետվությունն ընդունում է ներկայացնելուց հետո 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում։

- Այլ  պայմաններ

- Հանձնաժողովը, Աուդիտ իրականացնող անձը և Ընկերությունը առնվազն մեկ աշխատանքային օր առաջ տեղեկացվում են Աուդիտի շրջանակում քննարկումներ և հանդիպումներ իրականացնելու (կողմերից որևէ մեկի նախաձեռնությամբ) անհրաժեշտության վերաբերյալ՝ ապահովելով բոլոր կողմերի մասնակցության հնարավորությունը։

- Աուդիտի ընթացքում Աուդիտ իրականացնող անձը համագործակցում է Հանձնաժողովի և Ընկերության հետ:

- Աուդիտի աշխատանքային լեզուն հայերենն է։

- Աուդիտ իրականացնող անձը պատասխանատվություն է կրում հաշվետվությամբ ներկայացված արդյունքների համար` հիմնական պայմանագրով սահմանված պայմաններով։

- ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

- Աուդիտ իրականացնող անձը Հանձնաժողովին է տրամադրում հաշվետվություն, ինչն առնվազն պետք է ներառի.

  - սույն տեխնիկական առաջադրանքի 3-րդ կետում նշված աշխատանքների արդյունքում բացահայտված անհամապատասխանությունները կամ շեղումները, դրանց մանրամասն նկարագիրը այն ապրանքանյութական արժեքների ցանկը, որոնց շուկայական արժեքները ուսումնասիրության արդյունքում դիտարկվել են որպես ոչ հավաստի, և կետում նշված ուսումնասիրության ենթակա դրույթների վերաբերյալ վերլուծություն։

  - դիտարկված աշխատանքների ցանկն ըստ գույքահամարների և հասցեների,

  - իրականացված աշխատանքների արժեքների գումարային մեծության շեղման ծավալը քաղաքաշինական նորմերով և Հանձնաժողովի կողմից համաձայնեցված մեխանիզմներով սահմանված եղանակով հաշվարկված արժեքներից և շուկայական արժեքներից՝ տոկոսային և բացարձակ մեծություններով, ինչպես նաև դրանց կիրառման արդյունքում իրականացված ներդրումներից նվազեցվող ծավալը,

  - ուսումնասիրված սարքավորումների և նյութերի ցանկը՝ ներառելով ուսումնասիրության արդյունքում հայտնաբերված գները, սույն տեխնիկական առաջադրանքի հավելվածին համապատասխան։ Ուժային տրանսֆորմատորների և բջիջների գների ուսումնասիրության արդյունքները ներկայացվում են առանձին։

  - հաշվետվությունում ներկայացված սարքավորումների և նյութերի արժեքների շեղման  ծավալը ձեռքբերման պահին ձևավորված շուկայական արժեքներից՝ տոկոսային և բացարձակ մեծություններով, ինչպես նաև դրանց կիրառման արդյունքում իրականացված ներդրումներից նվազեցվող ծավալը,

  - Ընկերության կողմից ընթացիկ տարում և աուդիտի իրականցման ընթացքում ներդրումային ծրագրի շրջանակում ձեռքբերվող ապրանքանյութական արժեքների շուկայական գների և հնարավոր նոր շուկաների ուսումնասիրման վերաբերյալ տեղեկատվություն,հաշվետվությունը պետք է ներկայացվի հայերեն լեզվով։

- Աուդիտի արդյունքները ձևակերպվում են ակտերով, արձանագրություններով, ուրվագծերով, գծագրերով, լուսանկարներով, տեսաձայնագրություններով, որոնք կցվում են հաշվետվությանը։

Տեղեկատվություն սարքավորումների և նյութերի արժեքների վերաբերյալ

| Ներդրումների ուղղությունը (ենթաուղղությունը) | Գույքահամարը | Կարգագրի համարը | Ծածկագիրը | Անվանումը | Չափման միավորը | Կապալառու կազմակերպության անվանումը (Սեփական ուժերով իրականացման դեպքում սյունակում լրացվում է "-") | Պայմանագրի համարը | «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից հաշվետվությամբ ներկայացված արժեքը |  | Աուդիտի արդյունքում հաշվարկված արժեքը |  |  |  |  |  |  | Աուդիտի արդյունքում ստացված և «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից հաշվետվությամբ ներկայացված արժեքների շեղման չափը |  | Նշումներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Սարքավորման, նյութի արժեքը | Տեղակայման աշխատանքի արժեքը | Սարքավորման, նյութի հաշվարկված արժեքը | Վերլուծության աղբյուրին համապատասխան արժույթը | Հաշվարկման արժեքը հազ ՀՀ դրամ՝ առանց ԱԱՀ | Տեղափոխման արժեքը | Այլ ծախսեր | Տեղակայման աշխատանքի արժեքը | Վերլուծության աղբյուրը | Բացարձակ արժեքով | Տոկոսային արտահայտությամբ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

.