ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար կազմակերպված «ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2024/15Շ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2024 թվականի հուլիսի 12-ին կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2024/15Շ պայմանագրում 2025 թվականի դեկտեմբերի 2-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝    	Հիմք ընդունելով պայմանագրի 3.1.2, 8.5 կետերը և հիմնանորոգման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողություն իրականացնող ««Արցախճան» ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում անհրաժեշտ փոփոխությունների վերաբերյալ մասնագիտական եզրակացությունը։

Փոփոխության նկարագրություն՝           	Կողմերը հաստատել են Պայմանագրով սահմանված հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախա-հաշվային փաստաթղթերում փոփոխություններ կատարելու և չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պայմանագրի ծավալաթերթ-նախահաշվում նախատեսված միջոցներից 25 132 810 ՀՀ դրամը հիմնանորոգման աշխատանքներում ներգրավել  մասին որոշումը, Պայմանագրի թիվ 1 Հավելվածով սահմանված Ընդհանուր և 2025թ․ իրականացվելիք աշխատանքների Ծավալաթերթ-նախահաշիվները շարադրված նոր խմբագրությամբ՝  համաձայն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի։

Փոփոխության հիմնավորում՝          	Սույն փոփոխությունը կատարվում է` հիմք ընդունելով պայմանագրի 3.1.2, 8.5 կետերը և հիմնանորոգման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողություն իրականացնող ««Արցախճան» ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում անհրաժեշտ փոփոխությունների վերաբերյալ մասնագիտական եզրակացությունը:

Պատվիրատու`	    ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն