Неофициальный перевод*

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Фонд “Национальной научной лаборатории им. А. И. Алиханяна (Ереванский физический институт)” ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 24.02.2026 года в договорах № ԱԱԳԼ-ԳՀԱՇՁԲ-25/42-1 и № ԱԱԳԼ-ԳՀԱՇՁԲ-25/42-2, заключенный 15.01.2026 года в результате процедуры закупки под кодом ԱԱԳԼ-ԳՀԱՇՁԲ-25/42 организованной с целью приобретения работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменений N 1: Представленные подрядчиками о продлении сроков выполнения работ, предусмотренных договорами ԱԱԳԼ-ԳՀԱՇՁԲ-25/42-1 и ԱԱԳԼ-ԳՀԱՇՁԲ-25/42-2:

Особенности изменения: Между Фондом Национальная научная лаборатория имени Алиханяна (Ереванский институт физики) и ЗАО "Имошин" 15.01.2026 г. по заключенному Договору` в течение 40 календарных дней с даты вступления Договора в силу, сроки выполнения установленных работ заменить и установить в течение 70 календарных дней с даты вступления Договора в силу и Между Фондом Национальная научная лаборатория имени Алиханяна (Ереванский институт физики) и Консорциум ООО "ДАР ШИН" и ООО "МАСШТАБ" 15.01.2026 г. по заключенному Договору` в течение 40 календарных дней с даты вступления Договора в силу, сроки выполнения установленных работ заменить и установить в течение 70 календарных дней с даты вступления Договора в силу

Обоснование изменений. пункты 8.5 и 8.8 договора о закупке для выполнения предусмотренных работ:

Заказчик: Фонде “Национальной научной лаборатории им. А. И. Алиханяна (Ереванский физический институт)”