ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2

| Ծրագրի անվանումը | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ բնակավայրի խմելու ջրի ջրագծի կառուցում, Միրաք և Ռյա-Թազա վարչական բնակավայրի խմելու ջրի ջրագծի վերանորոգում: |
| --- | --- |
| Մարզ | ՀՀ Արագածոտն մարզ |
| Համայնքը /համայնքները | Ալագյազ համայնք վարչական բնակավայրերր՝ 1. Ալագյազ 2.Միրաք 3.Ռյա-Թազա |
| Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից | Ալագյազ համայնք՝ Երևանից՝ 68կմ Մարզկենտրոնից 48 կմ Վարչական բնակավայր՝ 1.Ալագյազ՝ Երևանից՝ 68կմ Մարզկենտրոնից 48 կմ 2.Միրաք՝ Երևանից 61կմ Մարզկենտրոնից 41կմ 3.Ռյա-Թազա՝ Երևանից 66կմ Մարզկենտրոնից՝ 46կմ |
| Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը | Ալագյազ համայնք՝ 4852 մարդ - Ալագյազ բնակավայր՝ 767 մարդ, 149 ընտանիք - Միրաք բնակավայր՝ 118 մարդ, 22 ընտանիք - Ռյա-Թազա բնակավայր՝ 739 մարդ, 144 ընտանիք |
| Սահմանամերձ համայնք/բնակավայր | - |
| Բարձր լեռնային համայնք /բնակավայր | Բարձր լեռնային համայնք Ալագյազ – բարձր լեռնային Միրաք - բարձր լեռնային Ռյա-Թազա – բարձր լեռնային |
| Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ վարչական բնակավայրի մեկ թաղամաս՝ մասնավորապես 2-րդ փողոցը, զրկված է խմելու ջրից օգտվելու հնարավորությունից՝ ջրի անբավարար քանակի պատճառով: Անհրաժեշտ է կառուցել նոր ջրագիծ ՕԿՋ -ից մինչև տվյալ թաղամաս՝ շուրջ 2800 մետր երկարությամբ: Ալագյազ համայնքի Միրաք և Ռյա- թազա վարչական բնակավայրերը սնուցող խմելու ջրի ջրագծերի համապատասխանաբար 700 մետր և 1300 մետր հատվածները, որոնք կառուցված են երկաթյա խաողովակներով, խիստ քայքայված են: Հաճախակի տեղի է ուենում ջրի արտահոսք, որը պատճառ է հանդիսանում ջրամատակարարման դադարեցման և ջրի աղտոտվածության և համայնքի բյուջեի հաշվին ամեն տարի կատարվում է վերանորոգման աշխատանքներ, Ուստի բնակչությանը մաքուր և անխափան ջրամատակարարում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է կառուցել վերը նշված նոր ջրագիծը և վերանորոգել նշված բնակավայրերի ջրագծերը: |
| Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին | Ծրագրի իրականացման արդյունքում Ալագյազ համայնքի մեկ թաղամասը և երկու վարչական բնակավայրերը կապահովվեն մաքուր և անխափան ջրամատակարարմամբ, կբարելավվի բնակչության սոցիալտնտեսական վիճակը: |
| Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները | Ծրագրից ակնկալվող յուրաքանչյուր արդյունքին հասնելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները՝ 1.Ծրագրի իրականացման շրջանակներում համայնքի բնակչության իրազեկում և ներգրավում, ինչպես նաև բաց լսումների կազմակերպում: 2.Իրականացնել բնակավայրերի խմելու ջրի ջրագծերի կառուցման և վերանորոգման համար նախապատրաստական աշխատանքներ՝ նախագծի և նախահաշվի տեսքով: 3.Կառուցվող և վերանորոգվող խմելու ջրի ջրագծերը գտնվում են ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Միրաք և Ռյա-Թազա վարչական բնակավայրերում: Ալագյազ բնակավայրում կառուցվող ջրագծի երկարությունները 2800 մետր է: Վերանորոգվող ջրագծերի երկարությունը՝ Միրաք բնակավայր – 700 մետր Ռյա-Թազա բնակավայր – 1300 մետր - Նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները, Ալագյազ բնակավայրում կառուցվող ջրագծի համար փորել խրամուղի 2800 մետր երկարությամբ, հարթեցնել խրամուղու հատակը, տեղադրել պոլիէթիլենային 100մմ տրամաչափի խողովակները և 4 փականները՝ լրացուցիչ ելքերի ապահովմամբ, կառուցել փականների հորերը, խողովակները ծածկել 10սմ հաստությամբ ավազով, կատարել հետլիցք և խրամուղու տարածքի բարեկարգում: - Միրաք բնակավայրում վերանորոգվող ջրագծի համար փորել խրամուղի 700 մետր երկարությամբ, հարթեցնել խրամուղու հատակը, տեղադրել պոլիէթիլենային 100մմ տրամաչափի խողովակները և 1 փականը,կառուցել փականի հորը, խողովակները ծածկել 10սմ հաստությամբ ավազով, կատարել հետլիցք և խրամուղու տարածքի բարեկարգում: - Ռյա-Թազա բնակավայրում վերանորոգվող ջրագծի համար փորել խրամուղի 1300 մետր երկարությամբ, հարթեցնել խրամուղու հատակը, տեղադրել պոլիէթիլենային 100մմ տրամաչափի խողովակները և 2 փականներըը,կառուցել փականներիի հորերը, խողովակները ծածկել 10սմ հաստությամբ ավազով, կատարել հետլիցք և խրամուղու տարածքի բարեկարգում: 7. Գնումների գործընթացի կազմակերպում |
| Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա | - Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Միրաք և Ռյա-Թազա բնակավայրի բնակիչները՝ 1624 մարդ, շուրջ 315 ընտանիք: Կբարելավվի համայնքի բնակիչնեի սոցիալ տնտեսական վիճակը, կլուծվեն սանիտարահիգիենիկ պայմաններ բարելավման հարցերը: Ծրագիրը դրական ազդեցություն է ունենալու Ալագյազ համայնքի վարչական բնակավայրերի վրա: |