ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 3

| Ծրագրի անվանումը | Արագածոտնի մարզի Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Ջամշլու, Ռյա Թազա, Կանիաշիր և Սադունց վարչական բնակավայրերում կանգառների կառուցում |
| --- | --- |
| Մարզ | ՀՀ Արագածոտն մարզ |
| Համայնքը /համայնքները | Ալագյազ համայնք վարչական բնակավայրերր՝ 1. Ալագյազ 2. Ջամշլու 3. Ռյա Թազա 4. Կանիաշիր 5. Սադունց |
| Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից | Ալագյազ համայնք՝ Երևանից՝ 68կմ Մարզկենտրոնից 48 կմ Վարչական բնակավայր՝ 1.Ալագյազ՝ Երևանից՝ 68կմ Մարզկենտրոնից 48 կմ 2.Միրաք՝ Երևանից 61կմ Մարզկենտրոնից 41կմ 3.Ռյա-Թազա՝ Երևանից 66կմ Մարզկենտրոնից՝ 46կմ |
| Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը | Ալագյազ համայնք՝ 4852 մարդ - Ալագյազ բնակավայր՝ 767 մարդ, - Ջամշլու բնակավայր՝ 318 մարդ, - Ռյա Թազա բնակավայր՝ 739 մարդ - Կանիաշիր բնակավայր՝ 501 մարդ, - Սադունց բնակավայր՝ 338 մարդ |
| Սահմանամերձ համայնք/բնակավայր | Ալագյազ, Ջամշլու,Ռյա Թազա,Սադունց և Կանիաշիր բնակավայրերը սահմանամերձ չեն |
| Բարձր լեռնային համայնք /բնակավայր | Ալագյազ բարձր լեռնային համայնք - Ալագյազ բնակավայր - բարձր լեռնային - Ջամշլու բնակավայր - բարձր լեռնային - Ռյա Թազա բնակավայր – բարձր լեռնային - Կանիաշիր բնակավայր – բարձր լեռնային - Սադունց բնակավայր – բարձր լեռնային |
| Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն | 2022 թ. քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից հաստատվել է համայնքի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերը և համայնքի բոլոր բնակավայրերի համար առկա են միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված փաստաթղթերը: |
| Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը | Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Ջամշլու և Ռյա Թազա վարչական բնակավայրերով է անցնում Երևան-Վանաձոր M3 միջպետական ճանապարհը և Կանիաշիր ու Սադունց վարչական բնակավայրերով է անցնում H21 հանրապետական ճանապարը և նշյալ բնակավայրերում բացակայում են կանգառները: Կանգառների բացակայությունը մեծ դժվարություններ է առաջացնում համայնքի բնակիչների և դպրոցների դասատուների համար արևի, անձրևի և ձյան տակ սպասել տրանսպորտային միջոցներին: Ուստի նշյալ բնակավայրերում կանգառների կառուցումը կնպաստի ոչ միային Ալագյազ համայնքի 11 վարչական բնակայրերի բնակիչներին այլ նաև Ալագյազ համայնքով անցնող ցանկացած բնակիչների համար, որոնք ցանկանում են Ալագյազ համայնքից մեկնել այլ համայնքներ: Կանգառների կառուցումը կնպաստի նաև զբոսաշրջության խթանմանը: |
| Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին | Ծրագրի իրականացման արդյունքում՝ 1. Բնակիչները կունենան հնարավորություն տարվա ցանկացած եղանակին և ժամին կանգնել գլխավոր ճանապարներին, որպեսզի ուղևորվեն ցանկացած ուղություն: 2.Կստեղծվեն տրանսպորտային միջոցների երթևեկության նորմալ պայմաններ: Համայնքը կդառնա ավելի գեղեցիկ և գրավիչ զբոսաշրջիկների համար: 3. Ծրագիրը էականորեն կնպաստի նշյալ բնակավայրերում համայնքային սեփականություն հանդիսացող ենթակառուցվածքների ավելացմանը: |
| Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները | Ծրագրից ակնկալվող յուրաքանչյուր արդյունքին հասնելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները՝ 1.Ծրագրի իրականացման շրջանակներում համայնքի բնակչության իրազեկում և ներգրավում, ինչպես նաև բաց լսումների կազմակերպում: 2.Իրականացնել բնակավայրերի կանգառների կառուցման համար նախապատրաստական աշխատանքներ՝ նախագծի և նախահաշվի տեսքով: 3.Կառուցվող կանգառները գտնվում է ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ալագյազ համայնքում: Ալագյազ, Ջամշլու, Կանիաշիր,Սադունց և Ռյա Թազա բնակավայրերում Կառուցվող կանգառների քանակը ըստ բնակավայրերի՝ Ալագյազ բնակավայր - 4 կանգառ, Ջամշլու բնակավայր – 2կանգառ, Կանիաշիր բնակավայր – 1կանգառ, Սադունց բնակավայր – 1կանգառ, Ռյա-Թազա բնակավայր – 2 կանգառ: Նախատեսվում է կառուցել նոր 2 մետր լայնությամբ և 4 մետր երկարությամբ կանգառներ որի կոնստրուկցիան հետևյալն է՝ 1.Հիմքի փորում, 2. Հիմքի լիցք բետոնյա շաղախով, 3.Քարե պատերի կառուցում- հետին պատը 2,5 մետր բարձրությամբ և 4 մետր երկարությամբ, կողային և դիմային պատերը 1մետր բարձրությամբ, 4.Ապակյա պատուհանների և դռան տեղադրում, 5.էներգախնայող լուսավորության ցանցի կառուցում, 6.Տանիք - մետաղական թիթեղներով, 7.Տեսախցիկների տեղադրում, 8.Նստարանների տեղադրում, 9.Հարմարեցում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար 10.Տարածքի բարեկարգում սալարկումով 11. Տարածքի բարեկարգում: |
| Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա | - Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Ջամշլու, Սիփան, Ավշեն, Ճարճակիս, Միջնատուն, Ռյա Թազա, Միրաք, Շենկանի, Կանիաշիր և Սադունց բնակավայրերի շուրջ 4000 բնակիչները: Ծրագրի իրականացման արդյունքում էապես կավելանա տվյալ բնակավայրերում ցանկացած եղանակի և ժամի բնակչության տեղաշարժի արդյունավետությունը:: Ալագյազ համայնքի Ալագյազ, Ջամշլու, Ռյա Թազա, Կանիաշիր և Սադունց վարչական բնակավայրերում կանգառների կառուցումը լինելու է երկկողմանի ճանապարհների հատվածին, լինելու է ապակյա փակ տարածք, լուսավորության համակարգով և անվտանգության տեսախցիկներով, այսպիսի ժամանակակից կանգառների կառուցումը Ալագյազ համայնքի բնակիչների և համայնք այցելու բնակիչների համար կդառնա անվտանգ: |