**ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1**

**КАЛЕНДАРЬНИ ГРАФИКА**

**Арагацотн Алагяз сообщество Джамушл Шипан Авшена административные районы и газораспределительная сеть строительной работа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Нет** | **Имена некоторых видов работы будут выполняться на подрядчике** | **Срок выполнения работ** | |
| **начало** | **конец** |
| 1 | **Земельные работы** | финансовые соглашения между сторонами планируется ввести в действие с | 20 дней после вступления в силу соглашения между сторонами при условии предоставления финансовых ресурсов |
| 2 | **устои** | финансовые соглашения между сторонами планируется ввести в действие с | В случае финансовых средств, через 20 дней после вступления в силу соглашения между сторонами |
| 3 | **Установка подставок** | финансовые соглашения между сторонами планируется ввести в действие с | 40 дней после вступления в силу соглашения между сторонами, предусматривающего финансовые ресурсы |
| 4 | **Монтаж труб** | финансовые соглашения между сторонами планируется ввести в действие с | Если финансовые ресурсы предоставлены, через 60 дней после вступления в силу соглашения между сторонами |
| 5 | **Картина маслом** | финансовые соглашения между сторонами планируется ввести в действие с | 40 дней после вступления в силу соглашения между сторонами, предусматривающего финансовые ресурсы |
| 6 | **очищающий** | финансовые соглашения между сторонами планируется ввести в действие с | 40 дней после вступления в силу соглашения между сторонами, предусматривающего финансовые ресурсы |
| **ОБЩИЕ РАБОТЫ** | | **финансовые соглашения между сторонами планируется ввести в действие с** | **В случае финансовых средств, через 60 дней после вступления в силу соглашения между сторонами , но не позднее 2020 года. Октябрь 30** |

Исполнитель

/ подпись /

М .П

Клиент

/ подпись /

М .П