Հավելված N 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի

Օրինակելի ձև

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ԵՊՀ մասնաշենքերի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՊՀ-ԲՄԱՇՁԲ-20/102 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 28.08.2020 թ-ին կնքված N ԵՊՀ-ԲՄԱՇՁԲ-20/102 պայմանագրում (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 24.12.2020 թ-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը արձանագրող, երկկողմ հաստատված, փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1

աշխատանքների լիարժեք կատարման համար անհրաժեշտ էր երկարացնել աշխատանքների կատարման ժամկետը:

Փոփոխության նկարագրություն

Պայմանագրի ժամկետը երկարացվեց 30 օրով:

Փոփոխության հիմնավորում

Փոփոխությունը համապատասխանում է 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետին:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 2

Անհրաժեշտ էր աշխատանքների կատարման ժամկետի փոփոխությունը արտացոլել նաև Օրացուցային գրաֆիկի մեջ:

Փոփոխության նկարագրություն

Պայմանագրի Հավելված թիվ 2-ում աշխատանքների կատարման ավարտը սահմանվեց 25.01.2021 թ.:

Փոփոխության հիմնավորում

Փոփոխությունը համապատասխանում է 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետին:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 3

N 1 փոփոխության արդյունքում  պայմանագրի կատարման ավարտը ընկավ այնպիսի ամիս, որում ֆինանսավորում սահմանված չէր:

Փոփոխության նկարագրություն

Սահմանվեց, որ վճարում կկատարվի նաև 2021 թ-ի հունվարի մեջ։ Հունվար ամսվա գումարը սահմանեց 147610661 (մեկ հարյուր քառասունյոթ միլիոն վեց հարյուր տասը հազար վեց հարյուր վաթսունմեկ) ՀՀ դրամ:

Փոփոխության հիմնավորում

Փոփոխությունը բխում էր N 1 փոփոխությունից:

Պատվիրատու` «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ: