ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Ազգային ժողովը, որը գտնվում է ք. Երևան, Մ. Բաղրամյան պողոտա 19 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ԱԺ փորձագիտական կենտրոնի ստեղծման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՇՁԲ-20/7 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի մարտի 13-ին կնքված N ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՇՁԲ-20/7 պայմանագրում 2020 թվականի հունիսի 4-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ             Շինաշխատանքների կատարման համար պայմանագրով սահմանված վերջնաժամկետի ավելացման անհրաժեշտություն

Փոփոխության նկարագրություն 	N ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՇՁԲ-20/7 ծածկագրով պայմանագրին կից համաձայնագրի կնքում

Փոփոխության հիմնավորում      	27.03.2020թ. պարետի թիվ 19 որոշումը, 13.03.2020թ. կնքված N ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՇՁԲ-20/7 ծածկագրով պայմանագրի 1.3 և 8.5 կետերը

Պատվիրատու` ՀՀ Ազգային ժողով