ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ալավերդու համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի օգոստոսի 14-ին կնքված ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/2   պայմանագրում 2020 թվականի նոյեմբերի 23-ին  կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ Երկողմ համաձայնությամբ անհրաժեշտություն է առաջացել ավելացնել պայմանագրի կատարման ժամկետը:

Փոփոխության նկարագրություն Աավելացվել է պայմանագրի կատարման ժամկետը 27 օրացուցային օրով

Փոփոխության հիմնավորում	Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ Կառավարության 2017թ. Մայիսի 4-ի N-526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին:

Պատվիրատու` Ալավերդու համայնքապետարան