ԵՐԵՎԱՆԻ  ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՀՀ, 0015, ք.Երևան. Արգիշտի 1

№ 16/131130-22 «21 » նոյեմբերի 2022թ.

«ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊ ընկերության

տնօրեն՝ Ա.Շիշանյանին

/Գեղարքունիքի մարզ, գ. Կարմիր գյուղ, Զ.Շհոյան 63/

Ծ Ա Ն ՈՒ Ց ՈՒ Մ

Պայմանագիրը միակողմանի  լուծելու մասին

Երևանի քաղաքապետարանի և «ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊ ընկերության միջև 26.07.2022 թվականին կնքված «ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/98» ծածկագրով ծառայությունների մատուցման գնման պայմանագրի(այսուհետ Պայմանագիր) 1.1 կետի համաձայն՝ Պատվիրատուն հանձնարարում է,իսկ Կատարողը ստանձնում է Երևան քաղաքի կարիքների համար Երկրորդ աշխարհամարտում տարած հաղթանակի 40 ամյակի հուշահամալիրի այգու բարեկարգման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների ի մատուցման պարտավորությունը:

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչության կողմից իրականացված շրջայցերի ընթացքում պարզվել է,որ կատարված աշխատանքները չեն համապատասխանում պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածի ծավալաթերթ-նախահաշվին, միևյնույն ժամանակ շինարարության  ընթացքում օգտագործված նյութերը չեն համապատասխանում նախագծով նախատեսված նյութերի որակական և տեխնիկական հատկանիշներին,որի մասին չի բարձրաձայնվել հեղինակային հսկողի կողմից,ինչպես նաև վարման մատյանում չկա համապատասխան գրառումներ :

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 408-րդ հոդվածի համաձայն՝ «Պարտավորության խախտում է համարվում այն չկատարելը կամ անպատշաճ (կետանցով, ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների թերություններով կամ պարտավորության բովանդակությամբ որոշվող այլ պայմանների խախտմամբ) կատարելը»։

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 345-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ «Պարտավորության ուժով մի անձը (պարտապանը) պարտավոր է մեկ այլ անձի (պարտատիրոջ) օգտին կատարել որոշակի գործողություն. այն է` վճարել դրամ, հանձնել գույք, կատարել աշխատանք, մատուցել ծառայություն և այլն, կամ ձեռնպահ մնալ որոշակի գործողություն կատարելուց, իսկ պարտատերն իրավունք ունի պարտապանից պահանջել կատարելու իր պարտականությունը»։

Պայմանագրի 2.1.3 կետի համաձայն՝ Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանի լուծել պայմանագիրը,եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը.

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը:

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 466-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ «Պայմանագիրը լրիվ կամ մասնակի կատարելուց միակողմանի հրաժարվելու դեպքում, երբ պայմանագրից հրաժարվելը թույլատրվում է օրենքով կամ կողմերի համաձայնությամբ, պայմանագիրը համապատասխանաբար համարվում է լուծված կամ փոփոխված»:

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ «ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊ ընկերությունը խախտել է պայմանագրով սահմանված պարտավորությունները և ղեկավարվելով վերը նշված իրավական հիմքերով` Պատվիրատուն միակողմանի ամբողջությամբ լուծում է պայմանագիրը՝ պատշաճ ծանուցումն ապահովելու նպատակով կիրառելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» Կարգի 33-րդ կետի 17-րդ ենթակետով սահմանված դրույթները:

ՀԱՐԳԱՆՔՈՎ

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ

ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ   ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ`                                          ԽՈՐԵՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ