ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1.1

ԱԿԱՆԱԶԵՐԾՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

2020թ.-ին նախատեսվում է իրականացնել տեխնիկական հետազոտության և մաքրման աշխատանքներ ձեռքով մաքրման թիմի միջոցով Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի Կոռնիձոր բնակավայրի ՀՎՏ 2- ում:

Նախատեսվում է մաքրել 3850 մ2 տարածք 2020թ. 3-րդ եռամսյակում :

1. 2020թ.-ին պլանավորվող ռեսուրսները.

2020թ.-ին տեխնիկական հետազոտության և մաքրման աշխատանքներում նախատեսվում է իրականացնել՝

* Ձեռքով մաքրման 1 թիմի միջոցով

1. Տեխնիկական հետազոտության և մաքրման աշխատանքների մեթոդը՝

* ձեռքով մաքրում ականորսիչով
* մակերեսային մաքրում
* ենթամակերեսային մաքրում

2020թ.-ին մաքրման ենթակա վտանգավոր տարածքը՝

2020թ.-ի ընթացքում Սյունիքի մարզի մաքրման ենթակա վտանգավոր տարածքը /տարածքի մակերեսը ներկայացված է ըստ IMSMA տեղեկատվական բազայի/ ըստ մաքրման մեթոդի՝

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ՀՎՏ | մակերեսը/քառ.մ./ | մաքրման մեթոդը |
| Կոռնիձոր ՀՎՏ 2 | 388.738 | -մակերեսային մաքրում  -ենթամակերեսային մաքրում |