ՀՀ Առողջության համընդհանուր ապահովագրության (ԱՀԱ)                                համակարգի ինտեգրված օպերատորական ծառայությունների                                                        համառոտ Տեխնիկական առաջադրանք (ՏԱ)

ՀՀ առողջապահության նախարարությունը պատրաստվում է փուլային եղանակով ներդնել Առողջության համընդհանուր ապահովագրության (ԱՀԱ) պետական ​​​​հիմնադրամի միջոցով միասնական վճարողի մոդելով գործող ԱՀԱ համակարգը։

Ասիական զարգացման բանկի (ԱԶԲ) «Թվային տեխնոլոգիաների կիրառումն ազգային առողջապահության ֆինանսավորումը բարելավելու նպատակով» տարածաշրջանային տեխնիկական օգնության նախագծի շրջանակներում ԱԶԲ-ի կողմից պատվիրվել և Սինգապուրում գործող KPMG ցանցի կողմից 2023 - 2024 թվականներին իրականացվել է ԱՀԱ համար Հայաստանի թվային պատրաստվածության վերաբերյալ անկախ գնահատում և խորհրդատվություն։ Գնահատման արդյունքում Առողջապահության նախարարությանը տրամադրվել է Հայաստանում գործող համակարգերի, հիմնականում էլեկտրոնային առողջապահության միասնական տեղեկատվական ԱՐՄԵԴ համակարգի արտաքին, ապացույցների վրա հիմնված գնահատական, ​​և բացահայտվել են ԱՀԱ-ի ներդրման համար կարևորագույն թվային բացթողումները։ KPMG-ի վերլուծության շրջանակներում առկա գործընթացները համադրվել են ԱՀԱ միջազգային թվային կարողությունների շրջանակի հետ, որը ներառում է շահառուների գրանցումը, ապահովագրավճարների հավաքագրումը, պահանջների կառավարումը և մատակարարների ինտեգրումը, ինչպես նաև առաջարկվել է փուլային ճանապարհային քարտեզ՝ փոխգործունակ, թվային առաջնահերթությամբ ապահովագրական էկոհամակարգ ստեղծելու համար։ Խորհրդատվական ընկերության առաջարկություններում շեշտը դրվել է Շահառուների միասնական ռեգիստրի, տվյալների համակարգման և ազգային փոխգործելիության հարթակի («Հանրային տեղեկությունների մասին» օրենքով սահմանված՝ X-Road հարթակի) կիրառման վրա՝ Պետական եկամուտների կոմիտեի, Գանձապետարանի և այլ պետական համակարգերի հետ փոխգործելիություն ապահովելու նպատակով, ինչպես նաև արհեստական բանականությամբ համալրված պահանջների ավտոմատացման և վերլուծության ներդրման վրա՝ ապագա ԱՀԱ հիմնադրամի արդյունավետությունը, թափանցիկությունը և ծավալայնությունն ապահովելու համար։

Սույն մրցույթի շրջանակներում գնման առարկան օպերատորական ծառայություններն են՝ թվային առաջնահերթությամբ առողջության ապահովագրության համակարգի ստեղծման և կառավարման համար, որն ինտեգրում է ԱՀԱ-ն և թվային/արհեստական ​​բանականության առաջնահերթությամբ կանխարգելիչ ծառայությունները։ Հիմնական գործառնական և ենթակառուցվածքային կարիքները ներառում են․

- Շահառուի/ապահովագրության փաթեթի վարումը,

- Կանխարգելիչ և անհատականացված թվային առողջապահական ծառայությունները,

- Շահառուների թվային աջակցության ծառայությունները,

- Ակտուարական գնագոյացումը և կանխատեսումը,

- Ապահովագրումը, պահանջների և խարդախության կառավարումը,

- Հիմնական գործառնական հենասյուների (այդ թվում՝ ապահովագրման, պահանջների և խարդախության կառավարման, անդամների պորտալների և աջակցության ծառայությունների) համար սեփական արտոնագրված տեխնոլոգիաներ և թվային գործիքներ, որոնք պետք է ինտեգրվեն գործող ազգային համակարգերի հետ։

Տվյալների փոխանակման և փոխգործելիության առումով Կառավարական փոխգործելիության հարթակի միջոցով անհրաժեշտ է դիտարկել երեք հիմնական կատեգորիա.

- Շահառուների կառավարման համար այլ պետական ​​համակարգերի հետ փոխգործունակություն,

- էլեկտրոնային առողջապահության միասնական տեղեկատվական ԱՐՄԵԴ համակարգի հետ ինտեգրում՝ ծառայություններ մատուցողների մասին տեղեկատվություն ստանալու, էլեկտրոնային բժշկական գրառումների հասանելիություն ստանալու, պահանջների կառավարման, բուժման համակարգման և արձանագրման, ինչպես նաև այլ համապատասխան տեղեկատվության փոխանակման համար,

- ԱՀԱ հիմնադրամի և/կամ Պետական ​​եկամուտների կոմիտեի հետ ինտեգրում՝ ապահովագրավճարների հաշվարկման, փոխհատուցման տեղեկատվության, հավաքագրման և հաշվետվությունների ներկայացման, ռիսկերի կառավարման և դրամավճարների փաթեթների առաջարկությունների, առողջապահական, ակտուարական և պահանջների տվյալների վերլուծության և հաշվետվությունների ներկայացման համար:

Սույն նախագծի շրջանակներում պետք է իրականացվի ՀՀ ԱՀԱ համակարգի ինտեգրված օպերատորական ծառայությունների հաստատումը և մատուցումը՝ հետևյալ նպատակների իրագործման համար.

- Ապահովագրական փաթեթ և շահառուների կառավարում. Կատարողը պետք է վարի Շահառուների միասնական ռեգիստրև Ապահովագրական փաթեթի կառավարման համակարգ՝ բնակչության ապահովագրության ծածկույթը, վկայականները և դրամավճարների ստացման իրավունքն իրական ժամանակում կառավարելու համար։

- Ակտուարական գնագոյացում և կանխատեսում․ Կատարողը պետք է ստեղծի ակտուարական մեխանիզմ՝ դրամավճարների փաթեթի պարբերական վերանայմանը, ծախսերի կանխատեսմանը և վճարների դրույքաչափի մոդելավորմանն աջակցելու համար։ Կատարողը պետք է պարբերաբար ներկայացնի ֆինանսական և ռիսկերի վերաբերյալ հաշվետվություններ՝ դրամավճարների շրջանակի և կայունության վերաբերյալ ԱՀԱ հիմնադրամի քաղաքականության որոշումների մասին տեղեկացնելու համար:

- Նախնական հաստատում և պահանջների կառավարում. Կատարողը պետք է ներդնի տվյալների վրա հիմնված, արհեստական ​​բանականության միջոցով գործող պահանջների և նախնական լիազորման համակարգ, որը ստանդարտ դեպքերի համար ապահովում է «թափանցող մշակում (STP)», իսկ ձեռքով մշակվող դեպքերի համար՝ ստուգման հստակ հետագծումներ։ Կատարողը պետք է կիրառի խարդախության հայտնաբերման վավերացված ավտոմատացված ալգորիթմներ՝ արդյունավետությունը բարելավելու և կորուստները նվազեցնելու համար, ինչպես նաև պահանջների մշակման տևողության թիրախային ուղենիշներ և ավտոմատացված կարգավորման ցուցանիշներ, որոնք սահմանված են Ծառայության մակարդակի համաձայնագրում (SLA):

- Միջերեսի թվային ծառայություններ․ Կատարողը պետք է ներդնի Շահառուների պորտալ և բջջային հավելված, որոնք կներառեն, ի թիվս այլոց, էլեկտրոնային քարտի հասանելիության, ապահովագրության ծածկույթի մասին տեղեկատվության, նախնական հաստատման և պահանջների կարգավիճակի, ծանուցումների և կանխարգելման ու բուժման բովանդակության տրամադրում։ Միջերեսի թվային ծառայությունները պետք է համապատասխանեն «Հենակետ» դիզայն-համակարգի  ստանդարտին։

- «ԵսԵմ»-ի հետ ինտեգրում. Կատարողը պետք է ապահովի թվային ծառայությունների ինտեգրումը ազգային թվային նույնականացման «ԵսԵմ» հարթակին։

- Հաճախորդների սպասարկում և բողոքների կառավարում. Կատարողը պետք է շահառուների համար ստեղծի հաճախորդների աջակցության բազմաալիք համակարգ (զրուցարան, զանգերի կենտրոն, էլեկտրոնային փոստ, հավելվածի ներսում գործող չաթբոտ)։

- Փոփոխությունների կառավարում. Կատարողը պետք է ներդնի Գիտելիքների շտեմարան և Վերապատրաստման ծրագիր ԱՀԱ հիմնադրամի աշխատակիցների և այլ համապատասխան անձնակազմերի համար՝ նոր գործընթացների սահուն ներդրումն ապահովելու համար։

- Գործարար վերլուծություն և հաշվետվություններ. Կատարողը պետք է մշակի բիզնես վերլուծության և հաշվետվությունների համակարգ, որը կներառի գործառնական, ֆինանսական և հանրային առողջապահության ցուցանիշները։ Կատարողը պետք է տրամադրի Առողջապահության նախարարության, ԱՀԱ հիմնադրամի և պետական այլ համապատասխան շահագրգիռ կողմերի համար հարմարեցված վահանակներ, որոնք կաջակցեն որոշումների կայացմանը, խարդախության վերլուծությանը և բյուջեի մշտադիտարկմանը։ Կատարողը պետք է ապահովի տվյալների արտահանում և կատարողականի վերաբերյալ կանոնավոր հաշվետվություններ՝ պայմանագրում սահմանված կարգով։

- Ելակետային կոդ և հասանելիություն. Կապալառուն պետք է ապահովի ելակետային կոդի լիարժեք թափանցիկություն ԱՀԱ համակարգի բոլոր բաղադրիչների համար, ներառյալ հավելվածի, ինտեգրման և ենթակառուցվածքային մակարդակները:

- Ինտեգրման և տվյալների համադրման մակարդակ.

(i) Կատարողը պետք է ստեղծի և գործարկի անվտանգ ինտեգրման և տվյալների համադրման մակարդակ՝ ԱՀԱ հարթակն ազգային համակարգերի հետ միացնելու համար։

ա․ Տվյալների ինտեգրում. Նպաստել տարբեր աղբյուրներից, այդ թվում՝ օգտատերերի կողմից օգտագործվող հավելվածներից, տվյալների շտեմարաններից և արտաքին աղբյուրներից ստացված տվյալների ինտեգրմանը՝ ստեղծելով տվյալների համապարփակ հավաքածու։ Տվյալների ինտեգրումը պետք է համապատասխանի հուսալի տեղեկատվության մեկ աղբյուրի և դրա միասնական հասանելիության սկզբունքին՝ «Հանրային տեղեկությունների մասին» օրենքի համաձայն։

բ․Փոխգործելիություն. Փոխգործելիություն ապահովել առողջության ապահովագրության էկոհամակարգի տարբեր համակարգերի միջև՝ փոխակերպելով և վերափոխելով տվյալների ձևաչափերն ու կառուցվածքները՝ ապահովելու համար օգտատերերի կողմից օգտագործվող հավելվածների և սերվերների համատեղելիությունը:

գ․ Իրական ժամանակում տվյալների հոսք. Աջակցել իրական ժամանակում տվյալների հոսքին՝ ինչպես օգտատերերի կողմից օգտագործվող հավելվածներին, այնպես էլ սերվերների համակարգերին թարմացված տեղեկատվություն տրամադրելու համար:

դ. Աշխատանքային գործընթացների ավտոմատացում. Ավտոմատացնել տվյալների վրա հիմնված աշխատանքային հոսքերը և գործընթացները՝ անդամակցության արդյունավետ կառավարման, ձեռքով միջամտությունների նվազեցման և հետևողականության ապահովման համար:

ե. Տվյալների որակի կառավարում. Ապահովել տվյալների ճշգրտությունը, լիարժեքությունը և ամբողջականությունը ողջ էկոհամակարգում՝ ներդնելով տվյալների վավերացման, հեռացման և լրացման գործընթացներ՝ տվյալների որակի բարձր չափանիշները պահպանելու համար։

զ. Անվտանգություն և հասանելիության վերահսկողություն. Կիրառել տվյալների անվտանգության միջոցառումներ և հասանելիության վերահսկողություն՝ բժշկական գաղտնի տեղեկատվությունը, ինչպիսիք են նույնականացումը, լիազորումը և ծածկագրման մեխանիզմները, պաշտպանելու համար՝ փոխանցման և պահպանման ընթացքում տվյալների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով:

է. Ծավալայնություն. Աջակցել ծավալայնությանը՝ տվյալների և օգտատերերի փոխազդեցությունների աճող ծավալը կառավարելու համար:

ը. Սխալների մշակում և գրանցում. Անհապաղ նույնականացնել և կարգավորել տվյալների ինտեգրման սխալները՝ սխալների գրանցման, ծանուցումների ուղարկման և ձախողումների դեպքում տվյալների վերաուղարկման կամ վերահասցեավորման մեխանիզմների միջոցով:

թ. Համապատասխանություն չափանիշներին. Նպաստել տվյալների չափանիշներին և առողջապահության ոլորտի նորմատիվ իարվական ակտերին համապատասխանության ապահովմանը:

(ii) Կատարողը պետք է ապահովի իրական ժամանակում տվյալների փոխանակում, ստանդարտ Հավելվածների ծրագրավորման միջերեսների (API)  (REST/HL7 FHIR) և Կառավարական փոխգործունակության հարթակի պահանջներին համապատասխանություն։

(iii) Կատարողը պետք է իրականացնի տվյալների կառավարումը և անվտանգության վերահսկողությունը՝ ISO 27001 և ISO 38505 ստանդարտների, ինչպես նաև կիբեռանվտանգության ոլորտի վերաբերյալ ազգային նորմատիվ իրավական ակտերի համաձայն։

Կատարողը պետք է ապացույցներ ներկայացնի Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայացուցչություն կամ մասնաճյուղ ունենալու մասին կամ հավաստի, որ անհրաժեշտության դեպքում կհիմնադրի այդպիսին։