ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ծաղկաձորի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական աշխատանքների և փորձաքննության անցկացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված  <<ԾՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-22/2>>   ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2022 թվականի   մարտի 31-ին կնքված N <<ԾՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-22/2-1>>   պայմանագրում  2022 թվականի ապրիլի 29-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման համար նախատեսված ժամկետների երկարաձգման անհրաժեշտություն/հիմք ընդունելով Կատարողի կողմից ներկայացված գրությունը/:

Փոփոխության նկարագրություն: Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման համար նախատեսված ժամկետները երկարաձգել 14 /տասնչորս/ օրացուցային օրով:

Փոփոխության հիմնավորում	- ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի>> 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետ և Պայմանագրի 7.5 և 7.8 կետեր։

Պատվիրատու`  Ծաղկաձորի համայնքապետարան