ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Պատվիրատուն՝ «Հայաստանի հանրային ռադիոընկերություն» ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար « ՀՀՌ-ԳՀԱՇՁԲ-21/08» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի հունիսի  14-ին կնքված N « ՀՀՌ-ԳՀԱՇՁԲ-21/08»  պայմանագրի 11.08.2021թ.ին կատարված փոփոխության համառոտ նկարագրությունը՝

Փոփոխության պատճառ: Պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով սահմանված ջերմուղու իրականացման ժամկետի երկարաձգում։

Փոփոխության նկարագրություն: Պայմանագրի Հավելված 2-ով նախատեսված ջերմուղու իրականացման աշխատանքների կատարման  ժամկետը երկարաձգվել է 30  օրացուցային օրով  (մինչև 11․09․2021 թ ներառյալ):

Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Հեղինե Վալադյանին, Հեռախոս՝ 010-552172/118։   Էլեկոտրանային փոստ՝ h.valadyan@armradio.am:

Announcement

about changes in the concluded agreement

The customer, the Public radio company of Armenia ,present presents a brief description of the 11.08.2021 amendment to the PRA-GHAshDzB-21/08 agreement concluded on 14.06.2021.

Reason for change: Extension of the term of implementation of the thermal pipeline defined by the calendar schedule of the contract.

Description of change: The deadline for the implementation of the thermal pipeline under Annex 2 to the Contract has been extended by 30 calendar days (until 11.09.2021).

Rationale for change: RA Government 04.05.2017 Sub-clause 4 of Clause 56 of Decision No. 526-N.

For more information related to this announcement, please contact Heghine Valadyan, the secretary of Evaluation committee

Tel: 010-552172 / 118

Email: h.valadyan@armradio.am.