Приложение № 3

к Приказу Министра финансов Республики Армения

№ 265-A      от 30 мая 2017 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Водный комитет ниже представляет краткую информацию

наименование заказчика

об изменениях, внесенных 25.02.2021 года

дата утвержденного в двухстороннем порядке документа о внесении изменения

в договор №ՋԿ–ՀԲՄԱՇՁԲ-20/4-Ա, заключенный 24.08.2020г.

номер договора                                         дата заключения договора

в результате процедуры закупки под кодом ՋԿ–ՀԲՄԱՇՁԲ-20/4-Ա организованной с целью

код процедуры

строительства линии поливной воды от середины Егвардского шоссе до конца улицы Алабяна в Ереване. для своих нужд,

наименование предмета закупки

и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения № 1 В связи с холодными погодными условиями в январе-феврале, затруднившими строительные работы, сроки строительства были продлены.

подробное содержание возникшей причины

Описание изменения В Пункте 1.3 договора и в Приложении 2  Слова «5 месяцев» заменить словами «6 месяцев» и Установить крайний срок завершения работ 25.03.2021.

подробное содержание внесенного изменения

Обоснование изменения Пункты 8.5 և 8.6 договора, 12.02.2021 протокол Профессиональной группи

подробное содержание обоснования для внесения изменения

Заказчик: Водный комитет