№ 31/169948-25				                          «11» դեկտեմբեր 2025թ.

«ԱՆԺ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Շ. Թարվերդյանին

Հասցե՝ ք․ Երևան, Դավթաշեն 1 թաղամաս, 45

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին

Երևանի քաղաքապետարանը ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Վ. Պապիկյանի, որը գործում է  Երևանի քաղաքապետի 14/11/2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա, /այսուհետև Պատվիրատու/,  մի կողմից, և «ԱՆԺ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Շ․ Թարվերդյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա  /այսուհետև՝ Կապալառու/, մյուս կողմից, 29/05/2025թ-ին կնքել են «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-25/84-3» պայմանագիրը հետևյալի մասին։

Պայմանագրի 1․1 կետով՝ Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի /այսուհետ՝ պայմանագիր/ համար 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Երևան քաղաքի  Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Մելիք Մելիքյան 9/3 շենքի հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքները /այսուհետ՝ աշխատանք/,  իսկ պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքները և վարձատրել դրա համար։

Պայմանագրի 1․2 կետով՝ նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան։

Պայմանագրի 1․3 կետով՝ նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է համաձայն հավելված 2-ի։

Պայմանագրի ժամկետը ավարտվել է 24/09/2025թ-ին և կատարվել՝ 18 տոկոսով։

Վերոնշյալ պայմանագրի 3.1.4 կետի համաձայն Պատվիրատուն իրավունք ունի՝ միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1․3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) (3.1.4 բ ենթակետ) ։

Համաձայն՝ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 345 հոդվածի 1-ին մասի համաձայն  Պարտավորության ուժով մի անձը (պարտապանը) պարտավոր է մեկ այլ անձի (պարտատիրոջ) օգտին կատարել որոշակի գործողություն. այն է` վճարել դրամ, հանձնել գույք, կատարել աշխատանք, մատուցել ծառայություն և այլն, կամ ձեռնպահ մնալ որոշակի գործողություն կատարելուց, իսկ պարտատերն իրավունք ունի պարտապանից պահանջել կատարելու իր պարտականությունը՚:

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 408 հոդվածի համաձայն  ՙՊարտավորության խախտում է համարվում այն չկատարելը կամ անպատշաճ (կետանցով, ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների թերություններով կամ պարտավորության բովանդակությամբ որոշվող այլ պայմանների խախտմամբ) կատարելը՚::

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 466 հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն ՙԷական է ճանաչվում կողմերից մեկի թույլ տված պայմանագրի խախտումը, որը հանգեցնում է մյուս կողմի համար այնպիսի վնասի, որը զգալիորեն զրկում է վերջինիս այն բանից, ինչը նա իրավունք ուներ ակնկալել պայմանագիրը կնքելիս՚:

3-րդ մասի համաձայն   Պայմանագիրը լրիվ կամ մասնակի կատարելուց միակողմանի հրաժարվելու դեպքում, երբ պայմանագրից հրաժարվելը թույլատրվում է օրենքով կամ կողմերի համաձայնությամբ, պայմանագիրը համապատասխանաբար համարվում է լուծված կամ փոփոխված՚:

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 469 հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն ՙԵթե պայմանագրի փոփոխման կամ լուծման համար հիմք է ծառայել կողմերից մեկի թույլ տված պայմանագրի էական խախտումը, մյուս կողմն իրավունք ունի պահանջել հատուցելու պայմանագրի փոփոխմամբ կամ լուծմամբ պատճառված վնասները՚:

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 780 հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն ՙԿատարողն իրավունք ունի հրաժարվել ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագիրը կատարելուց` պատվիրատուի վնասները լրիվ հատուցելու պայմանով՚:

Երևանի քաղաքապետի 2020թ.-ի նոյեմբերի 16-ի հ. 3576-Ա որոշման համաձայն պայմանագրի և (կամ) կանխավճարի և (կամ) որակավորման ապահովման վերադարձի, պայմանագրի լուծման, պայմանագրի ոչ պատշաճ կատարման և չկատարման հետևանքով գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառման գործընթացի իրականացման գործառույթները վերապահվել են վարչական շրջանների ղեկավարներին:

Կնքված պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների ոչ լիարժեք կատարման հիմքով՝ առաջնորդվելով ՀՀ օրենսդրության պահանջներով,  Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի ղեկավարը միակողմանի հրաժարվում է  կապալային աշխատանքների կատարման «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-25/84-3» պայմանագրից, համապատասխանաբար համարելով այն լուծված և պատշաճ ծանուցումն ապահովելու նպատակով կիրառել է ՀՀ կառավարության 2017թ.-ի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 33-րդ կետի 17-րդ ենթակետով սահմանված դրույթները:

Ընկերության կողմից, որպես պայմանագրային պարտավորությունների պատշաճ կատարման ապահովում ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները /տուժանքի մասին հանաձայնագրերը՝ հավելված 4.2 և հավելված  և հավելված 5.1/ կից վճարման պահանջագրերի հետ միասին սահմանված կարգով կներկայացվեն ընկերությանը սպսարկող բանկ՝ տուժանքի մասին համաձայնագրերով սահմանված գումարներից համապատասխան տույժը փոխանցելու Երևանի քաղաքապետարանի 900015211429 հաշվեհամարին:

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն, գնումների ընթացակարգերին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու նպատակով ընկերության տվյալները օրենքով սահմանված կարգով կներկայացվեն լիազոր պետական մարմին:

«Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ մասով նախատեսված լիազորված մարմնին որոշումը ներկայացվելու վերջնաժամկետը լրանալու օրվա դրությամբ մասնակիցը կամ պայմանագիրը կնքած անձը  վճարում է հայտի, պայմանագրի և /կամ/ որոկավորման ապահովման գումարը, ապա պատվիրատուն տվյալ մասնակցին ցուցակում ներառելու պատճառաբանված որոշումը չի ներկայացվում լիազորված մարմին և եթե  մասնակցի կամ պայմանագիրը կնքած անձի կողմից հայտի, պայմանագրի և /կամ/ որակավորման ապահովման գումարի վճարումն իրականացվում է լիազորված մարմնին որոշումը ներկայացվելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո, բայց ոչ ուշ քան մասնակցին կամ  պայմանագիր կնքած անձին ցուցակում ներառելու վերջնաժամկետը լրանալու օրը, ապա պատվիրատուն դրա մասին գրավոր տեղեկացնում է լիազորված մարմին, որի հիման վրա մասնակիցը չի ներառվում ցուցակում:

ՀԱՐԳԱՆՔՈՎ՝ ԱՐՏԱԿ ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ

Կատարող՝ Ա. Զաքարյան

Հեռ. 011518890