ПРИЛОЖЕНИЯ 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Анализ финансовой осуществимости, жизнеспособности и инвестиционных возможностей.

1. Введения

Правительство Республики Армения (далее — «Правительство») инициировало проектирование, строительство и развитие проекта «Академический городок».

Целью настоящего Технического задания (ТЗ) является привлечение консалтинговых услуг для комплексного анализа финансовой осуществимости, жизнеспособности и инвестиционных возможностей крупномасштабного проекта развития образовательной и вспомогательной инфраструктуры в Армении.

Выбранный консультант будет выполнять следующие задачи:

Оценить стоимость проекта

Анализ потенциальных вариантов дохода

Изучите структуры финансирования

Проводить тщательную оценку финансовой жизнеспособности (включая NPV, IRR, срок окупаемости, DSCR, а также анализ чувствительности и сценариев)

Представить стратегические инвестиционные рекомендации, соответствующие целям устойчивого развития

Все анализы должны включать в себя важные компоненты устойчивости и восстановления, уделяя особое внимание энергоэффективности, адаптации к изменению климата и минимальному воздействию на окружающую среду.

2. Цели

Основными целями консультации являются:

Провести детальную оценку стоимости

Рассчитайте капитальные затраты (CAPEX), эксплуатационные расходы (OPEX) и общие затраты жизненного цикла.

Разработка моделей доходов и оценок финансовой осуществимости

Проанализируйте динамику развития доходов и финансовую жизнеспособность на каждом этапе проекта.

Провести комплексный анализ финансовой жизнеспособности

Применяйте стандартные финансовые показатели (NPV, IRR, срок окупаемости, DSCR) и сценарный анализ для оценки прибыльности проекта в различных рыночных условиях.

Оценить варианты финансирования и предложить устойчивые инвестиционные стратегии

Определить диверсифицированные механизмы финансирования (государственно-частное партнерство, гранты, смешанное финансирование, «зеленое» финансирование и т. д.).

Определите финансовые риски и предложите меры по их снижению

Анализируйте валютные курсы, политические/нормативные риски, риски роста затрат и операционные риски и предлагайте решения.

Представление инвестиционных предложений в соответствии с критериями ESG

Интеграция экологических, социальных и управленческих (ESG) критериев для привлечения ответственных и влиятельных инвесторов.

3. Объем работ

Консультант будет выполнять следующие функции:

А. Оценка стоимости

Анализируйте инфраструктуру, объекты и эксплуатационные расходы, включая расчеты инфляции и страхования рисков.

Сотрудничайте со специалистами по архитектуре, транспорту и стратегическому планированию для уточнения переменных затрат.

Проведите анализ затрат на протяжении жизненного цикла (техническое обслуживание, эксплуатационные расходы, амортизация).

Разработать подробную смету расходов по следующим направлениям:

Работы по очистке и подготовке территории

Строительство образовательных, жилых, досуговых, развлекательных и коммерческих объектов

Городская инфраструктура (парки, зеленые зоны, климатоустойчивые сооружения)

Транспортная и железнодорожная инфраструктура

Специализированные объекты (центр обработки данных искусственного интеллекта, стадион, инновационные центры и т. д.)

Консультационные услуги и нестроительные расходы

B. Возможности получения дохода и финансовое моделирование

Разработать модели доходов на основе поэтапной реализации проекта.

Проведите анализ развития доходов на первом этапе, чтобы обеспечить стабильную финансовую основу.

Проанализируйте модели государственно-частного партнерства (ГЧП), механизмы повышения стоимости земли, схемы аренды и источники доходов на основе цифровой экономики.

Изучить потенциальный доход от представленной недвижимости, который будет передан в Фонд «Академгородок».

Изучите стимулы, связанные с ESG, и инновационные механизмы получения доходов.

C. Структуры и механизмы финансирования

Оцените различные источники финансирования (гранты, займы, государственное финансирование, венчурный капитал, инфраструктурные облигации).

Предложить сбалансированные структуры финансирования, сочетающие государственные и частные инвестиции.

Представление финансовых прогнозов с учетом макроэкономических и демографических тенденций.

Рекомендовать стратегии по оптимизации затрат, снижению рисков и повышению финансовой привлекательности (например, кредитные гарантии, финансовое страхование).

Определите варианты устойчивого финансирования (зеленое финансирование, смешанное финансирование и т. д.).

D. Финансовая жизнеспособность и анализ сценариев

Финансовые коэффициенты — рассчитайте чистую приведенную стоимость (NPV), внутреннюю норму доходности (IRR), срок окупаемости, коэффициент покрытия обслуживания долга (DSCR) и другие соответствующие финансовые коэффициенты.

Анализ сценариев и чувствительности. Изучите влияние изменений рынка (например, колебаний спроса, перерасхода средств на строительство, макроэкономических сдвигов, изменений в регулировании, снижения доходов) на финансовые результаты проекта.

Анализ безубыточности. Рассчитайте минимальные пороговые значения выручки, необходимые для обеспечения прибыльности на каждом этапе.

Инвестиционная привлекательность. Проанализируйте финансовую привлекательность проекта с точки зрения коммерческих кредиторов, институциональных инвесторов и других заинтересованных сторон.

4. Результаты

Подробный отчет о смете расходов – (срок: 2 месяца после подписания контракта)

Включая анализ чувствительности и сравнительный анализ с соответствующими эквивалентными проектами.

Подробная смета расходов на первый этап (срок: 2 месяца после подписания договора)

Более глубокое распределение для финансового планирования и контроля затрат.

Финансовое обоснование (срок: 3 месяца после подписания контракта)

Комплексное финансовое моделирование с поэтапным анализом, включая все капитальные и эксплуатационные затраты, прогнозы доходов и факторы устойчивого развития.

Он должен включать раздел о финансовой жизнеспособности (см. следующий пункт).

Отчет об анализе финансовой жизнеспособности и сценария (срок: 4 месяца после подписания контракта)

Подробные расчеты NPV, IRR, срока окупаемости, DSCR и других важных показателей жизнеспособности.

По крайней мере три анализа сценариев (например, базовый, пессимистический и оптимистический сценарии).

Четкие выводы о рентабельности и инвестиционной привлекательности проекта.

Инвестиционная стратегия и план привлечения инвесторов (срок: 5 месяцев после подписания договора)

Соответствует критериям ESG и Целям устойчивого развития (ЦУР).

Ключевые сообщения и материалы для привлечения инвесторов (институциональных, импакт- и частных).

Сравнительная матрица вариантов финансирования (срок: 5 месяцев после подписания договора)

Подробные профили риска и доходности различных структур финансирования и инвестиционных механизмов.

Рекомендации по окончательной стратегии финансирования на основе стоимости капитала, осуществимости, готовности к риску и требований ESG (экологическая, социальная ответственность и корпоративное управление).

5. Ожидаемая продолжительность задания: 5 месяцев

Язык результатов:

Все результаты должны быть предоставлены на армянском и английском языках, чтобы обеспечить доступность для местных и международных заинтересованных сторон. Консультант несет ответственность за обеспечение согласованности и точности версий на двух языках.

Компания должна быть включена в список четырех аудиторских фирм, доминирующих на мировом рынке аудита: «Большую четверку».