ОБЪЯВЛЕНИЕ

Об изменениях, внесенных в подписанный договор

Арташатская муниципалитет представляет ниже краткую информацию об изменениях, внесенных 27 марта 2026 года в договор купли-продажи, подписанный 22 сентября 2025 года под кодом АМАХ-БМАШДБ-25/76-1, на выполнение работ по строительству сети наружного освещения поселка Арташат Араратской области Республики Армения, а также копию двусторонне утвержденного документа, содержащего внесенные изменения.

Причина изменения: Приостановка сроков выполнения работ до устранения несоответствий в проектно-сметной документации.

Описание изменения: Приостановка сроков выполнения работ.

Обоснование изменения: Пункт 8.5 Договора, статья 714 Гражданского кодекса Республики Армения.

Заказчик: Арташатская муниципалитет